農業部所屬114年度單位預算評估報告
農業部所屬114年度預算案編列歲出總計540億188萬6千元，較113年度預算數485億2,038萬7千元增加54億8,149萬9千元(增幅11.30%，詳表1)。謹就農業部所屬114年度預算案評估如下：
表1 近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表 單位：新臺幣千元
機關名稱	114年度預算案數	113年度預算數	機關名稱	114年度預算案數	113年度預算數
林業及自然保育署及所屬	10,187,177	8,336,056	臺中區農業改良場	293,024	274,691
農村發展及水土保持署及所屬	8,144,262	5,574,375	臺南區農業改良場	299,465	294,182
農業試驗所及所屬	1,244,760	1,152,540	高雄區農業改良場	257,129	251,186
林業試驗所	830,188	802,651	花蓮區農業改良場	257,121	251,588
水產試驗所	789,478	1,337,458	臺東區農業改良場	183,490	184,467
畜產試驗所及所屬	826,130	869,355	漁業署及所屬	8,829,478	9,668,159
獸醫研究所	490,024	708,686	動植物防疫檢疫署及所屬	2,652,035	2,656,977
農業藥物試驗所	631,824	604,505	農業金融署	654,984	651,228
生物多樣性研究所	273,613	261,527	農糧署及所屬	5,257,921	5,096,820
茶及飲料作物改良場	264,334	241,966	農田水利署	9,917,009	7,745,987
種苗改良繁殖場	224,752	312,742	農業科技園區管理中心	981,527	830,343
桃園區農業改良場	283,329	254,643	合計	54,001,886	48,520,387
苗栗區農業改良場	228,832	158,255

說 明：林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心以下分別簡稱林業及保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。
資料來源：114年度中央政府總預算案。

一、推動辦理國土生態保育綠色網絡建置計畫，惟部分受脅之瀕危珍稀保育類動物未納列研擬保育行動計畫，允宜檢討改進
林業及自然保育署及所屬(以下簡稱林業保育署)114年度預算案於「林業發展-國土生態保育綠色網絡建置計畫」（以下簡稱國土生態綠網計畫）編列4億210萬元，係依據行政院110年7月6日院臺農字第1100017358號函核定，計畫總經費14億9,203萬8千元，計畫期程111至114年度，以達成生物多樣性維護與生態保育目標。經查：
(一)國土生態綠網計畫預算執行情形說明
林業保育署為配合國際生物多樣性公約第10屆締約國大會提出之「愛知目標」，需於109年以前制止喪失生物多樣性，完成其評價、保育、復育等，107年起辦理「國土生態保育綠色網絡建置計畫(107-110年)」，因「愛知目標」階段性目標已於109年完成，林業保育署延續前期計畫辦理「國土生態保育綠色網絡建置計畫(111-114年)」，推動瀕危野生動物保育，並基於前期建立之跨部會合作基礎，進行跨域溝通，發揮資源整合之效益。截至112年度已編列預算數7億360萬2千元，累計執行數6億7,641萬9千元[1]，執行率96.14%，113年度預算數3億8,633萬6千元，截至8月底止執行數1億6,354萬5千元，占分配數2億1,503萬4千元之比率為76.06%(詳表1)；截至113年6月底完成累計選定 31 處保安林，與66個社區、民間企業團體、學校及地方政府等單位合作；該計畫114年度主要係推動國土生態綠網空間策略藍圖，建立國土生態保育跨部門、跨空間、跨專業之合作平臺，協力執行生物多樣性保育行動；研擬與推動瀕危動植物保育對策，建立工作平臺，落實機關分工管考，持續族群調查、棲地復育等保育工作；以生態造林、友善生產、建立動物通道等方式，營造人與自然和諧共生環境，提升國土韌性與調適力，維護生態系服務功能與生物多樣性。
[1] 依據林業及保育署112年度決算「重大計畫執行績效報告表」執行數6億7,641萬9千元，實現數6億5,500萬9千元，應付數396萬9千元，賸餘數1,744萬1千元。
(二)擬訂瀕危野生動物物種保育行動計畫書，據以推動各項保育行動工作，尚有赤腹游蛇、臺灣黑熊保育行動計畫待完成
聯合國於111年通過「昆明－蒙特婁全球生物多樣性框架」（Kumming－Montréal Global Biodiversity Framework, K－M GBF），訂定23項2030年應達成之短期行動目標，其中短期行動目標第4項「受脅物種管理行動」，訂定「確保針對已知受脅物種採取緊急管理行動，以阻止人為導致滅絕，恢復和保育物種（特別是受脅物種）以顯著減少滅絕風險。」之目標。林業保育署進行瀕危物種保育，經由野生物調查與監測系統優化、資料整合工作，評估物種滅絕風險與保育優先性，研擬保育行動計畫，據以推動各項保育行動工作。惟審計部於112年度決算審核報告提出意見指出[2]，該署推動國內維護生物多樣性及生態保育工作，惟部分受脅之瀕危珍稀保育類動物未納列研擬保育行動計畫，缺乏完整之野生植物保護法令規範，亟待研謀改善。詢據林業保育署提供資料略以，於107年度會同生物多樣性研究所及相關學者專家，依野生動物保育法，並根據臺灣紅皮書及相關資訊評估陸域保育類野生動物名錄，作為投入資源進行保育優先順位參考，已針對臺灣狐蝠等23 種瀕危野生動物（詳表2），優先擬訂物種保育行動計畫書，惟截至113年8月底止，尚有赤腹游蛇及臺灣黑熊保育行動計畫待完成，亟待擬訂完整保育計畫據以推動執行，俾利脫離瀕臨絕種危機。
[2] 112年度中央政府總決算審核報告第2冊丙-565至567頁。
綜上，林業保育署114年度編列最後1年度國土生態綠網計畫4億210萬元，惟部分受脅之瀕危珍稀保育類動物未納列研擬保育行動計畫，允宜核實盤整我國瀕危野生動物物種，並妥擬保育行動計畫，以達生物多樣性維護與生態保育目標。
表1 「國土生態保育綠色網絡建置計畫」預算執行情形表
        單位：新臺幣千元；%
年度	預算數	執行數	執行率
111年度	348,640	318,226	91.28
112年度	354,962	350,547	98.76
113年度	386,336	163,545	42.33

說 明：「國土生態保育綠色網絡建置計畫」113年度預算數3億8,633萬6千元，截至8月底止執行數1億6,354萬5千元，占分配數2億1,503萬4千元之比率為76.06%。
資料來源：林業及保育署提供。
表2 截至113年8月底林業保育署盤點23種優先保育瀕危野生動物
類 群	物 種
哺乳類	臺灣黑熊、歐亞水獺、石虎、臺灣狐蝠、臺灣穿山甲
鳥類	山麻雀、草鴞、熊鷹
兩棲爬蟲類	食蛇龜、柴棺龜、金絲蛇、臺灣山椒魚、 / 觀霧山椒魚、南湖山椒魚、楚南氏山椒魚、豎琴蛙、阿里山山椒魚、赤腹游蛇
魚類	巴氏銀鮈、飯島氏銀鮈
昆蟲類	珠光鳳蝶、大紫蛺蝶、寬尾鳳蝶

資料來源：林業保育署提供。