農業部所屬114年度單位預算評估報告
農業部所屬114年度預算案編列歲出總計540億188萬6千元，較113年度預算數485億2,038萬7千元增加54億8,149萬9千元(增幅11.30%，詳表1)。謹就農業部所屬114年度預算案評估如下：
表1 近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表 單位：新臺幣千元
機關名稱	114年度預算案數	113年度預算數	機關名稱	114年度預算案數	113年度預算數
林業及自然保育署及所屬	10,187,177	8,336,056	臺中區農業改良場	293,024	274,691
農村發展及水土保持署及所屬	8,144,262	5,574,375	臺南區農業改良場	299,465	294,182
農業試驗所及所屬	1,244,760	1,152,540	高雄區農業改良場	257,129	251,186
林業試驗所	830,188	802,651	花蓮區農業改良場	257,121	251,588
水產試驗所	789,478	1,337,458	臺東區農業改良場	183,490	184,467
畜產試驗所及所屬	826,130	869,355	漁業署及所屬	8,829,478	9,668,159
獸醫研究所	490,024	708,686	動植物防疫檢疫署及所屬	2,652,035	2,656,977
農業藥物試驗所	631,824	604,505	農業金融署	654,984	651,228
生物多樣性研究所	273,613	261,527	農糧署及所屬	5,257,921	5,096,820
茶及飲料作物改良場	264,334	241,966	農田水利署	9,917,009	7,745,987
種苗改良繁殖場	224,752	312,742	農業科技園區管理中心	981,527	830,343
桃園區農業改良場	283,329	254,643	合計	54,001,886	48,520,387
苗栗區農業改良場	228,832	158,255

說 明：林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心以下分別簡稱林業及保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。
資料來源：114年度中央政府總預算案。

三、新增編列「強勢外來入侵種移除防治及復育計畫」，允宜審酌以前年度執行實績，妥訂績效目標，並加強蒐集各界跨領域專業及納入其他先進科技技術作為防治策略等，以提高成效
林業及保育署114年度預算案於「林業發展」工作計畫項下新增編列「強勢外來入侵種移除防治及復育計畫(114-117年)」第1年度經費1億5萬9千元，以降低外來物種對臺灣生態之危害衝擊。經查：
(一)計畫內容概述
「強勢外來入侵種移除防治及復育計畫(114-117年)」總經費為5億1,068萬9千元，主要目標係遏止外來入侵種在國內大量生長、繁殖及傳播，造成國內地景嚴重危害或消滅本土物種及原生生態環境。計畫目標及預期效益(詳表1)，分述如下：
1.加強巡查及移除埃及聖䴉及綠鬣蜥，並儘可能予以消滅；預估移除埃及聖䴉97隻、埃及聖䴉專案巡查8,000次、綠鬣蜥移除177,800隻，以進一步控制其數量。
2.除恆春半島以外，將於全國重要生態環境熱點內辦理銀合歡移除復育造林作業，每年預計辦理30公頃移除作業，及補助連江縣政府每年5公頃銀合歡移除復育造林；預計移除復育造林140公頃、移除後撫育1,957公頃，補助私有(租用)土地移除671公頃，逐漸移除外來種銀合歡，恢復原有生態環境。
3.辦理臺東縣及屏東縣溪流地區之刺軸含羞木移除，預計移除150公頃，移除根株及消耗土壤中種子庫，以達到防治效果，再針對可造林處復育造林，恢復生態林相，以串連國土生態保育綠色網絡，達成國內生物多樣性、水土保持、碳吸存、國土保安及發展農林資材綠色經濟產業等效益。
(二)林業及保育署辦理「外來入侵種埃及聖䴉、綠鬣蜥與恆春半島銀合歡移除及復育計畫(112-113年)」移除埃及聖䴉未達預期目標
「強勢外來入侵種移除防治及復育計畫(114-117年)」係「外來入侵種埃及聖䴉、綠鬣蜥與恆春半島銀合歡移除及復育計畫(112-113年)」延續計畫(以下簡稱前期計畫)，前期計畫112年度預算數1億1,857萬3千元，決算數8,574萬4千元，執行率72.31%，預計移除埃及聖䴉500隻，惟112年僅移除120隻未達預期目標，詢據林業保育署表示略以，主要係埃及聖䴉無明顯群聚族群，發現困難，113年度預算數1億1,623萬7千元，1至8月決算數1,135萬7千元，占1至8月分配數3,526萬9千元之比率32.20%(詳表2)，預算執行未如預期。爰此，該署允宜加強棲息位置巡查、追蹤並掌握出沒訊息，掌握野外個體即時通報及移除殘存埃及聖䴉。
(三)研議蒐集各界跨領域專業，納入其他先進科技技術(如無人機等遙航測影像技術等)作為防治策略，並審酌以前年度執行實況，妥訂績效目標
「強勢外來入侵種移除防治及復育計畫(114-117年)」執行單位包括農業部、經濟部、國防部、財政部及內政部等，鑒於移除外來入侵種工作屬跨機關、跨部門事項，應結合公私部門資源，就移除工作之執行人員、移除方式及人道處理等，強化落實管理及監督；另允宜研議蒐集各界跨領域專業，納入其他先進科技技術(如無人機等遙航測影像技術等)作為防治策略，以即時監測、準確鑑定及有效控制外來入侵種之危害。
另114至117年度合共預計移除97隻埃及聖䴉，惟前期計畫於112年度執行成果已移除120隻，目標值顯過低，允宜審酌以前年度執行實績，妥訂績效目標。
綜上，林業及保育署114年度「林業發展」工作計畫項下新增編列1億5萬9千元辦理「強勢外來入侵種移除防治及復育計畫(114-117年)」，允宜研議蒐集各界跨領域專業，納入其他先進科技技術作為防治策略，以即時監測、準確鑑定及有效控制外來入侵種，以降低外來物種對臺灣生態之危害衝擊程度，並審酌以前年度執行實績，妥訂績效目標，以惟成效。
表1 林業及保育署辦理「強勢外來入侵種移除防治及復育計畫(114-117年)」主要工作項目績效目標表
項目	114年	115年	116年	117年	合計
埃及聖䴉移除(隻)	52	26	13	6	97
埃及聖䴉專案巡查(趟次)	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
綠鬣蜥移除(隻)	52,500	47,000	41,800	36,500	177,800
銀合歡移除復育造林(公頃)	35	35	35	35	140
恆春半島銀合歡移除造林後撫育作業(公頃)	483	481	503	490	1,957
補助私有(租用)土地移除(公頃)	170	170	170	161	671
刺軸含羞木移除(公頃)	45	40	35	30	150

資料來源：「強勢外來入侵種移除防治及復育計畫(114-117年)」計畫書。
表2 林業及保育署辦理「外來入侵種埃及聖䴉、綠鬣蜥與恆春半島銀合歡移除及復育計畫(112-113年)」預決算情形 單位：新臺幣千元
項目	112年度		113年度
	預算數	決算數	預算數	1-8月分配數	1-8月決算數
外來入侵種埃及聖䴉、綠鬣蜥與恆春半島銀合歡移除及復育計畫(112-113年)	118,573	85,744	116,237	35,269	11,357

資料來源：林業及保育署提供。