農業部所屬114年度單位預算評估報告
農業部所屬114年度預算案編列歲出總計540億188萬6千元，較113年度預算數485億2,038萬7千元增加54億8,149萬9千元(增幅11.30%，詳表1)。謹就農業部所屬114年度預算案評估如下：
表1 近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表 單位：新臺幣千元
機關名稱	114年度預算案數	113年度預算數	機關名稱	114年度預算案數	113年度預算數
林業及自然保育署及所屬	10,187,177	8,336,056	臺中區農業改良場	293,024	274,691
農村發展及水土保持署及所屬	8,144,262	5,574,375	臺南區農業改良場	299,465	294,182
農業試驗所及所屬	1,244,760	1,152,540	高雄區農業改良場	257,129	251,186
林業試驗所	830,188	802,651	花蓮區農業改良場	257,121	251,588
水產試驗所	789,478	1,337,458	臺東區農業改良場	183,490	184,467
畜產試驗所及所屬	826,130	869,355	漁業署及所屬	8,829,478	9,668,159
獸醫研究所	490,024	708,686	動植物防疫檢疫署及所屬	2,652,035	2,656,977
農業藥物試驗所	631,824	604,505	農業金融署	654,984	651,228
生物多樣性研究所	273,613	261,527	農糧署及所屬	5,257,921	5,096,820
茶及飲料作物改良場	264,334	241,966	農田水利署	9,917,009	7,745,987
種苗改良繁殖場	224,752	312,742	農業科技園區管理中心	981,527	830,343
桃園區農業改良場	283,329	254,643	合計	54,001,886	48,520,387
苗栗區農業改良場	228,832	158,255

說 明：林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心以下分別簡稱林業及保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。
資料來源：114年度中央政府總預算案。

四、新增辦理整體性治山防災計畫第5期(114-117年度)計畫，總經費144億元並較前期增加，惟部分長期水土保持計畫通盤檢討年數超逾5年，允宜就特定水土保持區之劃定、廢止及保育治理工作強化相關管理作為
114年度農業部農村發展及水土保持署(以下簡稱農村水保署)於「水土保持發展」科目項下，編列「整體性治山防災計畫(第5期)」(以下簡稱治山防災計畫)第1年經費45億7,900萬元[1]，總經費144億元，執行期間114年至117年。經查：
[1] 整體性治山防災計畫(第5期)第1年經費包括「人事費」150萬元，「業務費」5億4,361萬8千元，「設備及投資」35億6,758萬2千元及「獎補助費」4億6,630萬元。
(一)第5期治山防災計畫辦理事項
第4期治山防災計畫(執行期程110年至113年)將於113年度屆期，農村發展及水土保持署為延續前期各項工作，賡續辦理第5期，執行期間為114年度至117年度，計畫總經費為144億元，預計辦理土石流防災與監測、集水區綜合規劃與管理、治山防災、山坡地監督與管理、韌性坡地環境與資源保育及資料整合加值與分析等6項工作，較第4期總經費132億元，增加12億元(增幅9.09%)，主要係治山防災增加14億1,600萬元(增幅16.91%，詳表1)，預計達成目標詳如表2。114年度預計辦理山坡地土砂災害、治山防災、水庫集水區保育、國有非公用山坡地水土保持處理與維護、土砂災害防治及清疏、山坡地環境生態、土石流監測及預報、水土保持監測與管理、區域性水土資源保育、特定水土保持區保育治理及水土保持教育推廣等事項。
(二)第4期治山防災計畫預算執行情形及已完成事項
第4期治山防災計畫110至112年預算執行率介於89.44%至99.06%之間，113年度截至8月底執行數14億9,865萬3千元，占截至8月底分配數18億1,002萬2千元之比率82.80%(詳表3)，110年度至113年度8月底，累計完成土砂災害防治1,238處、崩塌地治理86處、野溪清疏923.8萬立方公尺、水庫集水區保育140處及韌性坡地環境與資源保育138處。
(三)特定水土保持區近年廢止件數增加，且部分長期水土保持計畫通盤檢討年數超逾5年，允宜強化相關管理作為
水土保持法明定水庫集水區、主要河川上游之集水區、海岸、湖泊沿岸、水道兩岸須特別保護者、沙丘地、沙灘等風蝕嚴重者、山坡地坡度陡峭具危害公共安全之虞者，以及其他對水土保育有嚴重影響者，應劃定為特定水土保持區[2]。其管理機關[3]應擬定長期水土保持計畫報請中央主管機關核定實施，且每5年應通盤檢討1次[4]。說明如下：
[2] 參據水土保持法第16條第1項。
[3] 水土保持法第16條第2項規定：「前項特定水土保持區，應由中央或直轄市主管機關設置或指定管理機關管理之。」
[4] 參據水土保持法第18條第1項規定：「特定水土保持區應由管理機關擬定長期水土保持計畫，報請直轄市主管機關層轉或逕請中央主管機關核定實施之。」第2項：「前項長期水土保持計畫，每五年應通盤檢討一次，並得視實際需要變更之；遇有特殊需要，並得隨時報請直轄市主管機關層轉或逕請中央主管機關核准變更之。」
1.110年至113年8月31日特定水土保持區廢止件數增加，占已公告面積比率達23.15%：據農村水保署公告之特定水土保持區一覽表，截至113年8月31日，累計已公告之特定水土保持區共計92件(面積2萬237.11公頃)，其中47件已廢止，2件部分廢止，1件尚未提出長期水土保持計畫(詳表4)，扣除已廢止件數之面積，現有公告面積1萬3,245.33公頃。依「特定水土保持區劃定與廢止準則」第5條略以，特定水土保持區一部或全部已無保全對象、近3年無重大土砂災害致人民生命或財產損失、已無加強水土保持處理與維護之需求或長期水土保持計畫已執行完畢者得廢止之。而110年至113年8月31日雖新增公告17件特定水土保持區，惟110至113年廢止件數合計35件(含部分廢止)，廢止面積4,685.5公頃，占已公告面積2萬237.11公頃之23.15%，鑒於氣候變遷帶來極端降雨導致土石流或大規模崩塌之可能性提高，近年廢止特定水土保持區件數及面積增加，允宜審慎評估特定水土保持區廢止程序，以避免發生土砂災害危害人民安全或致重大財損。
2.部分地區通盤檢討時間超逾規定：依水土保持法第18條規定略以，特定水土保持區長期水土保持計畫，每5年應通盤檢討1次。詢據農村水保署已公告之特定水土保持區一覽表，其中68件第1次通盤檢討日期距長期水土保持計畫核定日期超逾5年；另53件第2次通盤檢討距第1次檢討已逾5年，允宜配合新1期治山防災計畫之推動，研謀強化相關管理作為，督導各管理機關依法定期檢討水保計畫和通盤檢討作業提報與核定時程，以發揮保護特定水土保持區內水土資源之目標。
綜上，農業部農村水保署自114年起辦理「第5期治山防災計畫」所需經費144億元，較第4期增加12億元，主要係治山防災增加14億1,600萬元，鑒於近年特定水土保持區廢止件數及面積增加，且部分長期水土保持計畫通盤檢討年數超逾5年，允宜就特定水土保持區之劃定、廢止及保育治理工作強化相關管理作為，並督導各管理機關依法檢討長期水土保持計畫，以減少土石流及大規模崩塌災害發生機會或減輕影響範圍。
表1 第5期治山防災計畫經費增加情形表 單位：新臺幣萬元；%
工作項目	第4期經費	第5期經費	增減經費	增加幅度	辦理事項
土石流防災與監測	92,000	92,000	0	0.00	土石流社區自主防災與整備、土石流災害應變與警戒、土石流防災監測、土石流災害潛勢調查與資料庫整合
集水區調適規劃與淨零策略推動	65,000	87,080	22,080	33.97	集水區調適規劃、水砂觀測資料運用分析、工程品質管理精進、減碳增匯策略推動、工程構造物巡檢與延壽評估
治山防災	837,600	979,200	141,600	16.91	土砂災害防治、重要集水區保育治理、國有非公用山坡地處理與維護、特定水土保持區治理、工程維護及再生活化
山坡地監督與管理	110,000	96,200	-13,800	-12.55	水土保持管理、山坡地環境資源調查、特定水土保持區劃定、特定水土保持區劃定、坡地治理及防災教育推廣
韌性坡地及區域性水土資源保育	175,400	145,520	-29,880	-17.04	農地水土保持輔導、農塘資源保育及運用、生態環境檢核與棲地補償、環境友善及民眾參與
資料整合加值與分析	40,000	40,000	0	0.00	基礎資料建置、開放資料與雲端整合、巨量資料智慧分析與加值、資通安全之保護及管理
合計	1,320,000	1,440,000	120,000	9.09

資料來源：整體性治山防災計畫(第4期及第5期)核定本。
表2 農村水保署辦理「「第5期治山防災計畫」」主要工作項目績效目標表
策略	措施	114 / 年度	115 / 年度	116 / 年度	117 / 年度	合計
土石流防災與監測	土石流防災演練與宣導(場)	180	180	180	180	720
	土石流警戒基準值(區)	150	150	150	150	600
集水區調適規劃與淨零策略推動	集水區水土保持需求性調查規劃治理(個)	18	16	18	15	67
	水土保持工程減碳增匯(件)	250	225	205	220	900
治山防災	土砂災害防治(處)	200	200	200	200	800
	崩塌地處理(處)	20	20	20	20	80
	野溪清疏土砂量(萬m3)	160	160	160	160	640
	水庫土砂防治(處)	30	30	30	30	120
山坡地監督與管理	水土保持監督檢查(件次)	4,300	4,300	4,300	4,300	17,200
	山坡地疑似違規使用案件查復(件)	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
	盤點檢討山坡地範圍劃定面積(公頃)	100	100	100	100	400
	水土保持教育推廣活動(場)	200	200	200	200	800
	培訓水土保持義工及解說員(人)	150	150	150	150	600
韌性坡地環境與資源保護	農地水土保持輔導(處)	20	20	20	20	80
	農塘資源保育與運用(處)	15	15	15	15	60
資料整合加值與分析	資料開放項目(項)	20	20	20	20	80

資料來源：整體性治山防災計畫(第5期)核定本。
表3 「第4期治山防災計畫」預算執行情形表 單位：新臺幣千元；%
年度	預算數	執行數	執行率
110年度	2,654,018	2,623,815	98.86
111年度	2,589,489	2,315,985	89.44
112年度	2,437,963	2,415,032	99.06
113年度	2,709,367	1,498,653	55.31

說 明：113年度執行數係截至8月底。
資料來源：農村水保署提供。
表4 截至113年8月31日特定水土保持區公告及廢止概況表
單位：件
年度	公告件數	長期水土保持計畫	第一次通盤檢討	第二次通盤檢討	廢止	部分廢止
89至93	68	37	-	-	-	-
94至98	-	27	2	-	-	-
99至103	4	4	49	-	2	-
104至108	2	4	14	7	8	1
109	1	2	3	26	3	-
110	-	-	1	4	20	-
111	7	-	2	13	8	-
112	6	11	-	2	3	-
113	4	6	-	1	3	1
合計	92	91	71	53	47	2

資料來源：農村水保署網站政府資訊公開\山坡地資源利用統計(113年8月31日檢索)，本報告整理。