農業部所屬114年度單位預算評估報告
農業部所屬114年度預算案編列歲出總計540億188萬6千元，較113年度預算數485億2,038萬7千元增加54億8,149萬9千元(增幅11.30%，詳表1)。謹就農業部所屬114年度預算案評估如下：
表1 近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表 單位：新臺幣千元
機關名稱	114年度預算案數	113年度預算數	機關名稱	114年度預算案數	113年度預算數
林業及自然保育署及所屬	10,187,177	8,336,056	臺中區農業改良場	293,024	274,691
農村發展及水土保持署及所屬	8,144,262	5,574,375	臺南區農業改良場	299,465	294,182
農業試驗所及所屬	1,244,760	1,152,540	高雄區農業改良場	257,129	251,186
林業試驗所	830,188	802,651	花蓮區農業改良場	257,121	251,588
水產試驗所	789,478	1,337,458	臺東區農業改良場	183,490	184,467
畜產試驗所及所屬	826,130	869,355	漁業署及所屬	8,829,478	9,668,159
獸醫研究所	490,024	708,686	動植物防疫檢疫署及所屬	2,652,035	2,656,977
農業藥物試驗所	631,824	604,505	農業金融署	654,984	651,228
生物多樣性研究所	273,613	261,527	農糧署及所屬	5,257,921	5,096,820
茶及飲料作物改良場	264,334	241,966	農田水利署	9,917,009	7,745,987
種苗改良繁殖場	224,752	312,742	農業科技園區管理中心	981,527	830,343
桃園區農業改良場	283,329	254,643	合計	54,001,886	48,520,387
苗栗區農業改良場	228,832	158,255

說 明：林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心以下分別簡稱林業及保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。
資料來源：114年度中央政府總預算案。

五、近3年天然災害所致財損增加，允宜檢討潛勢區防減災處理工程推動績效，研訂施工改善前後減災成果之衡量標準，以提高計畫成效
農村水保署114年度預算案於「水土保持發展-氣候變遷下大規模崩塌防減災」編列「氣候變遷下大規模崩塌及不安定土砂防減災計畫第二期(110至115年)」第5年經費9億8,480萬元。經查：
(一)「氣候變遷下大規模崩塌及不安定土砂防減災計畫」預算執行情形
因氣候變遷導致面臨不安定土砂災害風險及複合型土砂災害威脅，為導入新科技與新技術以建立完整基礎調查及預測能力，進行流域不安定土砂災害風險評估，經行政院111年11月核定修正計畫名稱為「氣候變遷下大規模崩塌及不安定土砂防減災計畫第二期(110至115年)」，總經費為65.5億元，其中農村水保署辦理部分59.5億元，該計畫110至112年預算執行率介於96.85%至98.85%之間，113年度截至8月底執行數3億9,410萬4千元，占截至8月底分配數5億7,321萬8千元之比率68.75%(詳表1)，110年度至113年度8月底，完成累計48處潛勢區調查與評估、54處前勢區影響範圍與整合及57處潛勢區多元尺度判釋與監測。
(二)近3年天然災害造成水土保持類損失金額龐鉅，允宜賡續檢討潛勢區防減災處理工程衡量標準，以有效評核減災成效
據統計109至112年臺灣水土保持類天然災害總損失金額，112年達38.99億元，近3年最高，主要為颱風災害，其中治山防災損失13.11億元，較111年增加4.28倍(詳表2）。是以，仍待檢討強化山坡地或崩塌潛勢區之水土保持工程，以減少天然災害帶來損害。「氣候變遷下大規模崩塌及不安定土砂防減災計畫第二期(110至115年)」績效指標有3項，包括防災整備率、防護能力提升率及不安定土砂風險評估率，有關「防護能力提升率」之衡量目標係針對具較高風險之133處大規模崩塌潛勢區，其中90處需進行減災處理工程者，擇54處辦理減災處理與管理作為，例如於潛勢區集水區施行農地水土保持工程、持續辦理坡腳、坡面處理工程、集水井等既有減災設施維護管理等。111至112年度各項措施實際值均達預計值(詳表3)，該衡量標準尚難明確表達潛勢區災害之減輕程度，惟統計110至112年水土保持類災害損失分別為26.75億元、19.99億元及38.99億元，較109年度5.64億元，增加頗鉅，允宜檢討該計畫之辦理成效，並加強控管；另現行衡量防護能力提升之指標，除以施工處所數量衡量外，允宜定期評估潛勢區處理改善前後土砂崩塌數量、土砂堆積量或財損等災害減少程度，進行執行減災處理工程措施及管理作為前後之比較，以具體呈現減輕災害誘發，強化提升防護能力等之推動績效。
綜上，農村水保署114年度預算案於「水土保持發展-氣候變遷下大規模崩塌防減災」編列9億8,480萬元，辦理「氣候變遷下大規模崩塌及不安定土砂防減災計畫(第二期)」，鑑於近3年水土保持類天然災害損失仍高，允宜加強計畫執行控管，並定期就高風險潛勢區域水土保持工程與減災處理方案，執行減災處理工程及相關措施後，土砂崩塌數量或土砂堆積量等災害減少程度等成果型之量化指標，進行施工改善前後之比較，並據以滾動檢討工程推動作為，提高計畫成效。
表1 「氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫」預算執行情形表
        單位：新臺幣千元；%
年度	預算數	執行數	執行率
110年度	461,722	456,393	98.85
111年度	584,497	566,057	96.85
112年度	474,940	465,496	98.01
113年度	757,849	394,104	52.00
114年度	984,800	-	-

說 明：113年度執行數係截至8月底。
資料來源：農村水保署提供。
表2 臺灣水土保持類天然災害損失概況表 單位：新臺幣千元
災害別		109年	110年	111年	112年
颱風災害	農業及產業道路損失	8,743	213,596	680,856	2,138,911
	治山防洪損失	15,675	139,268	248,345	1,311,367
水災	農業及產業道路損失	228,598	1,407,546	370,508	224,057
	治山防洪損失	296,035	836,923	333,866	212,384
地震災害	農業及產業道路損失	-	-	350,461	-
	治山防洪損失	-	-	14,218	-
其他災害	農業及產業道路損失	-	4,710	-	-
	治山防洪損失	14,929	72,998	1,100	12,400
總損失金額		563,980	2,675,041	1,999,354	3,899,119

資料來源：112年水土保持年報。
表3 績效指標「防護能力提升率」對應之調適策略相關措施截至113年8月執行情形
策略	措施	110至112年合計		113年
		預計值	實際值	預計值	1至8月實際值
減輕災害誘發與影響	潛勢區集水區農地水土保持評估與處理(處)	32	32	12	8
	潛勢區處理改善(件)	48	48	17	8
	潛勢區影響範圍防護能力提升(戶)	1,800	2,078	700	400
提升防減災成效	減災成效評估與檢討(處)	46	46	12	8
	防減災技術提升與改善(件)	9	9	3	1
	潛勢區調適策略規劃檢討(處)	34	34	-	-
推動大規模崩塌潛勢區水土保持管理	開發變異監測與土砂生產研究(件)	3	3	1	0
	推動大規模崩塌特定水土保持區之劃定(處)	6	6	2	1
	教育與宣導(人次)	16,500	16,500	5,500	3,500

說 明：「防護能力提升率」對應之調適策略相關措施係依該計畫書圖2-3「調適策略與績效指標關聯圖」。
資料來源：計畫書、農村水保署。