農業部所屬114年度單位預算評估報告
農業部所屬114年度預算案編列歲出總計540億188萬6千元，較113年度預算數485億2,038萬7千元增加54億8,149萬9千元(增幅11.30%，詳表1)。謹就農業部所屬114年度預算案評估如下：
表1 近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表 單位：新臺幣千元
機關名稱	114年度預算案數	113年度預算數	機關名稱	114年度預算案數	113年度預算數
林業及自然保育署及所屬	10,187,177	8,336,056	臺中區農業改良場	293,024	274,691
農村發展及水土保持署及所屬	8,144,262	5,574,375	臺南區農業改良場	299,465	294,182
農業試驗所及所屬	1,244,760	1,152,540	高雄區農業改良場	257,129	251,186
林業試驗所	830,188	802,651	花蓮區農業改良場	257,121	251,588
水產試驗所	789,478	1,337,458	臺東區農業改良場	183,490	184,467
畜產試驗所及所屬	826,130	869,355	漁業署及所屬	8,829,478	9,668,159
獸醫研究所	490,024	708,686	動植物防疫檢疫署及所屬	2,652,035	2,656,977
農業藥物試驗所	631,824	604,505	農業金融署	654,984	651,228
生物多樣性研究所	273,613	261,527	農糧署及所屬	5,257,921	5,096,820
茶及飲料作物改良場	264,334	241,966	農田水利署	9,917,009	7,745,987
種苗改良繁殖場	224,752	312,742	農業科技園區管理中心	981,527	830,343
桃園區農業改良場	283,329	254,643	合計	54,001,886	48,520,387
苗栗區農業改良場	228,832	158,255

說 明：林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心以下分別簡稱林業及保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。
資料來源：114年度中央政府總預算案。

八、因應全球2050淨零排放趨勢，配合自然碳匯關鍵戰略行動計畫，推動建構我國海洋碳匯基線資料，惟部分海洋碳匯量測及驗證之抽採樣範圍略顯不足，允宜研謀改善
漁業署114年度預算案於「漁業科技研究發展」項下「氣候變遷調適策略」編列4,729萬8千元，經查：
(一)漁業署氣候變遷調適策略計畫預計辦理項目
漁業署氣候變遷調適策略計畫114年度編列經費4,729萬8千元，包括獎補助費4,690萬7千元，及國外旅費39萬1千元。預計辦理項目內容如下：
1.建立臺灣漁業相關水產品碳足跡。
2.節能減碳之漁船設備開發與應用。
3.因應氣候變遷養殖漁產業大宗養殖漁業物種調適策略研擬。
4.海洋碳匯測量技術研究。
5.海洋碳匯係數及活動數據資料庫研究。
(二)允宜加速建立海洋碳匯量測方法與本土係數，並完成認證作業，以增加海洋碳匯
據審計部於112年度中央政府總決算審核報告所提意見[1]，我國總溫室氣體排放量由94年之290.551百萬公噸二氧化碳當量（MtCO2e），降至109年之285.071 MtCO2e，110年上升為297.007 MtCO2e，110年度移除量為21.850 MtCO2e，僅占當年度排放量之7.36%，與2050淨零排放目標差異甚巨，主要係國家溫室氣體清冊之自然碳匯（Natural Carbon Sink）僅包括森林碳匯，未將土壤及海洋碳匯計入碳移除所致。
[1] 112年度中央政府總決算審核報告第2冊丙-584至585頁。
依據農業部2050淨零轉型自然碳匯關鍵戰略行動計畫，2030年目標值為增匯量135.75萬公噸CO2當量，其中海洋預估達成34萬公噸CO2當量，預計措施包含	強化海洋濕地碳匯管理及設置水產動植物繁殖保育區等，迄112年度達成保育區7.71平方公里，另詢據漁業署表示：為加速推動建立海洋碳匯量測方法與本土係數，漁業署已建立調查海域及海岸濕地多元生態系統之碳匯(Carbon Sink)現況，透過建立海洋碳匯量測方法，並進行盤點與調查碳匯基線資料，研究成果包括建立海草、海岸濕地、海洋棲地及水產動植物繁殖保育區等不同棲地環境之量測方法與排放係數。在海草量測方法方面，參照IPCC 2006及2013國家溫室氣體清冊指南，建立臺灣海草碳匯量測方法，其中量化海草植物體碳吸存速率方法包含戳針法及綁線法；量化海草土壤碳匯量方法包含碳庫差分法及增減法，另農業部及海洋委員會已於113年3月26日函送環境部「海草復育」及「紅樹林植林」之溫室氣體減量方法草案。環境部於113年7月9日召開「海草復育」及「紅樹林植林」溫室氣體減量方法草案第1次專案小組審查會議，將依審查委員意見修正後再提送環境部進行第2次專案小組審查，積極推動辦理建立建立海洋碳匯量測方法與本土係數，與後續認證作業。
綜上，漁業署114年度預算案於「漁業科技研究發展」項下「氣候變遷調適策略」編列4,729萬8千元，以因應全球2050淨零排放趨勢，配合自然碳匯關鍵戰略行動計畫，推動建構我國海洋碳匯基線資料，允宜加速建立海洋碳匯量測方法與本土係數，並完成認證作業，以增加海洋碳匯，並強化海洋碳匯生態系(海草床、紅樹林及鹽沼等)調查、復育及監控工作，以落實2050淨零排放目標。