農業部所屬114年度單位預算評估報告
農業部所屬114年度預算案編列歲出總計540億188萬6千元，較113年度預算數485億2,038萬7千元增加54億8,149萬9千元(增幅11.30%，詳表1)。謹就農業部所屬114年度預算案評估如下：
表1 近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表 單位：新臺幣千元
機關名稱	114年度預算案數	113年度預算數	機關名稱	114年度預算案數	113年度預算數
林業及自然保育署及所屬	10,187,177	8,336,056	臺中區農業改良場	293,024	274,691
農村發展及水土保持署及所屬	8,144,262	5,574,375	臺南區農業改良場	299,465	294,182
農業試驗所及所屬	1,244,760	1,152,540	高雄區農業改良場	257,129	251,186
林業試驗所	830,188	802,651	花蓮區農業改良場	257,121	251,588
水產試驗所	789,478	1,337,458	臺東區農業改良場	183,490	184,467
畜產試驗所及所屬	826,130	869,355	漁業署及所屬	8,829,478	9,668,159
獸醫研究所	490,024	708,686	動植物防疫檢疫署及所屬	2,652,035	2,656,977
農業藥物試驗所	631,824	604,505	農業金融署	654,984	651,228
生物多樣性研究所	273,613	261,527	農糧署及所屬	5,257,921	5,096,820
茶及飲料作物改良場	264,334	241,966	農田水利署	9,917,009	7,745,987
種苗改良繁殖場	224,752	312,742	農業科技園區管理中心	981,527	830,343
桃園區農業改良場	283,329	254,643	合計	54,001,886	48,520,387
苗栗區農業改良場	228,832	158,255

說 明：林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心以下分別簡稱林業及保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。
資料來源：114年度中央政府總預算案。

九、新增3項漁業發展計畫，惟近年我國養殖漁業產量減少，允宜檢討強化各項漁業發展計畫之執行成效，並加強拓展水產品內外銷市場，以促進我國漁業永續健全發展
漁業署114年度預算案「漁業發展」分別新增編列「漁業永續經營基礎建設計畫(第二期)」第1年經費15億350萬元、「漁業發展-建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫(第二期)」1億元及「養殖漁業振興計畫」5億5,500萬元等3項漁業發展計畫，以促進漁業永續健全發展。經查：
(一)「漁業發展」新增3項計畫，均屬延續前期計畫，惟「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫(第二期)」迄113年8月底尚未核定，重大施政計畫規劃未盡周延，允宜檢討改進
漁業署114年度新增3項計畫，均屬延續前期計畫，賡續推動漁業永續發展，說明如下(詳表1)：
1.新增「漁業永續經營基礎建設計畫(第二期)」[1]：該計畫於113年3月22日經行政院核定通過，計畫總經費76億7,850萬元，中央負擔58億4,420萬元，計畫期程114至117年度，114年度編列經費15億350萬元，計畫內容包括建構安全永續漁港9億9,350萬元、建構漁業產銷通路衛生體系3億8,000萬元及建構沿近海漁船船員安全及友善環境1億3,000萬元等工作項目。
[1] 「漁業永續經營基礎建設計畫(第二期)」經行政院113年3月22日院臺農字第1131004080號函核定。
2.新增「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫(第二期)」[2]：計畫總經費71億8,061萬元，計畫期程114至117年度，執行機關包括農糧署50億1,235萬元、農業部畜牧司6億元及漁業署15億6,826萬元，漁業署114年度編列經費1億元，計畫內容包括補助各縣(市)政府辦理建置區域型加工物流中心、製冰廠、冷凍庫、魚貨加工場、魚市場等冷鏈設備8,000萬元；捐助漁民(業)團體辦理建置區域型加工物流中心、製冰廠、冷凍庫、魚貨加工場、魚市場等冷鏈設備1,950萬元；及辦理冷凍加工物流中心資料建置、書圖文件印製、國內旅費及雜支等50萬元，惟迄113年8月底，114年度預算案送本院審議，尚未經行政院核定，重大施政計畫規劃，未盡周延，允宜檢討改善。
[2] 「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系(第2期)」截至113年8月底尚未經行政院核定。
3.新增「養殖漁業振興計畫(第二期)」[3]：該計畫於113年8月23日經行政院核定通過，計畫總經費35億8,000萬元，計畫期程114至117年度，114年度編列經費5億5,500萬元，計畫內容包括補助各直轄市及縣(市)政府辦理養殖漁業生產環境改善與相關公共設施等4億8,200萬元；補助各直轄市及縣(市)政府辦理養殖生產區及集中區之既有養殖工程設施安全改善及管理工作、養殖生產區規劃設置工作及養殖生產區及集中區既有養殖工程設施小額修繕等4,850萬元及業務費2,450萬元。
[3] 「養殖漁業振興計畫(第二期)」經行政院113年8月23日院臺農字第1131016733號函核定。
(二)前期「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」預算執行欠佳，允宜檢討改進
漁業署為強化水產品冷鏈物流體系，自110年配合推動「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫(110-113年)」，截至112年度累計已編預算數6億7,647萬1千元，累計實現數4億1,840萬9千元，累計實現率61.85%；113年度截至8月底累計支用數6,994萬7千元，分別占年度預算數10億3,355萬4千元及累計分配數5億5,283萬元之6.77%及12.65%(詳表2)，預算執行未如預期，主要係因工程多次流標所致，允宜檢討加強控管。
(三)養殖漁業產量、產值與面積近年概呈減少趨勢，且112年養殖漁業面積較109至111年3年平均減少
我國漁業主要分為遠洋漁業、近海漁業、沿岸漁業、內陸漁撈及養殖漁業等，自108至112年總產量由108.94萬公噸降至87.47萬公噸，總產值由892.68億元降至820.18億元，其中養殖漁業產量由28.44萬公噸降至26.43萬公噸，產值由370.74億元降至335.44億元；而112年養殖漁業產值雖較110及111年增加，惟占整體漁業總產值比率40.90%，係108年以來最低(詳表3)；另112年我國養殖漁業面積達4萬1,133公頃(內陸養殖3萬2,251公頃占78.41%，海面養殖8,882公頃占21.59%)，較109至111年3年平均4萬4,367.79公頃減少7.29%；而內陸養殖漁戶數2萬7,263戶，平均每戶養殖面積1.18公頃，亦較111年平均面積1.25公頃減少(詳表4)，允宜檢討強化各項養殖漁業發展計畫之執行成效，以維我國養殖漁業之永續健全發展。
(四)112年水產品出口量值下降，多元出口措施仍待強化
據農業部提供我國水產品對外出口貿易概況，112年水產品出口量48萬4,925公噸及出口值14億9,555萬3千美元，較111年水產品出口量55萬4,851公噸及出口值16億8,374萬8千美元，分別減少12.60%及11.18%，未見增長趨勢；另就主要出口貿易國統計，112年出口數量主要集中於泰國、日本及越南，近整體出口量之5成，對日本出口量雖居第2位，惟出口值則居冠，逾整體出口值25%；113年截至7月底水產品出口量30萬4,475公噸較112年同期之27萬8,119公噸增加，惟出口值8億160萬7千美元，較112年同期之出口值8億6,963萬6千美元衰退(詳表5)。
綜上，漁業署114年度預算案於「漁業發展」項下新增「漁業永續經營基礎建設計畫(第二期)」15億350萬元、「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫(第二期)」1億元及「養殖漁業振興計畫(第二期)」5億5,500萬元等3項漁業發展計畫，惟我國養殖漁業產量及產值自108年起概呈減少趨勢，112年水產品對外出口量值呈下降，允宜檢討強化各項漁業發展計畫之執行進度控管，並加強水產品內外銷市場之拓展，以促進我國漁業之永續健全發展。
表1 漁業署「漁業發展」新增計畫總經費、期程及計畫內容表
單位：新臺幣千元
計畫名稱	計畫總經費	計畫期程	計畫內容
漁業永續經營基礎建設計畫(第二期)	7,678,500	114-117年度	一、建構安全永續漁港：推動漁港機能維護、漁港多元發展、漁港智慧與防災、漁港友善環境等建設。 / 二、建構漁業產銷通路衛生體系：魚市場等漁產運銷設施改善。 / 三、建構沿近海漁船船員安全及友善環境：建構沿近海漁船船員休憩環境、沿近海友善環境營造、澎湖縣海洋產業計畫。
建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫(第二期)	7,180,610	114-117年度	建構全國漁產品冷鏈體系，輔導批發市場及產地漁民(業)團體持續升級冷鏈設施(備)、提升區域共同運銷之水產品處理量能；建置區域加工冷鏈設備，均衡區域發展，冷鏈不斷鏈。
養殖漁業振興計畫(第二期)	3,580,000	114-117年度	一、提高魚塭聚落整合率，輔導地方政府整合魚塭聚落劃設養殖漁業生產區。 / 二、強化養殖漁業生產區基礎設施整建 / (一)辦理全國養殖生產區基礎公共設施規劃設計、工程及措施推動。 / (二)預計擇定4-5處地點評估及規劃建構統籌供水系統。

資料來源：漁業署提供。
表2 漁業署辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」迄113年8月執行概況表 單位：新臺幣千元；%
截至112年度		113年度預算執行情形
累計已編預算數	累計實現數	預算數	截至8月底分配數	截至8月底實現數	執行數占預算數比率	執行數占分配數比率
676,471	418,409	1,033,554	552,830	69,947	6.77	12.65

資料來源：漁業署提供。
表3 我國主要漁業近年生產情形 單位：公噸；新臺幣千元
種類	項目	108年	109年	110年	111年	112年
總計	產量	1,089,382	1,037,512	885,041	976,000	874,696
	產值	89,267,500	86,622,617	71,216,052	77,880,206	82,017,923
遠洋 / 漁業	產量	621,317	560,744	431,902	531,972	475,111
	產值	35,740,304 / (40.04%)	33,840,306 / (39.07%)	25,560,838 / (35.89%)	32,658,442 / (41.93%)	35,498,911 / (43.28%)
近海 / 漁業	產量	153,529	153,102	150,013	148,374	115,325
	產值	12,619,325	12,300,101	10,317,881	9,796,239	9,606,447
沿岸 / 漁業	產量	26,393	31,004	24,549	20,701	19,863
	產值	3,605,905	4,438,938	3,406,916	3,286,909	3,352,285
內陸 / 漁撈	產量	3,738	156	56	143	126
	產值	227,501	17,299	3,380	18,925	16,254
養殖 / 漁業	產量	284,406	292,507	278,522	274,810	264,271
	產值	37,074,467 / (41.53%)	36,025,973 / (41.59%)	31,927,037 / (44.83%)	32,119,692 / (41.24%)	33,544,024 / (40.90%)

說 明：1.養殖漁業包括海面及內陸養殖。
2.括弧內百分比係該產值占總計之比率。
資料來源：漁業署。
表4 近年養殖漁業面積及漁戶數 單位：公頃；戶
項目	109年	110年	111年	112年
1.養殖漁業面積	44,111.17	45,481.48	43,510.73	41,133.00
(1)海面養殖	8,577.99	9,988.45	9,428.91	8,882.00
(2)內陸養殖	35,533.18	35,493.03	34,081.82	32,251.00
2.養殖漁業漁戶數	36,604	34,696	35,131	35,469
(1)海面養殖	7,972	8,031	7,871	8,206
(2)內陸養殖	28,632	26,665	27,260	27,263

資料來源：漁業署。
表5 近年水產貿易出口總計、主要出口國及特定魚種出口量值概況表
單位：公噸；千美元
項目	111年		112年		112年1-7月		113年1-7月底
	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
出口 / 總計	554,851	1,683,748	484,925	1,495,553	278,119	869,636	304,475	801,607
泰國	170,283	228,686	142,602	223,807	84,718	120,804	111,946	151,508
中國	74,195	169,194	28,417	49,794	6,266	7,253	32,826	72,495
日本	67,623	480,551	62,533	386,909	35,934	248,889	33,094	192,434
越南	41,530	108,204	33,539	83,193	22,425	51,593	21,205	48,771
美國	30,425	161,890	29,149	145,378	17,306	85,679	13,581	77,446

資料來源：漁業署提供，本中心彙整。