農業部所屬114年度單位預算評估報告
農業部所屬114年度預算案編列歲出總計540億188萬6千元，較113年度預算數485億2,038萬7千元增加54億8,149萬9千元(增幅11.30%，詳表1)。謹就農業部所屬114年度預算案評估如下：
表1 近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表 單位：新臺幣千元
機關名稱	114年度預算案數	113年度預算數	機關名稱	114年度預算案數	113年度預算數
林業及自然保育署及所屬	10,187,177	8,336,056	臺中區農業改良場	293,024	274,691
農村發展及水土保持署及所屬	8,144,262	5,574,375	臺南區農業改良場	299,465	294,182
農業試驗所及所屬	1,244,760	1,152,540	高雄區農業改良場	257,129	251,186
林業試驗所	830,188	802,651	花蓮區農業改良場	257,121	251,588
水產試驗所	789,478	1,337,458	臺東區農業改良場	183,490	184,467
畜產試驗所及所屬	826,130	869,355	漁業署及所屬	8,829,478	9,668,159
獸醫研究所	490,024	708,686	動植物防疫檢疫署及所屬	2,652,035	2,656,977
農業藥物試驗所	631,824	604,505	農業金融署	654,984	651,228
生物多樣性研究所	273,613	261,527	農糧署及所屬	5,257,921	5,096,820
茶及飲料作物改良場	264,334	241,966	農田水利署	9,917,009	7,745,987
種苗改良繁殖場	224,752	312,742	農業科技園區管理中心	981,527	830,343
桃園區農業改良場	283,329	254,643	合計	54,001,886	48,520,387
苗栗區農業改良場	228,832	158,255

說 明：林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心以下分別簡稱林業及保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。
資料來源：114年度中央政府總預算案。

一０、辦理入侵紅火蟻全面防除計畫，惟112年度部分縣巿紅火蟻發生率不降反升，允宜檢討強化防制作為，並落實辦理苗圃檢查與高風險產品移動管制措施，以提高成效
為辦理植物防疫及作物病蟲害等檢疫工作，動植物防疫檢疫署及所屬(以下簡稱防檢署)114年度預算案於「動植物防檢疫管理-植物防疫業務」項下編列獎補助費2,456萬元，以補助各地方政府、大專院校及相關民間團體推動全國有害生物生物整合性防治、重大病蟲害共同防治及紅火蟻防治相關事項。經查：
(一)近3年辦理入侵紅火蟻全面防除計畫，均呈超支情形
防檢署辦理入侵紅火蟻全面防除計畫，111及112年度預算數均為2,888萬元，決算數分別為2,961萬2千元及3,384萬6千元，執行率分別為102.53%及117.20%；113年度預算數2,456萬元，截至8月底執行數3,344萬5千元，已逾預算數36.18%(詳表1)，近3年辦理入侵紅火蟻全面防除計畫，均呈超支情形，據防檢署說明，主要係研提計畫多於預期，超支經費由「動植物防檢疫管理」流用。
(二)辦理入侵紅火蟻全面防除計畫，以控制紅火蟻發生範圍與族群密度
防檢署為有效控制入侵紅火蟻發生範圍與族群密度，辦理入侵紅火蟻全面防除計畫，據防檢署資料，紅火蟻主要分布於北臺灣，桃園市為主要發生區，並在臺北巿及新北巿等巿縣部分區域發生，該署為使有限經費達到最佳防治效益，採「圍堵與熱區防治」併行方式推動紅火蟻防治，將紅火蟻圍堵於新北市淡水河（北防線）與新竹縣頭前溪（南防線）之間，防線外即時防治全力撲滅，防線內清除熱點抑制密度。惟執行結果，部分區域112年度之整體紅火蟻發生率仍較111年度提高(詳表2)，如桃園市即有中壢區等6區域呈升高，金門縣有3個區域112年度發生率甚達4成以上，有待強化防治作為。審計部於112年度決算審核報告亦提出意見指出，該署防檢署補助地方政府辦理入侵紅火蟻全面防除計畫，以控制紅火蟻發生範圍與族群密度，惟112年度部分縣巿紅火蟻發生率不降反升，且未落實辦理苗圃檢查與高風險產品移動管制措施。詢據防檢署，為防範入侵紅火蟻隨公共工程綠美化使用之土方或植栽擴散移動，防檢署業於112年5月17日中央防治紅火蟻工作會報第29次會議，請發生紅火蟻之各縣市政府依農業部「花卉與種苗及栽培介質防範紅火蟻移動管理作業要點」規定，落實辦理苗圃檢查並輔導業者進行防治，並於113年再督促縣市政府盤點轄區應管理對象，將發生區內之業者資料及檢查防治情形彙送農糧署及防檢署，落實執行苗圃檢查與高風險產品移動管制作業。
綜上，防檢署辦理入侵紅火蟻全面防除計畫114年度於「動植物防檢疫管理-植物防疫業務」項下編列獎補助費2,456萬元，以補助各地方政府、大專院校及相關民間團體執行，近3年均呈超支情形，惟112年度部分區域紅火蟻發生率不降反升，允宜檢討改進。
表1辦理入侵紅火蟻全面防除計畫近年預決算情形
單位：新臺幣千元；%
年度	預算數	決算數	執行率
111	28,880	29,612	102.53
112	28,880	33,846	117.20
113	24,560	33,445	136.18

說 明：113年度決算數係截至8月底。
資料來源：防檢署提供。

表2　 111及112年度市縣紅火蟻發生率情形表 單位：%
市縣	行政區	111年度	112年度	112年度較111年度增減情形
桃園市	中壢區	9.2	12.3	3.1
	平鎮區	21.1	17.5	-3.6
	龍潭區	34.9	22.5	-12.4
	楊梅區	39.8	18.7	-21.1
	新屋區	10.9	8.4	-2.5
	觀音區	24.2	21.5	-2.7
	桃園區	8.6	8.9	0.3
	龜山區	7.1	4.3	-2.8
	八德區	12.2	14.5	2.3
	大溪區	20.9	31.8	10.9
	復興區	0.5	0.8	0.3
	大園區	24.2	31.6	7.4
	蘆竹區	13.5	13.5	0
新竹縣	橫山鄉	2.3	1.8	-0.5
	新竹市	4.1	7.2	3.1
	竹東鎮	3.7	3.5	-0.2
	寶山鄉	9.3	5.3	-4
	北埔鄉	1.5	4.9	3.4
	峨眉鄉	2.9	5.8	2.9
苗栗縣	竹南鎮	3.9	4.4	0.5
	頭份市	10.3	10.3	0
	三灣鄉	9.5	10.7	1.2
	南庄鄉	10.6	6.7	-3.9
	後龍鎮	0.3	0.8	0.5
	造橋鄉	6.1	6.3	0.2
	頭屋鄉	4.2	2.6	-1.6
	獅潭鄉	0.7	0.5	-0.2
	苗栗市	0.1	0.5	0.4
	公館鄉	0.3	0.3	0
	銅鑼鄉	0.2	0.8	0.6
	三義鄉	0.7	0.0	-0.7
金門縣	金沙鎮	29.7	50.9	21.2
	金湖鎮	26.1	37.6	11.5
	金寧鄉	23.2	48.5	25.3
	金城鎮	15.7	41.5	25.8
	烈嶼鄉	17.6	29.9	12.3

資料來源：防檢署提供。