農業部所屬114年度單位預算評估報告
農業部所屬114年度預算案編列歲出總計540億188萬6千元，較113年度預算數485億2,038萬7千元增加54億8,149萬9千元(增幅11.30%，詳表1)。謹就農業部所屬114年度預算案評估如下：
表1 近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表 單位：新臺幣千元
機關名稱	114年度預算案數	113年度預算數	機關名稱	114年度預算案數	113年度預算數
林業及自然保育署及所屬	10,187,177	8,336,056	臺中區農業改良場	293,024	274,691
農村發展及水土保持署及所屬	8,144,262	5,574,375	臺南區農業改良場	299,465	294,182
農業試驗所及所屬	1,244,760	1,152,540	高雄區農業改良場	257,129	251,186
林業試驗所	830,188	802,651	花蓮區農業改良場	257,121	251,588
水產試驗所	789,478	1,337,458	臺東區農業改良場	183,490	184,467
畜產試驗所及所屬	826,130	869,355	漁業署及所屬	8,829,478	9,668,159
獸醫研究所	490,024	708,686	動植物防疫檢疫署及所屬	2,652,035	2,656,977
農業藥物試驗所	631,824	604,505	農業金融署	654,984	651,228
生物多樣性研究所	273,613	261,527	農糧署及所屬	5,257,921	5,096,820
茶及飲料作物改良場	264,334	241,966	農田水利署	9,917,009	7,745,987
種苗改良繁殖場	224,752	312,742	農業科技園區管理中心	981,527	830,343
桃園區農業改良場	283,329	254,643	合計	54,001,886	48,520,387
苗栗區農業改良場	228,832	158,255

說 明：林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心以下分別簡稱林業及保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。
資料來源：114年度中央政府總預算案。

一四、蔬果殘留農藥含量超過安全容許標準之農藥違規案件逐年攀升，允宜加強輔導農民遵守農藥安全使用，以維糧食安全
農糧署114年度預算案於「農糧管理-農業資源管理」工作計畫項下辦理「建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫」編列預算案數2億2,479萬9千元，計畫總經費12億4,000萬元，計畫期程112至115年度，以加強高風險農畜水產品用藥安全之監測與抽驗。經查：
(一)預算執行情形
建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫，係為食品安全管理，加強農產品源頭管理，強化國產農產品可追溯性，完善農藥及動物用藥管理，該計畫截至113年度已編預算數4億869萬5千元，113年度預算數2億2,542萬3千元，截至8月底累計執行數1億2,852萬1千元同累計分配預算數 (詳表1)。
(二)近3年抽驗蔬果農藥殘留不合格率增加
審計部於112年度決算審核報告提出意見指出[1]，該署推動農業部積極推動化學農藥十年減半行動方案，以確保農產品安全，惟化學農藥總使用量未減反增，又參考歐盟綠色政綱精神推動化學農藥風險減半，近3年農藥風險指數亦未明顯降低等情事，允宜檢討改善。
[1] 112年度中央政府總決算審核報告第2冊丙-587至588頁。
農糧署110至112年度抽驗蔬果農藥殘留件數分別為1萬4,190件、1萬4,222件及1萬4,075件；112年度抽驗之不合格案件計478件，較110年度之417件增加61件，增幅14.63%；112年度不合格率3.40%，較110年度之2.94%增加0.46%（詳表2）。為強化高風險管理，依據前1年度蔬果農藥殘留檢驗不合格結果及其風險程度，調整年度各項作物之抽樣地點、作物別及件數，110至112年度針對農藥殘留高風險蔬菜抽驗件數分別為2,110件、2,638件及2,532件；112年度抽驗之不合格案件計149件，較110年度之122件增加27件，增幅22.13%；112年度不合格率5.88%，較110年度之5.78%高，113年截至8月底為6.55%(詳表3)，允宜加強落實執行高風險蔬果農藥殘留抽驗作業，提升風險管理成效。
綜上，農糧署114年度預算案於「農糧管理-農業資源管理」工作計畫項下辦理「建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫」編列預算案數2億2,479萬9千元，惟蔬果殘留農藥含量超過安全容許標準之農藥違規案件逐年攀升，允宜加強落實高風險蔬果農藥殘留抽驗作業，並廣為宣導農民安全使用農藥，以維糧食安全。
表1 農糧署辦理「建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫」迄113年8月執行概況表 單位：新臺幣千元；%
計畫總金額	截至113年度已編預算數	113年度預算數	截至8月底累計分配數	截至8月底累計執行數			累計執行數占累計分配數比率	累計執行數占預算數比率
				累計實現數	累計預付數	合計
1,240,000	408,695	224,799	128,521	128,521	0	128,521	100	57.17

資料來源：農糧署提供。
表2 近3年抽驗蔬果農藥殘留不合格情形表 單位：件、%
年度	總件數	不合格件數	不合格率
110	14,190	417	2.94
111	14,222	439	3.09
112	14,075	478	3.40

資料來源：農糧署提供。
表3 高風險蔬果農藥殘留預計抽驗件數及實際件數情形表 單位：件；%
年度	總件數	不合格件數	不合格率
110	2,110	122	5.78
111	2,638	150	5.69
112	2,532	149	5.88
113(至8月)	1,968	129	6.55

資料來源：農糧署提供。