農業部所屬114年度單位預算評估報告
農業部所屬114年度預算案編列歲出總計540億188萬6千元，較113年度預算數485億2,038萬7千元增加54億8,149萬9千元(增幅11.30%，詳表1)。謹就農業部所屬114年度預算案評估如下：
表1 近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表 單位：新臺幣千元
機關名稱	114年度預算案數	113年度預算數	機關名稱	114年度預算案數	113年度預算數
林業及自然保育署及所屬	10,187,177	8,336,056	臺中區農業改良場	293,024	274,691
農村發展及水土保持署及所屬	8,144,262	5,574,375	臺南區農業改良場	299,465	294,182
農業試驗所及所屬	1,244,760	1,152,540	高雄區農業改良場	257,129	251,186
林業試驗所	830,188	802,651	花蓮區農業改良場	257,121	251,588
水產試驗所	789,478	1,337,458	臺東區農業改良場	183,490	184,467
畜產試驗所及所屬	826,130	869,355	漁業署及所屬	8,829,478	9,668,159
獸醫研究所	490,024	708,686	動植物防疫檢疫署及所屬	2,652,035	2,656,977
農業藥物試驗所	631,824	604,505	農業金融署	654,984	651,228
生物多樣性研究所	273,613	261,527	農糧署及所屬	5,257,921	5,096,820
茶及飲料作物改良場	264,334	241,966	農田水利署	9,917,009	7,745,987
種苗改良繁殖場	224,752	312,742	農業科技園區管理中心	981,527	830,343
桃園區農業改良場	283,329	254,643	合計	54,001,886	48,520,387
苗栗區農業改良場	228,832	158,255

說 明：林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心以下分別簡稱林業及保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。
資料來源：114年度中央政府總預算案。

一五、辦理「溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫」，農糧產品產銷履歷驗證比率提升，惟112年度蔬菜產銷履歷驗證面積較111年度減少，允宜研謀策略推廣，以提升國產農產品安全品質
農糧署114年度預算案於「農糧管理」項下「溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫」編列13億6,649萬9千元，包含「業務費」9,830萬6千元、「設備及投資」696萬6千元及「獎補助費」12億6,122萬7千元。經查：
(一)「溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫」114年度預計辦理內容
農糧署114年度辦理「溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫」13億6,649萬9千元(預計期程113至116年)，主要係推動農糧產品產銷履歷驗證，擴增國內產銷履歷驗證面積(戶)與產品能見度，提升國產農產品安全品質，輔導措施包含以下4大面向：1.辦理各項生產端輔導措施。2.強化產銷履歷國產優質農產品之行銷推廣。3.優化農友申辦產銷履歷驗證作業。4.推動產銷履歷升級版接軌國際標準，該計畫113年度預算數13億3,456萬9千元，截至8月底累計執行數10億3,450萬9千元占累計分配預算數7億6,240萬4千元之135.69%(詳表1)。
(二)農糧產品產銷履歷驗證比率提升，惟112年度蔬菜產銷履歷驗證面積較111年度減少
據農糧署統計，截至112年底通過農糧產品產銷履歷驗證面積達9萬5,608公頃，占農耕土地之耕作地面積12.28%，較110年度之7.29%提升；其中稻米產銷履歷驗證面積達4萬1,441公頃，占稻米收穫面積18.63%，較110年度之8.98%提升；蔬菜產銷履歷驗證面積1萬1,662公頃，占蔬菜收穫面積8.53%，較110年度之7.33%提升，惟112年度蔬菜產銷履歷驗證面積較111年度減少；果品產銷履歷驗證面積8,221公頃，占果品收穫面積4.73%，較110年度之2.96%提升(詳表2)，鑒於不同品項之產銷履歷驗證面積於不同年度間有所增減，允宜盤點並研謀策略推廣，以強化農產品溯源驗證作業。
綜上，農糧署114年度「溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫」編列13億6,649萬9千元，農糧產品產銷履歷驗證比率提升，惟112年度蔬菜產銷履歷驗證面積較111年度減少，允宜研謀策略推廣，以增加溯源農產品驗證及安全管理。
表1 農糧署辦理「溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫」迄113年8月執行概況表 單位：新臺幣千元；%
計畫總金額	截至113年度已編預算數	113年度預算數	截至8月底累計分配數	截至8月底累計執行數			累計執行數占累計分配數比率	累計執行數占預算數比率
				累計實現數	累計預付數	合計
5,484,194	1,354,693	1,354,693	762,404	276,140	758,369	1,034,509	135.69	76.36

資料來源：農糧署提供。
表2 農糧產品產銷履歷面積情形表 單位：公頃；%
項目	110年度	111年度	112年度
1.當年底有效之產銷履歷農糧產品面積(A)	57,132	79,330	95,608
農耕土地之耕作地面積(B)	787,026	779,826	778,516
比率(A/B)	7.26	10.17	12.28
2.當年底有效之產銷履歷面積-稻米(C)	20,113	33,895	41,441
稻米收穫面積(D)	224,022	238,701	222,413
比率(C/D)	8.98	14.20	18.63
3.當年底有效之產銷履歷面積-蔬菜(E)	10,396	11,761	11,662
蔬菜收穫面積(F)	141,796	141,437	136,732
比率(E/F)	7.33	8.32	8.53
4.當年底有效之產銷履歷面積-果品(G)	5,331	7,374	8,221
果品收穫面積(H)	180,403	176,650	173,766
比率(G/H)	2.96	4.17	4.73

資料來源：農糧署提供。