農業部所屬114年度單位預算評估報告
農業部所屬114年度預算案編列歲出總計540億188萬6千元，較113年度預算數485億2,038萬7千元增加54億8,149萬9千元(增幅11.30%，詳表1)。謹就農業部所屬114年度預算案評估如下：
表1 近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表 單位：新臺幣千元
機關名稱	114年度預算案數	113年度預算數	機關名稱	114年度預算案數	113年度預算數
林業及自然保育署及所屬	10,187,177	8,336,056	臺中區農業改良場	293,024	274,691
農村發展及水土保持署及所屬	8,144,262	5,574,375	臺南區農業改良場	299,465	294,182
農業試驗所及所屬	1,244,760	1,152,540	高雄區農業改良場	257,129	251,186
林業試驗所	830,188	802,651	花蓮區農業改良場	257,121	251,588
水產試驗所	789,478	1,337,458	臺東區農業改良場	183,490	184,467
畜產試驗所及所屬	826,130	869,355	漁業署及所屬	8,829,478	9,668,159
獸醫研究所	490,024	708,686	動植物防疫檢疫署及所屬	2,652,035	2,656,977
農業藥物試驗所	631,824	604,505	農業金融署	654,984	651,228
生物多樣性研究所	273,613	261,527	農糧署及所屬	5,257,921	5,096,820
茶及飲料作物改良場	264,334	241,966	農田水利署	9,917,009	7,745,987
種苗改良繁殖場	224,752	312,742	農業科技園區管理中心	981,527	830,343
桃園區農業改良場	283,329	254,643	合計	54,001,886	48,520,387
苗栗區農業改良場	228,832	158,255

說 明：林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心以下分別簡稱林業及保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。
資料來源：114年度中央政府總預算案。

一六、新增「農田水利跨域整合永續發展計畫(114至117年)」，惟灌溉排水渠道改善工程每公里所需經費較前期增加，且灌溉渠道輸漏水損失率仍近30%，允宜加速規劃辦理，加強農業水資源蓄存空間
114年度農田水利署於「農田水利發展」新增「農田水利跨域整合永續發展計畫(114至117年)」編列經費8億6,910萬元，計畫總經費212億元，較前期「加強農田水利建設計畫第六期」110至113年度合共編列151.52億元，增加60.48億元，執行期間114至117年，辦理農田水利設施更新改善、擴大灌溉服務、推廣農民設置田間管路灌溉設施、動力設施、調蓄設施及調控設施等業務。經查：
(一)「農田水利跨域整合永續發展計畫」計畫說明
因應凱米颱風影響，致彰化菜寮大排與上山大排、雲林新虎尾溪別線、田尾支線、烏塗子大排、阿勸分線、麻園支線、嘉南隆恩圳攔河堰、石敢東圳攔水壩、八掌溪支線、崩埤排水、崩埤支線、屏東大陂圳攔河堰、崇蘭新圳幹線、大陂圳一支線及溪洲坡幹線等，因灌排水路及農田水利構造物須進行系統性改善及強化，以因應極端氣候事件之挑戰，農業生產地區積淹水所造成之損害，為辦理強化農田水利設施韌性之工作，農田水利署研提「農田水利跨域整合永續發展計畫」經行政院於113年5月10日核定，預計辦理灌溉排水渠道更新改善75公里及構造物103座，推廣農民設置管路灌設施面積達240公頃，農田水利灌溉管理組織營運改善2處。
(二)「農田水利跨域整合永續發展計畫」12 項具體工作項目分年預期效益
農田水利署辦理「農田水利跨域整合永續發展計畫」，預計執行4 項方案及制定 12 項具體工作，計畫各工作項目分年預期效益詳表1[1]，計畫推動後預計可強化氣候變遷調適能力、確保灌溉用水品質及穩定、維護農產品食用安全、改善農業生產環境、維護農民用水權益、降低農業經營成本、降低碳排放量、減少對傳統能源依賴、保育生態環境及維護生態多樣性。
[1] 「農田水利跨域整合永續發展計畫」涉及提升推廣水圳歷史文化、應用智慧水質監測技術以保護灌溉水質、多元推廣放流水再利用、設置小水力發電設施以兼顧灌溉及發電功能等跨領域項目，將整合執行資源，會同相關機關積極合作。
(三)110至112年度各年度受益面積介於2,355公頃至2,439公頃之間
農田水利署為拓展精進農田水利網絡，辦理「農田水利跨域整合永續發展計畫」114至117年度每年預計擴大灌溉服務受益面積5,000公頃，惟據農田水利署提供前期計畫110至112年度受益面積分別為2,355公頃、2,439公頃及2,350公頃，允宜加強辦理，以擴大灌溉服務收益面積。
(四)灌溉排水渠道改善工程每公里所需經費較前期增加
「農田水利跨域整合永續發展計畫」分為4個方案執行，以「加強農業水資源蓄存空間、增進豐枯水期調度能力」所需經費93.36億元(所占比率44.04%)最多，114至117年度預計灌溉排水渠道改善工程973公里(詳表1)，以每公里800萬元估計經費[2]，較前期(110至113年度)每公里600萬元[3]增加33.33%，雖因物價上漲，營建物料成本皆增加，允依灌溉排水渠道改善工程迫切需要盤點優先順序，積極辦理工程發包作業，以加強農業水資源蓄存空間，增進豐枯水期調度能力。
[2] 資料來源：「農田水利跨域整合永續發展計畫」核定本。
[3] 資料來源：「第6期加強農田水利建設計畫」核定本。
(五)灌溉渠道輸漏水損失率仍近30%，允宜加速規劃辦理
據農水署提供之資料，截至113年8月底我國農田水利渠道待更新改善長度及待改善之構造物分別1萬2,102公里、3萬4,924座(詳表2)，惟111及112年度減少疏漏水損失量分別為1,248萬噸及1,114萬公噸，113年度截至8月底為537萬公噸，農田水利灌溉渠道之輸漏水率介於29.96%至29.98%之間，漏水率仍近3成(詳表3)，允宜妥善規劃加速更新相關設施。
綜上，114年度農田水利署於「農田水利發展」新增「農田水利跨域整合永續發展計畫(114至117年)」編列經費8億6,910萬元，惟灌溉排水渠道改善工程每公里所需經費較前期增加，及灌溉渠道輸漏水損失率仍近30%，允宜加速規劃辦理。
表1 「農田水利跨域整合永續發展計畫」各工作項目預期效益表
單位：新臺幣億元
工作項目及單位	114年	115年	116年	117年	合計	經費
1.加強農業水資源蓄存空間、增進豐枯水期調度能力
灌溉排水渠道改善(單位：公里)	187	250	250	250	937	93.36
農田水利構造物更新改善(單位：座)	110	168	168	168	614
增加水資源蓄存及調度量能(單位：萬m3)	1,310	1,750	1,750	1,750	6,560
2.圳路復興跨域整合、維護農業用水安全
推動農田水利文化傳承及生態場域(單位：處)	20	20	20	20	80	38.92
灌排渠道水質檢驗次數(單位：點次)	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
灌溉水質檢測達成率(單位：%)	90	91	92	92	-
3.導入新興科技技術、推行精準化智慧灌溉服務
推廣管路灌溉設施面積(單位：公頃)	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000	38.72
農業水資源智慧調控設施(單位：處)	15	15	15	15	60
農田水利設施檢查(單位：座)	40	40	40	40	160
增加水資源蓄存及調度量能(單位：萬m3)	2,760	2,760	2,760	2,760	11,040
4.拓展精進農田水利網絡、積極推動淨零減碳
擴大灌溉服務受益面積(單位：公頃)	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	41.00
碳排減量(單位：%)	2.5	5	10	15	-

資料來源：「農田水利跨域整合永續發展計畫」計畫書。
表2 111至113年8月底農田水利渠道及構造物更新改善概況表
單位：公里；座
年 度	農田水利渠道更新改善長度			構造物更新改善
	當年度更新改善長度	迄當年底累計更新改善長度	迄當年底尚待更新改善長度	當年度更新改善數量	迄當年底累計更新改善數量	迄當年底尚待更新改善數量
111	223	1,788	12,397	764	3,958	35,502
112	199	1,987	12,198	406	4,364	35,096
113(迄8月底)	96	2,083	12,102	172	4,536	34,924

說 明：表列更新改善數量含加強農田水利建設計畫及平地農路改善計畫執行成果。
資料來源：農水署提供。
表3 111至113年8月底改善灌溉渠道輸漏水損失及推廣節水管路灌溉設施補助金額與面積概況表 單位：萬噸；%
年 度	減少灌溉渠道輸漏水損失
	當年度減少輸漏水損失量	迄當年底輸漏水損失率
111	1,248	29.98
112	1,114	29.97
113(迄8月底)	537	29.96

資料來源：農水署提供。