交通部、鐵道局及所屬114年度單位預算評估報告
一五、新增基隆南港間通勤軌道建設計畫，允宜審慎控管工程進度，並積極與北北基政府研商解決相關問題，俾如期如質完工
鐵道局及所屬114年「鐵道及捷運建設計畫-都市大眾捷運系統建設計畫」編列基隆南港間通勤軌道建設計畫4億9,470萬元。經查：
(一)基隆南港間通勤軌道建設計畫概述
為滿足北北基民眾通勤需求，並串聯北北基共同生活圈，爰推動基隆南港間通勤軌道建設計畫，該計畫綜合規劃報告經行政院於113年1月間核定，計畫期程113-123年度，總經費696.89億元，中央負擔519.98億元、地方負擔176.91億元(臺北市政府負擔57.54億元、新北市政府負擔71.44億元、基隆市政府負擔47.93億元）。該計畫路線朝主線優化深入市區服務，並優先建設南港至八堵段共13站及相關設施，銜接大臺北捷運、汐東捷運，串聯臺鐵及高鐵，擴大北北基完整捷運路網，後續第二階段(八堵至基隆段)路線，將續配合地方發展，與基隆市政府協商規劃作業辦理方式。
(二)為避免經費一再上調，允宜審慎控管工程進度
行政院108年4月間初次核定該計畫可行性研究時總經費103.32億元[1]，原係鐵路改善計畫，後於綜合規劃階段納入地方相關意見後改為捷運建設計畫，並配合基隆河谷廊帶發展，改以深入市區服務方式規劃路線，於111年1月初次提送交通部審查時總經費為425.07億元，其後又因營建物價上漲(上調189.41億元)、用地取得方式改變(上調26.94億元)及與汐東捷運整合經費分攤增加(上調46.95億元)等因素，將總經費提高至696.89億元(詳表1)，爰較行政院初次核定可行性研究時增加593.57億元，為避免日後經費一再上調，允宜審慎控管工程進度，俾如期如質完工。
[1] 該計畫可行性研究原核定經費103.32億元，後已配合綜合規劃報告核定結果將總經費上調為696.89億元，該修正版已於113月1日經行政院核定。
表1 基隆南港間通勤軌道建設計畫綜合規劃初審及核定經費差異表
資料來源：基隆南港間通勤軌道建設核定本第5-7頁。
(三)計畫所需資源、後續營運規劃、盈虧與資產持有等相關問題尚待與北北基政府協調，允宜積極研謀解決
行政院於核定該案時，併請與新北市、臺北市、基隆市政府地方政府賡續協調推動相關事項，容待積極協調妥處，相關事項如下[2]：
[2] 摘述自行政院113年1月13日院臺交字第1130001102號核定函。
1.請基隆市政府成立捷運發展基金，推動各場站聯合開發以及車站整體開發區，並提早推動都市計畫擬定，以增加未來土地開發效益，降低市府財政負擔。
2.有關「自償性經費屬地方土地開發收益部分，未來實現後一定比例需繳回中央，該比例視後續協商結果訂之」一節，後續請參與前揭協商相關事宜。
3.有關本案盈虧權責、資產持有等議題，由新北市、臺北市、基隆市政府共同協調，研議可接受之作法，並於完工前3年完成確認，以利後續營運階段準備；並應協助前揭協調工作，以及適時納入於北北基軌道路網政策溝通平臺討論確認。
4.本計畫由新北市政府續辦興建及營運，併請新北市、臺北市、基隆市政府妥善規劃本計畫沿線各站轉乘設施(含停車場、接駁公車、公共自行車等)。
5.為汐東捷運、基隆捷運及規劃中之民生汐止線臺北市段等3項計畫營運需求，後續如經評估須增設1座機廠，請協調新北市、臺北市、基隆市政府相關事宜，納入民生汐止線臺北市段綜合規劃報告。
綜上，鐵道局為串聯北北基共同生活圈，強化基隆通勤化軌道服務及增強東幹線運輸能力，爰推動基隆南港間通勤軌道建設計畫，鑒於該計畫於可行性研究至綜合規劃階段，業歷經營建物價上漲等因素已調增總經費，另行政院核定時併請就諸多計畫所需資源、後續營運規劃、盈虧與資產持有等相關問題與北北基政府積極協調，允宜審慎控管工程進度，並積極與北北基政府共同研商解決，俾如期如質完工。