交通作業基金之鐵道發展基金、臺鐵局撥入資產及債務管理基金114年度預算評估報告

五、撥入資產筆數共2,146筆，截至113年8月底僅運用897筆、占比41.8%，仍有逾半數未開發運用，允宜積極研謀改善，俾增裕基金收益並如期清償債務

臺鐵償債基金於113年1月1日承接臺灣鐵路管理局（以下簡稱臺鐵局）轉入既有短期債務1,699億1,000萬元，並承接臺鐵局移撥「臺北車站特定專用區E1E2街廓」等4大類資產價值計1,762億3,300萬元，以之規劃運用資產活化或處分收益，用於30年內償還債務。該基金114年度「租金及權利金收入」編列由運用前開資產之收入4億6,405萬1千元，另經衡量現金收支情形後預計償還債務4億3,907萬5千元，114年底預計債務餘額1,693億5,171萬7千元。經查：

(一)113年成立該基金，以處理臺鐵局既存短期債務

為履行臺灣鐵路管理局（下稱臺鐵局）歷史包袱所造成的債務由政府負擔之承諾，依國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例第10條第1項規定，於113年度起於交通作業基金項下增設「臺鐵局撥入資產及債務管理基金」(下稱本基金)，運用臺鐵局撥入資產償還既存短期債務，俾協助臺鐵局公司化後之國營臺灣鐵路股份有限公司(以下簡稱臺鐵公司)之健全財務及永續經營，以提升交通服務水準。

(二)運用承接自臺鐵局移撥4大類資產之收益償還債務，預計30年內清償完竣

據鐵道局說明，臺鐵償債基金於113年1月1日承接臺鐵局轉入既有短期債務1,699億1,000萬元，依據行政院113年1月12日核定之「臺鐵局撥入資產及債務管理基金償債計畫」，係以承接原臺鐵局移撥「臺北車站特定專用區E1E2街廓」、「臺北機廠（不含機廠圍牆外職務宿舍）」、「高雄港站及臨港線」、「移交國產署接管國有非公用財產」等4大類資產運用或處分產生之收益分30年期償還債務，預計於30年內清償完峻，據該計畫書所載，113至142年間運用前開資產之開發收入1,762.91億元、開發成本44億元、擬清債債務1,699.1億元，其間產生之利息費用912.7億元由政府編列預算支應（詳表1）。

表1  臺鐵局撥入資產及債務管理基金償債計畫表

單位:新臺幣千元

| 年期 | 年度 | 開發收入 | 開發成本 | 擬清償債務金額 | 利息費用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 113 | 398,487 | 73,124 | 325,363) | 3,394,960 |
| 2 | 114 | 949,871 | 64,724 | 885,148 | 4,621,685 |
| 3 | 115 | 949,871 | 63,497 | 886,374 | 3,772,998 |
| 4 | 116 | 1,504,540 | 63,118 | 1,441,423 | 3,735,754 |
| 5 | 117 | 1,506,335 | 62,433 | 1,443,902 | 3,689,588 |
| 6 | 118 | 957,283 | 61,673 | 895,609 | 3,652,156 |
| 7 | 119 | 1,108,635 | 60,988 | 1,047,647 | 3,695,794 |
| 8 | 120 | 1,111,061 | 60,227 | 1,050,833 | 3,587,488 |
| 9 | 121 | 786,936 | 59,418 | 727,518 | 3,559,035 |
| 10 | 122 | 1,765,977 | 141,394 | 1,624,583 | 3,521,401 |
| 第11-30年暫不列示 |  |  |  |  |  |
| 合計 |  | 176,290,715 | 4,399,840 | 169,910,678 | 91,270,355 |

說      明：1.鐵道局依「臺鐵局撥入資產及債務管理基金償債計畫」表5-1.3資金調度現金流量分析表填列相關數據。

2.臺鐵償債基金113及114年度預算案編列償債數為4億1,426萬1千元及4億3,907萬5千元。

資料來源：鐵道局。

(三)撥入資產筆數共2,146筆，截至113年8月底僅運用897筆、占比41.8%，仍有逾半數未開發運用，亟待積極研謀改善

臺鐵償債基金承接原臺鐵局移撥「臺北車站特定專用區E1E2街廓」、「臺北機廠（不含機廠圍牆外職務宿舍）」、「高雄港站及臨港線」、「移交國產署接管國有非公用財產」等4大類資產，總計包含2,007筆土地及139筆建物、共2,146筆，截至113年8月底止鐵道局僅運用811筆土地及86筆建物、共897筆、占比41.8%，仍有逾半數未開發運用，除臺北機廠(不含機廠圍牆外職務宿舍)現由文化部推動「臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫」外，其餘「臺北車站特定專用區E1E2街廓」、「高雄港站及臨港線」及「移交國產署接管國有非公用財產」等3大類資產均尚有土地或建物待利用，容待積極研謀活化運用。

表2 截至113年8月底止臺鐵償債基金4大項資產運用情形

| 項目 | 類別 | 筆數 | 面積(m2) | 帳面價值 | 已運用 筆數 | 已運用筆數 面積(m2) | 待運用 筆數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺北車站特定專用區 E1E2街廓 | 土地 | 25 | 32,297.58 | 54,266,295 | 17 | 16,085.70 | 8 |
|  | 建物 | 44 | 6,919.87 | 4,690 | 0 | 0 | 44 |
|  | 合計 | 69 | 39,217.45 | 54,270,985 | 17 | 16,085.70 | 52 |
| 臺北機廠 （不含機廠圍牆外職務宿舍） | 土地 | 18 | 166,825.51 | 64,678,512 | 18 | 169,025.42 | 0 |
|  | 建物 | 78 | 79,489.27 | 10,737 | 78 | 79,489.27 | 0 |
|  | 合計 | 96 | 246,314.78 | 64,689,249 | 96 | 248,514.69 | 0 |
| 高雄港站及臨港線 | 土地 | 1,086 | 410,508.81 | 23,639,174 | 679 | 272,362.63 | 407 |
|  | 建物 | 17 | 4,415.65 | 910 | 8 | 1,964.79 | 9 |
|  | 合計 | 1,103 | 414,924.46 | 23,640,084 | 687 | 274,327.42 | 416 |
| 臺鐵局已移交國產署接管國有非公用財產 | 土地 | 878 | 1,073,881.41 | 33,632,682 | 97 | 731,565 | 781 |
|  | 建物 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 合計 | 878 | 1,073,881.41 | 33,632,682 | 97 | 731,565 | 781 |
| 總計 | 土地 | 2,007 | 1,683,513.31 | 176,216,662 | 811 | 1,189,038.75 | 1,196 |
|  | 建物 | 139 | 90,824.79 | 16,338 | 86 | 81,454.06 | 53 |
|  | 合計 | 2,146 | 1,774,338.10 | 176,233,000 | 897 | 1,270,492.81 | 1,249 |

資料來源：鐵道局。

綜上，交通部113年度於新設臺鐵償債基金，以處理臺鐵債務問題，並以運用承接自臺鐵局移撥4大類資產產生之收益償還債務，預計30年內清償完竣，惟撥入資產筆數共2,146筆，截至113年8月底僅運用897筆、占比41.8%，仍有逾半數未開發運用，允宜積極運研謀改善，俾增裕基金收益並如期清償債務。

(分機：8667 楊慧敏)

國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例第10條第1項規定：「政府應移撥臺灣鐵路管理局及所屬機構（以下簡稱原機構）經管之適足資產，由交通部設立基金，處理原機構既存之短期債務。」

由鐵道局及所屬單位預算編列預算撥補。

據鐵道局說明，臺北機廠前於104年4月間依據文化資產保存法規定公告指定全區為國定古蹟，另行政院於105年12月核定由文化部推動「臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫」，嗣文化部於108年8月成立國家鐵道博物館籌備處，並以打造「活的鐵道博物館」為目標開展各項業務，預計116年後由文化部與交通部成立行政法人方式進行營運，現已簽訂國家鐵道博物館籌備處房地租賃契約、契約存續期間至115年12年31日止，截至113年8月底止已認列收入1億5,857萬1千元。