國軍老舊眷村改建基金114年度預算評估報告

中央政府依國軍老舊眷村改建條例(以下簡稱眷改條例)及其施行細則等規定，為辦理加速更新國軍老舊眷村、提升土地使用經濟效益、興建住宅照顧原眷戶及保存眷村文化，並協助地方政府取得公共設施用地及改善都市景觀等業務，設立國軍老舊眷村改建基金(以下簡稱眷改基金)。眷改基金114年度營運計畫，係依「國軍老舊眷村改建計畫」，並配合提高生活品質及促進社會建設發展等施政重點，賡續辦理眷改餘屋價(標)售、陳請、爭訟案件處理、眷村文化保存，以及資產活化等工作。該基金114年度編列業務收入2億2,390萬3千元，業務成本與費用1億2,930萬6千元，業務外收入4億1,581萬9千元，業務外費用3億3,818萬8千元，收支相抵後預計賸餘1億7,222萬8千元，較113年度增加7,801萬3千元(增幅82.80%)。謹就眷改基金114年度預算案評估如下：

四、臺北市群治新村等處眷村規劃納入改建案，允宜加強國會溝通並積極協調各方意見，妥適研議後續修法作業

眷改基金114年度預算案於「業務費用」科目編列2,722萬元，其中「補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)」編列輔助原眷戶購宅差額款1,294萬5千元，係依眷改條例20條規定，結報桃園市「貿商八村」等10戶輔助原眷戶購宅差額款所需。按輔助原眷戶購宅款結報作業期程原應於111年度完成，嗣因臺北市群治新村等眷村規劃納入改建案，故順延至116年底，有關該案尚需完成修法程序始能順利推動之情形，謹敘明如次：

(一)近年原眷戶輔助購宅款業務量大幅減少且趨於穩定

依眷改條例第20條第1及第2項規定，眷改基金係補助原眷戶就土地公告現值69.3%不足房地總價80%部分之輔助購宅款。此外，該條例第21條規定：「原眷戶放棄承購改建之住宅，自願領取前條之輔助購宅款後搬遷者，從其意願。」係另提供原眷戶承購改建住宅與否之選擇權。

經檢視眷改基金歷年依眷改條例第20及21條辦理輔助原眷戶購宅款業務情形(詳表1)，輔助戶數決算數自109年度之3,612戶逐年下滑至112年度之1戶，補助金額概隨輔助戶數自48億2,659萬8千元下滑至63萬1千元。另113年度及114年度預計補助戶數及金額分別12戶、1,341萬7千元及10戶、1,294萬5千元；113年度截至8月底止尚無執行數。由上揭數據可悉，自111年度起因眷村改建工程陸續完成，原眷戶輔助購宅款業務量大幅減少且趨於穩定。

表1 眷改基金109至114年度辦理原眷戶輔助購宅款業務統計表                                       單位：戶；新臺幣千元

| 項目/年度 | 輔導眷戶遷購國(眷)宅或市場成屋 (眷改條例第20條) |  | 自行領款安置 (眷改條例第21條) |  | 合計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 戶數 | 金額 | 戶數 | 金額 | 戶數 | 金額 |
| 109 | 2,179 | 4,090,453 | 1,433 | 736,145 | 3,612 | 4,826,598 |
| 110 | 2,392 | 3,937,522 | 613 | 1,386,626 | 3,005 | 5,324,148 |
| 111 | 19 | 119,109 | 5 | 2,999 | 24 | 112,108 |
| 112 | 0 | 0 | 1 | 631 | 1 | 631 |
| 113 | 7 | 9,433 | 5 | 3,984 | 12 | 13,417 |
| 113年至8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 7 | 10,173 | 3 | 2,772 | 10 | 12,945 |

說    明：表內數據均為各年度決算數；113及114年度為預算案數。

資料來源：眷改基金歷年決算資料，本中心彙整。

有關原眷戶輔助購宅款業務量大幅減少之原因，洽據國防部說明如次：

1.依國軍老舊眷村改建條例第9條第1項規定略以，本條例計畫辦理改建之國有老舊眷村土地處分收支，循特別預算程序辦理，行政院核定歲出原眷戶土地69.3%輔助購宅款額度為新臺幣1,435億元。

2.鑑因行政院101年8月20日院臺防字第1010051028號函示，有關國軍老舊眷村改建工作，須確實依計畫期程及目標落實推動，有關輔助原眷戶購宅款保留至111年度繼續執行所需額度應於年度結束前完成；考量輔助購宅款預算，因原眷戶已完成領款，並由眷改基金墊付在案，爰國防部積極管辦於111年度完成結報作業。

(二)因應臺北市群治新村等處眷村規劃納入改建，允宜妥適研議眷改條例修法作業

因應國家安全會議及國安局列管臺北市群治新村、居安新村及光復新村等處眷村規劃納入改建乙事，詢據國防部表示，為解決國安會及國安局列管眷村納入改建問題，該部業擬具「眷改條例」第3條、第5條、第5條之1修正草案，已於110年10月21日陳報行政院，因應修法通過後，對輔導「群治、居安及光復新村」等3村住戶遷購作業，該部業已協調行政院主計總處予以保留該3村遷購所需輔助購宅等款項，現階段將由國安會與國安局清查及釐清住戶身分，並依修法結果續處。

另第11屆第1會期迄113年6月30日止業有本院委員等提案修法共計6版本，且本院外交及國防委員會亦於113年6月26日排定就提案版本併案審查，惟考量因現住戶對修法意見分歧等，宜由列管機關溝通獲取共識，以謀求最適解決方案等情，爰暫定另擇期繼續審查。

綜上，鑒於臺北市群治新村等處眷村規劃納入改建案，惟容待完成修法始能順利推動，爰國防部允宜加強國會溝通並積極協調各方意見，妥適研議後續修法作業，以杜爭議並符法制。

國軍老舊眷村改建條例第20條第1項規定：「原眷戶可獲之輔助購宅款，以各直轄市、縣(市)轄區內同期改建之國軍老舊眷村土地，依國有土地可計價公告土地現值總額百分之六十九點三為分配總額，並按其原眷戶數、住宅興建成本及配售坪型計算之。分配總額達房地總價以上者，原眷戶無須負擔自備款，超出部分，撥入改建基金；未達房地總價之不足款，由原眷戶自行負擔。」同條第2項規定：「前項房地總價決算，不得納計工程之物價調整款，該款項全數由改建基金支出，原眷戶自行負擔部分，最高以房地總價百分之二十為限，其有不足部分，由改建基金補助。」

監察院108年11月22日公布國調0026號調查案，就國家安全局列管之部分眷村未一體納入改建之情事進行調查，鑒於該案仍存有得否納入眷改條例辦理改建之爭議，爰監察院請該局、財政部及國防部等機關妥為處理後續相關事宜，以兼顧眷戶「適足居住權」之保障。

據國防部說明，立法委員第11屆第1會期迄113年6月30日已有王鴻薇、賴士葆、馬文君、羅智強、黃仁等委員及民眾黨團等提案修法共計6版本，立法院外交及國防委員會並於113年6月26日排定就提案版本併案審查，惟考量眷改基金財務短絀，現已無法配售住宅不符眷戶期待，以及現住戶對修法意見分歧等，宜由列管機關溝通獲取共識，以謀求最適解決方案等情，暫定另擇期繼續審查；為因應修法後，相關眷籍資訊建檔，該部近期已請國安會與國安局提供住戶配住資訊，俾查認資格。