國立文化機構作業基金114年度預算評估報告目錄

頁次

一、為達作業基金自給自足目標，文化機構作業基金允宜研謀提升營運績效與自籌財源	1

二、為利藏品之後續展示、教育及加值推廣運用，允宜積極完成權利盤點、整飭、修復、數位化及內容詮釋等相關事宜	3

三、為增進基金運用效益，允宜積極研謀促進文創商品及出版品之銷售，並強化產製及庫存控管	4

四、歷史博物館合作承銷商銷售額偏低，精選商城訪客數概呈下滑，允宜研謀精進，提升營運績效	6

五、中正紀念堂推廣教育課程，學員年齡及性別分布呈高度集中，允宜研謀衡平推廣之策，俾達課程開設目標	9

六、為確保公共安全及計畫執行之順遂，允宜強化中正紀念堂施工期間營運配套機制並持續落實管控工程進度	10

七、「國立國父紀念館古蹟整修暨文化設施服務升級計畫」迄已4度修正，允宜強化進度管控，俾如期如質完工	13

國立文化機構作業基金114年度預算評估報告

國立歷史博物館(下簡稱歷史博物館)、國立中正紀念堂管理處(下簡稱中正紀念堂)及國立國父紀念館(下簡稱國父紀念館)原隸屬教育部，配合組織改造，自102年度起改隸文化部，並設置國立文化機構作業基金(下簡稱文化作業基金)，編製附屬單位預算，其中包含歷史博物館作業基金、中正紀念堂作業基金及國父紀念館作業基金之分預算。文化作業基金114年度預算案總收入9億4,520萬4千元、總支出10億8,085萬6千元，收支相抵後本期短絀1億3,565萬2千元，較113年度預算案短絀1億2,238萬2千元增加短絀1,327萬元，增幅10.84%。謹就文化作業基金114年度預算案評估如下：

一、為達作業基金自給自足目標，文化機構作業基金允宜研謀提升營運績效與自籌財源

文化作業基金114年度預算案總收入9億4,520萬4千元、總支出10億8,085萬6千元、收支相抵後本期短絀1億3,565萬2千元，較113年度預算案增加短絀1,327萬元。茲說明如下：

(一)文化作業基金來源包括多項自籌收入，應依設置目的，以自給自足為原則

1.預算法第4條第1項規定略以，作業基金為經付出仍可收回，而非用於營業者；另據附屬單位預算共同項目編列作業規範貳作業基金甲業務收支及賸餘一賸餘(一)、(二)分別規定略以，作業基金應依基金設置目的，考量其財務能力，本自給自足原則，並參過去實績及業務增減情形，核實估計其賸餘(短絀)；各基金應力求有賸餘無短絀，年度賸餘應以逐年成長(短絀積極改善)為目標。

2.按國立文化機構作業基金收支保管及運用辦法第3條規定：「本基金之來源如下：一、由政府循預算程序之撥款。二、門票、出版及文化創意產品等銷售收入。三、場地設備管理、推廣活動及產學合作收入。四、資產利用費、權利金及回饋金收入。五、受贈收入。六、本基金孳息收入。七、其他有關收入。」

3.揆諸前述規定，文化作業基金來源除來自政府撥款外，尚包括多項自籌收入，應力求賸餘無短絀，以自給自足為原則。

(二)文化作業基金之收入約7至8成餘來自政府公務預算補助

1.近年文化作業基金業務收入來源主要包含下列3項：(1)勞務收入：主要係展覽場門票收入；(2)教學收入：係辦理各類課程及研習營等推廣教育收入；(3)其他業務收入：主要係接受文化部補助文化機構發展經常支出之收入、接受政府機構補助等收入及展覽圖錄印製等分攤款或贊助款。

2.文化作業基金114年度預算案編列政府補助收入8億2,929萬6千元、占收入總額87.74%；其中文化機構發展補助收入包含接受文化部補助文化機構發展經常支出之收入5億7,544萬6千元，其他補助收入包含「多元文化交織·古蹟風華再現—中正紀念堂服務升級計畫」及「國立國父紀念館古蹟整修暨文化設施服務升級計畫」等專案計畫合共2億5,385萬元。鑒於近年(110至113年度)收入約7至8成餘來自文化部及政府機構補助，惟文化作業基金113及114年度仍編列短絀1億餘元(詳表1)，允宜研謀提升自籌財源比例，並增營運績效。

綜上，文化作業基金之基金來源包括多項自籌收入，惟近年經常營運收支所需資金仍高度仰賴政府公務預算補助，且113及114年度預計短絀1億餘元，允宜妥善規劃基金財務收支，研謀提升營運績效與自籌財源，以達作業基金自給自足目標。

表1  110至114年度文化作業基金各項收入預、決算數一覽表

單位：新臺幣千元；%

| 項目 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勞務收入(A) | 0 | 5,188 | 0 | 6,866 | 7,265 |
| 教學收入(B) | 22,669 | 35,317 | 39,350 | 39,175 | 38,726 |
| 政府補助收入小計(C=D+E) | 648,059 | 690,660 | 650,869 | 726,197 | 829,296 |
| 文化機構發展補助收入(D) | 552,931 | 554,110 | 553,543 | 571,017 | 575,446 |
| 其他補助收入(E) | 95,128 | 136,550 | 97,326 | 155,180 | 253,850 |
| 其餘業務收入及業務外收入(F) | 51,179 | 84,139 | 193,882 | 69,840 | 69,917 |
| 總收入(G=A+B+C+F) | 721,907 | 815,304 | 884,101 | 842,078 | 945,204 |
| 政府補助收入占比(H=C/G×100%) | 89.77 | 84.71 | 73.62 | 86.24 | 87.74 |
| 賸餘(-短絀) | 5,563 | 18,433 | 127,987 | -122,382 | -135,652 |

說    明：109至112年度為審定決算數、113及114年度為預算案數。

資料來源：整理自文化作業基金各年度預、決算書。

二、為利藏品之後續展示、教育及加值推廣運用，允宜積極完成權利盤點、整飭、修復、數位化及內容詮釋等相關事宜

文化作業基金114年度預算案編列勞務成本6億4,167萬2千元，其中用以典藏文物之蒐藏、登錄、保存及維護等相關支出為2,228萬元(詳表1)，較113年度預算案數及112年度決算數各減少1,137萬2千元及214萬1千元，減幅為33.79%及8.76%。

迄113年8月底，各館(堂)典藏文物數量為歷史博物館5萬8,149件、中正紀念堂1,642件及國父紀念館3,278件，合計6萬3,069件，其中未完成權利盤點、整飭、修復、數位化及內容詮釋研究作業各為5,814件、738件、125件、468件及1,860件(詳表2)。而未完成前揭作業主要係因部分早期作品因著作人住址異動或出國或已辭世致未完成權利文件簽署作業，囿於人力與經費而未完成部分藏品之整飭、修復、數位化及內容詮釋作業。

綜上，文化作業基金114年度預算案編列經費續辦典藏文物之蒐藏、登錄、保存及維護，鑒於各館(堂)尚有部分藏品未完成權利盤點、整飭、修復、數位化及內容詮釋作業，為利後續展示、教育及加值推廣運用，允宜積極辦理前揭保存維護工作。

表1  112至114年度文化作業基金典藏文物相關支出預、決算概況表

單位：新臺幣千元

| 單位別 | 112年度 | 113年度 | 114年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 歷史博物館 | 17,295 | 23,809 | 16,750 |
| 中正紀念堂 | 1,006 | 1,850 | 2,050 |
| 國父紀念館 | 6,120 | 7,993 | 3,480 |
| 合計 | 24,421 | 33,652 | 22,280 |

說    明：112年度為決算數，113及114年度為預算案數。

資料來源：整理自各館(堂)提供資料。

表2  113年8月底文化作業基金典藏文物待辦事項概況表   單位：件

| 單位別 | 典藏數 | 待辦事項 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 權利盤點 | 整飭作業 | 修護作業 | 數位化作業 | 內容詮釋研究作業 |
| 歷史博物館 | 58,149 | 3,975 | 0 | 75 | 439 | 580 |
| 中正紀念堂 | 1,642 | 0 | 709 | 7 | 0 | 0 |
| 國父紀念館 | 3,278 | 1,839 | 29 | 43 | 29 | 1,280 |
| 合計 | 63,069 | 5,814 | 738 | 125 | 468 | 1,860 |

資料來源：整理自各館(堂)提供資料。

三、為增進基金運用效益，允宜積極研謀促進文創商品及出版品之銷售，並強化產製及庫存控管

按博物館衍生性產品及出版品可傳遞藝文教育理念，推廣文化藝術及形塑博物館品牌形象，並增裕博物館之收益；中正紀念堂、歷史博物館及國父紀念館已推出文創商品及出版品多年，並續於114年預算案編列「雜項收入」451萬元，其中包含文創商品及出版品之銷售收入。

文化作業基金109至112年度文創商品及出版品之銷售收入增減互見，近4年以109年491萬2千元最高，112年度391萬6千元最低(詳表1)，且114年度預算案所編「雜項收入」451萬元，仍未及109年度之銷售收入。另觀文化作業基金文創商品及出版品存貨帳齡情形(詳表2)，迄113年8月底庫存數量為14萬1,265件，其中帳齡逾10年者計2萬1,600件，逾5至10年者10萬3,264件，合計12萬4,864件，占總庫存之88.39%，顯示文創商品及出版品庫齡偏高，恐增加營運成本，有待加強久存商品之清理，以增進收入。

綜上，為推廣文化藝術，有效運用文化創意、活化館藏資源，文化作業基金辦理文創商品及出版品之銷售，自109年度以來文創商品及出版品之銷售收入增減互見，惟均未及109年度水準，且高達8成8庫存商品帳齡超過5年，允宜研謀促進文創商品及出版品之銷售，並強化產製及庫存控管，以增裕基金收益。

表1  109至112年度文化作業基金文創商品及出版品銷售情形概況表

單位：新臺幣千元

| 機關 | 項目 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 歷史博物館 | 文創商品 | 2,003 | 1,754 | 1,373 | 1,565 |
|  | 出版品 | 1,688 | 1,700 | 2,452 | 904 |
|  | 小計 | 3,691 | 3,454 | 3,825 | 2,469 |
| 中正紀念堂 | 文創商品 | 355 | 75 | 161 | 973 |
|  | 出版品 | 149 | 109 | 73 | 121 |
|  | 小計 | 504 | 184 | 234 | 1,094 |
| 國父紀念館 | 文創商品 | 178 | 77 | 161 | 353 |
|  | 出版品 | 539 | 310 | 266 | 0 |
|  | 小計 | 717 | 387 | 427 | 353 |
| 合計 | 文創商品 | 2,536 | 1,906 | 1,695 | 2,891 |
|  | 出版品 | 2,376 | 2,119 | 2,791 | 1,025 |
|  | 小計 | 4,912 | 4,025 | 4,486 | 3,916 |

資料來源：整理自各館(堂)提供資料。

表2  113年8月底文化作業基金庫存文創商品及出版品帳齡概況表

單位：件；%

| 機關 | 項目 | 3年 以下 | 逾3年 至5年 | 逾5年 至10年 | 逾10年 | 合計 | 逾5年 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 歷史博物館 | 文創商品 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11.11 |
|  | 出版品 | 41 | 15 | 175 | 1,286 | 1,517 | 96.31 |
|  | 合計 | 48 | 16 | 176 | 1,286 | 1,526 | 95.81 |
| 中正紀念堂 | 文創商品 | 2,288 | 5,887 | 89,940 | 151 | 98,266 | 91.68 |
|  | 出版品 | 12 | 331 | 1,939 | 1,697 | 3,979 | 91.38 |
|  | 合計 | 2,300 | 6,218 | 91,879 | 1,848 | 102,245 | 91.67 |
| 國父紀念館 | 文創商品 | 2,007 | 1,381 | 5,379 | 0 | 8,767 | 61.36 |
|  | 出版品 | 3,397 | 1,034 | 5,830 | 18,466 | 28,727 | 84.58 |
|  | 合計 | 5,404 | 2,415 | 11,209 | 18,466 | 37,494 | 79.15 |
| 總計 | 文創商品 | 4,302 | 7,269 | 95,320 | 151 | 107,042 | 89.19 |
|  | 出版品 | 3,450 | 1,380 | 7,944 | 21,449 | 34,223 | 85.89 |
|  | 合計 | 7,752 | 8,649 | 103,264 | 21,600 | 141,265 | 88.39 |

資料來源：整理自各館(堂)提供資料。

四、歷史博物館合作承銷商銷售額偏低，精選商城訪客數概呈下滑，允宜研謀精進，提升營運績效

歷史博物館作業基金114年度預算案編列「其他業務外收入-資產使用及權利金收入」643萬5千元，另編列「勞務成本-服務費用-專業服務費」2,767萬元，其中包含線上精選商城之維護優化費用180萬元。茲說明如下：

(一)109至112年度因Covid-19疫情及物價上漲，影響民眾消費意願致文創衍生性產品權利金等收入減少

按歷史博物館文創衍生性產品之權利金收益，包含「圖像使用費」及「產品權利金」，109至112年度資產使用及權利金收入預算數介於486萬2千元至700萬元間，惟達成率僅介於23.2%至41.46%間(詳表1)。詢據該館說明略以，主要係109至111年度Covid-19疫情，112年度物價上漲等因素影響民眾消費意願，致文創衍生性產品權利金等收入減少。113年度預計資產使用及權利金收入增為892萬2千元，惟114年度因參考112年度決算數而酌減為643萬5千元。

表1  109至114年度歷史博物館作業基金資產使用及權利金收入預、決算概況表                             單位：新臺幣千元；%

| 項目 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 預算數 | 4,862 | 7,000 | 4,800 | 5,000 | 8,922 | 6,435 |
| 決算數 | 2,016 | 1,624 | 1,376 | 1,568 | - | - |
| 執行率 | 41.46 | 23.20 | 28.67 | 31.36 | - | - |

說    明：1.上表113及114年度為預算案數，其餘為法定預算數。

2.執行率＝決算數/預算數。

資料來源：整理自歷史博物館提供資料及預決算書。

(二)部分地區承銷商近年銷售金額明顯減少或偏低，有待研謀提升營運績效

為加強提升品牌形象及業務拓展，歷史博物館授權承銷商銷售文創衍生商品。據該館資料顯示，承銷商銷售總額目標由108年度之50萬元降低至110年度以後之40萬元(詳表2)，各年度雖均達標，惟宜逐步提升執行目標，以促進銷售成效。又整體承銷商銷售額以111年度106萬4千元最高，112年度減為74萬2千元，113年迄8月底為29萬4千元，相較112年度仍有相當落差，且部分承銷商銷售額明顯減少或偏低，如：雙北地區承銷商銷售金額由110年度之27萬餘元，111及112年度大幅減為2萬餘元及4萬元，113年迄8月底僅8千元；新竹市地區111及112年度銷售金僅1萬1千元及1萬2千元，113年迄8月底甚僅1千元，有待積極開發並輔導承銷商，以有效提升營運績效。

表2  108至113年度國立歷史博物館承銷商銷售地區銷售額概況表

單位：新臺幣千元

| 地點 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺北/新北(雙北) | 107 | 150 | 276 | 21 | 40 | 8 |
| 臺中市 | 147 | 72 | 57 | 154 | 131 | 72 |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 639 | 221 | 49 |
| 臺南市 | 0 | 74 | 0 | 87 | 143 | 57 |
| 高雄市 | 287 | 178 | 50 | 13 | 85 | 50 |
| 屏東縣 | 0 | 0 | 26 | 139 | 110 | 57 |
| 合計(實際數) | 541 | 474 | 409 | 1,064 | 742 | 294 |
| 目標收入 | 500 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 |

說    明：113年度銷售額為截至8月底止實際數。

資料來源：歷史博物館提供。

(三)歷史博物館精選商城廠商數及上架商品雖逐年遞增，惟訪客人次自111年度起卻概呈下滑，有待精進

1.歷史博物館自107年閉館進行建物整修，文創衍生性商品實體販售空間亦必須暫停營業，考量銷售通路布建與行銷需求，遂於108年建置電子商務平臺「國立歷史博物館精選商城」(下稱精選商城)，開拓文創商品之多元管道銷售平台。該精選商城係歷史博物館授權廠商代理營運之電子商務平臺，由授權廠商自行出貨，以減少倉儲、驗貨及物流配送等成本，該館僅須支應網站維護及功能擴充成本；而歷史博物館已於113年初重新對外營運，一樓博物館商店以標租方式委外辦理，由於近年精選商城有助對品牌形象經營產生效益及提供授權合作廠商線上行銷曝光之商機，亦間接促使更多潛在廠商與該館洽談合作開發授權案，爰迄仍賡續營運精選商城平台。

2.該精選商城108年度至113年9月底廠商家數由19家逐年遞增至38家，上架商品數亦由288件增至710件，而訪客數109年度雖大幅增為8萬8,632人次，其後概呈逐年下滑至112年度為5萬8,321人次，113年迄9月底為5萬7,804人次(詳表3)，與109年度訪客數落差明顯，有待精進，以利促進商城商品之銷售。

綜上，歷史博物館部分合作承銷商109至112年度銷售金額明顯減少或偏低，且線上精選商城廠商數及上架商品數雖逐年遞增，惟訪客人次自111年度起概呈下滑，允宜積極開發及輔導承銷商，並精進精選商城運營，俾增裕博物館收益及促進推廣文化藝術。

表3　108年度至113年9月底國立歷史博物館精選商城廠商商品及訪客數概況表                      單位：家；件；人次

| 項目 | 108年 9-12月 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年 9月底 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廠商數 | 19 | 24 | 28 | 32 | 34 | 38 |
| 上架商品數 | 288 | 316 | 402 | 456 | 457 | 710 |
| 訪客數 | 17,809 | 88,632 | 73,291 | 74,047 | 58,321 | 57,804 |

資料來源：歷史博物館提供。

五、中正紀念堂推廣教育課程，學員年齡及性別分布呈高度集中，允宜研謀衡平推廣之策，俾達課程開設目標

國立中正紀念堂管理處作業基金(下稱中正紀念堂作業基金)114年度預算案編列推廣教育收入2,704萬4千元，較113年度預算案減少29萬4千元。茲說明如下：

(一)中正紀念堂管理處開設推廣教育課程旨在推廣文化藝術及文化創意，迄推廣教育收入已漸回復Covid-19疫情前水準

1.國立中正紀念堂管理處101年改隸文化部前，即配合教育部推廣終身學習政策，而開設推廣教育課程，內容含括東方書畫、西方繪畫、健康養生、美麗人生、嗜說新語、喜閱書房及創藝生活等類型，課程目標為推廣文化藝術及文化創意、建構多元學習環境、培養民眾美感素養、增進藝文創作智能。

2.中正紀念堂作業基金108年度推廣教育收入為2,688萬8千元，109至111年度受Covid-19疫情影響而大幅下滑，介於1,302萬4千元至2,187萬4千元間，114年度預計推廣教育收入為2,704萬4千元已略高於疫情前（108年度）之收入水準(詳表1)。

表1  108至114年度中正紀念堂推廣教育收入預、決算數概況表

單位：新臺幣千元；%

| 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26,888 | 17,178 | 13,024 | 21,874 | 25,725 | 26,750 | 27,044 |

說    明：112年度(含)以前為決算數，113及114年度為預算案數。

資料來源：整理自中正紀念堂作業基金預決算書。

(二)108年度至113年8月底，推廣教育課程51歲以上及女性學員占比均各超逾8成，學員年齡及性別分布呈高度集中

中正紀念堂108年度至113年8月底推廣教育課程學員人數介於6,387人至1萬1,119人間，其中51歲以上學員人數占比介於87.02%至93.01%間；次觀學員性別分布以女性為主，占比介於83.42%至85.86%間，歷年男性學員占比僅1成餘(詳表2)，顯見學員年齡及性別分布呈高度集中。衡酌中正紀念堂管理處開設推廣教育課程目標為推廣文化藝術及文化創意，培養民眾美感素養，增進藝文創作智能，允宜研謀衡平推廣之策，以促進各年齡與性別族群平等參與藝文學習。

綜上，中正紀念堂管理處開設推廣教育課程以推廣文化藝術及文化創意，推廣教育收入雖已漸回復Covid-19疫情前水準，惟51歲以上學員占比逾8成7，女性學員占比超逾8成，年齡與性別分布落差明顯，允宜研謀促進各年齡與性別族群衡平參與學習之策，俾達推廣教育目標。

表2  108年度至113年8月底中正紀念堂推廣教育學員人數及年齡性別分布概況表                                  單位：人；%

| 項 目 | 108年度 | 109年度 |  |  | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總人數 | 11,119 | 7,004 |  |  | 6,387 | 8,475 | 9,739 | 10,744 |
| 20歲以下 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21-30歲 | 104 | 31 |  |  | 44 | 38 | 51 | 64 |
| 31-40歲 | 209 | 140 |  |  | 351 | 174 | 212 | 226 |
| 41-50歲 | 783 | 350 |  |  | 434 | 380 | 499 | 615 |
| 51-60歲 | 2,923 | 2,125 |  |  | 2,057 | 1,994 | 2,400 | 2,748 |
| 61-70歲 | 4,594 | 3,202 |  |  | 2,671 | 3,636 | 4,256 | 4,710 |
| 71歲以上 | 2,506 | 1,156 |  |  | 830 | 2,253 | 2,321 | 2,380 |
| 51歲以上學員占比 | 90.14 | 92.56 |  |  | 87.02 | 93.01 | 92.18 | 91.57 |
| 女性占比 | 84.08 |  | 84.69 | 83.42 |  | 84.24 | 85.56 | 85.86 |
| 男性占比 | 15.92 |  | 15.31 | 16.58 |  | 15.76 | 14.44 | 14.14 |

資料來源：整理自中正紀念堂管理處提供資料。

六、為確保公共安全及計畫執行之順遂，允宜強化中正紀念堂施工期間營運配套機制並持續落實管控工程進度

中正紀念堂作業基金114年度預算案「多元文化交織•古蹟風華再現-中正紀念堂服務升級計畫」(以下簡稱「中正紀念堂服務升級計畫」)，分別於「勞務成本」、「機械及設備」、「什項設備」及「遞延資產」科目編列791萬元、400萬元、600萬元及1,801萬元，合計3,592萬元(詳表1)。茲說明如下：

表1　114年度預算案「中正紀念堂服務升級計畫」編列明細表

單位：新臺幣千元

| 科 目 名 稱 | 預算案數 |
| --- | --- |
| 一、業務成本與費用 | 7,910 |
| —勞務成本 | 7,910 |
| 二、不動產、廠房及設備 | 10,000 |
| —機械及設備 | 4,000 |
| —什項設備 | 6,000 |
| 三、其他資產 | 18,010 |
| —遞延資產 | 18,010 |
| 合計 | 35,920 |

資料來源：文化作業基金114年度預算案。

(一)113年因檢討空間改造調整工作項目及經費配置，惟該第3次修正計畫迄未獲核定

1.「中正紀念堂服務升級計畫」包含「堂體更新－古蹟風華再現」、「空間改造－多元文化交織」等子計畫；其中「堂體更新－古蹟風華再現」計畫主要係檢討目前硬體設施之維護與使用狀況，並辦理國定古蹟建物修繕，以維護古蹟建築與設施品質，而「空間改造－多元文化交織」計畫，則以更新常設展、文化藝術與創意研習教室、研究出版傳播及整建演藝廳舞台設備等，以提升藝文與遊憩之整體服務水準。前揭計畫預計總經費10億5,096萬元，執行期程為104至116年度。

2.「中正紀念堂服務升級計畫」前於106及110年度予以修正，調整各年工作項目及經費配置，然仍維持原預計總經費及執行期程；第2次修正後計畫原訂113年度執行空間改造之規畫作業，並於114至116年度執行整建案，嗣因檢討114至116年度空間改造以生活化及藝文常態化使用為原則，就裝修老舊、動線及功能不足之展廳及研習教室進行空間優化改善，並增列主堂體屋頂簷口及椽樑修繕等工作項目，爰於113年第3次修正計畫以調整經費配置，惟仍預計維持原訂總經費及執行期程，而該次修正計畫迄9月19日尚未獲核定，允宜積極完備核定程序，以利計畫執行。

(二)規劃114 至116 年度採部分閉館或全面休館之方式施工，另迄113年8月計畫執行略落後0.37個百分點

1.「中正紀念堂服務升級計畫」迄112年度累計編列預算數4億9,784萬元，累計執行數為4億4,826萬6千元(詳表2)，113年度可支用預算數4,349萬6千元，迄8月底執行數僅195萬6千元，詢據中正紀念堂說明略以，已發包金額為4,566萬7千元，預計年底經費執行率可達95%以上，至計畫預計進度43.22%，實際進度42.85%，落後0.37個百分點，預計113年底進度能持平。

2.該計畫進行施工時，並未全面封館，仍開放部分園區與展場、教室等辦理藝文活動、展覽、研習課程及提供民眾休憩；於110年修正時，為避免民眾安全疑慮並兼顧藝文活動品質，將原規劃採正常開館營運下進行各項工程，改為114 至116 年度將視實際施工情形，採部分閉館或全面封館進行剩餘工程項目。鑒於中正紀念堂為國內、外遊客參訪之重要景點之一，且為推廣藝術文化而於園區內辦理繪畫、攝影、書法、版畫、雕塑等藝文展覽，允宜強化改造期間之營運配套機制，以確保公共安全，並持續落實管控工程進度，俾利如期如質完工。

綜上，「中正紀念堂服務升級計畫」因檢討空間改造調整工作項目及經費配置，惟該第3次修正計畫迄未獲核定，且亦規劃114 至116 年度將採部分閉館或全面封館進行剩餘工程項目，鑒於迄113年8月底執行進度略有落後，為確保公共安全及計畫執行之順遂，允宜強化施工期間之營運配套機制，並持續落實管控工程進度。

表2　104至113年度「中正紀念堂服務升級計畫」預算編列及執行情形一覽表                                  單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 可支用預算數 | 執行數 | 保留數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 77,658 | 28,655 | 15,855 | 12,800 |
| 105 | 99,960 | 112,760 | 36,297 | 76,463 |
| 106 | 99,870 | 176,333 | 73,526 | 102,807 |
| 107 | 56,620 | 159,427 | 91,257 | 68,169 |
| 108 | 36,945 | 105,114 | 105,114 | - |
| 109 | 54,371 | 54,371 | 53,972 | 399 |
| 110 | 27,666 | 28,065 | 27,331 | 716 |
| 111 | 22,650 | 23,366 | 23,127 | 239 |
| 112 | 22,100 | 22,339 | 21,787 | 496 |
| 小計 | 497,840 | - | 448,266 | - |
| 113 | 43,000 | 43,496 | 1,956 | - |

說　　明：1. 104年度編列7,765萬8千元，行政院104年8月原則同意該計畫，核列該年度經費2,865萬5千元。

2.113年度執行數為迄8月底執行數。

資料來源：中正紀念堂提供。

七、「國立國父紀念館古蹟整修暨文化設施服務升級計畫」迄已4度修正，允宜強化進度管控，俾如期如質完工

國父紀念館作業基金114年度預算案「國立國父紀念館古蹟整修暨文化設施服務升級計畫」（下稱「國父紀念館服務升級計畫」）分別於「勞務成本」及「機械及設備」科目編列3億264萬元及2,406萬元，合計3億2,670萬元(詳表1)，辦理大會堂及周邊設施升級與中山文化園區景觀改造等。茲說明如下：

表1　114年度預算案「國父紀念館服務升級計畫」預算編列明細表

單位：新臺幣千元

| 科 目 名 稱 | 預算案數 |
| --- | --- |
| 一、業務成本與費用 | 302,640 |
| —勞務成本 | 302,640 |
| 二、不動產、廠房及設備-專案計畫 | 24,060 |
| —機械及設備 | 24,060 |
| 合 計 | 326,700 |

資料來源：文化作業基金114年度預算案。

(一)「國父紀念館服務升級計畫」迄113年8月底工程進度落後1.66個百分點，有待加強進度控管

1.「國父紀念館服務升級計畫」內容主要為：1.大會堂暨周邊設施升級，包括提升展演設備效能、改善民眾觀演品質、加強公共安全與永續性能、文物移藏庫房優化並加強典藏管理效能。2.國際化優質展示空間，包括中央區辦公室及圖書館閱覽區遷移、建置恆溫恆濕空調並完善消防保全設施、史蹟室常設展更新等。3.中山文化園區景觀改造，包括園區環境生態與景觀工程、園區機電與照明工程等。

2.該計畫總經費22億1,371萬元，執行期程104至116年度，104至112年度已編列5億9,916萬9千元，113年可用預算數3億3,150萬5千元，迄8月執行數2,273萬7千元(詳表2)，占可用預算數之6.86%。據國父紀念館說明略以，景觀改造工程已於113年1月完成工程結算及結案程序；國際化優質展示空間計畫部分既有空間整建併入大會堂執行，而大會堂暨周邊設施升級工程於113年6月開工，迄同年8月底預定進度4.26%，實際進度2.6%，落後1.66個百分點，有待加強進度控管。

表2　104至114年度「國父紀念館服務升級計畫」預算編列及執行概況表                                      單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 可用預算數 | 執行數 | 保留數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 83,398 | 83,398 | 0 | 76,945 |
| 105 | 48,560 | 125,505 | 66,037 | 58,968 |
| 106 | 69,300 | 128,268 | 51,916 | 45,532 |
| 107 | 7,700 | 53,232 | 16,973 | 1,124 |
| 108 | 8,700 | 9,824 | 2,621 | 3,550 |
| 109 | 36,700 | 40,250 | 4,185 | 36,065 |
| 110 | 93,800 | 129,865 | 31,890 | 97,975 |
| 111 | 76,608 | 174,583 | 105,592 | 68,991 |
| 112 | 174,403 | 243,394 | 81,974 | 161,420 |
| 小計 | 599,169 | - | - | - |
| 113 | 170,085 | 331,505 | 22,737 | - |
| 114 | 326,700 |  |  |  |

說    明：113年度執行數為迄8月底執行數。

資料來源：國父紀念館提供。

(二)「國父紀念館服務升級計畫」迄已4度修正，執行期程由108年度展延至116年度，總經費則由11億餘元調增至22億餘元

行政院於105年1月核定「國父紀念館跨域加值計畫」，嗣分別於106年9月、107年10月、109年8月及113年7月原則同意第1、2、3及4次修正計畫，其中最近1次修正將計畫名稱改為「國立國父紀念館古蹟整修暨文化設施服務升級計畫」，另為配合文資審議所耗時間(自109年9月提送而於111年4月核定)，執行期程由114年度再展延至116年度；另為因應物價調漲而將總經費由16億3,200萬元調增為22億1,371萬元，增加5億8,171萬元(增幅為35.64%)。衡酌該計畫第3及4次修正計畫各調增總經費4億6,593萬元及5億8,171萬元，合計10億4,764萬元，占原計畫經費11億6,607萬元之87.84%，且第1、3及4次修正均展延期程，合計8年(詳表3)，為免再因物價調漲及延期而增加經費，允宜加強執行進度管控。

表3  「國父紀念館服務升級計畫」歷次修正概況表  單位：新臺幣千元

| 計畫次別 | 核定年月 | 執行期程 | 總經費 | 經費增加金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原計畫 | 105年1月 | 104-108年 | 1,166,070 | - |
| 第1次修正 | 106年9月 | 104-111年 | 1,166,070 | 0 |
| 第2次修正 | 107年10月 | 104-111年 | 1,166,070 | 0 |
| 第3次修正 | 109年8月 | 104-114年 | 1,632,000 | 465,930 |
| 第4次修正 | 113年7月 | 104-116年 | 2,213,710 | 581,710 |

資料來源：整理自國父紀念館提供資料。

綜上，文化作業基金下設之國父紀念館基金114年度預算案編列經費續辦「國立國父紀念館古蹟整修暨文化設施服務升級計畫」，惟迄113年8月底工程進度落後1.66個百分點，且計畫迄已4度修正，執行期程由108年度展延至116年度，總經費由11億元調增為22億餘元，為免再因物價調漲及延期而增加經費，允宜加強執行進度管控，以如期如質完工。

(分機:8653 江穗美)

預算法第4條第1項規定：「凡經付出仍可收回，而非用於營業者，為作業基金。」