榮民醫療作業基金114年度預算評估報告

為辦理國軍退除役官兵就醫、保健及長期照顧等社會醫療服務，並加強醫學研究及教學訓練，政府爰設立榮民醫療作業基金。榮民醫療作業基金114年度預算案編列業務收入814億6,551萬3千元，業務成本與費用806億3,263萬7千元，業務外收入33億2,647萬6千元，業務外費用9億1,637萬4千元，收支相抵後預計賸餘32億4,297萬8千元，較113年度預算案數32億7,938萬元減少3,640萬2千元（減幅1.11%）。謹就榮民醫療作業基金114年度預算案評估如下：

五、臺北榮總桃園分院產後護理之家營運較初期改善，惟尚未穩定，允宜賡續提升並優化費用結構，俾加速回收設置成本

榮民醫療作業基金為辦理「產後護理之家」業務，於114年度預算案編列業務收入1,750萬元，業務成本與費用1,450萬元，預計業務賸餘300萬元。其所屬醫院臺北榮總桃園分院為拓展業務，開創婦產科及兒科服務量能，於110年設置產後護理之家，尚待積極提升經營效率以回收設置成本。謹說明如下：

(一)臺北榮總桃園分院產後護理之家占床率已較營運初期高，惟尚未穩定，仍待賡續提升

據臺北榮總桃園分院產後護理機構設立計畫書揭示，桃園市生育率為6都第1，以每位產婦之平均住床日25日、該市出生人口2萬2,583人，衛福部統計桃園市107年產後護理機構床數557床計算，可實際入住產後護理之家之產婦僅36%，與桃園分院調查入住產後護理之家需求率67%尚有一段空間，加以桃園區外來人口帶動小家庭增加，明顯供不應求，為開創婦產科及兒科服務量能，爰設置產後護理之家。茲就其設置成本及營運情形分述如下：

1.設置成本：110年度投入經費整修工程並購置嬰兒床、雙人床、電視機、冰箱、投影機等設備等共2,919萬1千元，於行政大樓7樓設置產後護理之家，並於同年9月開業，營運量能為產婦床24床、嬰兒床28床。

2.占床率已較營運初期高，惟尚未穩定，仍待賡續提升：該分院產後護理之家於110至112年度第2季營運初期，每季占床率不及3成，自112年度第3季起漸入佳境而超逾4成，惟尚未穩定，113年第1季及第2季下滑至低於3成，113年第3季方回升至39.65%(詳表1)，仍待賡續提升。

表1 臺北榮總桃園分院產後護理之家110至113年度(截至8月底止)產婦各季入住情形表                    單位：床；人；人日；%

| 季別 | 核定床數 (產婦) | 嬰兒床數 | 護理人員 | 每月產婦 人日數 | 占床率 (產婦) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110年第4季(詳說明) | 24 | 28 | 12 | 36.5 | 5.07 |
| 111年第1季 | 24 | 28 | 12 | 69.67 | 9.68 |
| 111年第2季 | 24 | 28 | 12.33 | 127.33 | 17.68 |
| 111年第3季 | 24 | 28 | 10.67 | 163.67 | 22.73 |
| 111年第4季 | 24 | 28 | 11 | 197 | 27.36 |
| 112年第1季 | 24 | 28 | 10.33 | 171.67 | 25.12 |
| 112年第2季 | 24 | 28 | 11 | 170 | 23.61 |
| 112年第3季 | 24 | 28 | 11 | 295.67 | 41.06 |
| 112年第4季 | 24 | 28 | 11 | 302.67 | 40.68 |
| 113年第1季 | 24 | 28 | 10 | 172.33 | 23.17 |
| 113年第2季 | 24 | 28 | 10 | 120.67 | 16.22 |
| 113年第3季(詳說明) | 24 | 28 | 11 | 295 | 39.65 |

說    明：110年第4季因營運初期為11及12月平均數，113年第3季為7及8月平均數。

資料來源：整理自榮民醫療作業基金資料。

(二)營運以來雖有賸餘卻未穩定，允宜分析費用結構，俾利調整

參據該分院產後護理之家營運情形(詳表2)，110年開業當年度僅賸餘7萬2千元，111年度增加至451萬2千元，112年度業務成本及費用成長幅度高於業務收入，致賸餘數下降至23萬2千元，其後復於113年度(截至8月底止)增加至200萬元(詳表1)，情況尚未穩定，為提高獲利能力，允宜分析費用結構，俾利調整。

表2 臺北榮總桃園分院產後護理之家110至113年度(8月底止)業務收支簡表                             單位：新臺幣千元

| 科目 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 (截至8月底止) | 114年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務收入 | 410 | 8,621 | 14,448 | 16,500 | 17,500 |
| 業務成本與費用 | 338 | 4,109 | 14,216 | 14,500 | 14,500 |
| 業務賸餘(短絀) | 72 | 4,512 | 232 | 2,000 | 3,000 |

說    明：110至112年度為決算數，113年度為截至8月底止實際數，114年度為預算案數。

資料來源：榮民醫療作業基金。

綜上，為因應桃園市外來人口帶動小家庭增加，隨之上升之產婦入住需求，臺北榮總桃園分院爰投入經費2,919萬1千元設置產後護理之家。初期入住情形及營運情形皆未盡理想，自112年度第3季起，已有部分時間佔床率提高至逾4成，且各年度皆產生賸餘，惟營運尚未穩定，為提高獲利能力，該院允宜賡續提升入住情形，並優化費用結構，俾加速回收設置成本。