數位發展部主管114年度單位預算評估報告
數位發展部(以下簡稱數位部)主管含所屬資通安全署(以下簡稱資安署)、數位產業署(以下簡稱產業署)，114年度主管預算案歲入編列24億6,079萬1千元，較113年度25億4,114萬2千元減少8,035萬1千元（減幅3.16%）；歲出編列86萬5,928萬3千元，較113年度71億130萬元增加15億5,798萬3千元（增幅21.94%），主要係數位部新增「AI網路主動式防禦關鍵技術研究計畫」9,570萬元、產業署新增「晶片驅動臺灣產業創新-產業應用與普及發展計畫」等3項計畫10億950萬元及納管網路廣告平臺業者增編5,806萬3千元。謹就114年度數位部主管預算案評估如下：
五、「數位創新關鍵基礎建設計畫」執行進度未如預期，尚須加速整合各方意見，俾利計畫如期推動
數位部114年度預算案於「民主網絡之連結與創新」工作計畫項下編列「數位創新關鍵基礎建設計畫」1億9,460萬元，該計畫經行政院於113年1月5日核定，總經費7億8,000萬元，分4年度辦理(113至116年度)，113年度已編列3億3,926萬元。經查:
(一)「數位創新關鍵基礎建設計畫」辦理情形
「數位創新關鍵基礎建設計畫」兩大策略截至113年8月底辦理情形如下：
1.政府數位工具入口網及公共程式平臺需求規劃建置：完成各級機關數位工具盤點作業，並完成政府數位工具入口網及公共程式平臺之使用者研究。
2.跨境數據授權系統建置：跨境數據授權系統已完成評選作業，並於8月27日完成決標。。
(二)預算執行率未如預期，允宜加速整合各方利害關係人意見，俾及早完成設施建置與資料整合調適作業，以利計畫如期推動
截至113年8月底，預算執行率僅14.5%(詳表1)，經該部分析相關原因略以，整體需求複雜且需整合多方利害關係人意見，以及先瞭解各國採用資料格式差異後，始進行國際合作，故較耗費時間，研擬因應對策如下：
1.政府數位工具入口網及公共程式平臺需求規劃：已密集與基官及產、學界討論，將加速初期建置作業，預計於113年12月底完成公共程式平臺建置。
2.跨境數據授權系統建置：各國或業界採納之標準迥異，除持續接洽各國予以協調並促進合作外，先以國內機關及業界為整合對象，提供共用底層元件，並協助加速開發與整合。
表1 「數位創新關鍵基礎建設計畫」預算編列及執行情形表
單位：新臺幣千元；%
計畫 / 類型	計畫期程	計畫核定總經費	截至113年度已編列預算數	截至113年8月底累計分配數A	截至113年8月底累計執行數B	執行率 / B/A
公共建設	113至116年度	780,000	339,260	97,216	14,118	14.52

資料來源：數位部提供。
綜上，數位部114年度賡續編列「數位創新關鍵基礎建設計畫」1億9,460萬元，惟截至113年8月底預算執行率未如預期，允宜儘速整合各方意見，並協調資料格式與技術之調適整合，俾利計畫順利進行，達成預定進度。