交通作業基金之國道公路建設管理基金114年度預算評估報告

交通作業基金-國道公路建設管理基金分預算(以下簡稱國道基金)114年度預算案編列業務收入351億9,132萬5千元，業務成本與費用168億7,468萬2千元，業務外收入7億4,027萬3千元，業務外費用21億2,968萬元，收支相抵後預計賸餘169億2,723萬6千元，較113年度預算案賸餘減少4億8,267萬元(減幅2.77%)，主要係維護成本增加所致。謹就國道基金114年度預算案評估如下：

# 四、近年推動多項專案計畫，所需資金逾6成以舉借支應，允宜妥慎規劃財務計畫，俾利後續重大建設推動及基金永續經營

國道基金114年度預算案於「長期債務舉借餘額」編列1,420億元；另於預計籌資活動之淨現金流入，增加短期債務80億元，債務合共1,500億元，較113年度預算案增加短期債務80億元(增幅5.63%)。經查：

## (一)近年推動多項專案計畫，所需資金逾6成以舉借支應

為因應用路及經濟發展之需，高公局辦理多項提升國道服務水準之建設計畫，短期計畫以改善交通瓶頸為主，長期計畫則與2020運輸政策白皮書「城際運輸政策」之行動方案及措施緊密扣合，擘劃整體高快速公路網。114年度興建及規劃辦理之國道建設計畫，包括「國道7號高雄路段計畫」等16項專案計畫，114年(含)以後年度尚須支應3,978億4,068萬9千元，國道基金預計運用營運資金850億9,813萬2千元、國庫撥款587億8,427萬6千元及外借資金2,539億5,828萬1千元支應，舉債籌資比率高達63.38%(詳表1)。

表1　國道基金114年(含)以後年度尚須支應之專案計畫經費需求表

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 預計 資金來源 | 尚須 投資經費 |
| --- | --- | --- |
| 已核定計畫 |  |  |
| 1.國道7號高雄路段計畫 | 營運資金 | 10,376,792 |
|  | 國庫撥款 | 29,873,015 |
|  | 外借資金 | 94,986,534 |
| 2.高速公路後續路段橋梁耐震補強工程 | 營運資金 | 20,323,159 |
| 3.國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程 | 營運資金 | 2,506,928 |
| 4.國道1號中豐交流道新建工程 | 營運資金 | 1,023,404 |
| 5.國道1號林口交流道改善工程 | 營運資金 | 2,998,799 |
| 6.國道1號臺南路段增設北外環交流道工程 | 營運資金 | 1,266,480 |
| 7.國道1號甲線計畫 | 營運資金 | 9,648,054 |
|  | 外借資金 | 57,703,971 |
| 8.國道3號增設北土城交流道工程 | 營運資金 | 2,799,430 |
| 9.國道1號增設岡山第二交流道工程 | 營運資金 | 3,413,655 |
| 10.國道1號北上線臺北及圓山交流道改善工程 | 營運資金 | 4,075,104 |
| 11.國道1號增設造橋交流道工程 | 營運資金 | 2,561,843 |
| 12.國道1號楊梅至頭份段拓寬工程 | 營運資金 | 955,367 |
|  | 國庫撥款 | 28,911,261 |
|  | 外借資金 | 101,267,776 |
| 13.國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程 | 營運資金 | 2,872,374 |
| 14.國道1號五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程 | 營運資金 | 3,606,097 |
| 15.國道1號增設橋科匝道及集散道路工程 | 營運資金 | 2,496,760 |
| 審核中計畫 |  |  |
| 1.國2甲由台15線延伸至台61線新建工程 | 營運資金 | 14,173,886 |
| 合計 | 營運資金(21.39%) | 85,098,132 |
|  | 國庫撥款(14.78%) | 58,784,276 |
|  | 外借資金(63.83%) | 253,958,281 |
| 總計 |  | 397,840,689 |

說　　明：表內所列計畫係國道基金114年度分預算案「固定資產建設改良擴充計畫」項下之專案計畫。

資料來源：國道基金114年度分預算案第2-3至2-17頁及高公局提供資料；本中心製表。

## (二)未來自償財源不足時，將造成政府財政負擔，允宜整體評估財務狀況，妥慎規劃財務計畫，俾利國道基金永續經營

114年度預計自有營運資金裕度不足，需以短期借款80億元調度支應，債務舉借餘額，預計擴增至1,500億元(詳表2)，另為確保前開重大建設興建有適足財源，預計尚需外借資金2,539億5,828萬1千元支應，舉債規模龐鉅。行政院於核定「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」建設計畫函說明二、(一)指出：「國道基金自94年暫定自償率78%至今，其財務計畫應有檢討之必要，…。」，據高公局說明，現階段初步規劃將建請國庫補足非自償性建設經費，後續再依實際狀況，研擬財務因應方案。惟未來自償財源不足時，將造成政府財政重大負擔，允宜整體評估財務狀況，妥慎規劃財務計畫，俾利國道基金永續經營。

表2　國道基金111至114年度債務餘額概況表　　　單位：新臺幣千元

| 項目 |  | 111年度 實際數 | 112年度 實際數 | 113年8月底實際數 | 113年度 預計數 | 114年度 預計數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 債務 | 短期債務 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 |
|  | 長期債務 | 142,000,000 | 142,000,000 | 142,000,000 | 142,000,000 | 142,000,000 |
|  | 合計 | 142,600,000 | 142,000,000 | 142,000,000 | 142,000,000 | 150,000,000 |

資料來源：國道基金111至112年度分決算、113至114年度分預算案、113年8月會計月報及高公局提供資料；本中心製表。

綜上，國道基金114年度預算案於「長期債務舉借餘額」編列1,420億元，及增加短期債務80億元，債務合共1,500億元，另114年度所執行之16項專案計畫，預計114及以後年度尚須支應3,978億4,068萬9千元，所需資金逾6成以舉借支應，舉債規模龐鉅，未來自償財源不足時，將造成政府財政重大負擔，允宜整體評估財務負擔，妥慎規劃財務計畫，俾利國道基金永續經營。

(分機：1937鄧可容)