交通作業基金之國道公路建設管理基金114年度預算評估報告目錄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁次

一、國道部分路段出現重現性壅塞，未能充分發揮其應有功能，允宜提供明確資訊，提醒用路人避開尖峰用路時段或改行替代道路，以紓解車潮壓力，提升通行效率	1

二、為全面提升國道橋梁的耐震能力，允宜妥善規劃積極辦理，並確實完善橋管系統資料，以確保預防性維護，進一步降低地震災損風險，並提升橋梁安全性	4

三、新增辦理「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」等5項專案計畫，對於用地取得及用路環境之安全，允宜妥慎規劃，俾利計畫順利推展	8

四、近年推動多項專案計畫，所需資金逾6成以舉借支應，允宜妥慎規劃財務計畫，俾利後續重大建設推動及基金永續經營	13

交通作業基金之國道公路建設管理基金114年度預算評估報告

交通作業基金-國道公路建設管理基金分預算(以下簡稱國道基金)114年度預算案編列業務收入351億9,132萬5千元，業務成本與費用168億7,468萬2千元，業務外收入7億4,027萬3千元，業務外費用21億2,968萬元，收支相抵後預計賸餘169億2,723萬6千元，較113年度預算案賸餘減少4億8,267萬元(減幅2.77%)，主要係維護成本增加所致。謹就國道基金114年度預算案評估如下：

# 一、國道部分路段出現重現性壅塞，未能充分發揮其應有功能，允宜提供明確資訊，提醒用路人避開尖峰用路時段或改行替代道路，以紓解車潮壓力，提升通行效率

國道基金114年度預算案於「業務成本與費用-勞務成本-管理成本」編列49億5,121萬2千元，主要係辦理服務區營運，及維護高速公路良好路況，維持交通流暢及促進行車安全等。較113年度預算案增加3億3,601萬元(增幅7.28%)。經查：

(一)國道部分路段出現重現性壅塞，連續假期尤為嚴重，為維國道行車運作效率，允宜強化交通疏導，以紓解車潮

據交通部高速公路局(以下簡稱高公局)提供資料顯示，113年1至6月底止國道路網重現性壅塞路段分別為，平日75個(含南向28個、北向35個、東向7個及西向5個)、假日75個(含南向34個、北向35個、東向3個及西向3個)及113年春節155個(含南向60個、北向78個、東向7個及西向10個)，顯見國道部分路段壅塞情形嚴重，其中國道1號及3號雙向，無論平日或假日壅塞情形相較多，連續假期尤為嚴重(詳表1)，據高公局說明，重現性壅塞路段，係因車流量過大道路容量不足、出口受地方號誌管制影響致出口回堵，或因短距離多處交流道致入出口間車流交織頻繁，影響車行所致，為維國道行車運作效率，允宜強化交通疏導，擬定各項管制措施，以紓解車潮。

表1　113年1至6月底止，國道重現性壅塞路段統計表　　　單位：個

| 國道 | 方向 | 平日 | 假日 | 113年 春節 | 方向 | 平日 | 假日 | 113年 春節 | 合計 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平日 | 假日 | 113年 春節 |
| 國道1號 | 南向 | 20 | 22 | 29 | 北向 | 24 | 20 | 37 | 44 | 42 | 66 |
| 國道2號 | 東向 | 4 | 1 | 1 | 西向 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 國道3號 | 南向 | 7 | 10 | 28 | 北向 | 9 | 10 | 36 | 16 | 20 | 64 |
| 國道4號 | 東向 | 1 | 0 | 0 | 西向 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 國道5號 | 南向 | 1 | 2 | 3 | 北向 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 |
| 國道6號 | 東向 | 0 | 0 | 1 | 西向 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 國道8號 | 東向 | 0 | 0 | 2 | 西向 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 國道10號 | 東向 | 2 | 2 | 3 | 西向 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 9 |
| 合計 | 南向 | 28 | 34 | 60 | 北向 | 35 | 35 | 78 | 75 | 75 | 155 |
|  | 東向 | 7 | 3 | 7 | 西向 | 5 | 3 | 10 |  |  |  |

說　　明：據高公局定義，重現性壅塞路段：1.壅塞門檻為速率低於60KPH(公里/小時)、2.重現性壅塞門檻為資料分析期間，每日同一時段車速低於60KPH的次數比例超過3成。

資料來源：高公局提供資料；本中心製表。

(二)國道前3名易壅塞路段與10年前雷同，壅塞情況未見改善，允宜提供明確交通資訊，提醒用路人避開尖峰用路時段或改行替代道路，以有效分流車潮，紓解壅塞瓶頸

113年1至6月底止國道平日及假日前3名易壅塞路段，分別為平日：國道1號之「台北至圓山」路段、「新竹至竹北」路段及國道3號之「安坑至中和」路段，壅塞時段平均車速介於41(KPH)至52(KPH)，壅塞機率介於70%至96%；及假日：國道5號之「頭城至坪林」路段、國道3號之「大溪至鶯歌系統」路段及國道1號之「湖口至竹北」路段，壅塞時段平均車速介於57(KPH)至65(KPH)，壅塞機率介於43%至54%。

前揭壅塞路段車流以小客車及小貨車等小型車輛居多，占整體車流組成介於89.93%至97.08%(詳表2)，易壅塞路段與10年前雷同，交通部(高公局)雖對各連續假期疏運措施進行檢討，惟壅塞問題仍未能有效解決，允宜提供國道即時路況資訊及替代道路決策點標示，讓民眾獲知充分明確之資訊，可避開尖峰用路時段或改行駛替代道路，分流車潮，紓解壅塞瓶頸。

表2　113年1至6月底止，國道平日及假日前3名易壅塞路段統計表

| 序號 | 國道名稱及 路段 | 方向 | 時段 | 車流組成(%) | 平均 車速(KPH) | 壅塞 機率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平日 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 國道1號 台北-圓山 | 北向 | 07:00-11:00 | 小客車67.79%、小貨車22.14%(小型車占89.93%)、大客車1.45%、大貨車3.92%、聯結車4.70% | 41 | 96 |
| 2 | 國道1號 新竹-竹北 | 北向 | 17:00-19:00 | 小客車77.95%、小貨車15.79%(小型車占93.74%)、大客車1.87%、大貨車2.71%、聯結車1.68% | 52 | 84 |
| 3 | 國道3號 安坑-中和 | 南向 | 07:00-10:00 | 小客車67.25%、小貨車24.65%(小型車占91.90%)、大客車1.37%、大貨車3.21%、聯結車3.51% | 52 | 73 |
|  |  |  | 13:00-19:00 | 小客車64.81%、小貨車28.78%(小型車占93.59%)、大客車1.05%、大貨車3.18%、聯結車2.17% | 50 | 70 |
| 假日 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 國道5號 頭城-坪林 | 北向 | 11:00-22:00 | 小客車78.63%、小貨車17.64%(小型車占96.27%)、大客車3.70%、大貨車0.02%、聯結車0.00% | 57 | 54 |
| 2 | 國道3號 大溪-鶯歌系統 | 北向 | 14:00-19:00 | 小客車77.10%、小貨車19.98%(小型車占97.08%)、大客車1.23%、大貨車0.97%、聯結車0.72% | 63 | 48 |
| 3 | 國道1號 湖口-竹北 | 南向 | 09:00-13:00 | 小客車77.20%、小貨車17.23%(小型車占94.43%)、大客車1.73%、大貨車1.91%、聯結車1.92% | 65 | 43 |

資料來源：高公局提供資料；本中心製表。

綜上，國道基金114年度預算案於「業務成本與費用-勞務成本-管理成本」編列49億5,121萬2千元，為維國道行車運作效率，允宜強化交通疏導，擬定各項管制措施，提供國道即時路況資訊與替代道路決策點標示，讓民眾獲知充分明確之資訊，可避開尖峰用路時段或改行駛替代道路，分流車潮壓力，紓解壅塞瓶頸。

# 二、為全面提升國道橋梁的耐震能力，允宜妥善規劃積極辦理，並確實完善橋管系統資料，以確保預防性維護，進一步降低地震災損風險，並提升橋梁安全性

國道基金114年度預算案於「固定資產建設改良擴充」專案計畫項下，賡續編列「高速公路後續路段橋梁耐震補強工程」39億4,000萬元，占計畫投資總額498億6,250萬元之7.90%，105至113年度已編列295億3,934萬1千元，以後年度預計編列163億8,315萬9千元，主要係完成高速公路橋梁耐震補強，全面提升耐震能力，以風險管理之理念達到安全與經濟雙贏，俾建構臺灣完整且高效率之地震救災緊急道路系統。經查：

(一)國道橋梁耐震補強工程推動進程

臺灣位處地震頻繁高風險區域，且有多處斷層；再加上全球暖化，氣候變遷所帶來颱風、豪雨、坡地崩塌及土石流等天然災害層出不窮，高公局自93年度起，著手對921地震當時國道已完工通車之新舊橋梁結構物，不符合最新耐震設計規範之橋梁，辦理耐震補強計畫，逐年進行國道橋梁耐震補強工程。迄113年度累計預算數高達463億3,310萬元，包括「國道高速公路橋樑耐震補強工程」(以下簡稱第1期計畫)，於6年多完成國道1號353座橋梁補強；「國道高速公路(通車路段)橋樑耐震補強工程第2期建設計畫」(以下簡稱第2期計畫)，近6年間完成國道3號北部路段343座橋梁補強，以上2期計畫經過多次修正計畫後，近13年間，共完成696座橋梁補強工程；「高速公路後續路段橋梁耐震補強工程」(以下簡稱後續路段計畫)，分3區段施行，預計完成1,182座橋梁補強，截至113年8月底止，已完成787座橋梁補強工程(詳表1)，尚有395座橋梁未完成補強，允宜妥善規劃，積極辦理，以達成國家整體防災計畫之永續發展目標。

表1　93至117年度國道橋梁耐震補強工程各計畫辦理情形概況表

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 總經費 | 期程 | 施行路段 | 施行/預期成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 國道高速公路橋樑耐震補強工程 | 7,990,000 | 93.01-99.04 | 國道1號 | 完成353座橋梁補強。 |
| 國道高速公路(通車路段)橋樑耐震補強工程第2期建設計畫 | 7,695,090 | 100.01-105.11 | 國道3號北部路段 | 完成343座橋梁補強。 |
| 高速公路後續路段橋梁耐震補強工程 | 49,862,500 | 105.01-117.09 | 區段1 國3(霧峰嘉義段)、其他路段鄰近斷層300m內橋梁。 | 完成293座橋梁補強。 |
|  |  |  | 區段2 國3甲、國3(基隆汐止、大甲烏日、白河九如段)、國4(清水豐原段)、國8、國10(高雄支線)。 | 預計完成462座橋梁補強，截至113年8月底止，已完成323座橋梁補強。 |
|  |  |  | 區段3 國3(南港連絡道、竹南大甲段)、國5(南港頭城段)、國6、國10(旗山支線)、國1(楊梅新竹段、銅鑼豐原段、王田大林段、新化安定段、岡山高雄段)、國1中沙大橋、國1石龜溪橋、國1土庫排水橋、國1圓山橋。 | 完成(預計)427座橋梁補強，截至113年8月底止，已完成171座橋梁補強。。 |
|  | 預計完成1,182座橋梁，截至113年8月底止，已完成787座橋梁補強工程。 |  |  |  |

說　　明：教育部更新之《重編國語辭典修訂本》，已將「橋樑」統一改為「橋梁」，以提升標準化。

資料來源：高公局提供資料；本中心製表。

(二)前2期計畫均發生履約爭議，致預算執行未如預期，允宜引以為鑑妥善規劃積極辦理，以利後續路段工程順利完成

1.各計畫預算編列情形：第1、2期及後續路段計畫總經費分別為79.90億元、76.95億元及498.63億元，第3期由於期程較長及施作範圍較廣，因此較前期增加421.68億元，所需經費創新高(詳表2)。

2.各計畫預算執行情形：第1期計畫可用預算數為94億3,734萬元，執行數75億1,046萬8千元，執行率75.58%，惟尚有保留數9,072萬7千元，係因工程履約爭議待處理；第2期計畫可用預算數為73億5,641萬9千元，執行數64億7,100萬元，執行率87.96%，惟尚有工程履約爭議調解進行中，故申請保留3億6,455萬3千元，於以後年度繼續執行，導致第1及2期預算執行未如預期；後續路段計畫105至112年度可用預算累計數為257億9,634萬1千元，執行累計數256億1,084萬1千元，執行率99.28%，113年截至8月底預算分配數25億6,326萬2千元，執行數26億3,911萬4千元，分配預算執行率102.96%，惟占全年度預算執行率僅70.51%，允宜積極趕辦，以利工程順利完成(詳表2)。

表2　99至117年度各計畫辦理橋梁耐震補強工程預算編列及執行概況表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元

| 期別 (年度/期程) |  | 可用預算數/ 經費需求數 | 可用預算執行概況 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 執行數 | 執行率 | 保留數 | 保留率 |
| 第1期 (93-99) |  | 9,437,340 | 7,510,468 | 79.58% | 90,727 | 0.96% |
| 第2期 (100-105) |  | 7,356,419 | 6,471,000 | 87.96% | 364,553 | 4.96% |
| 後續 路段 (105.01- 117.09) | 105-112 | 25,796,341 | 25,610,841 | 99.28% | 0 | 0 |
|  | 113 | 3,743,000 | 2,639,114 | 70.51% | - | - |
|  | 114 | 3,940,000 | - |  |  |  |
|  | 115 | 5,137,546 |  |  |  |  |
|  | 116 | 3,040,950 |  |  |  |  |
|  | 117.09 | 8,204,663 |  |  |  |  |

說　　明：1.第1期可用預算數及可用預算執行概況均為截至99年度累計數；該期累計預算數逾其投資總額，係因行政院公共工程委員會匡列工程經費100億元。

2.第2期可用預算數及可用預算執行概況均為截至105年度累計數。

3.後續路段105至112年度可用預算數為截至112年度累計數，同期間執行數為截至112年度累計數。

4.113年度原列預算數為51億1,000萬元，於112年11月30日經行政院核定同意先行辦理113年度預算13億6,700萬元，預算數調整為37億4,300萬元。113年度執行數為1至8月累計數，同期間分配數為25億6,326萬2千元。

資料來源：國道基金99、100、105、106及112年度分決算、114年度分預算案及高公局提供資料；本中心製表。

(三)為達預防性維護，允宜確實維護橋管系統資料之正確及完整性，以降低地震災損之風險，並提升橋梁安全性

橋梁全生命週期包含規劃、設計、施工及維護管理等階段，就各階段時間比例而言，維護管理期程占全生命週期之比例最長(約為88至92%)，其重要性不容輕忽。因此，高公局轄管之橋梁，相關規劃設計、施工、檢測及品管等資料，皆應詳細記錄於國道橋梁管理系統(以下簡稱橋管系統)，就耐震補強而言，透過橋管系統橋梁現況資料及所蒐集之竣工資料，進行耐震能力分析與評估，篩選後依排序進行耐震補強，以滿足橋梁耐震性能目標，故此橋梁資料於橋管系統登載之正確及完整性，對於橋梁維護管理成效影響甚鉅，允宜確實登載，並有效管理，以達到預防性維護，降低發生地震災損之風險。

綜上，國道基金114年度算案於「固定資產建設改良擴充」專案計畫項下，賡續編列「高速公路後續路段橋梁耐震補強工程」39億4,000萬元，為有效提升國道橋梁耐震能力，建構完整且高效率之地震救災緊急道路系統，允宜妥善規劃積極辦理，並確實維護橋管系統資料之正確及完整性，以達到預防性維護，降低發生地震災損之風險，達成國家整體防災計畫之永續發展目標。

# 三、新增辦理「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」等5項專案計畫，對於用地取得及用路環境之安全，允宜妥慎規劃，俾利計畫順利推展

國道基金114年度預算案於「固定資產建設改良擴充」專案計畫項下，新增編列「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」(以下簡稱拓寬楊梅至頭份)經費9億5,536萬7千元、「國2甲由台15線延伸至台61線新建工程」(以下簡稱新建台15延至台61)經費884萬7千元、「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」(以下簡稱改善台南系統交流道及跨南133路口)經費5,035萬7千元、「國道1號五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程」(以下簡稱拓寬五堵至汐止交流道路段)經費2,360萬8千元、「國道1號增設橋科匝道及集散道路工程」(以下簡稱增設橋科匝道及集散道)經費3,000萬元等5項新興計畫，合共編列10億6,817萬9千元(詳表1)。經查：

表1　114年度「固定資產建設改良擴充」專案計畫-新興計畫經費概況表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元

| 項次 | 計畫名稱 | 期程(年) |  | 計畫總經費 |  |  |  | 國道基金114年度 預算案數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起始 | 完工 | 國道基金負擔(投資總額) | 地方政府負擔 |  | 合計 |  |
| 1 | 國道1號楊梅至頭份段拓寬工程 | 112.12 | 122.02 | 131,414,824 | 0 |  | 131,414,824 | 955,367 |
| 2 | 國2甲由台15線延伸至台61線新建工程 | 111.01 | 120.03 | 14,249,739 | 0 |  | 14,249,739 | 8,847 |
| 3 | 國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程 | 112.10 | 119.06 | 2,910,890 | 臺南市 政府 | 65,560 | 2,976,450 | 50,357 |
| 4 | 國道1號五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程 | 113.06 | 120.09 | 3,651,450 | 0 |  | 3,651,450 | 23,608 |
| 5 | 國道1號增設橋科匝道及集散道路工程 | 111.03 | 117.04 | 2,540,760 | 高雄市 政府 | 438,160 | 2,978,920 | 30,000 |
| 合計 |  |  |  | 154,767,663 | 503,720 |  | 155,271,383 | 1,068,179 |

資料來源：114年度國道基金分預算案；本中心製表。

## (一)各新增計畫概述

1.拓寬楊梅至頭份

(1)計畫目標及內容：湖口至新竹區間因地區性交通過大，無法於短時間內紓解，進而影響國道1號交通運作，本計畫規劃新竹系統以北採2至3車道拓寬，以南採單車道進行拓寬，並考量高架及平面間車流轉換需求，將於竹北交流道北側設置轉接道，另於高架段設置匝道連接新竹系統交流道，串聯完整路網，以提升整體運輸效能。

(2)計畫期程、投資總額及資金來源：計畫期程112年12月至122年2月止，共計9年3個月，投資總額1,314億1,482萬4千元，預計由國道基金自有營運資金、國庫撥款及發行乙類公債支應，114年度編列9億5,536萬7千元。

2.新建台15延至台61

(1)計畫目標及內容：因應桃園航空城客貨運量成長需求，整合大園地區通過性與地區性之運輸需求，連結國道1、2、3號及未來國1甲，與台61線、台66線，建構大桃園地區完整高快速路網，改善航空城聯外交通。

(2)計畫期程、投資總額及資金來源：計畫期程111年1月至120年3月止，共計9年3個月，投資總額142億4,973萬9千元，預計全數由國道基金自有資金支應，114年度編列884萬7千元，惟截至113年9月底止，計畫尚未經行政院核定，允宜儘速完備核定程序並妥善規劃，以發揮其效益。

3.改善台南系統交流道及跨南133路口

(1)計畫目標及內容：新建國道8號主線跨越南133路口立體化高架橋，並增設南133東側之西出、東入匝道，以及匝道至台南系統交流道國8主線雙向增設輔助車道，提升國道8號(國道1號以西路段)之道路服務功能與品質，串聯臺南都會區快速道路系統，帶動大臺南沿海地區觀光景點間之發展整合。

(2)計畫期程、投資總額及資金來源：計畫期程112年10月至119年6月止，共計6年9個月，總經費29億7,645萬元，預計臺南市政府負擔經費6,556萬元，國道基金負擔經費29億1,089萬元，114年度編列5,035萬7千元。

4.拓寬五堵至汐止交流道路段

(1)計畫目標及內容：透過增加主線、集散道路容量及改善鄰近交流道車流交織行為，以提升五堵交流道至汐止交流道路段服務水準，強化國道整體路網之交通運轉，並納入5處安全疑慮邊坡進行補強，以確保國道用路人之生命財產安全。

(2)計畫期程、投資總額及資金來源：計畫期程113年6月至120年9月止，共計7年4個月，投資總額為36億5,145萬元，預計全數由國道基金自有資金支應，114年度編列2,360萬8千元。

5.增設橋科匝道及集散道

(1)計畫目標及內容：主線兩側增設集散道路，並於1-2號道路北側增設北入及南出匝道，直接銜接至國道1號，減少車流繞行，改善壅塞路段之服務水準，強化園區交通運輸服務機能與品質，以提升園區聯外交通之可及性，進而促進城際與周邊生活圈之鏈結與均衡發展。

(2)計畫期程、投資總額及資金來源：計畫期程111年3月至117年4月止，共計6年2個月，總經費29億7,892萬元，預計高雄市政府負擔經費4億3,816萬元，國道基金負擔經費25億4,076萬元，114年度編列3,000萬元。

## (二)計畫事涉用地變更及取得，允宜妥適規劃用地取得事宜，並強化溝通協調，降低爭議，俾利工程順利進行

拓寬楊梅至頭份計畫，用地經過桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣等4個行政轄區，包含都市及非都市土地，夾雜公私有土地；拓寬五堵至汐止交流道路段計畫，行經都市計畫區及非都市土地，其中涉及公有土地撥用及私有土地徵收；增設橋科匝道及集散道計畫，除需與台糖、台水、台電私法人協商29宗土地外，另涉及33宗私人用地取得，前揭計畫因事涉用地變更及取得，與相關單位、地方政府及民眾權益攸關，允宜妥適規劃用地取得事宜，並強化溝通協調，以維護彼此權益及降低爭議，儘早取得計畫用地，俾利工程順利進行。

## (三)對於用路環境之安全，允宜及早綢繆因應並妥善處理，以整體性思維規劃交通動線，俾利提升交通安全及效能

拓寬楊梅至頭份計畫，通過湖口營區，規劃以隧道方式截彎取直，在不影響國軍訓練及國道行車安全前提下，應考量地質及抗爆震要求，強化隧道工程結構，以確保用路環境之安全；新建台15延至台61計畫，範圍內重車比例高達20%至30%，預計於西側匝道旁設置押磅站，降低重車超載之風險，並減輕對道路之耗損及事故發生；拓寬五堵至汐止交流道路段計畫，範圍內曾發生邊坡滑落事件，事發位置鄰近之順向坡，尚有5處邊坡仍有安全之虞慮，為確保國道用路人生命財産安全，納入計畫進行補強；增設橋科匝道及集散道計畫，涉及管線遷移（如天然氣切換管線），宜於規劃設計階段及早因應妥處。爰前揭計畫對於用路環境之安全，允宜及早綢繆因應並妥善處理，以整體性思維規劃交通動線，提升交通安全及效能。

綜上，國道基金114年度預算案編列「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」等5項新興計畫，合共編列10億6,817萬9千元，允宜妥適規劃用地取得事宜，並強化溝通協調，降低爭議，俾利工程順利進行；另對於用路環境之安全，宜及早綢繆因應並妥善處理，以整體性思維規劃交通動線，提升交通安全及效能。

# 四、近年推動多項專案計畫，所需資金逾6成以舉借支應，允宜妥慎規劃財務計畫，俾利後續重大建設推動及基金永續經營

國道基金114年度預算案於「長期債務舉借餘額」編列1,420億元；另於預計籌資活動之淨現金流入，增加短期債務80億元，債務合共1,500億元，較113年度預算案增加短期債務80億元(增幅5.63%)。經查：

## (一)近年推動多項專案計畫，所需資金逾6成以舉借支應

為因應用路及經濟發展之需，高公局辦理多項提升國道服務水準之建設計畫，短期計畫以改善交通瓶頸為主，長期計畫則與2020運輸政策白皮書「城際運輸政策」之行動方案及措施緊密扣合，擘劃整體高快速公路網。114年度興建及規劃辦理之國道建設計畫，包括「國道7號高雄路段計畫」等16項專案計畫，114年(含)以後年度尚須支應3,978億4,068萬9千元，國道基金預計運用營運資金850億9,813萬2千元、國庫撥款587億8,427萬6千元及外借資金2,539億5,828萬1千元支應，舉債籌資比率高達63.38%(詳表1)。

表1　國道基金114年(含)以後年度尚須支應之專案計畫經費需求表

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 預計 資金來源 | 尚須 投資經費 |
| --- | --- | --- |
| 已核定計畫 |  |  |
| 1.國道7號高雄路段計畫 | 營運資金 | 10,376,792 |
|  | 國庫撥款 | 29,873,015 |
|  | 外借資金 | 94,986,534 |
| 2.高速公路後續路段橋梁耐震補強工程 | 營運資金 | 20,323,159 |
| 3.國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程 | 營運資金 | 2,506,928 |
| 4.國道1號中豐交流道新建工程 | 營運資金 | 1,023,404 |
| 5.國道1號林口交流道改善工程 | 營運資金 | 2,998,799 |
| 6.國道1號臺南路段增設北外環交流道工程 | 營運資金 | 1,266,480 |
| 7.國道1號甲線計畫 | 營運資金 | 9,648,054 |
|  | 外借資金 | 57,703,971 |
| 8.國道3號增設北土城交流道工程 | 營運資金 | 2,799,430 |
| 9.國道1號增設岡山第二交流道工程 | 營運資金 | 3,413,655 |
| 10.國道1號北上線臺北及圓山交流道改善工程 | 營運資金 | 4,075,104 |
| 11.國道1號增設造橋交流道工程 | 營運資金 | 2,561,843 |
| 12.國道1號楊梅至頭份段拓寬工程 | 營運資金 | 955,367 |
|  | 國庫撥款 | 28,911,261 |
|  | 外借資金 | 101,267,776 |
| 13.國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程 | 營運資金 | 2,872,374 |
| 14.國道1號五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程 | 營運資金 | 3,606,097 |
| 15.國道1號增設橋科匝道及集散道路工程 | 營運資金 | 2,496,760 |
| 審核中計畫 |  |  |
| 1.國2甲由台15線延伸至台61線新建工程 | 營運資金 | 14,173,886 |
| 合計 | 營運資金(21.39%) | 85,098,132 |
|  | 國庫撥款(14.78%) | 58,784,276 |
|  | 外借資金(63.83%) | 253,958,281 |
| 總計 |  | 397,840,689 |

說　　明：表內所列計畫係國道基金114年度分預算案「固定資產建設改良擴充計畫」項下之專案計畫。

資料來源：國道基金114年度分預算案第2-3至2-17頁及高公局提供資料；本中心製表。

## (二)未來自償財源不足時，將造成政府財政負擔，允宜整體評估財務狀況，妥慎規劃財務計畫，俾利國道基金永續經營

114年度預計自有營運資金裕度不足，需以短期借款80億元調度支應，債務舉借餘額，預計擴增至1,500億元(詳表2)，另為確保前開重大建設興建有適足財源，預計尚需外借資金2,539億5,828萬1千元支應，舉債規模龐鉅。行政院於核定「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」建設計畫函說明二、(一)指出：「國道基金自94年暫定自償率78%至今，其財務計畫應有檢討之必要，…。」，據高公局說明，現階段初步規劃將建請國庫補足非自償性建設經費，後續再依實際狀況，研擬財務因應方案。惟未來自償財源不足時，將造成政府財政重大負擔，允宜整體評估財務狀況，妥慎規劃財務計畫，俾利國道基金永續經營。

表2　國道基金111至114年度債務餘額概況表　　　單位：新臺幣千元

| 項目 |  | 111年度 實際數 | 112年度 實際數 | 113年8月底實際數 | 113年度 預計數 | 114年度 預計數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 債務 | 短期債務 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 |
|  | 長期債務 | 142,000,000 | 142,000,000 | 142,000,000 | 142,000,000 | 142,000,000 |
|  | 合計 | 142,600,000 | 142,000,000 | 142,000,000 | 142,000,000 | 150,000,000 |

資料來源：國道基金111至112年度分決算、113至114年度分預算案、113年8月會計月報及高公局提供資料；本中心製表。

綜上，國道基金114年度預算案於「長期債務舉借餘額」編列1,420億元，及增加短期債務80億元，債務合共1,500億元，另114年度所執行之16項專案計畫，預計114及以後年度尚須支應3,978億4,068萬9千元，所需資金逾6成以舉借支應，舉債規模龐鉅，未來自償財源不足時，將造成政府財政重大負擔，允宜整體評估財務負擔，妥慎規劃財務計畫，俾利國道基金永續經營。

(分機：1937鄧可容)

請參閱105年度中央政府總預算案整體評估報告，頁281-282。

依據交通部於107年12月頒布之「公路橋梁耐震設計規範」。

參據113年5月16日立法院第11屆第1會期交通委員會第12次全體委員會議之交通部「公路系統道路及橋梁安全改善辦理情形」專案報告。

據高公局說明，第1期累計預算數94億3,734萬元，逾其投資總額79億9,000萬元，係因第1期工程經費由工程會匡列100億元所致。

陳真芳、陳見成、李碧瑩，國道橋梁全生命週期維護與管理，第777期主計月刊頁46-47(2020年9月)。

建設計畫經行政院112年12月29日核定，總經費包括109至113年度「一般建築及設備計畫」項下編列規劃設計費2億8,042萬元。

建設計畫循行政程序報核，計畫投資總額包括112至113年度於「一般建築及設備計畫」項下編列規劃設計費7,585萬3千元，其總經費及期程俟核定後配合調整。

建設計畫經行政院112年10月20日核定，國道基金負擔經費包括112至113年度於「一般建築及設備計畫」項下編列規劃設計費3,851萬6千元。

建設計畫經行政院113年6月11日核定，總經費包括112至113年度「一般建築及設備計畫」項下編列規劃設計費4,535萬3千元。

經行政院111年3月23日核定增設橋科匝道及集散道路工程，國道基金負擔經費包括112年度於「一般建築及設備計畫」項下編列規劃設計費4,400萬元。

參據「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」建設計畫(核定本)第3-7至3-27頁。

參據「國道1號五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程」建設計畫(定稿本)第5-4至5-9頁。

參據「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」第4-3至4-4頁。

參據「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」建設計畫(核定本)第1-67頁、第4-176頁及第8-7頁。

參據交通部113年3月8日陳報行政院「國2甲由台15線延伸至台61線新建工程」建設計畫函四、(一)3、「圳頭交流道增設西側匝道及押磅站：…，且計畫範圍內重車比例高達20%~30%，於西側匝道旁設置押磅站，…，降低重車超載之風險，並減輕對國2甲、國2、台15線及台61線等道路之耗損及事故發生。」

參據「國道1號五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程」建設計畫(定稿本)第1-1頁。

參據「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」第4-3頁。