交通部觀光署及所屬、交通作業基金之觀光發展基金114年度預算評估報告

四、「體驗觀光-地方旅遊環境升級中程計畫」113至116年度之參訪遊客數績效指標目標值均低於112年度實際數，容有檢討提升空間

觀光署114年度「觀光業務-補助交通作業基金」計畫編列9億6,250萬元，係配合觀光發展基金「體驗觀光-地方旅遊環境升級中程計畫」補助地方政府所需經費，經查：

(一)「體驗觀光-地方旅遊環境升級中程計畫(113-116年)」內容概述

為致力於體驗觀光地方旅遊環境之優化與升級，觀光署延續「遊憩據點特色加值計畫」及「體驗觀光地方旅遊環境營造計畫中程計畫(108-111年度)」(下稱地方旅遊環境營造計畫)，推動「體驗觀光-地方旅遊環境升級中程計畫(113-116年)」(下稱地方旅遊環境升級計畫)，計畫總經費42.66億元，期程自113至116年度，其中公務預算負擔29.33億元(詳表1)，觀光署114年度賡續編列第2年經費9.63億元，相關辦理項目及分年經費表詳表2。

表1 觀光署地方旅遊環境升級計畫經費概況表       單位：新臺幣千元

| 項次 | 子計畫 | 計畫經費負擔 |  |  |  | 期程(年) |  | 114年度預算案數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公務預算 | 自償性 經費 | 地方 政府 | 合計 | 起 | 迄 |  |
| 1 | 重要廊帶亮點營造計畫 | 1,500,000 | 250,000 | 483,000 | 2,233,000 | 113 | 116 | 419,056 |
| 2 | 景點優化體驗加值計畫 | 1,400,000 | 200,000 | 400,000 | 2,000,000 | 113 | 116 | 535,244 |
| 3 | 專案管理 | 33,000 | 0 | 0 | 33,000 | 113 | 116 | 8,200 |
| 合計 |  | 2,933,000 | 450,000 | 883,000 | 4,266,000 | 113 | 116 | 962,500 |

資料來源：觀光署；本中心整理。

表2 觀光署地方旅遊環境升級計畫預算編列概況表  單位：新臺幣千元

| 項次 | 辦理項目 | 辦理 期程 | 公務預算負擔 | 計畫分年經費 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 113年 | 114年 | 115年 | 116年 | 合計 |
| 1 | 重要廊帶亮點營造計畫 | 113-116 | 1,500,000 | 450,000 | 419,056 | 555,944 | 75,000 | 1,500,000 |
| 2 | 景點優化體驗加值計畫 | 113-116 | 1,400,000 | 180,000 | 535,244 | 240,000 | 444,756 | 1,400,000 |
| 3 | 專案管理 | 113-116 | 33,000 | 8,300 | 8,200 | 8,300 | 8,200 | 33,000 |
| 合計 |  |  | 2,933,000 | 638,300 | 962,500 | 804,244 | 527,956 | 2,933,000 |

資料來源：觀光署；本中心整理。

(二)地方旅遊環境升級計畫辦理情形

有關地方旅遊環境升級計畫截至113年7月底預算執行及工作項目辦理狀況，說明如下：

- 預算執行情形：截至113年7月底止，地方旅遊升級計畫累計實現數1億4,369萬元，占累計分配數1億2,498萬元之114.97%(詳表3)，據觀光署說明，主要係地方政府執行計畫進度超前之所致。

表3 觀光署地方旅遊環境升級計畫預算執行概況表

單位：新臺幣千元

| 編 號 | 子計畫 | 中央政府 負擔經費 | 截至113年度累計預算數 | 截至113年7月預算執行情形 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 累計 分配數A | 累計 實現數B | 累計預算執行率B/A |
| 1 | 重要廊帶、亮點營造 | 1,500,000 | 450,000 | 120,000 | 119,761.55 | 99.80% |
| 2 | 景點優化、體驗加值 | 1,400,000 | 180,000 | 0 | 19,008 | - |
| 3 | 專案管理 | 33,000 | 8,300 | 4,980 | 4,920 | 98.80% |
| 合計 |  | 2,933,000 | 638,300 | 124,980 | 143,690 | 114.97% |

2.工作項目執行情形：地方旅遊環境升級計畫項下，主要有「重要廊帶、亮點營造」(下稱重要廊帶子計畫)及「景點優化、體驗加值」(下稱景點優化子計畫)等兩項子計畫，其中重要廊帶子計畫，目標在於鼓勵地方政府劃設成立專責單位經管所轄直轄市級及縣(市)級風景特定區等，由各地方政府提案競爭，擇優補助，預計至少達成5區重要廊帶亮點營造目標，另景點優化子計畫，則係著重於轄區內與觀光遊憩相關之旅遊景點，提供遊憩體驗設施之整備、優化、維護或升級等工作，預計達成90處暨有景點設施優化及30處通用化設計景點升級。截至113年7月底止，觀光署重要廊帶子計畫已核定地方政府申請「桃園珍珠海岸－竹圍永安南北海岸雙星計畫」等6項補助計畫，且均預計116年辦理完竣(詳表4)。

表4 地方旅遊環境升級計畫重要廊帶量點營造子計畫辦理概況表

單位：新臺幣千元

| 項次 | 計畫名稱 | 計畫總經費 |  |  |  | 1.計畫核定日期(年月) 2.計畫預計完成日期(年月) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 觀光署 | 地方政府配合款 | 地方政府自償款 | 合計 |  |
| 1 | 桃園珍珠海岸－竹圍永安南北海岸雙星計畫 | 299,619 | 135,372 | 56,910 | 491,900 | 1.113.05 2.116.12 |
| 2 | 苗栗白沙屯至好望角濱海重要廊帶整體規劃計畫－白沙聖域．天空之丘 | 298,890 | 57,510 | 48,600 | 405,000 | 1.113.05 2.116.12 |
| 3 | 臺南水映南瀛 | 299,950 | 135,550 | 57,000 | 492,500 | 1.113.07 2.116.12 |
| 4 | 高雄灣區大港．旗津領航 | 299,918 | 135,717 | 57,165 | 492,800 | 1.113.05 2.116.12 |
| 5 | 宜蘭冬山河流域觀光產業大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫 | 168,300 | 52,700 | 30,000 | 251,000 | 1.113.07 2.116.12 |
| 6 | (花蓮)七星潭風景區整體風貌提升計畫 | 128,551 | 43,103 | 29,790 | 195,200 | 1.113.07 2.116.12 |

資料來源：觀光署；本中心整理。

(三)地方旅遊環境升級計畫之「當年參訪遊憩區遊客總數」績效指標目標值低於112年實際數

地方旅遊環境升級計畫以「當年參訪遊憩區遊客總數」及「觀光產值」作為該計畫綜合效益之績效指標（下稱KPI），其中「當年參訪遊憩區遊客總數」乙項，係以108年度「國內主要觀光遊憩據點遊客人數統計」資料所列「直轄市及縣(市)級風景特定區」遊客人次2,010萬人為參考基數，並據以設定113至116年度預計目標值介於2,010至2,100萬旅客人次(詳表5)，惟查112年度「直轄市及縣(市)級風景特定區」實際遊客人次為2,297萬7千人，高於113至116年度任一年度KPI目標值，亦即該計畫於持續推動4年後(116年度)之實際旅客人次，若低於112年實際數，仍將被評定為順利達成計畫目標，故該KPI目標值尚不足以衡量計畫執行成效，容有檢討空間。

表5 觀光署地方旅遊環境升級計畫綜合效益指標與目標值

| 項次 | 績效指標 | 預期目標 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 113年 | 114年 | 115年 | 116年 |
| 1 | 當年參訪遊憩區遊客總數（萬人次） | 2,010 | 2,040 | 2,070 | 2,100 |
| 2 | 觀光產值（億元） | 466 | 473 | 480 | 487 |

說    明：1.參訪遊憩區遊客人數係依108年「國內主要觀光遊憩據點遊客人數統計」資料所列「直轄市及縣(市)級風景特定區」遊客人次2,010(萬人)為參考基數。113-116年成長率以每年成長1.5%計算，114年(1.5%)、115年(3%)、116年(4.5%)。

2.觀光產值=遊客人次*每次旅遊支出2,320元。

資料來源：地方旅遊升級計畫(112年5月2日)；本中心整理。

綜上，觀光署為促進體驗觀光地方旅遊環境之優化與升級，繼地方旅遊環境營造計畫(108-111年)後，續以推動地方旅遊環境升級計畫(113-116年)，截至113年7月底止，預算執行超前並已核定6項地方政府申請之補助計畫，惟該計畫績效指標「當年參訪遊憩區遊客總數」所定113至116年度目標值均低於112年度實際數，容有檢討提升空間。

經行政院112年4月27日院臺交字第1121005683號函核定。

據交通部觀光署行政資訊網，2023國內主要觀光遊憩據點遊客人數統計，112年1月至12月主要觀光遊憩據點遊客人次累計表，112年度直轄市及縣(市)級風景特定區遊客為22,977,246人次。