


[bookmark: _GoBack]行政院主計總處(含補助地方政府、災害準備金、第二預備金)114年度單位預算評估報告
[bookmark: _Toc118214683][bookmark: _Toc52811501][bookmark: _Toc181955736]二、112年度非營業特種基金固定資產建設改良擴充計畫整體執行率為66.77%，其中部分基金執行率有連續3年有未達8成之情形，另有部分基金尚保留108年度以前預算，允宜賡續督促檢討
主計總處114年度預算案「特種基金預算核編及執行」業務計畫編列266萬1千元，係辦理特種基金預算之籌編、編印與執行等所需經費；並於「會計及決算業務」業務計畫編列420萬2千元，係辦理審核各機關會計報告等會計事務之處理及加強督導考核中央政府各機關及各特種基金會計制度之實施狀況等；若欲進一步掌握其執行實況，得依預算法第66條規定[footnoteRef:1]，隨時派員赴各機關實地調查。經查： [1:  預算法第66條規定：「中央主計機關對於各機關執行預算之情形，得視事實需要，隨時派員調查之。」] 

(一)112年度非營業特種基金固定資產建設改良擴充計畫整體預算執行率未達7成，其中部分基金執行率已連續3年未達8成
112年度非營業特種基金固定資產建設改良擴充計畫決算數1,027億7,780萬餘元，僅占可用預算數1,539億3,725萬餘元之66.77%[footnoteRef:2]，復檢視110至112年度部分基金固定資產建設改良擴充計畫執行率已連續3年未及8成者，包括國軍生產及服務作業基金等19個基金，其中國立空中大學、國立臺灣戲曲學院、國立歷史博物館作業基金、故宮文物藝術發展基金及行政院國家科學技術發展基金之固定資產建設改良擴充計畫執行率已連續3年未達5成(詳表1)。 [2:  資料來源，112年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告(非營業部分)-固定資產之建設改良擴充彙總表。] 

表1  110至112年度中央政府非營業特種基金固定資產建設改良擴充計畫之決算數占可用預算數比率連續3年未達8成明細表      單位：%
	                          年度

非營業特種基金名稱
	110年度
	111年度
	112年度

	國軍生產及服務作業基金
	65.68 
	50.99 
	66.63 

	國立臺南大學
	54.84
	54.98
	44.54

	國立空中大學
	32.70
	16.63
	13.29

	國立臺灣科技大學
	61.03
	59.76
	48.08

	國立臺灣戲曲學院
	44.77
	41.69
	11.03

	國立臺灣大學附設醫院作業基金
	76.67 
	53.82 
	55.20 

	鐵道發展基金
	2.96 
	8.51 
	79.39 

	國軍退除役官兵安置基金
	78.25 
	78.36 
	77.21 

	農田水利事業作業基金
	72.59 
	79.16 
	45.65 

	醫療藥品基金
	56.29 
	59.51 
	71.56 

	管制藥品製藥工廠作業基金
	30.70 
	8.08 
	58.94 

	國立歷史博物館作業基金
	9.15 
	3.63 
	7.66 

	國立國父紀念館作業基金
	64.95 
	41.47 
	35.33 

	故宮文物藝術發展基金
	35.01 
	16.69 
	0.28 

	中央研究院科學研究基金
	60.19 
	41.66 
	46.02 

	行政院國家科學技術發展基金　　　
	35.34 
	35.95 
	37.39 

	核能發電後端營運基金
	39.50 
	74.72 
	29.77 

	家庭暴力及性侵害防治基金
	64.17 
	4.09 
	77.35 

	長照服務發展基金
	63.06 
	39.83 
	72.75 


資料來源:主計總處。
(二)部分非營業特種基金固定資產建設改良擴充計畫尚保留108年度以前預算
112年度非營業特種基金固定資產建設改良擴充計畫保留至以後年度執行之保留數為448億6,490萬餘元，占可用預算數1,539億3,725萬餘元之29.14%，前揭112年度保留數額中有374億4,075萬餘元為該年度之預算，餘74億2,415萬元則係111年度以前預算之保留，檢視尚保留108年度以前預算者[footnoteRef:3]，共計有國立臺北大學等8個非營業特種(分)基金，保留數額共計為8億774萬餘元，其中民航事業作業基金、國立歷史博物館作業基金及中央研究院科學研究基金保留108年度以前預算之金額皆逾1億元，執行成效容待提升(詳表2)。 [3:  依決算法第7條規定：「決算所列各項應收款、應付款、保留數準備，於其年度終了屆滿四年，而仍未能實現者，可免予編列。但依其他法律規定必須繼續收付而實現者，應於各該實現年度內，準用適當預算科目辦理之。」及112年度中央政府總決算編製要點第23點規定﹕「各機關以前年度歲入之應收數及保留數、歲出之應付數及保留數，於年度終了屆滿四年而仍未能實現者，得於辦理決算時，列為減免或註銷數處理。但依其他法律規定應繼續收付，屬收入者，各機關應列於各該實現年度之歲入；屬支付者，各機關應在各該實現年度原預算內列支。」基此，保留數應積極執行，避免延宕過久，超過4年者可免予編列。] 

表2  112年度中央政府非營業特種基金固定資產建設改良擴充計畫尚保留108年度以前年度預算之基金概況表                     單位：新臺幣千元
	附屬單位預算
	附屬單位預算之分預算
	保留預算之編列年度及金額

	
	
	小計
	108年(含)以前
	109年
	110年
	111年
	112年

	保留數合計
	44,864,905
	807,747
	422,950
	1,785,404
	 4,408,049 
	37,440,755

	國立臺北大學
	
	10,353
	799
	 4,707 
	 2,799 
	 900 
	 1,147 

	國立彰化師範大學
	國立彰化師範大學(大學)
	 37,292 
	 15,399 
	
	
	21,894
	

	國立臺灣大學附設醫院作業基金
	新竹臺大分院
	1,304,256
	7,227
	
	 511,251
	 175,922
	 609,856 

	交通作業基金
	民航事業作業基金
	1,390,275
	504,575
	 51,569 
	 326,512 
	 167,500 
	340,119

	醫療藥品基金
	旗山醫院分基金
	60,022
	 6,697 
	 27,680 
	 14,400 
	
	 11,245 

	醫療藥品基金
	樂生療養院分基金
	377,587
	9,622
	 293,061 
	
	
	 74,904 

	國立文化機構作業基金
	國立歷史博物館作業基金
	143,585
	 129,209 
	
	 2,209 
	 246 
	 11,921 

	中央研究院科學研究基金
	
	562,530
	134,218
	 9,600 
	 6,000 
	 182,888 
	 229,823 


說    明:如有合計與細項加總不合者，係因四捨五入所致。
 資料來源:主計總處，本中心彙製。
綜上，112年度非營業特種基金固定資產建設改良擴充計畫執行率僅66.77%，其中19個基金之執行率已連續3年未及8成，另尚有部分基金保留108年度以前預算未執行者，允宜賡續督促該等基金加強計畫進度控管，定期檢討各項計畫執行情形，使有限資源能合理分配及有效運用，俾提升預算執行績效。
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