經濟特別收入基金(能源研究發展基金、石油基金、再生能源發展基金)114年度預算評估報告

三、辦理「廢熱與廢冷回收技術示範應用專案補助計畫」近年預算執行率未如預期且節能實績概呈下降趨勢，允宜研謀加強執行策略

能源基金114年度預算案於「能源研究發展工作計畫-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助」科目賡續編列「廢熱與廢冷回收技術示範應用專案補助計畫」5,000萬元。經查：

(一)計畫概述

本計畫係為鼓勵業者購置廢熱與廢冷回收相關設備，以提升整體能源使用效率，並帶動國內產業廢熱與廢冷回收再生利用。據能源署規劃，本計畫每年預定補助10家廠商，每年可節省3,000公秉油當量(KLOE)。

(二)近年辦理「廢熱與廢冷回收技術示範應用專案補助計畫」預算執行未如預期，且節能實績概呈下降趨勢，允宜研謀加強執行策略

據能源署說明，該計畫自107年度至113年7月底執行情形，除109年度核定補助件數(即通過申請廠商家數)為7件未達年度目標10件及112年度提前辦理外，其餘各年度核定補助件數皆達目標值。復據該署統計，該計畫107至112年度預算執行率由108年度117.07%之高點降至110年度39.55%，111及112年度雖回升至56.54%及82.66%，惟112年度撥付14件中包含111年度展延10件，致當年度預算執行率較高，顯示該計畫預算執行未如預期，仍有提升空間(詳表1)。

復據該署統計，該計畫107至112年度節能實績(排除110年度受COVID-19疫情影響不納入比較)由108年度4,190.21公秉油當量之高點降至112年度2,941.05公秉油當量，低於年省3,000公秉油當量之目標。如以112年度為例，當年度核定4件加計111年度展延10件，核定補助共14件，惟扣除船運及缺工等撤案5件，實際撥付僅9件，顯示部分廠商雖獲核定補助，因故仍無法辦理而放棄執行，允宜研謀加強執行策略及增進廠商參與誘因，以提升計畫成效。

綜上，能源基金辦理「廢熱與廢冷回收技術示範應用專案補助計畫」，近年預算執行未如預期且節能實績概呈下降趨勢，允宜研謀加強執行策略，以增進廠商參與誘因及提升計畫辦理效益。

表1  107年度至113年7月底廢熱與廢冷回收技術示範專案補助計畫執行情形一覽表            單位：新臺幣千元；%；件；公秉油當量

| 項 目 |  | 107年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年1-7月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 預算數 |  | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 決算數 |  | 27,972 | 70,239 | 36,333 | 23,732 | 28,272 | 41,329 |  |
| 預算執行率 |  | 93.24 | 117.07 | 60.56 | 39.55 | 56.54 | 82.66 |  |
| 年度目標 |  | 10家申請通過年省3,000公秉油當量 |  |  |  |  |  |  |
| 受理申請補助件數 |  | 24 | 16 | 14 | 14 | 14 | 7 (詳說明1) | 15 |
| 核定補助 | 件數 | 16 | 13 | 7 | 11 | 11 | 4 | 12 |
|  | 金額 | 53,633 | 48,598 | 30,262 | 44,167 | 51,400 | 19,000 | 49,578 |
| 撥付補助 | 件數 | 12 | 20 | 8 | 6 | 7 | 9 (詳說明2) |  |
|  | 金額 | 27,972 | 70,239 | 36,333 | 23,732 | 28,272 | 41,329 (詳說明2) |  |
| 撥付補助案件節能實績 |  | 3,750.75 | 4,190.21 | 3,702.5 | 1,111.3 | 3,000.82 | 2,941.05 (詳說明2) |  |

說    明：1.107至111年度補助係於當年度核定補助，廠商可執行至次年度；112年度起因提前辦理，故於111年底前核定補助之案件，廠商須於112年度執行完畢，因辦理時間距111年度補助未及1年(111年度係於111年中核定補助)，申請案件數有所下降。

2.111年度核定11件中有10件展延至112年度。

資料來源：能源署提供。

依「廢熱與廢冷回收技術示範應用專案補助要點」第7點規定略以，受補助廠商有正當理由，得申請展延，至多得展延至核定補助日之次年度12月31日，部分受補助廠商係跨年度結案及撥付補助款，並以次年度預算支應。