經濟特別收入基金(能源研究發展基金、石油基金、再生能源發展基金)114年度預算評估報告

四、辦理「定置型燃料電池發電系統示範推廣計畫」允宜參據113年1至7月實際補助情形，妥擬年度績效目標值，俾發揮績效目標督促及激勵作用

石油基金114年度預算案於「政府儲油、石油開發及技術研究計畫-捐助、補助與獎助」科目賡續編列「定置型燃料電池發電系統示範推廣計畫」4,550萬元。經查：

(一)計畫概述

能源署自98年起開始進行燃料電池應用產品示範運轉計畫，嗣為導入定置型燃料電池發電系統之發電應用，進行系統長時間運轉，以瞭解其耐久性、可靠度及發電性能，作為本系統分散式電源之商業化規劃，於107年公告實施「經濟部定置型燃料電池發電系統設置補助要點」(以下稱設置補助要點)作為補助依據。

(二)能源署為提升廠商設置誘因，於113年3月間修正設置補助要點，截至113年7月底，核定補助廠商設置容量已超逾當年度目標，允宜妥擬114年度績效目標，俾增計畫成效

據能源署提供107至112年度執行結果，本計畫累計預算數1億1,900萬元，累計決算數2,070萬4千元，執行率17.40%，共受理申請補助案件18件，核定10件，規劃補助目標瓩數1,221瓩，實際達成878瓩，達成率71.91%(詳表1)，執行結果未如預期。經該署洽詢廠商意見略以，廠商多認為政府立意良善，對於產業發展有相當程度之助益，惟因國內系統設置成本仍未達市場自由化階段，加上受限於場域設置規範、缺乏實際案例，以及使用端初期投入成本較高等因素，影響申請意願。

能源署為提升廠商設置誘因，於113年3月29日修正前揭設置補助要點，包含提高補助金額、申請作業改為1年1次，並簡化相關申請規定；另為配合國家發展委員會於111年3月30日公布之「臺灣2050淨零排放路徑」規劃，廢止申請截止期程至114年10月31日之規定。截至113年7月底，本計畫申請案件共6件，核定4件，核定補助1,620瓩，較113年度規劃補助目標750瓩增加870瓩(增幅1.16倍)，惟114年度本計畫目標僅650瓩，甚低於113年度，顯示其績效目標偏屬保守，允宜審酌113年度迄7月底辦理實況，妥擬年度績效目標，以激勵提升績效。

綜上，能源署107至112年度辦理「定置型燃料電池發電系統示範推廣計畫」皆未達預期目標，為提升廠商設置誘因，於113年3月29日修正設置補助要點，截至113年7月底，核定補助廠商設置容量已超逾113年度規劃目標，允宜妥適研擬114年度績效目標值，以發揮績效目標督促及激勵作用，俾增計畫成效。

表1 107至114年度定置型燃料電池發電系統補助計畫執行情形表

單位：新臺幣千元；瓩；件

| 年度 | 預算數 | 規劃目標(瓩) | 執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 決算數 | 申請件數 | 核定件數 | 核定金額 | 核定補助瓩數 | 實際設置 瓩數 |
| 107 | 12,000 | 171 (詳說明1) | 0 | 6 | 6 | 11,934 | 171 | 8 |
| 108 | 12,000 | 100 | 272 | 2 | 2 | 4,610 | 70 | 70 |
| 109 | 15,000 | 200 | 272 |  |  |  |  |  |
| 110 | 15,000 | 200 | 2,305 |  |  |  |  |  |
| 111 | 25,000 | 200 | 7,183 | 8 | 1 | 4,608 | 96 | 200 |
| 112 | 40,000 | 350 | 10,672 | 2 | 1 | 10,672 | 230 | 600 |
| 合計 | 119,000 | 1,221 | 20,704 | 18 | 10 | 31,824 | 567 | 878 |
| 113 | 41,036 | 750 |  | 6 | 4 | 94,100 | 1,620 | 2,170 (建置中) |
| 114 | 45,500 | 650 |  |  |  |  |  |  |

說    明：1.2件計畫審查通過日期為107年12月28日，簽約日期為108年2月14日，須於4至6個月內完成建造發電系統並通過第3方機構現場查驗後始可請領第1期補助款，爰未能於107年度撥款。

2.110年度未受理新申請案，110年度決算數為以前年度補助計畫繼續執行部分。

3.本表109及110年度申請案，因107年7月9日「經濟部定置型燃料電池發電系統設置補助要點」補助截止日為109年底，111年1月4日修正該要點重啟補助。

4.113年度執行情形為113年7月底數據。

資料來源：能源署提供。

原名稱為「經濟部定置型燃料電池發電系統補助要點」，111年1月4日修正要點內容，同時變更名稱為「經濟部定置型燃料電池發電系統設置補助要點」。

110年度僅繼續執行以前年度核定補助案件，未受理新申請案件。

本次修法內容略以：依我國法令設立登記或立案之法人、公私立醫療機構及學校設置500瓩以下之燃料電池發電系統，每案每瓩得補助5至7萬元，每瓩安裝設置費用包含6千小時運轉燃料費、40%之本系統及周邊設施(如：燃料電池發電系統、計量電表、計量流量計、氣體偵測器、配管、安全相關設施等項目，但不含土建費）;申請補助者應於每年5月1日起至5月31日止申請。