經濟特別收入基金(能源研究發展基金、石油基金、再生能源發展基金)114年度預算評估報告

七、自109年開辦「原住民地區參與再生能源設置示範獎勵計畫」，近年核定補助案件數及金額呈下降趨勢，致預算執行率偏低，允宜加強計畫宣導，以增進計畫推動成效

再生能源發展基金114年度於「再生能源推廣計畫-捐助、補助與獎助」科目賡續編列原住民地區參與再生能源設置示範獎勵2,000萬元。經查：

(一)計畫概述

經濟部依再生能源發展條例第11條第2項及第3項規定，於108年10月30日發布並施行「原住民地區參與再生能源設置示範獎勵辦法」，期藉由獎勵資源挹注，以提升原住民地區之鄉、鎮、市、區公所共同參與再生能源推動之意願，並同時增加原住民地區居民對再生能源之認知及參與意願。擇要說明如下：

1.獎勵對象：原住民地區之鄉、鎮、市、區公所。

2.獎勵內容：

(1)規劃評估階段：每案獎勵上限為200萬元。

(2)執行設置階段：獎勵額度經費每案不得超過1,000萬元，其中再生能源發電設備獎勵額度不得超過再生能源發電設備經費之20%；增加儲能設備獎勵額度每瓩時1.2萬元為上限，且不得逾儲能設備總設置金額之40%。

3.工作項目：

(1)規劃評估階段：完成規劃「原住民地區設置再生能源發電設備示範計畫」及辦理相關推廣宣導活動。

(2)執行設置階段：依據規劃評估階段之示範計畫，於原住民地區設置再生能源發電設備(或儲能設備)。

(二)本計畫於109至113年7月底共核定12件補助，109及110年度共計9件，惟111至113年7月底僅3件，允宜加強宣導，以提升計畫執行成效

據能源署提供資料，本計畫自109年開辦以來，截至113年7月底共計核定12件補助件數(詳表1)，其中9件集中於109及110年，111至113年7月底僅3件，且各年度因實際補助案件不高，預算執行率偏低，如各年度預算執行率最高者為109年度10.39%，其餘年度介於0.94%至9.65%間(詳表2)。參據該署表示略以，上述年度中除109及110年因案件為跨年度執行，預算執行率偏低外，其餘年度皆係申請未如預期所致。爰此，顯示原鄉地區公所參與意願逐年降低，允宜持續加強宣導及協助原鄉地區公所瞭解獎勵規範，以增進其參與意願，並提升計畫推動成效。

綜上，再生能源發展基金114年度賡續辦理「原住民地區參與再生能源設置示範獎勵計畫」，鑒於本計畫近年核定補助案件數及金額呈下降趨勢，預算執行率多低於1成，允宜持續加強計畫宣導，並協助原鄉地區公所瞭解獎補助規範，以增進計畫推動成效。

表1 再生能源發展基金109至114年度辦理「原住民地區參與再生能源設置示範獎勵計畫」核定補助情形表        單位：新臺幣千元

| 編號 | 受補助單位名稱 | 計畫起迄日期 | 核定金額 | 第二期款撥付解除列管日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新北市烏來區 | 109.4.1-110.3.31 | 2,000 | 110.08.24 |
| 2 | 桃園市復興區 | 109.4.1-110.6.30 | 1,500 | 110.11.10 |
| 3 | 新竹縣五峰鄉 | 109.1.1-109.12.31 | 2,000 | 110.05.25 |
| 4 | 南投縣信義鄉 | 109.1.1-110.6.30 | 2,000 | 110.10.21 |
| 5 | 宜蘭縣南澳鄉 | 109.4.1-110.6.30 | 1,500 | 110.10.15 |
| 6 | 花蓮縣富里鄉 | 109.5.1-110.4.30 | 1,500 | 110.09.03 |
| 7 | 臺東縣海端鄉 | 109.4.1-110.3.31 | 2,000 | 110.10.05 |
| 8 | 臺東縣達仁鄉 | 109.1.1-109.12.31 | 2,000 | 110.08.09 |
| 9 | 臺東縣大武鄉 | 109.4.1-110.3.31 | 2,000 | 110.09.09 |
| 10 | 花蓮縣豐濱鄉 | 110.4.1-111.5.31 | 1,500 | 111.10.06 |
| 11 | 花蓮縣玉里鎮 | 110.9.1-111.8.31 | 1,500 | 112.12.12 |
| 12 | 臺東縣臺東市 | 112.11.1-113.10.31 | 1,500 |  |

說    明：本計畫分2期撥款。

資料來源：能源署提供，本中心整理。

表2 再生能源發展基金109至114年度辦理「原住民地區參與再生能源設置示範獎勵計畫」預決算表            單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 預算數 | 110,000 | 60,000 | 63,600 | 30,000 | 20,000 | 20,000 |
| 決算數 | 11,428 | 5,788 | 600 | 596 | 900 | - |
| 執行率 | 10.39 | 9.65 | 0.94 | 1.99 | - | - |

說    明：113年度決算數為113年7月底實支數。

資料來源：能源署提供，本中心整理。

(分機：1931 何殷如)

再生能源發展條例第11條第2項及第3項規定：「對於合作社、社區公開募集之公民電廠或設置於原住民族地區之再生能源發電設備及儲能設備，中央主管機關得基於示範之目的，於一定期間內，給予相關獎勵。」、「前二項示範獎勵辦法由中央主管機關定之。」