國營臺灣鐵路股份有限公司114年度營業預算評估報告

國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例(以下簡稱臺鐵公司條例)於111年6月22日公布，定自113年1月1日施行，爰臺灣鐵路管理局（以下簡稱臺鐵局）自113年度起改制為國營臺灣鐵路股份有限公司(以下簡稱臺鐵公司)，並本企業化經營原則，以發展健全之國營鐵路事業。臺鐵公司114年度預算案編列營業收入351億7,867萬1千元，營業成本407億6,893萬2千元，營業費用21億5,153萬4千元，營業損失77億4,179萬5千元，本期淨損86億8,970萬元，較113年度預算案淨損增加11億9,743萬2千元（增幅15.98%）。謹就臺鐵公司114年度營業預算案評估如下：

三、113年1至8月之列車準點率93.01%，與113年度列車準點率設定97%目標仍有差距，且近年行車事故及異常事件未能有效降低，允宜持續精進改善，俾提供旅客安全便捷鐵路運輸服務

臺鐵公司將確保安全列為重要策略目標，務求鐵道安全運轉，並將113年度及114年度預計列車準點率提升至97%及97.5%以上，至2033年達成0件重大行車事故，列車準點率提高至99%以上。惟：

(一)113年度列車準點率設定97%，惟截至113年1至8月底之列車準點率93.01%，允宜持續精進提升

臺鐵公司於113年1月1日公司化後，原綜合調度所配合組織調整為行控處，以統一行車調度、縮短指揮鏈、強化溝通聯繫、提升緊急應變處理效率，以確保辦理行車調度及溝通協調作業順暢。另近年透過辦理各項行車設備改善、汰換計畫及引進新型車輛，持續提升服務品質，並將列車準點率納入公司重點評估指標，設定113年度之準點率提升至97%，114年度持續提升至97.5%，且於2033年將準點率提高至99%以上。

臺鐵公司103至106年度準點率均超過93%，於107及108年度降至91.78%及90.97%，109年度起逐年回升至112年度為95.98%，然而113年1至8月準點率復降為93.01%(詳表1)。據臺鐵公司說明，主要係因震災、風災致路線中斷等影響所致，另自強號及莒光號之列車準點率較整體列車準點率為低，各為85%及88.06%。雖臺鐵公司表示，其已積極辦理各項行車設備改善、汰換計畫，以及新型車輛引進等措施，以提升行車設備及列車妥善率，另加強宣導提升用路人安全意識，並強化車站月台監視，避免旅客發生月台跌落及侵入路線情形，惟離臺鐵公司設定113及114年度準點率為97%、97.5%仍有差距，容待持續改善提升。

表1 臺鐵公司旅客列車準點率統計                        單位:%

| 年度 | 總計 | 自強號 | 莒光號 | 區間列車 | 普通車 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 94.19 | 86.58 | 85.27 | 96.01 | 99.86 |
| 104 | 93.61 | 85.54 | 86.12 | 95.46 | 98.90 |
| 105 | 94.50 | 87.65 | 87.23 | 96.04 | 98.35 |
| 106 | 94.85 | 91.80 | 89.63 | 95.63 | 98.07 |
| 107 | 91.78 | 86.62 | 85.06 | 93.05 | 78.86 |
| 108 | 90.97 | 85.86 | 84.53 | 92.26 | 78.26 |
| 109 | 92.34 | 88.56 | 87.08 | 93.30 | 89.00 |
| 110 | 92.81 | 87.57 | 85.57 | 94.03 | 96.25 |
| 111 | 94.98 | 91.67 | 91.40 | 95.71 | 97.68 |
| 112 | 95.98 | 94.14 | 93.63 | 96.36 | 96.99 |
| 113年1-8月 | 93.01 | 85.00 | 88.06 | 94.56 | 93.31 |

資料來源：113年8月交通統計月報。

(二)近年行車事故及異常事件未能有效降低，容待檢討改善

臺鐵公司為進一步降低鐵路行車事故及異常事件，提升行車安全，持續辦理健全工地管理、改善風險路段、強化軌道結構及號誌、電力設備、提升車輛妥善率、確保行車運轉安全、推動安全管理系統(SMS)等精進作為，此外，交通部委託外部單位辦理臺鐵公司SMS第三方評鑑，期可確保安全管理落實執行，惟110年行車事故及異常事件699件，111年雖降至659件，然112年度又提高至774件，再者，113年1至7月為580件，亦高於去年同期間415件，增加165件(增幅39.8%)，其中行車事故增加7件、行車異常事故增加158件，顯示相關措施之實施成效容有改善空間。

表2  臺鐵110年度至112年7月之行車事故及異常事件情形表

單位：件

| 項目 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年 1-7月 | 112年 1-7月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)行車事故 | 48 | 43 | 42 | 29 | 22 |
| 1.重大行車事故 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 正線衝撞事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正線出軌事故 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 正線火災事故 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2.一般行車事故 | 43 | 41 | 42 | 27 | 22 |
| 側線衝撞事故 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 側線出軌事故 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 平交道事故 | 8 | 6 | 11 | 5 | 6 |
| 死傷事故 | 24 | 30 | 25 | 19 | 15 |
| 設備損害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 運轉中斷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)行車異常事件 | 651 | 616 | 732 | 551 | 393 |
| 1.列車/車輛分離 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 2.進入錯線 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 3.冒進號誌 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 4.列車貨車車輛溜逸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5.違反閉塞運轉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.違反號誌運轉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7.號誌處理錯誤 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8.車輛故障 | 269 | 224 | 264 | 167 | 161 |
| 9.路線障礙 | 21 | 8 | 9 | 2 | 4 |
| 10.電力設備故障 | 16 | 11 | 11 | 6 | 7 |
| 11.運轉保安裝置故障 | 124 | 109 | 165 | 93 | 79 |
| 12.外物入侵 | 45 | 57 | 74 | 40 | 41 |
| 13.危險品洩漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.駕駛失能 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15.天然災變 | 89 | 101 | 91 | 153 | 50 |
| 16.列車取消 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.其他事件 | 82 | 95 | 103 | 87 | 42 |
| 總計 | 699 | 659 | 774 | 580 | 415 |

資料來源：臺鐵公司。

綜上，臺鐵公司為提供便捷優質之鐵路運輸服務，業將確保安全列為重要策略目標，並設定113年度、114年列車準點率目標為97%、97.5%，惟截至113年1至8月之列車準點率93.01%，與113年度目標仍有差距，另行車事故及異常事件亦未能持續有效降低，允宜持研謀提升改善，俾提升鐵路運輸服務之效率性及安全性。

臺鐵公司，臺鐵公司化執行情況、獎敘規範暨軌道月台旅客安全規劃專題報告，113年9月26日立法院第11屆第2會期交通委員會第2次全體委員會議資料。

摘述自臺鐵公司FB貼文，交長李孟諺視察臺鐵行控中心並要求提升設備效能與達今年準點率97%目標，113年6月20日。

同註10。

臺鐵公司，針對台鐵票價上漲暨列車準點率提升作為專題報告，113年5月6日立法院第11屆第1會期交通委員會第11次全體委員會議資料。

參據臺鐵公司回復資料。