國營臺灣鐵路股份有限公司114年度營業預算評估報告

國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例(以下簡稱臺鐵公司條例)於111年6月22日公布，定自113年1月1日施行，爰臺灣鐵路管理局（以下簡稱臺鐵局）自113年度起改制為國營臺灣鐵路股份有限公司(以下簡稱臺鐵公司)，並本企業化經營原則，以發展健全之國營鐵路事業。臺鐵公司114年度預算案編列營業收入351億7,867萬1千元，營業成本407億6,893萬2千元，營業費用21億5,153萬4千元，營業損失77億4,179萬5千元，本期淨損86億8,970萬元，較113年度預算案淨損增加11億9,743萬2千元（增幅15.98%）。謹就臺鐵公司114年度營業預算案評估如下：

一一、部分鐵路立體化車站開發案件尚無具體成果，允宜積極招商，並盤點整合待開發資產規劃運用，俾持續擴大帶動開發效益

臺鐵公司100年以後已啟用5項鐵路立體化計畫，包括臺北市區鐵路地下化東延南港、臺鐵高雄-屏東潮州捷運化、臺中都會區鐵路高架捷運化、員林市區鐵路高架化及高雄市區鐵路地下化等5項鐵路立體化計畫，預計114年度辦理招商及促參案件將產生收入4億4,139萬元，編列於「營業收入-其他營業收入-租賃收入-不動產租賃收入」項下1億7,890萬1千元及「營業收入-其他營業收入-租賃收入-權利金收入」項下2億6,248萬9千元(詳表1)。經查：

表1 已啟用鐵路立體化建設計畫114年度開發及招商效益表

單位：新臺幣千元

| 項目 | 案名 | 合計 | 會計科目 | 114年度 預算案數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 南港車站BOT促參案 | 163,039 | 不動產租賃收入 | 58,139 |
|  |  |  | 權利金收入 | 104,900 |
| 1-2 | 松山車站BOT促參案 | 110,663 | 不動產租賃收入 | 47,314 |
|  |  |  | 權利金收入 | 63,349 |
| 1-3 | 南港車站ROT促參案 | 52,314 | 不動產租賃收入 | 4,609 |
|  |  |  | 權利金收入 | 47,705 |
| 臺北市區鐵路地下化東延南港計畫小計 |  |  |  | 326,016 |
| 2-1 | 臺中高架橋下多目標商場及停車場租賃案 | 28,685 | 不動產租賃收入 | 28,685 |
| 2-2 | 臺中車站鐵道文化園區興建營運移轉案案土地租金及營運權利金 | 44,944 | 不動產租賃收入 | 9,837 |
|  |  |  | 權利金收入 | 35,107 |
| 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫小計 |  |  |  | 73,629 |
| 3-1 | 員林市區鐵路高架化計畫--員林橋下空間活化利用案 | 5,515 | 不動產租賃收入 | 5,515 |
| 3-2 | 員林高架橋下多目標商場及停車場租賃案 | 13,125 | 不動產租賃收入 | 13,125 |
| 員林市區鐵路高架化計畫小計 |  |  |  | 18,640 |
| 4-1 | 左營等地下9站商業空間統標案 | 720 | 不動產租賃收入 | 720 |
| 高雄市區鐵路地下化小計 |  |  |  | 720 |
| 5-1 | 屏東、潮州車站商場及停車場租賃案 | 22,385 | 不動產租賃收入 | 10,957 |
|  |  |  | 權利金收入 | 11,428 |
| 臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫小計 |  |  |  | 22,385 |
| 總計 |  | 441,390 | 不動產租賃收入 | 178,901 |
|  |  |  | 權利金收入 | 262,489 |

資料來源：臺鐵公司；本中心整理。

(一)「鐵路立體化及廊道平台建設財務虧損補償之協商機制」概述

臺鐵公司為創造已立體化車站之開發效益，於109年7月間建立「鐵路立體化及廊道平台建設財務虧損補償之協商機制」，針對已完工之鐵路立體化地區，積極推動鐵路站區開發活化；尚未核定之鐵路立體化計畫，則主動盤點尚未開發但具開發潛力之資產，積極與地方政府進行溝通協商，期創造效益，確保不致造成臺鐵公司未來營運財務上負擔。

(二)部分鐵路立體化車站開發案件尚無具體成果，亟待持續招商，並盤點整合待開發資產規劃運用

據臺鐵公司說明，前開已啟用5個立體化車站辦理招商及促參案件於110至112年度各產生3.15億元、3.58億元、3.94億元收入，113年1至7月產生2.47億元收入(詳表2)。惟截至113年10月底止，員林火車站周邊土地都市更新案已公告招標2次，然尚無廠商投標，刻正洽商彰化縣政府承租部分空間設置員林轉運站之意願，將視洽商結果擬再調整招商範圍及各項條件，預計於113年第4季再辦理公告招商；此外，鳳山車站ROT案已辦理第2次招商公告，原於113年11月29日截止收件，受山陀兒颱風影響，已延長至113年12月20日截止，容待積極進行。

另監察院112年12月間之調查報告略以，臺鐵公司可藉由更新現有老舊車站機會，積極開發車站附屬事業，將鐵路立體化對於該局營運效能之阻力化為助力，並思考配合周邊交通建設及都市更新發展，以提高車站發展潛力，允宜盤點整合鐵路立體化建設計畫案件之待開發資產，持續擴大帶動開發效益。

表2 已啟用鐵路立體化建設計畫110-113年度開發及招商效益表

單位：新臺幣億元

| 項目 | 計畫名稱 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年 1-7月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 南港車站BOT促參案 | 2.34 | 2.70 | 2.68 | 1.59 |
| 1-2 | 松山車站BOT促參案 |  |  |  |  |
| 1-3 | 南港車站ROT促參案 | 0.41 | 0.42 | 0.54 | 0.36 |
| 臺北市區鐵路地下化東延南港計畫小計 |  | 2.75 | 3.12 | 3.22 | 1.95 |
| 2-1 | 臺中高架橋下多目標商場及停車場租賃案 | 0 | 0 | 0.11 | 0.13 |
| 2-2 | 臺中車站鐵道文化園區興建營運移轉案案 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.11 |
| 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫小計 |  | 0.13 | 0.16 | 0.28 | 0.24 |
| 3-1 | 員林橋下空間活化利用案 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 |
| 3-2 | 員林高架橋下多目標商場及停車場租賃案 | 0 | 0 | 0.08 | 0.07 |
| 3-3 | 員林火車站周邊土地都市更新案 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 員林市區鐵路高架化計畫小計 |  | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.10 |
| 4-1 | 左營等地下9站商業空間統標案 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 4-2 | 高雄市鳳山車站開發大樓整建營運移轉案 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高雄市區鐵路地下化小計 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 5-1 | 屏東、潮州車站商場及停車場租賃案 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.17 |
| 臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫 |  | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.17 |
| 總計 |  | 3.15 | 3.58 | 3.94 | 2.47 |

資料來源：臺鐵公司；本中心整理。

綜上，臺鐵公司於109年7月間建立「鐵路立體化及廊道平台建設財務虧損補償之協商機制」，期可於立體化車站開發時創造效益，其中已啟用5個立體化車站辦理招商及促參案件於110至112年度各產生3.15億元、3.58億元、3.94億元收入，113年1至7月產生2.47億元收入，惟員林火車站周邊土地都市更新案及鳳山車站ROT案等案件尚無具體成果，允宜積極招商，並盤點整合待開發資產規劃運用，俾持續擴大帶動開發效益。

摘自臺鐵公司113年5月間回復資料。

監察院鐵路立體化調查報告頁19，112年12月12日。