國軍營舍及設施改建基金114年度預算評估報告

國軍營舍及設施改建基金(以下簡稱營改基金)114年度基金來源編列147億4,735萬5千元，較113年度預算數180億2,252萬4千元減少32億7,516萬9千元(減幅18.17%)；基金用途編列393億126萬3千元，較113年度預算數326億4,892萬元增加66億5,234萬3千元(增幅20.38%)；以上收支相抵後，預計短絀245億5,390萬8千元，較113年度之預計短絀146億2,639萬6千元，增加短絀99億2,751萬2千元(增幅67.87%)，主要係因興安專案部分工程進入高峰期，相關經費需求加劇等所致。謹就營改基金114年度預算案評述如下：

二、截至113年8月底止，營改基金核定納入來源清冊之待處分營地中，仍有83.94公頃營地核納已逾10年仍未移管，處理進度緩慢

營改基金114年度於「基金來源」之「財產收入-其他財產收入」編列處分不適用營地收入84億5,312萬8千元，較113年度預算案數55億6,329萬9千元增加28億8,982萬9千元(增幅51.94%)，惟部分營改基金營地自核納清冊迄今已逾10年以上，遲未能移交財政部國有財產署(下稱國產署)接管，不利後續土地活化處理作業，謹說明如下：

(一)營改基金係以「變產置產」方式檢討國軍無運用計畫之土地，處分後專款專用，以供興建國軍營舍及設施工程財源

營改基金係以「變產置產」方式檢討國軍無運用計畫之土地，處分後專款專用，以供興建國軍營舍及設施工程財源，其納入基金來源清冊土地均係經行政院專案核定之不適用營地，有關處理方式，包含標(租)售、有償撥用、設定地上權、合作開發、參與都市更新或其他等。據統計，該基金自87年度成立至113年8月止，經行政院核定納入該基金來源清冊土地共32批及專案核定4次6處，計520 處、面積1,180.60公頃。

(二)核定納入來源清冊之待處分營地中，仍有部分營地核納已逾10年仍未移管，處理進度緩慢

依據113年度「國軍營舍及設施改建基金」納管營地處理實施計畫第參點規定：「執行構想：為有效處分核納營改基金標的，增加資金收益挹注基金財源為目的，中心每月召開管制會議及定期邀集國有財產署(含各分署)召開活化平台會議方式，研議個案土地處理方案(如標租、標售、設定地上權、合作開發、都市更新、市地重劃、區段徵收、有償撥用或其他適當方式處分土地)優序及時程，並俟個案需要透過不定期拜會協調地方政府爭取支持或合作，以加速土地處分。」據此，營改基金應加速移交國產署接管活化時程，以增加資金收益挹注基金財源。

截至113年8月底止，前揭行政院核定納入該基金處分之不適用營地中，已活化處理者308處，面積956.60公頃(占核定總面積81.03%)，處分土地得款1,863.61億元，有效挹注該基金運作所需財源；餘未處分者，尚有212處、面積223.99公頃(占核定總面積18.97%)，其中待移交國產署接管者92處、面積147.05公頃，已逾10年以上仍未移管者計有28處、面積83.94公頃(占待移交國產署接管土地面積57.08%)(詳表1)，主要係中央及地方政府區段徵收期程冗長、土(營)地被占用尚未排除、配合都市計畫或市地重劃期程、營區尚有留用需求(尚未尋獲搬遷地點)等因素所致。

表1 營改基金113年8月底來源清冊所列土地待移交國產署接管情形表

單位：處；公頃；%

| 年 數 |  | 核納來源清冊 |  | 待移交國產署接管 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 處數 | 面積 (A) | 處數 | 面積 (B) | 比率% (B)/(A) |
| 合 計 |  | 520 | 1,180.60 | 92 | 147.05 | 12.46 |
| 已逾10年以上 | 小 計 | 339 | 556.75 | 28 | 83.94 | 15.08 |
|  | 逾20年以上 | 166 | 194.88 | 5 | 1.53 | 0.79 |
|  | 逾15年至20年 | 38 | 36.56 | 1 | 0.45 | 1.23 |
|  | 逾10年至15年 | 135 | 325.31 | 22 | 81.96 | 25.19 |
| 逾5年以上至10年 |  | 107 | 581.21 | 25 | 30.77 | 5.29 |
| 5年以下 |  | 74 | 42.61 | 39 | 32.34 | 75.90 |

資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。

(三)審計部113年度查核時發現，部分土地處分運用進度緩慢，不利該基金籌措財源

審計部113年度審查時發現，截至112年底止，營改基金已完成預算程序核納來源清冊待處分運用土地面積計有146萬6,175.21平方公尺，其中屬108年1月以前(第1批至第22批)行政院核定納入來源清冊者，面積共計126萬80.74平方公尺，而上開已核納來源清冊逾5年土地中，列屬待其他機關、地方政府辦理有償撥用、專案承購或徵收者計99萬6,733.91平方公尺，占核納來源清冊逾5年土地之79.10%，亟待協洽相關機關積極研處，以利該等土地活化運用；爰營改基金允宜依審計部查核意見加速土地處理作業，以挹注基金收入來源。

綜上，營改基金自87年成立迄今已逾26年之久，為支應龐大工程資金需求，雖持續檢討不適用營地陳報行政院核納基金來源清冊，以增裕基金收入；惟部分不適用營地移管作業之處理進度緩慢，自核納營改基金起已逾10年未移管之營地仍有83.94公頃，相關移管作業允宜強化改進，以發揮國有土地運用效益。

審計部，112年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告-非營業部分，113年7月。

包括：湯山營區(臺南市) 657,465.87平方公尺、埔頂營區(桃園市) 123,897.87平方公尺、松山機場松指部二哨以西(臺北市)89,451.30平方公尺、莒光營區(澎湖縣)76,867.00平方公尺、廣元營區(臺北市) 17,815.00平方公尺、松山機場1號棚場以南(臺北市)12,440.00平方公尺、	三軍官兵俱樂部等5處營地(臺北市) 10,459.00平方公尺、松山機場憲兵連(臺北市)	5,000.00平方公尺、退員占用地(新竹市)2,031.87平方公尺、田埔五營區(金門縣)1,306.00平方公尺。