台灣電力股份有限公司114年度營業預算評估報告

台灣電力股份有限公司(以下稱台電公司)主要任務係穩定供應我國經濟發展及全民生活所需之電力，以促進工商業繁榮，並提高人民生活水準。台電公司114年度預算案編列營業收入9,895億3,648萬9千元，營業成本9,393億3,440萬6千元，營業費用173億7,111萬8千元，營業外收入152億4,880萬4千元，營業外費用403億4,303萬6千元，收支相抵後本期淨利77億3,673萬3千元，較113年度預算淨損1,887億453萬8千元，由虧轉盈。謹就台電公司114年度營業預算案評估如下：

一八、轉投資「澎湖綠電股份有限公司」因111及112年度持續建置風力機組，無營業收入，已連續2年認列投資損失，允宜落實監理機制，俾利早日轉虧為盈，以提升轉投資績效

台電公司114年度預算案編列轉投資澎湖綠電股份有限公司(以下稱澎綠公司)之投資收益468萬8千元，以澎綠公司預估114年度稅後盈餘1,041萬7千元，採權益法依114年度約當持股比例45%認列投資收益；114年度預計不分配現金及股票股利。經查：

(一)計畫概述

台澎海纜於110年10月完工啟用，為充分利用該海纜效能，台電公司於110年11月與天方科技股份有限公司(以下稱天方公司)、天力新能股份有限公司(以下稱天力公司)簽署合資協議書，由天方公司及天力公司於111年2月7日共同發起設立「澎湖綠電(股)公司」，以「公民電廠、與地方共享方式開發經營澎湖地區風力及太陽光電等再生能源」為營運項目。

台電公司依行政程序於投資計畫獲核定後，配合該轉投資公司111年辦理增資時依股權比例45%，繳納投資股款4,500萬元。據台電公司提供資料，本計畫以澎湖地區3個風力發電案場(包含龍門、講美及大赤崁)年滿發電時數2,900小時之情境，財務效益評估結果之計畫內部報酬率5.60%、淨現值301萬6千元、預計股東投資報酬率約可達11.2%，尚具投資可行性。

(二)澎綠公司自成立迄至113年7月底，仍持續建置風力發電機組，無營業收入，台電公司已連續2年認列投資損失，允宜落實監理機制，俾提升投資績效

澎綠公司於111年2月7日正式登記設立後立即投入龍門、講美及大赤崁等3架風機建置，迄至113年7月底尚未完工，爰111及112年度無營業收入，台電公司依約當持股比率於111年度認列轉投資損失306萬7千元，112年度轉投資損失擴增至516萬7千元。

據台電公司表示，澎綠公司113年1至7月自結營業收支為虧損515萬6千元，加計營業外收入後虧損縮減至460萬6千元，淨值為7,435萬6千元。另建置中之3部風力機組竣工查驗幾近完成，預估於113年第3季取得電業執照後，即可營業售電，貢獻營收後轉虧為盈；另澎綠公司刻正辦理籌設新風力機組相關業務，待取得相關管理單位同意函後，將展開後續機組建置作業，台電公司允宜促請澎綠公司積極趲趕工進以利商轉，俾利早日轉虧為盈。

綜上，台電公司轉投資澎綠公司計畫，雖經財務效益評估結果，尚具投資可行性，惟該公司自111年成立至113年7月底，因持續建置風力機組，無營業收入，台電公司已連續認列111及112年度投資損失，為維護公股權益，允宜落實監理機制，俾提升投資績效。

(分機：1931 何殷如)

澎綠公司合資規劃為台電公司45%、天方公司27.5%及天力公司27.5%。

依國際會計準則第28號「投資關聯企業及合資」辦理。

依澎綠公司實收股本1億元減累積虧損2,103萬8千元及113年1至7月虧損460萬6千元後，淨值為7,435萬6千元。