台灣中油股份有限公司114年度營業預算評估報告

台灣中油股份有限公司(下稱台灣中油公司)主要業務範圍包括：石油、天然氣、地熱(蒸氣)及其有關能源礦類之探勘、開採及經營，油氣產品煉製、進出口、儲、運、銷及其有關服務業務，以及石油化學原料之生產及供應等。114年度預算案編列營業收入1兆2,086億7,674萬2千元，營業成本1兆1,569億5,162萬5千元，營業費用277億5,495萬元，營業外收入34億3,811萬2千元，營業外費用195億6,634萬4千元，稅前淨利78億4,193萬5千元，減除所得稅費用14億9,224萬3千元後，預計本期淨利63億4,969萬2千元，較113年度預算案本期淨利26億9,988萬元，增加36億4,981萬2千元。謹就台灣中油公司114年度預算案評析如下：

四、為穩定供應油氣需求，部分重大投資計畫預期無法收回或報酬率極低仍予推動，允宜研謀提升效益等配套方案，以利財務穩健

台灣中油公司114年度預算案固定資產建設改良擴充計畫項下編列15項專案計畫(其中14項為延續辦理繼續計畫、1項為114年度新興計畫)，計424億5,607萬元，惟部分計畫預期投資無法收回，允宜研謀提升效益等配套方案，以利公司財務穩健。謹說明如下：

(一)重大固定資產建設改良擴充計畫預期報酬率概況

台灣中油公司114年度預計辦理新建第三座液化天然氣接收站等專案計畫15項，據預算書揭示各項計畫效益分析結果(詳表1)，其中天然氣事業部第三座液化天然氣接收站及二期、台中廠三期及港外擴建(四期)、洲際液化天然氣接收站、高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫、煉製事業部大林煉油廠提升關鍵基礎設施韌性投資及桃園煉油廠NO.2 發電機汰舊更新等8項計畫(預計投資總額合共4,180.08億元)，預期投資報酬為負值或投資無法回收；另預期報酬率未及2%者則計有天然氣事業部永安至通霄第二條海底輸氣管線投資計畫1項(不含前述8項)。

表1 台灣中油公司114年度固定資產建設、改良、擴充專案計畫投資總額暨預期效益分析結果摘要表

| 計畫名稱 | 預計投資總額 (新臺幣千元) | 預定期程 | 預計現值報酬率(%) | 投資回收 年 限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (L10502)天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫 | 96,562,438 | 105年~118年 | 0.63 | 無法回收 (計畫使用壽年30年) |
| (A10601)高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫 | 76,831,334 | 106年~117年 | -1.26 | 無法回收 (計畫使用壽年25年) |
| (L10801)天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫 | 28,934,761 | 108年~116年 | 3.76 | 24.66年 |
| (L10901)天然氣事業部台中廠三期投資計畫 | 34,370,724 | 109年~115年 | 1.21 | 無法回收 (計畫使用壽年25年) |
| (E11001)示範級軟碳製程工場新建投資計畫 | 7,987,529 | 110年~114年 | 6.55 | 11.40年 |
| (L11001)天然氣事業部台中廠港外擴建(四期)投資計畫 | 51,432,375 | 110年~117年 | 3.19 | 無法回收 (計畫使用壽年35年) |
| (L11002)天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫 | 52,185,158 | 110年~119年 | 2.67 | 無法回收 (計畫使用壽年35年) |
| (M11001)煉製事業部大林廠增產0.3wt%超低硫燃料油及改質瀝青生產中心投資計畫 | 7,018,596 | 110年~114年 | 11.05 | 8.60年 |
| (M11101)煉製事業部大林煉油廠汽油減苯及高質化投資計畫 | 7,577,591 | 111年~115年 | 6.90 | 11.65年 |
| (U11101)石化事業部煉化轉型產業升級投資計畫 | 106,242,546 | 111年~119年 | 6.58 | 11.43年 |
| (L11201)天然氣事業部洲際液化天然氣接收站投資計畫 | 94,931,658 | 112年~120年 | -4.11 | 無法回收 (計畫使用壽年35年) |
| (L11301)天然氣事業部永安至通霄第二條海底輸氣管線投資計畫 | 62,892,807 | 113年~117年 | 1.86 | 24.06年 |
| (M11301)煉製事業部大林煉油廠提升關鍵基礎設施韌性投資計畫 | 9,594,676 | 113年~117年 | -28.11 | 無法回收 (計畫使用壽年15年) |
| (M11302)煉製事業部桃園煉油廠NO.2 發電機汰舊更新投資計畫 | 2,100,000 | 113年~117年 | 0.74 | 無法回收 (計畫使用壽年15年) |
| (L11401)天然氣事業部通霄至大潭第二條海底輸氣管線投資計畫 | 39,365,698 | 114年~118年 | 2.76 | 21.82年 |

資料來源：台灣中油公司114年度預算案(第39頁至第51頁)，本中心整理製表。

(二)為穩定供應國內油氣需求，重大資本支出決策尚無法單純以財務分析結果為考量基準，惟仍宜研謀提升效益等配套方案，以利財務永續

台灣中油公司為穩定油、氣、石化上游原料之供應，充分滿足民生及產業發展需求，持續戮力推動有關液化天然氣接收站及海底輸氣管線等重大資本支出決策，尚無法單純以財務效益分析結果為計畫可行性之考量，爰部分重大計畫雖財務分析結果預期無法收回或投資現值報酬率為負值仍予推動，然台灣中油公司係屬國營事業，允宜依國營事業管理法規定，應依照企業方式經營，並力求有盈無虧，爰此，仍宜研謀提升效益配套方案，以利公司財務健全並永續經營。

綜上，台灣中油公司為穩定油、氣、石化上游原料之供應，充分滿足民生及產業發展需求，重大固定資產建設改良擴充計畫決策雖無法單純以財務分析結果為計畫可行性之考量，惟仍宜研謀提升效益之配套方案，以利公司財務健全及永續經營發展。

依國營事業管理法第4條規定：「國營事業應依照企業方式經營，以事業養事業，以事業發展事業，並力求有盈無虧，增加國庫收入。但專供示範或經政府特別指定之事業，不在此限。」