水資源作業基金114年度預算評估報告
水利法第89條之1第1項規定略以，中央主管機關得設置水資源作業基金，辦理水庫、海堤、河川或排水設施之管理、疏濬、災害搶修搶險、人才培訓及回饋措施等；另96年度依溫泉法第11條[1]規定設置溫泉事業發展基金(隸屬本基金並編製附屬單位預算之分預算)，辦理溫泉政策規劃、技術研究發展及國際交流等。水資源作業基金以經濟部為主管機關，水利署及所屬為主要辦理執行機關(以下簡稱水利署)，該基金114年度預算案之收支概況詳表1，謹評估如下：
[1] 溫泉法第11條第1項規定：「為保育及永續利用溫泉，除依水利法或礦業法收取相關費用外，主管機關應向溫泉取供事業或個人徵收溫泉取用費；其徵收方式、範圍、費率及使用辦法，由中央主管機關定之。」及同法及第3項規定：「直轄市、縣(市)主管機關徵收之溫泉取用費，除提撥原住民族地區三分之一外，應再提撥十分之一予中央主管機關設置之溫泉事業發展基金，供溫泉政策規劃、技術研究發展及國際交流用途使用。」
表1 水資源作業基金114年度預算收支概況表 單位：新臺幣千元
項目	水資源作業基金 / (合併)	水資源作業基金 / (個別)	溫泉事業發展基金
業務收入	9,149,315	9,142,008	7,307
業務成本與費用	11,068,919	11,061,767	7,152
業務餘絀	-1,919,604	-1,919,759	155
業務外收入	444,226	444,086	140
業務外費用	363,040	363,040	-
業務外餘絀	81,186	81,046	140
本期餘絀	-1,838,418	-1,838,713	295

資料來源：水資源作業基金114年度預算案。
五、「重大水資源規劃作業計畫」預計於114年度屆期，允宜配合國內經濟發展，全面盤點現有水資源供需成長趨勢，滾動檢討後續水資源推動規劃
水資源作業基金114年度「重大水資源規劃作業計畫」編列1億1,685萬元(包含給水銷貨成本1億485萬元、管理及總務費用1,200萬元)，主要辦理委託研究調查各項水資源計畫。經查：
(一)「重大水資源規劃作業計畫」迄113年8月底執行概況及114年度預算編列情形
「重大水資源規劃作業計畫」執行期間為109至114年度，以「開源節流」、「調度備援」、「精進管理」及「旗艦擘劃」等4大面向進行水資源規劃工作，彙整該計畫109至114年度度預算編列及執行概況(詳表1)，並說明如下：
1.截至113年度累計已編列預算數為7億9,266萬5千元，迄113年8月底累計執行數為4億3,466萬1千元[2]，重要完成成果包含辦理鳳山溪及頭前溪新增水源運用方案評估、屏東平原伏流水與地下水永續利用開發規劃、牡丹水庫加高工程可行性規劃、推動再生水發展計畫等。
[2] 詢據水利署說明略以，「重大水資源規劃作業計畫」截至113年8月底累計執行數占累計已編列預算數僅54.83%，主要係因水資源作業基金近年收支多呈短絀且資金發生短缺，為撙節經費，持續滾動檢討委託研究案辦理優先順序及所需經費。
2.114年度為「重大水資源規劃作業計畫」執行最後1年度，編列1億1,685萬元，主要用以委託研究調查各項水資源計畫，預計辦理赤蘭溪水源運用工程可行性規劃、高屏珍珠串供水方案工程調查規劃、地面水可用水量系統維護及水文分析精進檢討計畫、後龍溪流域大型蓄水方案檢討評估等。
表1 109至114年度「重大水資源規劃作業計畫」預算編列及執行概況表 單位：新臺幣千元
年度	預算(案)數	決算數	迄113年8月底完成成果及114年度預計辦理事項
109	264,700	111,223	1.開源節流：辦理隘寮溪多功能人工湖調查規劃、鳳山溪及頭前溪新增水源運用方案評估、新竹地區再生水開發可行性評估、嘉義及高雄海水淡化廠工程可行性規劃等。 / 2.調度備援：辦理臺中海線地區地下水資源綜合評估、屏東平原伏流水與地下水永續利用開發規劃等。 / 3.精進管理：辦理地面水可用水量系統資料更新、牡丹水庫加高工程可行性規劃等。 / 4.旗艦擘劃：辦理水資源投資分析與年報彙編、推動再生水發展計畫、用水計畫查核及行政作業支援、水利建造物規劃小水力發電技術參考手冊及推動案例等。
110	151,050	108,702
111	130,950	82,600
112	119,410	94,618
113	126,555	37,518
小計	792,665	434,661
114	116,850	-	1.開源節流：預計辦理赤蘭溪水源運用工程可行性規劃、感潮河段水資源利用技術研究與可利用區位評估等。 / 2.調度備援：預計辦理高屏珍珠串供水方案工程調查規劃、運用地下水情枯旱預警指標於區域水資源備援規劃等。 / 3.精進管理：預計辦理地面水可用水量系統維護及水文分析精進檢討計畫等。 / 4.旗艦擘劃：預計辦理用水計畫查核及行政作業支援、水利產業市場調查及AI技術應用推廣計畫、後龍溪流域大型蓄水方案檢討評估等。

資料來源：水利署提供。
(二)「重大水資源規劃作業計畫」將於114年度屆期，允宜檢討計畫推動之成效，並全面盤整各區未來可能用水趨勢，滾動檢討水資源經理計畫及後續水資源開發規劃，俾利確保穩定供水
為維持供水穩定及加強供水韌性，行政院前於110年8月核定「臺灣各區水資源經理基本計畫」，納入前瞻基礎建設計畫「水環境」計畫、產業穩定供水策略行動方案及內政部國土計畫等重大政策，整合各區域水資源經營策略，將水資源經理目標年延伸至125年度，朝永續經理推動，並規劃每5年應進行滾動檢討，據該計畫推估各區域125年用水需求與108年供水能力相比，整體供水缺口達每日67.59萬噸，除東部區域及離島尚無供需缺口，其餘區域均有縣市有缺水之虞[3]。
[3] 依據「臺灣各區水資源經理基本計畫」推估各區域125年用水需求與108年供水能力相比：1.北部區域新竹地區可能供水缺口每日18.50萬噸；2.中部區域包含苗栗、臺中、彰化地區可能供水缺口共每日9.99萬噸；3.南部區域全區可能供水缺口共每日39.10萬噸；4.東部及離島區域則無供水缺口。
惟據審計部112年度中央政府總決算審核報告指出略以，水利署辦理水資源經理基本計畫推估產業用水需求與實際存有差異，難以因應增設(擴建)產業園區所額外增加用水量，不利確保產業用水無虞。鑑於近年社會經濟環境變化快速，氣候變遷造成澇旱不均，又「重大水資源規劃作業計畫」預計於114年度屆期，且前述「臺灣各區水資源經理基本計畫」執行期間亦將達5年度，允宜檢討2項計畫推動之成效，並持續關注產業用水情形，全面盤整各區未來可能用水趨勢，滾動檢討水資源經理計畫及後續水資源開發規劃，俾確保供水穩定無虞。
綜上，水資源作業基金114年度編列1億1,685萬元辦理「重大水資源規劃作業計畫」，鑑於該計畫將於114年度屆期，且近年社經環境變化及氣候變遷快速，允宜檢討計畫推動成效，並關注產業用水需求及定期盤點現有水資源供需成長趨勢，滾動檢討水資源經理計畫及後續水資源開發規劃，俾提升各區域供水穩定性。