農業作業基金及農田水利事業作業基金114年度預算評估報告

七、辦理農田水利設施更新改善，惟各分基金服務範圍不同，允宜盤點優先順序改善計畫，以提高綜效

為辦理農田水利設施更新改善，農田水利事業作業基金於114年度「固定資產建設改良擴充-土地改良物」預算項下編列83億4,623萬8千元，包括灌溉排水渠道更新改善70億6,104萬3千元及構造物更新改善12億8,519萬5千元。經查：

(一)灌溉排水渠道更新改善長度及構造物更新改善數量均逐年增加，且灌溉排水渠道更新改善每公里單位成本亦呈逐年增加趨勢

農田水利事業作業基金辦理農田水利設施更新改善工程，其中灌溉排水渠道更新改善長度自112年度決算之496.68公里，增加至114年度預算案之723.00公里，總經費自112年度之40億8,040萬3千元，增加114年度之70億6,104萬3千元，平均單位成本自112年度之每公里821萬5,356元，增加至114年度之每公里976萬6,311元，呈逐年增加趨勢；構造物更新改善數量自112年度之705座，增加至114年度之1,046座，總經費自110年度之7億749萬9千元，增加114年度之12億8,519萬5千元，平均單位成本自112年度之每座100萬3,345元，增加113年度之每座185萬9,096元，114年度平均單位成本降為每座122萬8,676元(詳表1)。

(二)輸水及灌溉排水渠道待改善逾15萬5千公里，且構造物待改善逾3萬6千座

據農水署統計112年底輸水及灌溉排水渠道長度合計6萬9,807公里，以嘉南分基金1萬8,275公里(所占比率26.18%)最多，雲林分基金1萬4,500公里(所占比率20.77%)次之，尚待改善之輸水及灌溉排水渠道長度1萬5,380公里，占總長度之比率為22.03%，以嘉南分基金待改善比率52.63%最高，南投分基金待改善比率26.47%次之；構造物數量合計20萬1,959座，以雲林分基金4萬2,651座(所占比率21.12%)最多，嘉南分基金3萬9,887公里(所占比率19.75%)次之，尚待改善之構造物數量3萬6,562座，占總數量之比率為18.10%，以嘉南分基金待改善比率57.44%最高，屏東分基金待改善比率49.93%次之(詳表2)。

(三)鑑於各分基金服務範圍不同，允宜盤點優先順序加速改善

據農田水利事業作業基金統計112年底農田水利事業區域灌溉排水總面積共約41萬5,798公頃，惟尚待改善之輸水及灌溉排水渠道長度1萬5,380公里及構造物3萬6,562座。考量當地水源條件、農業立地條件、農業發展與農田水利設施投資效益之相關條件，劃設灌溉或排水受益區域，各管理處之農田水利事業區域面積不一，最大面積為嘉南分基金之8萬2,344公頃(所占比率19.80%)，最小面積為瑠公分基金之656公頃(所占比率0.16%)，大小範圍差異極大，允宜審酌各管理處所轄農田水利設施環境之差異，盤點優先順序執行改善計畫，以提高綜效。

綜上，為辦理農田水利設施更新改善，農田水利事業作業基金於114年度「固定資產建設改良擴充-土地改良物」預算項下編列83億4,623萬8千元，惟迄112年底農田水利署各管理處輸水及灌溉排水渠道待改善逾15萬5千公里，且構造物待改善逾3萬6千座，允宜審酌各管理處所轄農田水利設施環境之差異，盤點優先順序執行改善計畫，以利成效。

表1  112至114年度農田水利設施更新改善單位成本表

單位：公里；座；元/公里；千元

| 年度 | 灌溉排水渠道更新改善 |  |  | 構造物更新改善 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 數量 | 單位成本 | 總金額 | 數量 | 單位成本 | 總金額 |
| 112決算 | 496.68 | 8,215,356 | 4,080,403 | 705 | 1,003,345 | 707,499 |
| 113預算案 | 741.00 | 9,167,263 | 6,792,942 | 851 | 1,859,096 | 1,582,091 |
| 114預算案 | 723.00 | 9,766,311 | 7,061,043 | 1,046 | 1,228,676 | 1,285,195 |

資料來源：農田水利事業作業基金預算書。

表2  112年底輸水及灌溉排水渠道及構造物待改善情形表

單位：公里；座；%

| 分基金 | 輸水及灌溉排水渠道 |  |  | 構造物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 總渠道長度 (A) | 待改善長度(B) | 待改善比率(C=B/A) | 總數量 (D) | 待改善數量(E) | 待改善比率(F=E/D |
| 宜蘭 | 3,372 | 233 | 6.91 | 12,303 | 149 | 1.21 |
| 北基 | 920 | 78 | 8.48 | 3,268 | 345 | 10.56 |
| 桃園 | 3,594 | 57 | 1.59 | 3,772 | 73 | 1.94 |
| 石門 | 1,534 | 29 | 1.89 | 16,760 | 10 | 0.06 |
| 新竹 | 1,262 | 60 | 4.75 | 6,157 | 31 | 0.50 |
| 苗栗 | 1,735 | 14 | 0.81 | 2,945 | 23 | 0.78 |
| 臺中 | 4,595 | 582 | 12.67 | 9,228 | 297 | 3.22 |
| 南投 | 1,534 | 406 | 26.47 | 1,890 | 66 | 3.49 |
| 彰化 | 7,683 | 922 | 12.00 | 32,067 | 3,279 | 10.23 |
| 雲林 | 14,500 | 1,969 | 13.58 | 42,651 | 5,738 | 13.45 |
| 嘉南 | 18,275 | 9,619 | 52.63 | 39,887 | 22,911 | 57.44 |
| 高雄 | 3,052 | 557 | 18.25 | 11,132 | 1,225 | 11.00 |
| 屏東 | 3,893 | 732 | 18.80 | 3,533 | 1,764 | 49.93 |
| 臺東 | 2,153 | 26 | 1.21 | 6,215 | 34 | 0.55 |
| 花蓮 | 1,600 | 96 | 6.00 | 8,977 | 617 | 6.87 |
| 七星 | 71 | 0 | 0.00 | 1,158 | 0 | 0.00 |
| 瑠公 | 34 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 69,807 | 15,380 | 22.03 | 201,959 | 36,562 | 18.10 |

資料來源：農田水利事業作業基金提供。

資料來源：數值由農田水利事業作業基金提供。