農業作業基金及農田水利事業作業基金114年度預算評估報告
七、辦理農田水利設施更新改善，惟各分基金服務範圍不同，允宜盤點優先順序改善計畫，以提高綜效
為辦理農田水利設施更新改善，農田水利事業作業基金於114年度「固定資產建設改良擴充-土地改良物」預算項下編列83億4,623萬8千元，包括灌溉排水渠道更新改善70億6,104萬3千元及構造物更新改善12億8,519萬5千元。經查：
(一)灌溉排水渠道更新改善長度及構造物更新改善數量均逐年增加，且灌溉排水渠道更新改善每公里單位成本亦呈逐年增加趨勢
農田水利事業作業基金辦理農田水利設施更新改善工程，其中灌溉排水渠道更新改善長度自112年度決算之496.68公里，增加至114年度預算案之723.00公里，總經費自112年度之40億8,040萬3千元，增加114年度之70億6,104萬3千元，平均單位成本自112年度之每公里821萬5,356元，增加至114年度之每公里976萬6,311元，呈逐年增加趨勢；構造物更新改善數量自112年度之705座，增加至114年度之1,046座，總經費自110年度之7億749萬9千元，增加114年度之12億8,519萬5千元，平均單位成本自112年度之每座100萬3,345元，增加113年度之每座185萬9,096元，114年度平均單位成本降為每座122萬8,676元(詳表1)。
(二)輸水及灌溉排水渠道待改善逾15萬5千公里，且構造物待改善逾3萬6千座
據農水署統計112年底輸水及灌溉排水渠道長度合計6萬9,807公里，以嘉南分基金1萬8,275公里(所占比率26.18%)最多，雲林分基金1萬4,500公里(所占比率20.77%)次之，尚待改善之輸水及灌溉排水渠道長度1萬5,380公里，占總長度之比率為22.03%，以嘉南分基金待改善比率52.63%最高，南投分基金待改善比率26.47%次之；構造物數量合計20萬1,959座，以雲林分基金4萬2,651座(所占比率21.12%)最多，嘉南分基金3萬9,887公里(所占比率19.75%)次之，尚待改善之構造物數量3萬6,562座，占總數量之比率為18.10%，以嘉南分基金待改善比率57.44%最高，屏東分基金待改善比率49.93%次之(詳表2)。
(三)鑑於各分基金服務範圍不同，允宜盤點優先順序加速改善
據農田水利事業作業基金統計112年底農田水利事業區域灌溉排水總面積共約41萬5,798公頃，惟尚待改善之輸水及灌溉排水渠道長度1萬5,380公里及構造物3萬6,562座。考量當地水源條件、農業立地條件、農業發展與農田水利設施投資效益之相關條件，劃設灌溉或排水受益區域，各管理處之農田水利事業區域面積不一，最大面積為嘉南分基金之8萬2,344公頃(所占比率19.80%)，最小面積為瑠公分基金之656公頃(所占比率0.16%)，大小範圍差異極大[1]，允宜審酌各管理處所轄農田水利設施環境之差異，盤點優先順序執行改善計畫，以提高綜效。
[1] 資料來源：數值由農田水利事業作業基金提供。
綜上，為辦理農田水利設施更新改善，農田水利事業作業基金於114年度「固定資產建設改良擴充-土地改良物」預算項下編列83億4,623萬8千元，惟迄112年底農田水利署各管理處輸水及灌溉排水渠道待改善逾15萬5千公里，且構造物待改善逾3萬6千座，允宜審酌各管理處所轄農田水利設施環境之差異，盤點優先順序執行改善計畫，以利成效。
表1 112至114年度農田水利設施更新改善單位成本表
單位：公里；座；元/公里；千元
年度	灌溉排水渠道更新改善			構造物更新改善
	數量	單位成本	總金額	數量	單位成本	總金額
112決算	496.68	8,215,356	4,080,403	705	1,003,345	707,499
113預算案	741.00	9,167,263	6,792,942	851	1,859,096	1,582,091
114預算案	723.00	9,766,311	7,061,043	1,046	1,228,676	1,285,195

資料來源：農田水利事業作業基金預算書。
表2 112年底輸水及灌溉排水渠道及構造物待改善情形表
單位：公里；座；%
分基金	輸水及灌溉排水渠道			構造物
	總渠道長度 / (A)	待改善長度(B)	待改善比率(C=B/A)	總數量 / (D)	待改善數量(E)	待改善比率(F=E/D
宜蘭	3,372	233	6.91	12,303	149	1.21
北基	920	78	8.48	3,268	345	10.56
桃園	3,594	57	1.59	3,772	73	1.94
石門	1,534	29	1.89	16,760	10	0.06
新竹	1,262	60	4.75	6,157	31	0.50
苗栗	1,735	14	0.81	2,945	23	0.78
臺中	4,595	582	12.67	9,228	297	3.22
南投	1,534	406	26.47	1,890	66	3.49
彰化	7,683	922	12.00	32,067	3,279	10.23
雲林	14,500	1,969	13.58	42,651	5,738	13.45
嘉南	18,275	9,619	52.63	39,887	22,911	57.44
高雄	3,052	557	18.25	11,132	1,225	11.00
屏東	3,893	732	18.80	3,533	1,764	49.93
臺東	2,153	26	1.21	6,215	34	0.55
花蓮	1,600	96	6.00	8,977	617	6.87
七星	71	0	0.00	1,158	0	0.00
瑠公	34	0	0.00	16	0	0.00
合計	69,807	15,380	22.03	201,959	36,562	18.10

資料來源：農田水利事業作業基金提供。