農業作業基金及農田水利事業作業基金114年度預算評估報告目錄                                頁次

壹、農業作業基金	1

一、	種苗改良繁殖作業基金近3年度業務收入並無明顯提升，且112年度各類種子銷售均未達預算目標，部分種子毛利率呈下降趨勢，允宜適時調整銷售之種子品種，俾提升基金收益	1

二、種苗改良繁殖作業基金112年度玉米及高梁種子之銷貨收入均未達目標，且各項種子單位成本呈上升趨勢，允宜檢討加強推廣及降低成本，以提高基金收入	4

三、畜產改良作業基金近年家禽繁殖汰換業務未能依年度產銷目標執行，且淘汰家禽銷貨收入近3年度呈逐年遞減趨勢，允宜檢討加強計畫之執行控管	6

四、畜產改良作業基金「牛乳」銷量因臺紐經濟合作協定114年全面生效等而預估減少，允宜妥擬配套因應策略	8

五、農業科技園區作業基金「水資源處理場第3、4期擴建工程」補辦預算作業未盡周延，允宜檢討改善，並加強工程進度控管，以利如期完工	10

六、農業生物科技園區之土地未出租比率高，且出租資產收入不敷支應出租資產成本，允宜研謀改善	12

貳、農田水利事業作業基金	14

七、辦理農田水利設施更新改善，惟各分基金服務範圍不同，允宜盤點優先順序改善計畫，以提高綜效	15

八、農田水利事業作業基金資金轉投資近6億元，惟114年預計投資賸餘較112年度決算數減少，允宜審酌基金投資需求及規劃，加強控管，以增裕基金收入	18

九、非事業用土地被占用面積仍高，允宜依法加速排除占用或予以活化，以維基金權益	20

一０、114年度一般建築及設備計畫經費較111及112年度決算數大幅增加，惟112年度及113年迄9月底之執行率均未達6成，允宜審酌執行能量及實際需求，核實編列預算，並積極控管各項計畫進度	21

一一、農田水利事業作業基金無償照舊使用私人土地高達2,911公頃，預估價購或徵收私有土地所需經費龐鉅，允宜審慎規劃因應	24

農業作業基金及農田水利事業作業基金114年度預算評估報告

壹、農業作業基金

行政院農業部主管農業作業基金計有3個分基金，分別為種苗改良繁殖作業基金、畜產改良作業基金及農業科技園區作業基金。農業作業基金114年度預算案編列業務收入5億3,135萬元，業務成本與費用6億3,323萬9千元，業務外收入1,908萬2千元，業務外費用3,281萬元，收支相抵後預計短絀1億1,561萬7千元(詳表1)，較113年度預算增加短絀437萬9千元(增幅3.94%)，主要係因農業科技園區作業基金業務成本與費用增加所致。

表1  農業作業基金近年收支餘絀概況              單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 種苗改良繁殖作業基金 | 畜產改良作業基金 | 農業科技園區作業基金 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114年度預算案數 | 業務收入 | 82,279 | 174,191 | 274,880 | 531,350 |
|  | 業務成本與費用 | 80,534 | 170,772 | 381,933 | 633,239 |
|  | 業務外收入 | 3,400 | 5,459 | 10,223 | 19,082 |
|  | 業務外費用 | - | 52 | 32,758 | 32,810 |
|  | 本期賸餘(短絀) | 5,145 | 8,826 | -129,588 | -115,617 |
| 113年度預算數 | 本期賸餘(短絀) | 4,668 | 8,016 | -123,922 | -111,238 |
| 112年度決算數 | 本期賸餘(短絀) | 5,150 | 8,447 | -86,735 | -73,139 |

資料來源：農業作業基金附屬單位預(決)算書。

謹就農業作業基金114年度預算案評估如下：

- 種苗改良繁殖作業基金近3年度業務收入並無明顯提升，且112年度各類種子銷售均未達預算目標，部分種子毛利率呈下降趨勢，允宜適時調整銷售之種子品種，俾提升基金收益

種苗改良繁殖作業基金114年度分別編列業務收入8,227萬9千元及本期賸餘514萬5千元，預計純益率6.25%。經查：

(一)種苗改良繁殖作業基金近3年度業務收入尚無明顯提升，114年度業務賸餘預算數亦較112年決算數略為減少，基金營運仍待研謀提升

依據種苗改良繁殖作業基金近年度業務收支情形(詳表1)，業務收入於112至114年度分別為8,182萬2千元、8,083萬元及8,227萬9千元，近3年度業務收入尚無明顯提升；114年度業務賸餘預算數514萬5千元，雖較113年度預算數466萬8千元高，惟較112年決算數515萬元略為減少；114年度純益率6.25%，雖較113年度預算數5.78%高，惟較112年決算數6.29%(詳表1)，略為減少，該基金營運情形仍待研謀提升。

(二)112年度各類種子銷售成果未如預期，允宜研謀策略增加銷售數量

112年度玉米種子銷售預算數10萬公斤，決算數5萬8,216公斤，達成率58.22%；高粱種子銷售預算數2萬6,000公斤，決算數1萬4,976.5公斤，達成率57.60%；綠肥種子銷售預算數37萬公斤，決算數34萬5,577.9公斤，達成率93.40%，各類種子銷售成果均未如預期；113年度截至8月，玉米種子銷售4萬5,711.5公斤，未達預算目標之5成，綠肥種子僅166.6公斤，甚未及預算目標之1成(詳表2)，銷售情形欠佳，允宜研謀策略增加銷售數量。

(三)部分種子毛利率呈下降趨勢，允宜適時調整銷售之種子品種，俾提升基金收益

種苗改良繁殖作業基金各類種子毛利率分析(詳表3)，其中114年度玉米種子毛利率39.26%，較111年度之31.84%增加；114年度番茄種子毛利率71.35%，較111年度之16.18%增加；惟114年度高粱種子種子毛利率5.71%，較111年度之34.53%減少及114年度綠肥種子種子毛利率19.48%，較111年度之23.20%減少(詳表3)，允宜適時調整銷售之種子品種，俾提升基金收益。詢據該基金說明，主要因部分品種採種尚未穩定，後續會持續視採種情形進行銷售。爰此，種苗改良繁殖作業基金部分種子品種近年銷售情形未盡理想，允宜賡續精進調整種子銷售品項，以有效提升基金營運績效。

綜上，種苗改良繁殖作業基金近3年度業務收入並無明顯提升，且114年度業務賸餘預算數亦較112年決算數略為減少，112年度各類種子銷售均未達預算目標，部分種子毛利率呈下降趨勢，允宜適時調整銷售之種子品種，俾提升基金收益。

表1  種苗改良繁殖作業基金近3年度業務收支概況表

單位：新臺幣千元；%

| 項目 | 業務收入(A) | 本期賸餘(B) | 純益率(C=B/A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 112年度 | 81,822 | 5,150 | 6.29 |
| 113年度 | 80,830 | 4,668 | 5.78 |
| 114年度 | 82,279 | 5,145 | 6.25 |

說　　明：112年度數據為決算審定數，113年度及114年度為預算案數。

資料來源：種苗改良繁殖作業基金提供。

表2  種苗改良繁殖作業基金種子銷售情形概況表       單位：公斤；%

| 年度 | 玉米種子 |  | 高粱種子 |  | 綠肥種子 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 |
| 112 | 100,000.00 | 58,216.00 | 26,000.00 | 14,976.50 | 370,000.00 | 345,577.90 |
| 113 | 100,000.00 | 45,711.50 | 18,000.00 | 16,223.60 | 320,000.00 | 166.60 |
| 114 | 100,000.00 | - | 18,200.00 | - | 290,000.00 | - |

說　　明：1.112年度數據為決算審定數，113年度及114年度為預算案數。

2.113年度數據係截至8月底。

資料來源：種苗改良繁殖作業基金提供。

表3  種苗改良繁殖作業基金近年度各類種子銷貨毛利概況

單位：新臺幣千元；%

| 項目 | 年度 | 銷貨收入(A) | 銷貨成本(B) | 銷貨毛利(C=A-B) | 毛利率(C/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉米種子 | 111 | 8,565 | 5,838 | 2,727 | 31.84% |
|  | 112 | 11,067 | 6,963 | 4,104 | 37.08% |
|  | 113 | 18,750 | 12,182 | 6,568 | 35.03% |
|  | 114 | 20,000 | 12,149 | 7,851 | 39.26% |
| 高梁種子 | 111 | 6,365 | 4,167 | 2,198 | 34.53% |
|  | 112 | 4,254 | 3,328 | 926 | 21.77% |
|  | 113 | 5,520 | 4,364 | 1,156 | 20.94% |
|  | 114 | 5,604 | 5,284 | 320 | 5.71% |
| 綠肥種子 | 111 | 47,808 | 36,718 | 11,090 | 23.20% |
|  | 112 | 58,490 | 44,867 | 13,623 | 23.29% |
|  | 113 | 49,120 | 38,252 | 10,868 | 22.13% |
|  | 114 | 45,240 | 36,427 | 8,813 | 19.48% |
| 蕃茄種子 | 111 | 550 | 461 | 89 | 16.18% |
|  | 112 | 743 | 645 | 98 | 13.19% |
|  | 113 | 1,400 | 890 | 510 | 36.43% |
|  | 114 | 4,220 | 1,209 | 3,011 | 71.35% |

說    明：111及112年度為決算數，113及114年度為預算案數。

二、種苗改良繁殖作業基金112年度玉米及高梁種子之銷貨收入均未達目標，且各項種子單位成本呈上升趨勢，允宜檢討加強推廣及降低成本，以提高基金收入

種苗改良繁殖作業基金114年度預算案編列「銷貨收入-農產品銷貨收入」7,506萬4千元及「銷貨成本-農產品銷貨成本」5,912萬3千元，主要係辦理銷售政策性種子及一般性種子。經查：

(一)配合「綠色環境給付計畫」等政策供應玉米及綠肥種子，惟112年度玉米及綠肥種子實際銷量未如預期

為配合政府「綠色環境給付計畫」、釀酒高梁契作及輔導計畫與「冬季休閒期綠肥作物推廣計畫」等政策，種苗改良繁殖作業基金銷售玉米、高梁及綠肥種子等政策性種子，114年度政策性種子銷貨收入分別編列2,000萬元、560萬4千元及4,524萬元。

111至113年度銷貨收入中，玉米及綠肥種子合計占比介於89.07%至93.29%之間，為該基金主力銷售產品(詳表1)，惟111及112年度銷貨收入決算數均未達目標，其中「玉米種子」114年度銷貨收入預算案數2,000萬元高於111至113年度預算數，惟111及112年度銷貨收入決算數均較預算數低，據種苗改良繁殖作業基金說明係因主要推廣品種台農7號及台農1號種子，農民種植意願不高，致銷貨收入未達目標；另「綠肥種子」114年度銷貨收入預算案數4,524萬元，較111及112年度決算數及113年度預算數為低，且111及112年度銷貨收入決算數均未達預算目標，113年迄8月底之執行數2萬5千元，僅達預算目標0.05%(詳表2)，銷售呈衰退情形，據種苗改良繁殖作業基金說明，主要係配合農糧署「冬季休閒期綠肥作物推廣計畫」籌供所需品項及數量等推廣面積減少所致。爰此，允宜審酌政策性種子銷售所遇挑戰，盤整檢討各項推廣作業之有效性，並研謀善策因應，以達預期目標。

(二)114年度玉米、高梁及綠肥種子單位成本預計呈上升趨勢，允宜研謀降低成本

玉米、高梁及綠肥等政策性種子近年平均單位成本(詳表3)，其中玉米種子114年度預算案預計單位成本每公斤121.49元；高梁種子114年度預計平均單位成本每公斤290.33元；綠肥種子114年度預計平均單位成本每公斤125.61元，較111、112年度決算及113年迄8月執行數高，詢洽該基金係因受全球通膨與勞力、原物料價格上漲影響，致成本居高不下所致。

綜上，種苗改良繁殖作業基金114年度預算案編列「銷貨收入-農產品銷貨收入」7,506萬4千元，惟玉米及綠肥種子112年度實際銷量未如預期，且114年度玉米、高梁及綠肥種子單位成本預計呈上升趨勢，允宜檢討精進各項推廣措施，並研謀降低成本，以達預算目標。

表1  「銷貨收入」各營運項目占比情形表         單位：新臺幣千元；%

| 項目 | 111年度 |  | 112年度 |  | 113年度 |  | 114年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 決算數 | 占比 | 決算數 | 占比 | 預算數 | 占比 | 預算案數 | 占比 |
| 玉米種子 | 8,565 | 13.53 | 11,067 | 14.84 | 18,750 | 25.07 | 20,000 | 26.64 |
| 高梁種子 | 6,365 | 10.06 | 4,254 | 5.71 | 5,520 | 7.38 | 5,604 | 7.47 |
| 綠肥種子 | 47,808 | 75.54 | 58,490 | 78.45 | 49,120 | 65.68 | 45,240 | 60.27 |
| 番茄種子及其他 | 553 | 0.87 | 751 | 1.01 | 1,400 | 1.87 | 4,220 | 5.62 |
| 銷貨收入總數[A] | 63,291 | 100 | 74,561 | 100 | 74,790 | 100 | 75,064 | 100 |

說    明：「占比」係各種子銷貨收入占銷貨收入總數[A]之比率。

資料來源：農業作業基金各年度預決算。

表2  種苗改良繁殖作業基金近年度政策性種子銷售收入概況表

單位：新臺幣千元

| 產品 | 111年度 |  | 112年度 |  | 113年度 |  | 114年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算 | 決算 | 預算 | 決算 | 預算 | 迄8月底 | 預算案 |
| 玉米種子 | 12,818 | 8,565 | 18,364 | 11,067 | 18,750 | 8,640 | 20,000 |
| 高梁種子 | 3,000 | 6,365 | 8,880 | 4,254 | 5,520 | 6,217 | 5,604 |
| 綠肥種子 | 53,340 | 47,808 | 55,190 | 58,490 | 49,120 | 25 | 45,240 |

資料來源：農業作業基金提供。

表3  近年政策性種子單位成本表                      單位：新臺幣元

| 種類 | 111年度 |  | 112年度 |  | 113年度 |  | 114年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算 | 決算 | 預算 | 決算 | 預算 | 迄8月底 | 預算案 |
| 玉米種子 | 147.02 | 115.57 | 120.91 | 119.61 | 121.82 | 118.78 | 121.49 |
| 高梁種子 | 208.33 | 189.90 | 225.42 | 222.21 | 242.44 | 257.64 | 290.33 |
| 綠肥種子 | 114.33 | 121.19 | 121.51 | 129.83 | 119.54 | 107.93 | 125.61 |

資料來源：農業作業基金提供。

三、畜產改良作業基金近年家禽繁殖汰換業務未能依年度產銷目標執行，且淘汰家禽銷貨收入近3年度呈逐年遞減趨勢，允宜檢討加強計畫之執行控管

畜產改良作業基金為因應各家禽品系保種及繁殖所需，每年度分批次對不同品種家禽進行繁殖及汰換一定數量家禽，於114年度預算案編列預計淘汰雞隻4,500隻、淘汰鴨隻1,200隻及淘汰鵝隻1,200隻，並編列淘汰家禽銷貨收入99萬4千元。經查：

(一)畜產改良作業基金近年度家禽繁殖汰換情形

1.雞隻淘汰：110至112年度預計淘汰雞隻數量介於2,500至4,450隻之間，惟實際淘汰數量分別為7,389隻、5,268隻及5,072隻(詳表1)，各年度淘汰雞隻實際數量均大於預計數量，據畜產改良作業基金說明主要係撙節飼養成本，提前淘汰試驗雞隻。

2.鴨隻淘汰：110至112年度預計數量介於1,740至2,420隻之間，惟實際淘汰數量分別為1,625隻、978隻及0隻(詳表1)，各年度淘汰鴨隻實際數量均小於預計數量，據畜產改良作業基金說明112年度無出售數量，主要係鴨隻尚在復育階段致無法出售。

3.鵝隻淘汰：110至112年度預計數量介於800至1,200隻之間，惟決算數分別為3隻、647隻及658隻(詳表1)，各年度淘汰鵝隻實際數量均小於預計淘汰數量，據畜產改良作業基金說明110年度主要因鵝隻染疫而予撲殺致出售數量極少。

(二)畜產改良作業基金近年度淘汰家禽銷貨收入情形

1.雞隻淘汰：110至112年度銷貨收入預算數介於35萬元至62萬3千元之間，惟決算數介於84萬8千元至111萬6千元之間(詳表2)，已達預算目標。

2.鴨隻淘汰：110至112年度銷貨收入預算數介於7萬元至9萬7千元之間，惟決算數介於0元至9萬2千之間(詳表2)，未達預算目標。

3.鵝隻淘汰：110至112年度銷貨收入預算數介於22萬4千元至33萬6千元之間，惟決算數介於8千元至19萬8千之間(詳表2)，未達預算目標。

淘汰家禽銷貨收入決算數110至112年度分別為121萬6千元、116萬8千元及103萬4千元，近3年度呈逐年遞減趨勢，允宜積極檢討改善，以提升基金營運績效。

綜上，畜產改良作業基金114年度預算案編列預計淘汰雞隻4,500隻、淘汰鴨隻1,200隻及淘汰鵝隻1,200隻，惟近年家禽繁殖汰換業務未能依年度產銷目標執行，且淘汰家禽銷貨收入近3年度呈逐年遞減趨勢，允宜積極檢討改善，以增裕基金收入。

表1  畜產改良作業基金近年家禽淘汰情形表               單位：隻

| 年度 | 110 |  | 111 |  | 112 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 |
| 淘汰雞隻 | 2,500 | 7,389 | 4,450 | 5,268 | 4,450 | 5,072 |
| 淘汰鴨隻 | 2,420 | 1,625 | 2,420 | 978 | 1,740 | 0 |
| 淘汰鵝隻 | 800 | 3 | 800 | 647 | 1,200 | 658 |

資料來源：農業作業基金各年度預決算書。

表2  畜產改良作業基金近年淘汰家禽銷貨收入情形表  單位：新臺幣千元

| 年度 | 110 |  | 111 |  | 112 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 |
| 淘汰雞隻 | 350 | 1,116 | 623 | 902 | 623 | 848 |
| 淘汰鴨隻 | 97 | 92 | 97 | 68 | 70 | 0 |
| 淘汰鵝隻 | 224 | 8 | 224 | 198 | 336 | 186 |
| 合計 | 671 | 1,216 | 944 | 1,168 | 1,029 | 1,034 |

資料來源：農業作業基金各年度預決算書。

四、畜產改良作業基金「牛乳」銷量因臺紐經濟合作協定114年全面生效等而預估減少，允宜妥擬配套因應策略

畜產改良作業基金114年度預算編列「銷貨收入-農產品銷貨收入」1億4,277萬8千元，較113年度預算1億4,501萬8千元，減少224萬元，減幅1.54%，主要係「飼料」銷量增加及「牛乳」銷量減少之相抵所致。說明如下：

(一)「牛乳」銷售數量因臺紐經濟合作協定114年全面生效而預估減少

畜產改良作業基金114年度農產品銷貨收入以「飼料」及「牛乳」為主要項目，分別占農產品銷貨收入之50.43%及16.94%，其中「牛乳」預計銷量78萬公斤，較112及113年度分別減少6.41%及8.24%(詳表1)，詢洽農業部主要係因應114年「臺紐經濟合作協定」將全面生效，屆時紐西蘭牛奶進口關稅將降為零，契約收乳之乳品公司114年度收乳策略將採減量收購、超量減價及目標乳量管理等措施，畜產改良作業基金爰下修114年度生乳銷售數量。

(二)近4年國內牛乳生產量值逐年成長，112年已逾47萬公噸及133億元，且產乳牛頭數持續增加

自109至112年國內牛乳生產量自43萬7,155公噸逐年增加至47萬2,449公噸，112年較111年增加9,354公噸，增幅2.02%；牛乳產值於112年已成長達到133.09億元，較111年增加5.12%(詳表2)；至112年產乳牛數6萬1,681頭及飼養乳牛場數554場，為近4年最低。鑒於近年國內牛乳生產量值呈逐年成長趨勢，在養產乳牛頭數亦增加，為降低臺紐經濟合作協定開放零關稅進口紐西蘭液態乳品衝擊國產牛乳銷量，允宜強化乳牛育種及繁殖技術精進優化升級，通盤規劃完善之因應策略及配套措施，以降低對該基金收入之影響，並協助酪農產業永續發展。

綜上，畜產改良作業基金114年度預算編列「銷貨收入-農產品銷貨收入」1億4,277萬8千元，其中「牛乳」銷量因臺紐經濟合作協定等因素而預估減少，允宜通盤規劃完善之因應策略及配套措施，以降低對該基金收入之影響，並維國內酪農業之競爭力。

表1  畜產改良作業基金「農產品銷貨收入」中主要項目近年銷售概況表

單位：公斤；新臺幣千元

| 項目 | 111年度決算 |  | 112年度決算 |  | 113年度預算 |  | 114年度預算案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 |
| 農產品銷貨收入 | - | 161,253 | - | 152,438 | - | 145,018 | - | 142,778 |
| 牛乳 | 904,492 | 30,981 | 833,453 | 28,289 | 850,000 | 26,605 | 780,000 | 24,180 (16.94%) |
| 飼料 | 3,916,781 | 69,808 | 3,400,350 | 58,416 | 3,900,000 | 72,267 | 4,000,000 | 72,000 (50.43%) |

說    明：1.表內農產品僅擇銷貨收入占比較大者。

2.114年度金額欄括號為該項目銷貨收入占農產品銷貨收入之百分比。

資料來源：農業作業基金預決算書。

表2  國內牛乳生產量值及乳牛飼養概況表

| 項目 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛乳生產量(公噸) | 437,155 | 449,214 | 463,095 | 472,449 |
| 牛乳生產量較上年度增減比率(%) | 1.22 | 2.76 | 3.09 | 2.02 |
| 牛乳生產值(千元) | 11,440,335 | 11,755,936 | 12,661,014 | 13,308,893 |
| 牛乳生產值較上年度增減比率(%) | 1.22 | 2.76 | 7.70 | 5.12 |
| 產乳牛頭數(頭) | 62,916 | 64,974 | 64,516 | 61,681 |
| 年底現有飼養乳牛場數(場) | 560 | 566 | 562 | 554 |

資料來源：農業統計年報。

五、農業科技園區作業基金「水資源處理場第3、4期擴建工程」補辦預算作業未盡周延，允宜檢討改善，並加強工程進度控管，以利如期完工

農業科技園區作業基金114年度預算案編列補辦預算4,158萬2千元，係辦理固定資產建設改良擴充專案計畫「水資源處理場第3、4期擴建工程」，於113年度先行辦理，並於114年度補辦預算。經查：

(一)桃園農業物流園區建設計畫概述

「農業生物科技園區水資源處理場第3、4期擴建計畫」總經費2億7,062萬元，計畫期程自111年1月至114年6月，主要係為發展農業科技，引進農業科技人才，營造農業科技聚落，促進農業產業轉型。農業部屏東農業生物技術園區管理中心自92年起執行農業生物科技園區計畫(期程92年度至98年度)，並於95年底正式營運，且為因應農業加值產業未來發展需要及新增用地需求，自103年起辦理「農業生物科技園區擴充計畫」，依擴充園區污水量推估值，加上既有園區現有污水量，推估未來全園區平均日污水量約8,000CMD(公噸/每天)，最大日污水量約9,000CMD。對照現有設施計處理量4,000CMD，爰規劃於既有園區污水廠旁再擴建4,000CMD之處理設施，以利統一控管污水排放總量及水質，提供區內廠商完整服務，增加進駐誘因，並確保排放水水質符合標準，降低環境衝擊。

(二)「水資源處理場第3、4期擴建計畫」執行情形

「水資源處理場第3、4期擴建計畫」112年度預算編列1億3,000萬元，執行數1億2,071萬8千元，執行率92.86%，保留數733萬5千元，保留比率5.64%，賸餘數194萬7千元。113年度預算數9,000萬元，截至8月底止，執行數6,655萬5千元，執行率73.95%。本案已於112年3月21日開工，工期540日曆天，於112年第2季至113年第2季期間辦理工程施作(含試運轉)及工程監造，本案於113年10月完工進入試運轉，試運轉90日曆天，預定於114年5月取得水污染防治措施許可證後即可正式營運。

(三)113年度未循預算程序辦理，報經行政院先行動支並於114年度補辦預算，相關預算編製作業未盡周延

據114年度中央政府總預算附屬單位預算編製應行注意事項第一、(三)點落實計畫預算制度規定，「當年度必須辦理之計畫，均應配合年度預算編製時程核實估列所需經費，納入年度預算。」第一、(十六)點規定，「各基金應核實編列預算，避免補辦預算。如確屬經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，且具急迫性及必要性，無法循年度預算程序辦理之重大案件，…依預算法第88條規定，報經核准者，始得先行辦理，並補辦預算。」農業科技園區作業基金於籌編預算案時即應按當年度預算籌編時程及相關作業規範，核實估列所需經費，納入年度預算，循預算程序辦理。惟該基金為農業科技園區業務所需，辦理水資源處理場第 3、4 期擴建工程籌編113年度預算時，整體水資場擴建工程(包含120日功能試運轉)預計於114年4月執行完畢，惟因主體工程將於113年底完成，原編列預算不足支應，經行政院113年5月16日院授農會字第 1130219766號函同意於113年度先行辦理，並補辦 114 年度預算4,158萬2千元，相關預算編製作業未盡周延，允宜檢討改善。

綜上，農業科技園區作業基金113年度未循預算程序辦理新興購建固定資產之預算籌編，而申請先行辦理並於114年度預算案補辦預算4,158萬2千元，相關預算編製作業未盡周延，允宜檢討改進預算編製作業，並控管水資源處理場第3、4期擴建工程進度，以利如期完工。

表1  「水資源處理場第3、4期擴建計畫」預決算執行情形表

單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 預算數 | 決算數 | 執行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 111 | 9,038 | 9,038 | 100.00 |
| 112 | 130,000 | 120,718 | 92.86 |
| 113 | 90,000 | 66,555 | 73.95 |

說    明：113年度決算數係迄8月底。

資料來源：農業生物科技園區作業基金提供。

六、農業生物科技園區之土地未出租比率高，且出租資產收入不敷支應出租資產成本，允宜研謀改善

農業生物科技園區作業基金114年度預算案編列「業務收入-租金及權利金收入」2億853萬元，「業務成本與費用-出租資產成本」2億1,659萬7千元，租金及權利金收入尚不敷支應所需出租資產成本。經查：

(一)近年土地出租情形

112年土地出租情形，可出租總數198.2公頃，已出租109.3公頃，尚有88.9公頃待出租，未出租比率44.85%，而113年截至8月底可出租198.2公頃，已出租116.3公頃，尚有81.9公頃待出租，未出租比率41.32%，114年預計可出租198.2公頃，已出租124.3公頃，尚餘73.9公頃待出租，未出租比率37.29%，顯示園區之土地未出租比率仍高(詳表1)。

(二)近年出租資產收入不敷支應出租資產成本

農業生物科技園區作業基金租金及權利金收入自111年度決算之1億7,593萬元，至114年度預算案增加為2億853萬元，呈逐年增加趨勢；出租資產成本自111年度決算之1億9,241萬3千元，至114年度預算案增加為2億1,659萬7千元，呈逐年增加趨勢，111至114年度收支差額介於676萬8千元至1,648萬3千元之間，114年度預計收支差額為806萬7千元，111至114年度各年度均呈現入不敷出情形（詳表2）。

綜上，農業生物科技園區作業基金114年度預算案租金及權利金收入2億853萬元，出租資產成本2億1,659萬7千元，呈現入不敷出情形，且迄113年8月底尚有待出租土地面積73.9公頃，未出租比率37.29%，允宜積極辦理資產出租並檢討現行出租措施成效，加強控管出租成本，以提升基金收益。

表1  農業生物科技園區作業基金土地出租情形         單位：公頃；%

| 年度 | 可出租面積 | 已出租 |  | 未出租 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面積 | 比率 | 面積 | 比率 |
| 112年度決算 | 198.2 | 109.3 | 55.15 | 88.9 | 44.85 |
| 113年迄8月底 | 198.2 | 116.3 | 58.68 | 81.9 | 41.32 |
| 114年度預算案 | 198.2 | 124.3 | 62.71 | 73.9 | 37.29 |

資料來源：農業生物科技園區作業基金提供。

表2  農業生物科技園區作業基金出租資產收入及成本

單位：新臺幣千元

| 年度 | 租金及權利金收入(A) | 出租資產成本(B) | 收支差額(C=A-B) |
| --- | --- | --- | --- |
| 111年度決算 | 175,930 | 192,413 | -16,483 |
| 112年度決算 | 195,531 | 202,299 | -6,768 |
| 113年度預算案 | 197,309 | 211,877 | -14,568 |
| 114年度預算案 | 208,530 | 216,597 | -8,067 |

資料來源：農業作業基金預決算書。

貳、農田水利事業作業基金

為因應農田水利法於109年7月22日制定公布，農業部110年度依該法第22條第1項設置農田水利事業作業基金(以下簡稱農水基金)，該基金設「農田水利事業作業基金(母基金)」(以下簡稱母基金)及17個分基金，分別為宜蘭、北基、桃園、石門、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉南、高雄、屏東、臺東、花蓮、七星及瑠公。農水基金114年度預算案編列業務收入60億8,805萬4千元，業務成本與費用125億9,997萬1千元，業務外收入47億4,186萬1千元，業務外費用2億6,614萬9千元，收支相抵後預計短絀20億3,620萬5千元(詳表1)，較113年度預算短絀減少7億253萬1千元(減幅25.65%)，主要係因補助、財產交易賸餘及租賃收入等增加所致。

表1  農水基金114年度預算收支餘絀概況表        單位：新臺幣千元

| 基金別 | 業務收入 | 業務成本與費用 | 業務外收入 | 業務外費用 | 本期賸餘(短絀) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總計 | 6,088,054 | 12,599,971 | 4,741,861 | 266,149 | -2,036,205 |
| 母基金 | 10,000 | 5,257 | 2,800 | - | 7,543 |
| 宜蘭 | 213,499 | 493,948 | 66,030 | 4,093 | -218,512 |
| 北基 | 76,433 | 133,966 | 62,403 | 792 | 4,078 |
| 桃園 | 1,049,495 | 1,371,612 | 378,261 | 37,583 | 19,561 |
| 石門 | 358,431 | 523,299 | 172,967 | 11,379 | -3,280 |
| 新竹 | 90,649 | 359,776 | 254,715 | 4,556 | -18,968 |
| 苗栗 | 167,783 | 377,120 | 157,344 | 584 | -52,577 |
| 臺中 | 268,980 | 1,222,673 | 622,216 | 65,843 | -397,320 |
| 南投 | 182,361 | 386,515 | 48,711 | 1,420 | -156,863 |
| 彰化 | 601,378 | 1,112,321 | 325,535 | 4,910 | -190,318 |
| 雲林 | 930,469 | 1,491,967 | 227,591 | 7,572 | -341,479 |
| 嘉南 | 1,310,751 | 2,391,776 | 551,091 | 24,517 | -554,451 |
| 高雄 | 127,428 | 988,832 | 691,894 | 9,465 | -178,975 |
| 屏東 | 314,825 | 617,183 | 75,428 | 7,269 | -234,199 |
| 臺東 | 196,145 | 308,597 | 28,566 | 1,367 | -85,253 |
| 花蓮 | 183,059 | 303,203 | 9,090 | 285 | -111,339 |
| 七星 | 5,600 | 267,902 | 378,664 | 9,398 | 106,964 |
| 瑠公 | 768 | 244,024 | 687,555 | 75,116 | 369,183 |

資料來源：農水基金114年度預算案。

謹就農水基金114年度預算案評估如下：

七、辦理農田水利設施更新改善，惟各分基金服務範圍不同，允宜盤點優先順序改善計畫，以提高綜效

為辦理農田水利設施更新改善，農田水利事業作業基金於114年度「固定資產建設改良擴充-土地改良物」預算項下編列83億4,623萬8千元，包括灌溉排水渠道更新改善70億6,104萬3千元及構造物更新改善12億8,519萬5千元。經查：

(一)灌溉排水渠道更新改善長度及構造物更新改善數量均逐年增加，且灌溉排水渠道更新改善每公里單位成本亦呈逐年增加趨勢

農田水利事業作業基金辦理農田水利設施更新改善工程，其中灌溉排水渠道更新改善長度自112年度決算之496.68公里，增加至114年度預算案之723.00公里，總經費自112年度之40億8,040萬3千元，增加114年度之70億6,104萬3千元，平均單位成本自112年度之每公里821萬5,356元，增加至114年度之每公里976萬6,311元，呈逐年增加趨勢；構造物更新改善數量自112年度之705座，增加至114年度之1,046座，總經費自110年度之7億749萬9千元，增加114年度之12億8,519萬5千元，平均單位成本自112年度之每座100萬3,345元，增加113年度之每座185萬9,096元，114年度平均單位成本降為每座122萬8,676元(詳表1)。

(二)輸水及灌溉排水渠道待改善逾15萬5千公里，且構造物待改善逾3萬6千座

據農水署統計112年底輸水及灌溉排水渠道長度合計6萬9,807公里，以嘉南分基金1萬8,275公里(所占比率26.18%)最多，雲林分基金1萬4,500公里(所占比率20.77%)次之，尚待改善之輸水及灌溉排水渠道長度1萬5,380公里，占總長度之比率為22.03%，以嘉南分基金待改善比率52.63%最高，南投分基金待改善比率26.47%次之；構造物數量合計20萬1,959座，以雲林分基金4萬2,651座(所占比率21.12%)最多，嘉南分基金3萬9,887公里(所占比率19.75%)次之，尚待改善之構造物數量3萬6,562座，占總數量之比率為18.10%，以嘉南分基金待改善比率57.44%最高，屏東分基金待改善比率49.93%次之(詳表2)。

(三)鑑於各分基金服務範圍不同，允宜盤點優先順序加速改善

據農田水利事業作業基金統計112年底農田水利事業區域灌溉排水總面積共約41萬5,798公頃，惟尚待改善之輸水及灌溉排水渠道長度1萬5,380公里及構造物3萬6,562座。考量當地水源條件、農業立地條件、農業發展與農田水利設施投資效益之相關條件，劃設灌溉或排水受益區域，各管理處之農田水利事業區域面積不一，最大面積為嘉南分基金之8萬2,344公頃(所占比率19.80%)，最小面積為瑠公分基金之656公頃(所占比率0.16%)，大小範圍差異極大，允宜審酌各管理處所轄農田水利設施環境之差異，盤點優先順序執行改善計畫，以提高綜效。

綜上，為辦理農田水利設施更新改善，農田水利事業作業基金於114年度「固定資產建設改良擴充-土地改良物」預算項下編列83億4,623萬8千元，惟迄112年底農田水利署各管理處輸水及灌溉排水渠道待改善逾15萬5千公里，且構造物待改善逾3萬6千座，允宜審酌各管理處所轄農田水利設施環境之差異，盤點優先順序執行改善計畫，以利成效。

表1  112至114年度農田水利設施更新改善單位成本表

單位：公里；座；元/公里；千元

| 年度 | 灌溉排水渠道更新改善 |  |  | 構造物更新改善 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 數量 | 單位成本 | 總金額 | 數量 | 單位成本 | 總金額 |
| 112決算 | 496.68 | 8,215,356 | 4,080,403 | 705 | 1,003,345 | 707,499 |
| 113預算案 | 741.00 | 9,167,263 | 6,792,942 | 851 | 1,859,096 | 1,582,091 |
| 114預算案 | 723.00 | 9,766,311 | 7,061,043 | 1,046 | 1,228,676 | 1,285,195 |

資料來源：農田水利事業作業基金預算書。

表2  112年底輸水及灌溉排水渠道及構造物待改善情形表

單位：公里；座；%

| 分基金 | 輸水及灌溉排水渠道 |  |  | 構造物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 總渠道長度 (A) | 待改善長度(B) | 待改善比率(C=B/A) | 總數量 (D) | 待改善數量(E) | 待改善比率(F=E/D |
| 宜蘭 | 3,372 | 233 | 6.91 | 12,303 | 149 | 1.21 |
| 北基 | 920 | 78 | 8.48 | 3,268 | 345 | 10.56 |
| 桃園 | 3,594 | 57 | 1.59 | 3,772 | 73 | 1.94 |
| 石門 | 1,534 | 29 | 1.89 | 16,760 | 10 | 0.06 |
| 新竹 | 1,262 | 60 | 4.75 | 6,157 | 31 | 0.50 |
| 苗栗 | 1,735 | 14 | 0.81 | 2,945 | 23 | 0.78 |
| 臺中 | 4,595 | 582 | 12.67 | 9,228 | 297 | 3.22 |
| 南投 | 1,534 | 406 | 26.47 | 1,890 | 66 | 3.49 |
| 彰化 | 7,683 | 922 | 12.00 | 32,067 | 3,279 | 10.23 |
| 雲林 | 14,500 | 1,969 | 13.58 | 42,651 | 5,738 | 13.45 |
| 嘉南 | 18,275 | 9,619 | 52.63 | 39,887 | 22,911 | 57.44 |
| 高雄 | 3,052 | 557 | 18.25 | 11,132 | 1,225 | 11.00 |
| 屏東 | 3,893 | 732 | 18.80 | 3,533 | 1,764 | 49.93 |
| 臺東 | 2,153 | 26 | 1.21 | 6,215 | 34 | 0.55 |
| 花蓮 | 1,600 | 96 | 6.00 | 8,977 | 617 | 6.87 |
| 七星 | 71 | 0 | 0.00 | 1,158 | 0 | 0.00 |
| 瑠公 | 34 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 69,807 | 15,380 | 22.03 | 201,959 | 36,562 | 18.10 |

資料來源：農田水利事業作業基金提供。

八、農田水利事業作業基金資金轉投資近6億元，惟114年預計投資賸餘較112年度決算數減少，允宜審酌基金投資需求及規劃，加強控管，以增裕基金收入

農田水利事業作業基金114年度於其他業務外收入項下編列投資賸餘3,145萬9千元。經查:

(一)資金轉投資共5億9,741萬7千元，其中對嘉南實業股份有限公司持股比例達49%最多

農田水利事業作業基金114年度預計資金轉投資金額共5億9,741萬7千元，均屬以前年度已投資，114年度預計無增減投資計畫，其中以投資嘉南實業股份有限公司2億6,334萬6千元最多，投資台杉水牛二號生技創投有限合夥投資1億7,000萬元次之，臺灣水泥股份有限公司1億2,133萬1千元第三；持股比例以嘉南實業股份有限公司49%最高，臺農投資股份有限公司14.716%次之，臺灣水泥股份有限公司0.151%第三(詳表1)。

(二)114年度預算案僅臺灣水泥股份有限公司等3家有投資賸餘

農田水利事業作業基金114年度共編列投資賸餘3,145萬9千元，分別為臺灣水泥股份有限公司1,086萬7千元、嘉南實業股份有限公司2,033萬3千元及合作金庫金融控股股份有限公司25萬9千元，其餘台灣農林股份有限公司、台灣工礦股份有限公司、臺農投資股份有限公司及台杉水牛二號生技創投有限合夥等4家均無投資賸餘(詳表2)

(三)114年投資賸餘預算數較112年度決算數減少44.52%，允宜審酌基金投資需求及規劃，適時調整投資情形

農田水利事業作業基金114年度投資賸餘預算數3,145萬9千元，雖較113年度預算2,234萬6千元增加，惟較112年度決算數5,670萬3千元，減少2,524萬4千元，減幅44.52%，主要係台杉水牛二號生技創投有限合夥112年度尚有投資賸餘2,873萬元，113及114年度預計無投資賸餘，且僅有臺灣水泥股份有限公司、合作金庫金融控股股份有限公司及嘉南實業股份有限公司穩定發放股利，台灣農林股份有限公司、台灣工礦股份有限公司及臺農投資股份有限公司等3家公司近3年度均無認列投資收益，雖多數轉投資事業係因配合政策持有，惟仍宜視各基金後續持有目的及投資規劃，加強控管，適時調整投資情形。

綜上，農田水利事業作業基金114年度於其他業務外收入項下編列投資賸餘3,145萬9千元，惟僅臺灣水泥股份有限公司、嘉南實業股份有限公司及合作金庫金融控股股份有限公司等3家有投資賸餘，且114年投資賸餘預算數較112年度決算數減少44.52%，允宜視基金投資需求及規劃，加強控管，適時調整投資情形，以增裕基金收入。

表1  農田水利事業作業基金114年度資金轉投資明細表

單位：股；新臺幣千元；股；%

| 公司名稱 | 發行股數 | 基金投資淨額 | 持有股數 | 持股比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺灣水泥股份有限公司 | 7,751,181,742 | 121,331 | 11,687,211 | 0.151 |
| 台灣農林股份有限公司 | 790,000,000 | 1,890 | 154,111 | 0.020 |
| 台灣工礦股份有限公司 | 132,164,604 | 1,695 | 167,051 | 0.126 |
| 嘉南實業股份有限公司 | 41,496,000 | 263,346 | 20,333,000 | 49.000 |
| 合作金庫金融控股股份有限公司 | 14,709,382,218 | 5,063 | 517,975 | 0.004 |
| 臺農投資股份有限公司 | 17,194,098 | 34,092 | 2,530,284 | 14.716 |
| 台杉水牛二號生技創投有限合夥 | - | 170,000 | - | - |

資料來源：農田水利事業作業基金預算書。

表2  112至114年度農田水利事業作業基金投資餘絀表

單位：新臺幣千元

| 公司名稱 | 112年度 | 113年度 | 114年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 臺灣水泥股份有限公司 | 5,848 | 11,686 | 10,867 |
| 台灣農林股份有限公司 | - | - | - |
| 台灣工礦股份有限公司 | - | - | - |
| 嘉南實業股份有限公司 | 21,878 | 10,167 | 20,333 |
| 合作金庫金融控股股份有限公司 | 247 | 493 | 259 |
| 臺農投資股份有限公司 | - | - | - |
| 台杉水牛二號生技創投有限合夥 | 28,730 | - | - |
| 合計 | 56,703 | 22,346 | 31,459 |

資料來源：農田水利事業作業基金預算書。

九、非事業用土地被占用面積仍高，允宜依法加速排除占用或予以活化，以維基金權益

農水基金114年度預算案「業務外收入-其他業務外收入」編列41億333萬7千元，主要係非事業用不動產之處分賸餘或出租收入等，而113年7月底非事業用土地被占面積達85.56公頃。經查：

(一)農田水利非事業用不動產被占用之處理相關法令規定

依農田水利法第23條及農田水利非事業用不動產活化收益辦法第22條與第23條規定，為籌措農田水利事業經費，農田水利會改制後由國家承受資產之使用、收益及處分均以活化收益方式辦理，其被占用之非事業用不動產，占用人為政府機關、公立學校、公營事業者，應騰空返還或為其他適當處理。如為私人占用，管理處應向私人追溯收取占用期間之使用補償金，並應瞭解占用成因，分類處理，或以出租、讓售、公開標售等方式處理，至無法處理者，應依法排除占用。

(二)非事業用土地被占用面積仍高，對被占用之處理方式尚有待精進之處

詢洽農水基金各管理處非事業用土地被占用及排除占用情形，雖112年度已排除占用面積12.51公頃，惟113年7月底被占用面積仍達85.56公頃，其中以石門、彰化及花蓮管理處被占用面積各逾10公頃較多(詳表1)，詢據農水署114年度將持續依「農田水利非事業用不動產活化收益辦法」辦理依法排除占用，或對符合要件之被占用土地進行處分或出租予占用人。

綜上，各管理處非事業用土地被占用面積仍高，為維護公產權益，允宜全面清查被占用土地現況，按占用人類別及占用成因分類，研謀各分類適當之處理方式，依法排除占用，並妥擬活化措施，以維護基金相關權益。

表1  各管理處非事業用土地被占用面積及排除占用概況表 單位：公頃

| 管理處 | 112年排除占用面積 | 被占用面積(113年7月底) | 管理處 | 112年排除占用面積 | 被占用面積(113年7月底) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜蘭 | 0.141288 | 1.477688 | 雲林 | 1.558841 | 2.213385 |
| 北基 | 0 | 0.498831 | 嘉南 | 2.90925 | 2.430027 |
| 桃園 | 0.139996 | 3.7482275 | 高雄 | 0.169816 | 8.180707 |
| 石門 | 0.314543 | 21.076627 | 屏東 | 0.466676 | 2.419276 |
| 新竹 | 0.12771 | 2.381289 | 臺東 | 0 | 0.120577 |
| 苗栗 | 0.114121 | 0.101641 | 花蓮 | 5.093118 | 12.426782 |
| 臺中 | 0.914639 | 4.219807 | 七星 | 0.03246 | 1.768537 |
| 南投 | 0.062084 | 7.270204 | 瑠公 | 0.022475 | 0.376706 |
| 彰化 | 0.442384 | 14.8464 | 合計 | 12.5094 | 85.5567 |

資料來源：農水基金提供。。

一０、114年度一般建築及設備計畫經費較111及112年度決算數大幅增加，惟112年度及113年迄9月底之執行率均未達6成，允宜審酌執行能量及實際需求，核實編列預算，並積極控管各項計畫進度

農水基金114年度預算案編列固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」91億9,364萬2千元(資金來源為營運資金18億2,911萬6千元及國庫撥款73億6,452萬6千元)，均為一次性項目。經查：

(一)114年度預算案編列91.94億元，較111及112年度決算分別增加44億餘元及32億餘元

農水基金114年度預算案編列固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」91億9,364萬2千元，較111及112年度決算數增加44億6,676萬1千元及32億1,944萬5千元，增幅94.50%及53.89%(詳表1)。114年度固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」主要係土地改良物83億4,623萬8千元，占比90.78%，辦理水利工程更新改善所需經費。

(二) 112年度預算執行率45.66%，結餘款高逾70億元，占可用預算數比率逾5成，計畫之規劃及執行，均待檢討改善

112年度「一般建築及設備計畫」決算數59億4,719萬7千元占可用預算數130億2,530萬8千元之45.66%，執行率未達5成主要係價購土地進度不如預期、工程缺工、原物料調漲及招標流標等所致。而112年度「一般建築及設備計畫」結餘款70億7,811萬1千元占可用預算數130億2,530萬8千元之54.34%，較111年度結餘款12億4,468萬4千元及占可用預算數比率20.84%高出甚多，預算執行欠佳，計畫之規劃及執行，均待檢討改善(詳表2)。

(三)113年迄9月底之累計執行數占累計預算分配數之比率56.28%，允宜審酌執行能量及實際需求，核實編列預算

農水基金113年度固定資產建設改良擴充法定預算數95億2,410萬2千元，加計以前年度保留數及調整數之可用預算數155億3,135萬元，1至9月累計執行數61億9,393萬4千元，占1至9月累計預算分配數110億468萬元之56.28%(詳表3)，惟其中「土地」執行率僅16.49%，主要係因價購照舊使用私人土地進度未如預期；另「房屋及建築」執行率42.18%，則因新建工程仍施工中尚未估驗等致執行進度落後。

綜上，農水基金114年度預算案編列固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」91億9,364萬2千元，較111及112年度決算數大幅增加，鑒於該基金112年度預算執行率僅45.66%，決算結餘款逾70億元，且結餘款占該年度可用預算數比率逾5成，又113年度迄9月之執行率僅56.28%，允宜審酌執行能量及實際需求，核實編列預算，並積極控管各項計畫進度。

表1  近年固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」預算編列及執行概況表                               單位：新臺幣千元

| 科目 | 111年度決算 | 112年度決算 | 113年度預算案 | 114年度預算案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地 | 350,984 | 281,737 | 219,125 | 232,552 |
| 土地改良物 | 3,727,051 | 4,599,810 | 8,375,033 | 8,346,238 |
| 房屋及建築 | 461,891 | 758,739 | 317,235 | 243,386 |
| 機械及設備 | 147,527 | 261,188 | 556,957 | 334,153 |
| 交通及運輸設備 | 19,279 | 10,957 | 17,957 | 14,129 |
| 什項設備 | 20,148 | 34,766 | 37,705 | 23,184 |
| 合計 | 4,726,881 | 5,974,197 | 9,524,012 | 9,193,642 |

資料來源：農田水利事業作業基金各年度預決算書。

表2  111及112年度固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」預算編列與執行概況表                        單位：新臺幣千元；%

| 科目 | 111年度 |  |  |  | 112年度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可用預算數[A] | 決算數 | 結餘款[B] | 占比[B/A] | 可用預算數[C] | 決算數 | 結餘款[D] | 占比[D/C] |
| 土地 | 471,245 | 350,984 | 120,262 | 25.52 | 361,283 | 281,737 | 79,546 | 22.02 |
| 土地改良物 | 4,681,526 | 3,727,051 | 954,475 | 20.39 | 10,650,702 | 4,599,810 | 6,050,892 | 56.81 |
| 房屋及建築 | 614,100 | 461,891 | 152,209 | 24.79 | 1,029,164 | 758,739 | 270,425 | 26.28 |
| 機械及設備 | 159,331 | 147,527 | 11,804 | 7.41 | 931,637 | 261,188 | 670,449 | 71.96 |
| 交通及運輸設備 | 19,878 | 19,280 | 598 | 3.01 | 14,959 | 10,957 | 4,002 | 26.75 |
| 什項設備 | 25,485 | 20,148 | 5,337 | 20.94 | 37,563 | 34,766 | 2,796 | 7.44 |
| 合計 | 5,971,565 | 4,726,881 | 1,244,684 | 20.84 | 13,025,308 | 5,947,197 | 7,078,111 | 54.34 |

資料來源：農田水利事業作業基金提供。

表3  113年迄9月底固定資產建設改良擴充執行情形表

單位：新臺幣千元；%

| 科目 | 113年度可用預算數 |  |  |  | 1至9月累計預算分配數[A] | 1至9月累計執行數[B] | 執行率[B/A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 以前年度保留數 | 預算數 | 調整數 | 合計 |  |  |  |
| 土地 | - | 219,125 | -124 | 219,001 | 81,688 | 13,471 | 16.49 |
| 土地改良物 | 5,357,006 | 8,375,033 | -10,927 | 13,721,112 | 9,918,527 | 5,766,963 | 58.14 |
| 房屋及建築 | - | 317,235 | 7,077 | 324,312 | 161,680 | 68,199 | 42.18 |
| 機械及設備 | 646,669 | 556,957 | -1,479 | 1,202,147 | 793,762 | 314,710 | 39.65 |
| 交通及運輸設備 | 3,663 | 17,957 | 4,348 | 25,968 | 18,833 | 13,395 | 71.13 |
| 什項設備 | - | 37,705 | 1,105 | 38,810 | 30,190 | 17,197 | 56.96 |
| 合計 | 6,007,338 | 9,524,012 | - | 15,531,350 | 11,004,680 | 6,193,934 | 56.28 |

資料來源：農田水利事業作業基金提供。

一一、農田水利事業作業基金無償照舊使用私人土地高達2,911公頃，預估價購或徵收私有土地所需經費龐鉅，允宜審慎規劃因應

為辦理照舊使用土地之承租或用地取得，農田水利事業作業基金依農田水利法第26條規定，每年應提撥部分財產處分所得價款，農田水利事業作業基金於114年度預算案編列財產交易賸餘19億7,171萬1千元。經查：

(一)農田水利事業作業基金無償照舊使用私有土地占照舊使用土地面積比率達46.67%，且多數基金預估價購或徵收私有土地所需經費與其提撥專戶差距甚鉅

依據農田水利法第11條第1項規定：「本法施行前提供農田水利會水利使用之土地，應照舊使用。」截至113年8月底農田水利事業作業基金照舊使用土地情形(詳表1)，照舊使用面積合共6,237.84公頃，其中無償使用面積計6,046.42公頃，包含私有土地2,911公頃，占照舊使用土地面積比率46.67%，後續恐有相關租金及用地取得之經費支出。

表1  截至113年8月底農田水利事業作業基金照舊使用土地情形

單位：公頃

| 土地類別 | 農田水利署各管理處無償使用面積 | 農田水利署各管理處承租使用面積 | 農田水利署各管理處照舊使用面積合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公有土地 | 2,730.86 | 21.93 | 2,752.79 |
| 公營事業土地 | 404.56 | 42.69 | 447.25 |
| 私有土地 | 2,911.00 | 126.80 | 3,037.80 |
| 合 計 | 6,046.42 | 191.42 | 6,237.84 |

資料來源：農田水利事業作業基金提供。

揆諸各農田水利事業作業基金截至113年8月底無償照舊使用私有土地面積及價購、承租或補償專戶餘額(詳表2)，預估價購或徵收私有土地所需經費達871億7,031萬3千元，然各基金作為價購或徵收財源之專戶餘額僅有20億6,649萬5千元，扣除財務充足之臺中、新竹、七星及瑠公圳預估價購或徵收經費及專戶餘額後，兩者差異高達851億381萬8千元，恐無法提撥價購或徵收所需資金之虞。

表2  各農田水利事業作業基金截至113年8月底無償照舊使用私有土地面積及價購、承租或補償專戶餘額　   單位：公頃；新臺幣千元

| 基金 名稱 | 無償照舊使用 私有土地面積 | 預估價購或徵收 私有土地所需經費 | 作為價購或徵收財源之專戶餘額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宜蘭 | 55.39 | 3,368,207 | 1,540.401 |
| 北基 | 2.77 | 92,268 | 65,521.446 |
| 桃園 | 392.09 | 13,197,022 | 42,759.839 |
| 石門 | 554.71 | 27,634,631 | 757.932 |
| 新竹 | 0.05 | 5,000 | 133,204.067 |
| 苗栗 | 35.98 | 2,266,770 | 100,758.321 |
| 臺中 | 6.47 | 174,690 | 487,861.182 |
| 南投 | 17.35 | 4,867,077 | 110,245.387 |
| 彰化 | 127.03 | 952,555 | 26,337.371 |
| 雲林 | 360.00 | 6,363,756 | 119,151.079 |
| 嘉南 | 712.94 | 16,011,329 | 386,462.411 |
| 高雄 | 108.75 | 6,282,008 | 475,367.384 |
| 屏東 | 306.59 | 4,132,232 | 54,136.398 |
| 臺東 | 82.59 | 753,396 | 17,761.272 |
| 花蓮 | 147.23 | 688,558 | 150.915 |
| 七星 | 0.22 | 40,973 | 3,375.100 |
| 瑠公圳 | 0.84 | 339,841 | 41,104.108 |
| 合計 | 2,911.00 | 87,170,313 | 2,066,494.613 |

資料來源：農田水利事業作業基金提供。

(二)農田水利事業作業基金為價購或徵收無償照舊使用私人土地價款之平均提撥率未達10%，且111年度資產變賣收入預算已大幅降低，允宜儘早研謀善策因應

檢視各農田水利事業作業基金111年度至113年8月底財產處分所得價款及提撥專戶金額(詳表3)，其平均提撥率未達10%，相較其所需價購或徵收財源之差異甚鉅，且每年度財產處分所得主要集中於較都會區之農田水利事業作業基金(如桃園、臺中、嘉南、高雄及瑠公圳)。該基金112年度實際資產變賣淨收入為13億4,773萬2千元，較111年度減少；113年截至8月底執行數亦僅6億1,289萬元，為避免後續因各基金提撥不足及資產變賣價款逐漸減少，致取得土地合法使用成本造成政府龐大負擔，允宜審慎檢討現有提撥比率妥適性，並詳實規劃後續資金籌措機制。

綜上，農田水利事業作業基金無償照舊使用私人土地共2,911公頃，惟截至113年8月底多數基金提撥作為價購或徵收財源之專戶餘額遠低於預估價購或徵收私有土地所需經費，為避免後續相關成本造成政府龐大之負擔，允宜適時檢討現有各基金提撥機制，並審慎規劃後續資金籌措方式。

表3  各農田水利事業作業基金111年度至113年迄8月底財產處分所得價款及提撥專戶金額　　　                單位：新臺幣千元

| 基金 名稱 | 財產處分所得價款 |  |  | 提撥金額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111年度 | 112年度 | 113年度(迄8月底) | 111年度 | 112年度 | 113年度 (迄8月底) |
| 宜蘭 | 26,192 | 29,660 | 37,326 | 270 | 0 | - |
| 北基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 桃園 | 47,544 | 35,767 | 57,856 | 1,451 | 2,728 | - |
| 石門 | 40,664 | 22,944 | 36,260 | 16,284 | 2,285 | - |
| 新竹 | 152,603 | 37,607 | 14,672 | 15,260 | 3,761 | - |
| 苗栗 | 105,869 | 113,605 | 32,007 | 10,690 | 11,420 | - |
| 臺中 | 441,416 | 103,658 | 138,035 | 51,983 | 24,627 | - |
| 南投 | 995 | 5,905 | 0 | 0 | 591 | - |
| 彰化 | 72,393 | 43,665 | 23,643 | 5,154 | 15,913 | - |
| 雲林 | 40,811 | 22,788 | 39,205 | 8,843 | 2,213 | - |
| 嘉南 | 356,277 | 216,913 | 20,440 | 47,733 | 51,101 | - |
| 高雄 | 116,489 | 482,273 | 200,446 | 15,051 | 57,236 | - |
| 屏東 | 35,674 | 3,203 | 12,620 | 5,222 | 2,761 | - |
| 臺東 | 5,260 | 980 | 380 | 526 | 98 | - |
| 花蓮 | 0 | 1,507 | 0 | 0 | 151 | - |
| 七星 | 33,751 | 0 | 0 | 3,375 | 0 | - |
| 瑠公圳 | 134,464 | 227,257 | 0 | 13,446 | 22,726 | - |
| 合計 | 1,610,402 | 1,347,732 | 612,890 | 195,288 | 197,611 | - |

說    明：113年度財產處分所得價款，須依據「行政院農業委員會農田水利署農地重劃區經費專戶設置運用及管理要點」規定，扣除原屬農地重劃區內供水路使用之農水基金土地處分所得價款後，始得依據農田水利法第26條規定提撥10%所得價款至專戶，爰113年度暫無提撥專戶金額資料。

資料來源：農田水利事業作業基金提供。

(分機：1918 魏安國)

母基金自112年度起設置。

資料來源：數值由農田水利事業作業基金提供。