台灣自來水股份有限公司114年度營業預算評估報告

台灣自來水股份有限公司(以下簡稱台水公司)主要業務包含開發自來水水源、建設供水設施、促進自來水之普及、供應大臺北地區以外之公共及工業用水等，114年度編列營業收入322億5,089萬6千元、營業成本320億8,927萬9千元、營業費用40億9,685萬8千元，營業收支相抵後營業損失39億3,524萬1千元，加計營業外損失19億9,830萬4千元後，本期預計虧損59億3,354萬5千元，較113年度預算虧損22億6,662萬元，虧損增加36億6,692萬5千元。謹就該公司114年度預算案評估如下：

一０、近年專案計畫資金來源多為外借資金，惟部分重大興建計畫完成後經濟效益未如預期，且營運資金餘額持續呈負值，允宜加強固定資產購建計畫成本效益分析，並妥善規劃資金籌措方式

台水公司114年度編列固定資產建設改良擴充預算案數294億7,302萬元，預計資金來源分別為營運資金59億3,259萬4千元、增資96億141萬8千元、國內銀行借款121億6,916萬4千元及花東地區永續發展基金補助等其他17億6,984萬4千元。經查：

(一)近年台水公司專案計畫資金來源以外借資金為主，114年度因政府投資之資金大幅增加，外借資金占比降至55.77%

彙整台水公司近5年(110至114年度)固定資產建設改良擴充資金來源情形(詳表1)，並說明如下：

1.台水公司近年固定資產建設改良擴充預算逐年增加，並自113年起大幅增加，114年度編列294億7,302萬元，較110年度增加幅度達58.78%，一般建築及設備計畫與專案計畫經費均呈上升趨勢，另該公司固定資產建設改良擴充計畫仍以專案計畫為主，近年專案計畫所需經費占整體固定資產建設改良擴充經費比率約75%。

2.近年一般建設及設備計畫資金來源以自有資金為主，110及111年度自有資金占比逾95%，至112至114年度因有其他資金(如科學園區管理局補助工程款等)之投入，114年度自有資金占比降至77.53%。

3.至專案計畫之資金來源則以政府投資及外借資金為主，110至113年度外借資金占比介於71.90%至85.04%，且逐年上升，114年度因政府投資金額較113年度大幅增加65億2,991萬8千元，增幅達2.13倍，外借資金占比降至55.77%，為近年最低。

表1  110至114年度固定資產建設改良擴充資金來源表

單位：新臺幣千元；%

| 項目 |  |  | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般建築及設備計畫 | 政府投資 | 金額 | - | 92,414 | - | - | - |
|  |  | 占比 | - | 1.87 | - | - | - |
|  | 自有資金 | 金額 | 4,514,779 | 4,839,209 | 4,903,275 | 6,210,351 | 5,932,594 |
|  |  | 占比 | 100.00 | 98.13 | 87.46 | 83.68 | 77.53 |
|  | 其他 | 金額 | - | - | 703,202 | 1,210,821 | 1,719,844 |
|  |  | 占比 | - | - | 12.54 | 16.32 | 22.47 |
|  | 小計 |  | 4,514,779 | 4,931,623 | 5,606,477 | 7,421,172 | 7,652,438 |
| 專案 計畫 | 政府投資 | 金額 | 3,946,536 | 4,242,086 | 3,110,144 | 3,071,500 | 9,601,418 |
|  |  | 占比 | 28.10 | 27.05 | 18.24 | 14.81 | 44.00 |
|  | 外借資金 | 金額 | 10,100,333 | 11,438,958 | 13,904,590 | 17,640,388 | 12,169,164 |
|  |  | 占比 | 71.90 | 72.95 | 81.54 | 85.04 | 55.77 |
|  | 其他 | 金額 | - | - | 37,959 | 32,526 | 50,000 |
|  |  | 占比 | - | - | 0.22 | 0.16 | 0.23 |
|  | 小計 |  | 14,046,869 | 15,681,044 | 17,052,693 | 20,744,414 | 21,820,582 |
| 合計 |  |  | 18,561,648 | 20,612,667 | 22,659,170 | 28,165,586 | 29,473,020 |

說    明：1.110至112年度為決算數，113及114年度為預算案數。

2.表內其他係該公司獲花東地區永續發展基金、科學園區管理局、各縣市政府等補助工程款。

資料來源：台水公司提供。

(二)鑑於台水公司部分重大興建計畫完成後經濟效益未如預期，又營運資金餘額持續負值，允宜加強控管各項固定資產購建計畫之成本效益及資金籌措方式

1.依據審計部112年度中央政府總決算審核報告指出略以，台水公司部分計畫包含「平鎮淨水場第二原水抽水站工程」及「花蓮地區自來水供水工程計畫」完成後經濟效益未達預期目標。檢視前述2項計畫108至112年度經濟效益(詳表2)，其中「平鎮淨水場第二原水抽水站工程」設備利用率均未超過30%，實際淨現金流入數遠低於預計值，且投資報酬率持續負值，與預期差異甚大，至「花蓮地區自來水供水工程計畫」各項經濟效益實際值亦均未達預計值，顯示該公司計畫成本效益之評估作業亟待改善。

2.復據行政院「附屬單位預算共同項目編列作業規範」有關營業基金辦理固定資產建設改良擴充規範之第5點規定略以，各事業除有效運用自有資金外，得設法運用舉債經營方式，以發揮財務槓桿原理，惟營運資金餘額已呈負數，或負債對權益比率高於2倍之事業，如未獲准增資或有盈餘可供保留，以改善財務結構者，除因政策需要辦理或業務性質特殊者外，不得再行辦理新興投資計畫。以台水公司近年營運資金餘額情形觀之，該公司連5年為負值(詳表3)，114年底營運資金預計將不足572億2,332萬7千元，與前述規定之控管機制未盡相符。

3.近年台水公司專案計畫主要資金來源為外借資金，鑑於營運資金餘額持續呈負值，又部分重大興建計畫完成後經濟效益未達預期目標，允宜加強控管各項固定資產購建計畫之成本效益及資金籌措方式，並妥擬優先順序，俾維公司健全營運。

綜上，台水公司114年度編列固定資產建設改良擴充預算案數294億7,302萬元，預計資金來源以國內借款121億6,916萬4千元為最多，惟該公司部分重大興建計畫完成後經濟效益未如預期，又近年營運資金餘額持續負值，允宜檢討改善財務結構，並強化各項固定資產購建計畫規劃及評估，俾維公司永續經營。

表2  「平鎮淨水場第二原水抽水站工程」及「花蓮地區自來水供水工程計畫」108至112年度經濟效益表   單位：萬噸；%；新臺幣萬元

| 計畫 名稱 | 年度 | 設備利用率 |  |  | 淨現金流入數 |  |  | 投資報酬率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預計值 | 實際值 | 利用率 | 預計值 | 實際值 | 比較增減 | 預計值 | 實際值 | 比較增減 |
| 平鎮淨水場第二原水抽水站工程 | 108 | 24,820 | 6,430 | 25.91 | 16,563 | 1,689 | -14,874 | 4.42 | -5.10 | -9.52 |
|  | 109 | 24,820 | 5,940 | 23.93 | 16,563 | 2,344 | -14,219 | 4.42 | -7.46 | -11.88 |
|  | 110 | 24,820 | 4,291 | 17.29 | 16,563 | 4,291 | -12,272 | 4.42 | -4.46 | -8.88 |
|  | 111 | 24,820 | 3,719 | 14.98 | 16,563 | 5,221 | -11,342 | 4.42 | -3.87 | -8.29 |
|  | 112 | 24,820 | 5,841 | 23.53 | 16,563 | 7,322 | -9,241 | 4.42 | -0.79 | -5.21 |
| 花蓮地區自來水供水工程計畫 | 108 | 1,606 | 661 | 41.16 | 8,678 | 5,165 | -3,513 | 100.00 | 41.16 | -58.84 |
|  | 109 | 1,606 | 774 | 48.19 | 8,678 | 6,161 | -2,517 | 100.00 | 48.19 | -51.81 |
|  | 110 | 1,606 | 845 | 52.62 | 8,678 | 6,752 | -1,926 | 100.00 | 52.62 | -47.38 |
|  | 111 | 1,606 | 787 | 49.00 | 8,678 | 6,166 | -2,512 | 100.00 | 49.00 | -51.00 |
|  | 112 | 1,606 | 726 | 45.21 | 8,678 | 5,426 | -3,252 | 100.00 | 45.21 | -54.79 |

資料來源：台水公司提供。

表3  台水公司110至114年度營運資金餘額情形表  單位：新臺幣千元

| 項目 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流動資產 | 3,748,134 | 3,127,591 | 4,259,374 | 2,977,784 | 3,495,902 |
| 流動負債 | 26,210,031 | 47,279,273 | 47,750,432 | 38,943,059 | 60,719,229 |
| 營運資金餘額 | -22,461,897 | -44,151,682 | -43,491,058 | -35,965,275 | -57,223,327 |

說    明：110至112年度為決算數，113及114年度為114年度預算案資產負債預計表所列預計數。

資料來源：台水公司110至112年度決算書、113及114年度為預算案書。