核能發電後端營運基金114年度預算評估報告

核能發電後端營運基金(以下簡稱核後端基金)114年度預算案編列基金來源423億8,185萬7千元，基金用途79億9,064萬9千元，本期賸餘343億9,120萬8千元，較113年度預算賸餘增加140億6,879萬3千元（增幅69.23%）。謹就核後端基金114年度預算案評估如下：

一、經濟部於113年10月核定核能發電後端營運總費用為4,774.69億元，較前次重估數增加46.05億元，允宜促請台電公司依法於收繳期限(114年)內足額提撥，以因應後續除役需求

核後端基金114年度預算案編列「基金來源-核能發電後端營運提撥收入」368億6,983萬9千元，其中包含每年固定年金提撥216億6,920萬元，係依核能發電後端營運基金費用收取辦法第2條規定，依每年平均分攤固定金額方式提撥，擬向台灣電力股份有限公司(以下稱台電公司)收取之費用，以及107及108年度台電公司未足額提撥數152億63萬9千元。經查：

(一)核能發電後端營運費用於核能機組運轉期間，以每年平均分攤固定金額方式提撥，繳交至114年止，並應每隔5年進行重估，俾精準反映國內核廢料處理現況與費用總需求

電業法第89條規定：「發電業設有核能發電廠者，於其核能發電廠營運期間，應提撥充足之費用，充作核能發電後端營運基金，作為放射性廢棄物處理、運送、貯存、最終處置、除役及必要之回饋措施等所需後端處理與處置費經費。」「前項費用之計算公式、繳交期限、收取程序及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。」

經濟部依電業法第89條第2項規定訂定核能發電後端營運費用收取辦法，該辦法第2條規定略以，核能發電後端營運費用以每年平均分攤固定金額方式提撥，其金額由經濟部定之，並應於當年度1月、7月底前提撥至核能發電後端營運基金；且該款費用之繳交期限至民國114年止。同辦法第3條規定，核能發電後端營運費用之計算，應由後端處理與處置機構每隔5年進行重估並提報經濟部核定之，以精準反映國內核廢料處理現況與費用總需求。

(二)經濟部於113年10月核定核能發電後端營運總費用為4,774.69億元，較109年核定(106年版)增加46.05億元，允宜促請台電公司於收繳期限內足額提撥，以應除役需求

據核後端基金說明，經濟部109年9月3日核定之「核能後端營運總費用估算與每度核能發電分攤率計算」報告，係106年重估版本，依法應於111年辦理重估，台電公司爰於112年9月28日將重估結果函送經濟部審議，經濟部於113年10月4日核定核能發電後端營運總費用最新重估數為4,774.69億元，較109年(106年版)4,728.64億元增加46.05億元(增幅0.97%，詳表1)。又核後端基金表示，刻正依經濟部指示辦理後續相關作業，台電公司將依法於114年屆期前足額繳清。鑒於核能發電後端營運總費用之收繳期限將於114年屆期，允宜促請台電公司於收繳期限內足額提撥，以因應後續除役需求。

綜上，經濟部於113年10月核定核能發電後端營運總費用為4,774.69億元，較109年(106年版)核定4,728.64億元增加46.05億元，鑒於該費用之收繳期限將於114年屆期，允宜促請台電公司依法於收繳期限內足額提撥，以因應後續除役需求。

表1  經濟部於113年10月4日及109年9月3日核定核能發電後端營運總費用比較表                       單位：新臺幣億元；%

| 項 目 | 113年10月4日核定(111年版) |  | 109年9月3日核定(106年版) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 費 用 | 占比 | 費 用 | 占比 |
| 1.除役拆廠 | 1,586.00 | 33.2 | 1,166.43 | 24.7 |
| 2.蘭嶼低放貯存 | 17.59 | 0.4 | 15.64 | 0.3 |
| 3.乾式貯存 | 520.70 | 10.9 | 631.78 | 13.4 |
| 4.集中式中期暫時貯存(詳說明1) | 589.89 | 12.4 | 438.68 | 9.3 |
| 5.低放最終處置 | 190.23 | 4.0 | 335.77 | 7.1 |
| 6.高放最終處置 | 1,314.76 | 27.5 | 1,355.05 | 28.7 |
| 7.回饋金 | 425.25 | 8.9 | 353.30 | 7.5 |
| 8.營運管理 (詳說明2) | 130.26 | 2.7 | 248.03 | 5.2 |
| 9.運輸(詳說明3) | - | - | 183.96 | 3.9 |
| 合計(詳說明4) | 4,774.69 | 100.00 | 4,728.64 | 100.00 |

說    明：1.依據108年3月15日行政院非核家園推動專案小組第四次會議共識同意優先推動「中期暫時貯存設施」。

2.核後端基金管理會相關推動組織之運作費用。

3.運輸費列入各計畫項目，不另設項。

4.合計數因四捨五入致有尾差。

資料來源：核後端基金提供(本表為核後端基金113年11月21日更新未含準備金版本。)

依「核能發電後端營運基金費用收取辦法」第3條規定：「應收取之核能發電後端營運費用之計算，應由後端處理與處置機構每隔五年進行重估並提報經濟部核定之；…。」依106年版核能發電後端營運總費用報告之估算，台電公司原應於107至114年度每年提撥216.69億元至核後端基金，惟前述106年版核能發電後端營運總費用報告於109年9月3日經營字第10900071320號函核定，故台電公司自109年起採用年金法，每年提撥216.69億元至核後端基金；另107及108年度台電公司因以實際帳列除役成本金額分別提撥133.98億元及147.40億元，較每年固定應提撥216.69億元，分別不足82.71億元及69.29億元(合共152億元)，全數於114年度補足。

核能發電後端營運基金費用收取辦法第2條規定：「發電業設有核能發電廠者，收取其核能發電後端營運費用，依下列規定辦理：一、費用之計算與收取方式，以每年平均分攤固定金額方式提撥核能發電後端營運費用，其金額由經濟部定之，並應於當年度1月、7月底前提撥至核能發電後端營運基金。二、本款費用之繳交期限，至中華民國114年止。」同辦法第3條規定：「前條應收取之核能發電後端營運費用之計算，應由後端處理與處置機構每隔5年進行重估並提報經濟部核定之；應繳交之期間內有重大情事變更時，應適時因應並重新估算送核。」

核後端基金114年度預算案尚未及編列重新估算後所增加差額數46.05億元；又核後端基金表示表示可能採收支併決算方式辦理，惟細節仍在規劃中。