台灣糖業股份有限公司114年度營業預算評估報告
台灣糖業股份有限公司（以下簡稱台糖公司）早期以產銷砂糖及發展糖業產副品為主，近年積極推動多角化及轉型；該公司114年度預算案編列營業收入307億3,100萬2千元，營業成本241億490萬2千元，營業費用44億8,418萬6千元，營業利益21億4,191萬4千元，加計營業外利益37億776萬5千元，減除所得稅費用2億390萬4千元後，本期淨利56億4,577萬5千元，較113年度預算案減少6億9,776萬7千元(減幅14.1%)。謹就台糖公司114年度營業預算案評估如下：
七、生技材料廠連年虧損，且牡蠣殼處理量及產能遠低於計畫目標，允宜積極研謀改善，俾達成生技材料廠興建目標
台糖公司114年度預算案編列生技材料廠營業收入4,202萬1千元，減除營業成本3,740萬9千元及營業費用314萬6千元，獲營業利益146萬6千元，較113年度預算案減少1,192萬8千元(減幅89.05%)。茲說明如下：
(一)生技材料廠110至112年度連年營業虧損，113年雖預計由虧轉盈，惟迄同年8月底仍營業虧損
1.台糖公司為協助解決國內牡蠣殼遭隨意棄置造成之環境污染問題，於109年6月完成生技材料廠之興建，透過循環再生技術，將原本被棄置之牡蠣殼回收鍛燒為碳酸鈣原料或磨粉，轉製成有價值之生質材料。
2.生技材料廠於110年9月正式商轉營運，110至112年度營業損失介於2,273萬3千元至3,597萬9千元間；113年度預算案雖預計由虧轉盈1,339萬4千元，營業毛利率及營業利益率亦轉為正值，惟113年迄8月營業損失1,011萬1千元，營業毛利率及營業利益率仍為負值(詳表1)，與113年預算案數落差甚鉅。
表1 台糖公司110至114年度生技材料廠收支彙總表
        單位：新臺幣千元；%
項目	110年度 / 決算數	111年度決算數	112年度決算數	113年度 / 預算案數	113年迄8月執行數	114年度預算案數
營業收入	1,995	5,303	343	163,583	3,496	42,021
營業成本	35,037	28,700	19,793	138,039	11,203	37,409
營業毛利	-33,042	-23,397	-19,450	25,544	-7,707	4,612
營業費用	2,937	3,956	3,283	12,150	2,404	3,146
營業利益 / (損失)	-35,979	-27,353	-22,733	13,394	-10,111	1,466
營業毛利率	-1,656.24	-441.20	-5,670.55	15.61	-220.45	10.97
營業利益率	-1,803.46	-515.80	-6,627.69	8.18	-289.21	3.48

資料來源：台糖公司提供。
(二)迄113年8月止，廢棄牡蠣殼年處理量、牡蠣殼粉年產量及平均日產能均遠低於計畫目標，且設備利用率僅6.72%
生技材料廠計畫目標為廢棄牡蠣殼年處理量4萬9,500公噸、牡蠣殼粉年產量4萬公噸、平均日產能135公噸，惟111年度僅達成前揭目標之5.84%、6.28%及13.6%，112年度達成率更低，各為0.3%、0.29%及3.83%，而111及112年度設備利用率各為11.72%及5.03%，亦遠低於預計初期78%之目標(詳表2)。
2.據台糖公司說明略以，主要係供應商交貨牡蠣殼原料平均含水分及夾雜物過高，產品需2次鍛燒始符合客戶需求，因而增加生產工時及能源耗費，且生產時易造成機械設備損壞停工搶修，致平均日產能、年產量等低於計畫目標；復以，生技材料廠111年9月至112年9月因缺料而停工，影響設備利用率。為分散料源風險，該公司已與2家廠商簽約取得4,250公噸牡蠣殼，並持續尋求多元原料來源。
3.該公司雖已簽約取得4,250公噸牡蠣殼，惟與計畫目標年處理量4萬9,500公噸落差甚大，且113年迄8月止，廢棄牡蠣殼年處理量、牡蠣殼粉年產量及平均日產能僅達成計畫目標之3.17%、2.95%及6.71%，設備利用率亦僅6.72%(詳表2)，有待積極研謀改善。
表2 台糖公司生技材料廠110年度至113年8月底牡蠣殼處理量及產能目標與實際值彙總表 單位：公噸
項目	計畫目標	110年9月 / 至111年8月	111年度	112年度	113年(1-8月)
廢棄牡蠣殼年處理量	49,500	4,476 / (達成率9.04%)	2,891 / (達成率5.84%)	153 / (達成率0.30%)	1,570 / (達成率3.17%)
年產量	40,000	3,682 / (達成率9.21%)	2,512 / (達成率6.28%)	116 / (達成率0.29%)	1,180 / (達成率2.95%)
平均日產能	135	17.96 / (達成率13.30%)	18.47 / (達成率13.60%)	5.18 / (達成率3.83%)	9.07 / (達成率6.71%)
設備利用率	初期78% / 第5年100%	3.50%至6.70%	11.72%	5.03%	6.72%

資料來源：台糖公司提供。
綜上，台糖公司生技材料廠興建係為實踐循環經濟政策，解決廢棄牡蠣殼污染環境問題，並增加就業機會，惟110至112年度連年營業虧損，113年雖預計由虧轉盈，惟迄同年8月底仍營業虧損，且廢棄牡蠣殼年處理量、牡蠣殼粉年產量及平均日產能均遠低於計畫目標，設備利用率亦僅6.72%，而簽約取得牡蠣殼量尚遠低於廢棄牡蠣殼年處理量之計畫目標，允宜積極研謀取得妥適量質及價格之原料，改善營業虧損，俾達成生技材料廠興建目標。