臺灣菸酒股份有限公司114年度營業預算評估報告

臺灣菸酒股份有限公司（以下簡稱臺灣菸酒公司）主要任務係產銷各類菸酒及生技與非菸酒產品，並持續推動觀光酒廠計畫及善盡社會責任。該公司114年度預算案編列營業收入591億2,142萬6千元，扣除營業成本480億6,266萬8千元及營業費用61億9,311萬8千元後，營業利益為48億6,564萬元，加計營業外收入11億9,481萬8千元、扣除營業外費用2億6,730萬元及所得稅費用10億1,661萬元後，本期淨利為47億7,654萬8千元，較113年度預算案淨利47億9,408萬3千元減少1,753萬5千元（減幅0.37%）。謹就臺灣菸酒公司114年度營業預算案評估如下：

一、為配合辦理2050淨零排放政策，允宜彙整揭露整體推動計畫及各期減碳目標與執行進度

臺灣菸酒公司114年度預算案於事業永續發展計畫中編列淨零轉型關鍵戰略行動計畫共1億6,928萬7千元，主要係配合我國2050淨零排放路徑及策略推動「太陽光電建置計畫」。經查：

(一)臺灣菸酒公司推動環境永續之減碳短、中、長期目標

臺灣菸酒公司為建構節能低碳環境及綠色企業設有永續發展委員會，依「溫室氣體排放」、「循環經濟、廢棄物」及「原物料管理」3大議題分別訂有減碳短、中、長期目標(詳表1)，如：溫室氣體排放方面114至116年度預計排放量較基準年逐年減少48%至49%，循環經濟、廢棄物方面規劃內埔菸廠、烏日啤酒廠於115年取得綠色工廠標章，原物料管理方面預計紙類原物料採用80%回收紙漿等。

表1  臺灣菸酒公司減碳短、中、長期目標

| 議題 | 113年績效指標 | 中期目標 (114-116年) | 長期目標 (116年以後) |
| --- | --- | --- | --- |
| 溫室氣體排放 | 推動南投酒廠OMAR威士忌產品碳足跡。 | 1.114年取得南投酒廠OMAR威士忌產品碳足跡查證聲明。 2.114年推動屏東酒廠米酒產品(紅標米酒)碳足跡，116年前取得產品碳足跡查證聲明。 3.114年推動烏日啤酒廠產品碳足跡，116年前取得產品碳足跡查證聲明。 | 評估規劃展開各產品碳足跡之取得。 |
|  | 112年溫室氣體排放量(範疇1及2)較基準年(94年)減少47%。 | 114-116年溫室氣體排放量(範疇1及2)較基準年(94年)目標逐年減少48%-49%。 | 至119年溫室氣體排放量(範疇1及2)較基準年(94年)年減少50%。 |
|  | 太陽光電建置計畫Ⅳ-113年建置3座太陽光電設施。總容量2,118.23 Kwp (竹南啤酒廠1,224 Kwp、竹南製瓶課680 Kwp、烏日啤酒廠214.23Kwp)。 | 太陽光電建置計畫Ⅳ_114年建置4座太陽光電設施。 註：總容量2,856 Kwp (竹南啤酒廠765 Kwp、竹南製瓶課1,000 Kwp、南投酒廠592 Kwp、內埔菸廠499 Kwp)。 | 規劃太陽光電建置計畫V，流通事業部建置1,300 Kwp，菸、酒、啤酒事業部再建置499Kwp。 |
| 循環經濟/廢棄物 | 推動嘉義酒廠113年取得綠色工廠標章。 | 規劃內埔菸廠、烏日啤酒廠於115年取得綠色工廠標章。 | 評估規劃展開各工廠綠色工廠標章之取得。 |
| 原物料管理 | 1.紙類原物料採用回收紙漿比例： - 菸事業部80%以上。 - 酒事業部80%以上。 - 啤酒事業部75%以上。 2.啤酒事業部鋁罐採用回收鋁成分比例10％以上。 | 紙類原物料採用80%回收紙漿。 | 1.紙類原物料採用85%回收紙漿。 2.接軌國際趨勢，鼓勵供應商取得FSC認證，減少產品碳足跡。 |

資料來源：臺灣菸酒公司提供。

(二)「2050淨零排放」推動路徑執行情形

臺灣菸酒公司所訂「2050淨零排放路徑」，主要推動溫室氣體盤查、嘉義酒廠高粱酒系列產品碳足跡輔導驗證、太陽光電等項目，預計119年度溫室氣體排放量較基準(94)年度減少超過50%；該公司辦理情形，茲臚列如次：

1.溫室氣體盤查之碳放量增加：113年5月完成112年度溫室氣體盤查第二者查證作業，112年度溫室氣體(範疇1及2)較基準年度減少41.1%，惟112年度碳排量相較於111年度增加1萬5,049 tCO2e(詳表2)，據該公司說明主要係製瓶場停機半年於112年恢復生產後，燃料油及電力使用增加碳排量，且竹南啤酒廠及烏日啤酒廠冷凍及包裝設備汰換新冷媒等所致。

表2  109至112年度溫室氣體排放量與基準年比較概況表

單位：tCO2e；%

| 項目 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放量(範疇1+2) | 185,717 | 175,177 | 164,207 | 179,256 |
| 較基準年減少比率 | 39.0 | 45.5 | 46.1 | 41.1 |

資料來源：臺灣菸酒公司提供。

2.嘉義酒廠高粱酒玉山大曲產品碳足跡，於112年9月完成第三者外部查證作業，同年12月取得外部查證聲明書。

3.太陽光電建置計畫：建置計畫第1期(106至108年度)於所屬酒廠及啤酒廠建置屋頂型太陽光電設施，總設置容量約6,936Kwp，總費用約2.9億元，年發電推估約850萬度，平均年售電金額約4,680萬元，回本年限約7年(詳表3)。第2期(109至110年度)11個場址建置約10,006Kwp太陽光電設施，所需費用約1.8億元，年發電推估約1,020萬度，平均年售電收入約3,026萬元，回本年限約7年，其中10個場址均已於期限前全數完工。第3期(111至112年度)規劃8座案場總設置容量約3,031Kwp，總費用約1.5億元，年發電約363萬度，平均年售電金額約1,453萬元，回本年限約10年。第4期(113至114年度)規劃8個場址總設置容量約5,104Kwp，總費用約2.6億元，年發電約585萬度，平均年售電金額約2,338萬元，回本年限約11年。

表3  臺灣菸酒公司太陽光電建置計畫執行概況表

單位：Kwp；新臺幣千元

| 期別 | 年度 | 單位 | 設置容量 | 設置費用 | 單位成本 | 平均年售電收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 103 | 善化啤酒廠(1) | 498.96 | 27,063 | 54.24 | 4,080 |
|  | 104 | 降田酒廠(1) | 499.52 | 23,714 | 47.47 | 3,694 |
|  | 106 | 南投酒廠(1) | 499.80 | 21,580 | 43.18 | 2,717 |
|  |  | 嘉義酒廠(1) | 499.73 | 20,929 | 41.88 | 3,517 |
|  |  | 屏東酒廠(1) | 499.73 | 21,444 | 42.91 | 2,667 |
|  |  | 竹南啤酒廠(1) | 222.3 | 16,496 | 74.21 | 1,520 |
|  | 107 | 烏日啤酒廠(1) | 499.5 | 21,778 | 43.60 | 3,487 |
|  |  | 台中酒廠(1) | 496.8 | 18,880 | 38.00 | 3,286 |
|  |  | 善化啤酒廠(2) | 499.895 | 20,956 | 41.92 | 3,308 |
|  | 108 | 竹南啤酒廠(2) | 218.86 | 12,208 | 55.78 | 1,658 |
|  |  | 桃園酒廠(1) | 803.52 | 28,775 | 35.81 | 5,042 |
|  |  | 台中酒廠(2) | 1,037.88 | 33,200 | 31.99 | 6,935 |
|  |  | 嘉義酒廠(2) | 660.3 | 25,421 | 38.50 | 4,887 |
|  | 合計 |  | 6,936.795 | 292,444 | - | 46,798 |
| 2 | 109 | 屏東酒廠(2) | 499.90 | 20,286 | 40.58 | 2,541 |
|  |  | 內埔菸廠(1) | 499.91 | 21,259 | 42.53 | 2,326 |
|  |  | 嘉義酒廠(3) | 739.84 | 25,200 | 31.06 | 4,857 |
|  | 110 | 竹南啤酒廠(3) | 370.92 | 12,392 | 33.41 | 2,050 |
|  |  | 善化啤酒廠(3) | 200.20 | 7,238 | 36.15 | 1,129 |
|  |  | 台中酒廠(3) | 420.75 | 13,500 | 32.09 | 2,239 |
|  |  | 隆田酒廠(2) | 454.30 | 23,980 | 52.78 | 2,563 |
|  |  | 桃園營業處(竹南發貨中心) | 1,100.22 | 29,776 | 27.06 | 5,659 |
|  |  | 花蓮酒廠 | 4,899.00 | - | - | 2,746 |
|  |  | 高雄營業處(屏東發貨中心 | 499.80 | 17,090 | 34.19 | 2,559 |
|  |  | 埔里酒廠 | 321.60 | 12,490 | 38.84 | 1,594 |
|  | 合計 |  | 10,006.44 | 183,211 | - | 30,263 |
| 3 | 111 | 竹南啤酒廠(4) | 652.72 | 33,885 | 51.91 | 2,984 |
|  |  | 竹南製瓶課(1) | 204.38 | 9,764 | 47.77 | 935 |
|  | 112 | 台中酒廠(4) | 300.00 | 11,546 | 38.49 | 1,462 |
|  |  | 烏日啤酒廠(2) | 370.00 | 19,900 | 53.78 | 1,804 |
|  |  | 善化啤酒廠(4) | 409.59 | 18,160 | 44.34 | 2,114 |
|  |  | 隆田酒廠(3) | 511.86 | 35,886 | 70.11 | 2,645 |
|  |  | 屏東酒廠(3) | 499.00 | 17,090 | 34.25 | 2,272 |
|  |  | 生技研發中心 | 83.16 | 4,211 | 50.63 | 317 |
|  | 合計 |  | 3,030.71 | 150,442 | - | 14,533 |

資料來源：臺灣菸酒公司提供。

綜上，臺灣菸酒公司114年度預算案編列1億6,928萬7千元，悉數係推動「太陽光電建置計畫」經費，鑒於該公司就環境永續訂有減碳短、中、長期目標及「2050淨零排放路徑」，允宜定期彙整揭露整體推動計畫及生產、製造、銷售過程之各期減碳目標與執行進度，以逐步達成淨零減碳目標。

113年度預算案迄113年9月30日尚未完成法定三讀(以下同)。

每噸二氧化碳當量（tCO2e）。

峰瓩(Kwp)。

花蓮酒廠西北空地規劃採租賃方式(無設置成本，4,899Kwp)辦理，因花蓮縣政府不同意而停建，案經財政部解除列管，故未計入花蓮酒廠招租部分。

台中酒廠為地面型，竹南啤酒廠及隆田酒廠包含屋頂整建。

竹南啤酒廠及製瓶課、內埔菸廠包含屋頂整建。