臺灣菸酒股份有限公司114年度營業預算評估報告

臺灣菸酒股份有限公司（以下簡稱臺灣菸酒公司）主要任務係產銷各類菸酒及生技與非菸酒產品，並持續推動觀光酒廠計畫及善盡社會責任。該公司114年度預算案編列營業收入591億2,142萬6千元，扣除營業成本480億6,266萬8千元及營業費用61億9,311萬8千元後，營業利益為48億6,564萬元，加計營業外收入11億9,481萬8千元、扣除營業外費用2億6,730萬元及所得稅費用10億1,661萬元後，本期淨利為47億7,654萬8千元，較113年度預算案淨利47億9,408萬3千元減少1,753萬5千元（減幅0.37%）。謹就臺灣菸酒公司114年度營業預算案評估如下：

一二、「一般建築及設備-機械及設備」之分年性項目114年度預算較113年度增編逾1成，惟部分啤酒廠之包裝線機械使用效率未及9成，允宜研謀有效措施以提升設備運用成效

臺灣菸酒公司114年度預算案「一般建築及設備計畫-機械及設備」之分年性項目編列5億9,369萬5千元，較113年度預算案5億3,278萬7千元增幅11.43%，其中新增項目6,902萬元，餘為賡續執行之7項設備汰換建置費5億2,467萬5千元。經查：

(一)114年度「一般建築及設備-機械及設備」分年性項目，預計新增之投資總額逾7億元

該公司114年度預算案「一般建築及設備計畫-機械及設備」新增15項分年性項目之設備購置，投資總額共計7億134萬2千元，114年度編列6,902萬元，餘6億3,232萬2千元列入以後年度預算(詳表1)。茲就該公司提供機械及設備投資總額逾1億元之購置原因概述如次：

1.汰換臺北菸廠捲菸機：預計114至115年度投資總額1億3,989萬元，配合包裝機更新而汰換捲菸機，以提升捲包機組之生產效率及穩定性，與降低材料損耗每天約1箱。

2.增購豐原捲菸研發製造工廠多元高速菸彈成型機組：預計114至115年度投資總額1億7,500萬元，增購加熱菸生產線所需之高速菸彈成型機組，預計增加之效益淨額為3,598萬9千元。

3.汰換桃園印刷廠輪轉機及電腦控制印刷系統：預計114至115年度投資總額1億5,000萬元，汰換八色柔版印刷機等老舊設備，預計節省設備維修及零件費用每年約150萬元，並可擴增產能約2,162萬元。

表1  臺灣菸酒公司114年度「一般建築及設備計畫-機械及設備」新增分年性項目經費需求表                      單位：新臺幣千元

| 項目名稱 | 期間 | 投資總額 | 分年預算數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 114年度 | 以後年度 |
| 1.高雄營業處旗山營業所太陽光電建置 | 114-115 | 4,842 | 968 | 3,874 |
| 2.南投酒廠箍桶機 | 114-115 | 4,000 | 200 | 3,800 |
| 3.台北啤酒工場包裝設備裝酒機10,000小時更新 | 114-115 | 4,822 | 300 | 4,522 |
| 4.台北啤酒工場包裝設備貼標機10,000小時更新 | 114-115 | 2,272 | 200 | 2,072 |
| 5.烏日啤酒廠R5冷凍機系統汰換 | 114-115 | 49,500 | 500 | 49,000 |
| 6.善化啤酒廠罐二線裝酒捲封機12,000小時更新 | 114-115 | 12,000 | 2,000 | 10,000 |
| 7.竹南啤酒廠變電站氣體斷路器汰換 | 114-116 | 9,478 | 3,825 | 5,653 |
| 8.竹南啤酒廠變電站高壓電容器、電抗器汰換更新 | 114-116 | 13,872 | 6,324 | 7,548 |
| 9.竹南啤酒廠變電站模鑄變壓器TR汰換更新 | 114-115 | 17,171 | 8,203 | 8,968 |
| 10.臺北菸廠捲菸機1套汰換 | 114-115 | 103,989 | 100 | 103,889 |
| 11.臺北菸廠菸絲及骨絲膨脹乾燥機1套汰換 | 114-115 | 99,586 | 100 | 99,486 |
| 12.臺北菸廠菸葉切絲機1套汰換 | 114-115 | 38,810 | 100 | 38,710 |
| 13.豐原捲菸研發製造工廠多元高速菸彈成型機組1套 | 114-115 | 175,000 | 100 | 174,900 |
| 14.豐原捲菸研發製造工廠自動裝箱機組1套 | 114-115 | 16,000 | 100 | 15,900 |
| 15.桃園印刷廠輪轉機及電腦控制印刷系統汰換 | 114-115 | 150,000 | 46,000 | 104,000 |
| 合 計 |  | 701,342 | 69,020 | 632,322 |

資料來源：臺灣菸酒公司114年度預算案。

(二)112年度啤酒廠包裝線多數機械使用效率未達9成，且部分包裝線機械使用效率下滑，允宜研謀提升

臺灣菸酒公司之啤酒廠共13個包裝線，就108至112年度各啤酒廠機械使用效率觀之(詳表2)，其使用效率互有增減，其中112年度僅臺北啤酒工場瓶2線使用效率93.39%超逾9成，惟仍較111年度95.06%減少，另112年度竹南啤酒廠瓶1線70.79%、罐4線76.88%，及烏日啤酒廠瓶1線83.83%、瓶2線70.27%、罐2線84.37%、罐3線86.18%均較111年度為低，允宜研謀提升。

表2  108至112年度臺灣菸酒公司各啤酒廠包裝線機械使用效率一覽表

單位：%

| 廠別 | 包裝線 | 機械使用效率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| 臺北啤酒工場 | 瓶2線 | 91.33 | 93.88 | 95.24 | 95.06 | 93.39 |
| 竹南啤酒廠 | 瓶1線 | 61.89 | 69.23 | 75.76 | 76.46 | 70.49 |
|  | 瓶2線 | 65.19 | 57.91 | 70.21 | 66.90 | 67.11 |
|  | 罐3線 | 77.10 | 77.75 | 78.63 | 73.17 | 74.88 |
|  | 罐4線 | 71.57 | 77.15 | 81.13 | 78.74 | 76.88 |
| 烏日啤酒廠 | 瓶1線 | 86.53 | 90.52 | 88.36 | 88.72 | 83.83 |
|  | 瓶2線 | 74.83 | 75.72 | 75.30 | 72.73 | 70.27 |
|  | 罐2線 | 78.70 | 76.16 | 85.00 | 86.62 | 84.37 |
|  | 罐3線 | 85.67 | 90.52 | 93.21 | 93.05 | 86.18 |
| 善化啤酒廠 | 瓶1線 | 67.70 | 71.61 | 70.76 | 75.88 | 77.09 |
|  | 瓶2線 | 70.87 | 67.62 | 69.92 | 75.58 | 79.06 |
|  | 罐1線 | 71.85 | 76.78 | 70.52 | 64.36 | 66.53 |
|  | 罐2線 | 72.42 | 77.75 | 68.50 | 64.84 | 73.81 |

說    明：機械使用效率=機器實際產能/機器正常產能，機器正常產能為開工日扣除保養及停工期間應有之產能。

資料來源：臺灣菸酒公司提供。

綜上，臺灣菸酒公司114年度預算案「一般建築及設備計畫-機械及設備」之分年性項目編列5億9,369萬5千元，其中新增項目6,902萬元，鑒於112年度部分啤酒廠包裝線機械及設備運用效率較111年度低，且多未達9成，允宜研謀有效措施提升設備運用成效。

（分機：1913 許福添、1921 林佑樺）

113年度預算案迄113年9月30日尚未完成法定三讀(以下同)。