數位發展部主管112年度單位決算評估報告

一、數位部112年度部分工作計畫預算實現率未達八成，允宜強化進度控管措施，以提升預算效益

數位發展部(以下簡稱數位部)112年度「民主網絡之連結與創新」及「數位韌性之應用與強化」工作計畫決算數分別為1億7,509萬8千元及3億5,491萬7千元。辦理情形如下：

(一)「民主網絡之連結與創新」及「數位韌性之應用與強化」預算實現率未達八成

112年度「民主網絡之連結與創新」預算編列1億8,798萬2千元，決算數1億7,509萬8千元，其中實現數1億3,888萬4千元，實現率73.88%；「數位韌性之應用與強化」預算編列3億5,750萬9千元，決算數3億5,491萬7千元，其中實現數2億1,331萬元，實現率59.67%(詳表1)。

表1  112年度「民主網絡之連結與創新」及「數位韌性之應用與強化決算明細表                              單位:新臺幣千元；%

| 工作計畫 | 預算數 A | 決算數 |  |  | 實現率 B/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合計 | 實現數B | 應付保留數 |  |
| 民主網絡之連結與創新 | 187,982 | 175,098 | 138,884 | 36,214 | 73.88 |
| 數位韌性之應用與強化 | 357,509 | 354,917 | 213,310 | 141,607 | 59.67 |

資料來源：整理自數位部112年度單位決算。

(二)112年度部分案件辦理進度未如預期，需保留至下年度執行

「民主網絡之連結與創新」及「數位韌性之應用與強化」工作計畫應付保留金額共計1億7,782萬1千元，計有14案(詳表2)，原因概述如下：

1.期末審查會議與相關驗收作業未完成：包括「民主網絡之連結與創新」工作計畫項下之「5G NSA/SA網路性能評量暨分析整合委託研究」、「電信普及服務政策革新研究及調查計畫委託研究案」等2案；「數位韌性之應用與強化」工作計畫項下之「連結亞太強韌陸海空網路專案辦公室」等9案。

2.採購案件尚有未完成之辦理事項：「民主網絡之連結與創新」工作計畫項下「維持暨改善及優化偏鄉地區數位電視訊號服務採購案」應辦理事項尚未完成，以及「數位通傳資源管理系統委外建置案」尚待廠商完成系統開發與相關測試，並交付相關驗收文件。

3.地方政府尚未檢附執行成果：「民主網絡之連結與創新」工作計畫項下「補助南投縣政府辦理數位改善站維護」，因尚未陳報執行成果資料，故尚未撥付款項。

表2  112年度「民主網絡之連結與創新」及「數位韌性之應用與強化」應付保留明細表                           單位:新臺幣千元；%

| 案名 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 161,245 | 16,576 | 177,821 |
| 民主網絡之連結與創新合計 | 19,638 | 16,576 | 36,214 |
| 1.5G NSA/SA網路性能評量暨分析整合委託研究案 | 7,563 | - | 7,563 |
| 2.電信普及服務政策革新研究及調查計畫委託研究案 | 5,982 | - | 5,982 |
| 3.維持暨改善及優化偏鄉地區數位電視訊號服務採購案 | 5,993 | 3,150 | 9,143 |
| 4.補助南投縣政府辦理數位改善站維護案 | 100 | - | 100 |
| 5.數位通傳資源管理系統委外建置案 | - | 13,426 | 13,426 |
| 數位韌性之應用與強化合計 | 141,607 | - | 141,607 |
| 1.連結亞太強韌陸海空網路專案辦公室 | 8,565 | - | 8,565 |
| 2.強化台灣電腦網路危機處理暨協調中心計畫 | 9,500 | - | 9,500 |
| 3.建立主動式防禦強化通傳網路防護韌性計畫 | 38,547 | - | 38,547 |
| 4.鼓勵擴增海纜登陸站計畫 | 16,800 | - | 16,800 |
| 5.支持數位韌性之陸海空多重寬頻網路與服務接取架構研究 | 31,885 | - | 31,885 |
| 6.資安驗證環境建置計畫 | 13,273 | - | 13,273 |
| 7.推動數位經濟發展之通訊傳播匯流政策及法制革新計畫 | 9,290 | - | 9,290 |
| 8.建立主動式防禦強化通傳網路防護韌性計畫 | 8,047 | - | 8,047 |
| 9.資安驗證環境建置計畫 | 5,700 | - | 5,700 |

資料來源：整理自數位部112年度單位決算及提供之資料。

綜上，數位部112年度部分工作計畫項下編列之採購案件，因期末審查會議或驗收等作業未能於年度結束前完成等因素，致相關經費需轉入下年度繼續執行，影響預算執行績效，進度控管措施有待強化。