數位發展部主管112年度單位決算評估報告
一、數位部112年度部分工作計畫預算實現率未達八成，允宜強化進度控管措施，以提升預算效益
數位發展部(以下簡稱數位部)112年度「民主網絡之連結與創新」及「數位韌性之應用與強化」工作計畫決算數分別為1億7,509萬8千元及3億5,491萬7千元。辦理情形如下：
(一)「民主網絡之連結與創新」及「數位韌性之應用與強化」預算實現率未達八成
112年度「民主網絡之連結與創新」預算編列1億8,798萬2千元，決算數1億7,509萬8千元，其中實現數1億3,888萬4千元，實現率73.88%；「數位韌性之應用與強化」預算編列3億5,750萬9千元，決算數3億5,491萬7千元，其中實現數2億1,331萬元，實現率59.67%(詳表1)。
表1 112年度「民主網絡之連結與創新」及「數位韌性之應用與強化決算明細表 單位:新臺幣千元；%
工作計畫	預算數 / A	決算數			實現率 / B/A
		合計	實現數B	應付保留數
民主網絡之連結與創新	187,982	175,098	138,884	36,214	73.88
數位韌性之應用與強化	357,509	354,917	213,310	141,607	59.67

資料來源：整理自數位部112年度單位決算。
(二)112年度部分案件辦理進度未如預期，需保留至下年度執行
「民主網絡之連結與創新」及「數位韌性之應用與強化」工作計畫應付保留金額共計1億7,782萬1千元，計有14案(詳表2)，原因概述如下：
1.期末審查會議與相關驗收作業未完成：包括「民主網絡之連結與創新」工作計畫項下之「5G NSA/SA網路性能評量暨分析整合委託研究」、「電信普及服務政策革新研究及調查計畫委託研究案」等2案；「數位韌性之應用與強化」工作計畫項下之「連結亞太強韌陸海空網路專案辦公室」等9案。
2.採購案件尚有未完成之辦理事項：「民主網絡之連結與創新」工作計畫項下「維持暨改善及優化偏鄉地區數位電視訊號服務採購案」應辦理事項尚未完成，以及「數位通傳資源管理系統委外建置案」尚待廠商完成系統開發與相關測試，並交付相關驗收文件。
3.地方政府尚未檢附執行成果：「民主網絡之連結與創新」工作計畫項下「補助南投縣政府辦理數位改善站維護」，因尚未陳報執行成果資料，故尚未撥付款項。
表2 112年度「民主網絡之連結與創新」及「數位韌性之應用與強化」應付保留明細表 單位:新臺幣千元；%
案名	應付數	保留數	合計
合計	161,245	16,576	177,821
民主網絡之連結與創新合計	19,638	16,576	36,214
1.5G NSA/SA網路性能評量暨分析整合委託研究案	7,563	-	7,563
2.電信普及服務政策革新研究及調查計畫委託研究案	5,982	-	5,982
3.維持暨改善及優化偏鄉地區數位電視訊號服務採購案	5,993	3,150	9,143
4.補助南投縣政府辦理數位改善站維護案	100	-	100
5.數位通傳資源管理系統委外建置案	-	13,426	13,426
數位韌性之應用與強化合計	141,607	-	141,607
1.連結亞太強韌陸海空網路專案辦公室	8,565	-	8,565
2.強化台灣電腦網路危機處理暨協調中心計畫	9,500	-	9,500
3.建立主動式防禦強化通傳網路防護韌性計畫	38,547	-	38,547
4.鼓勵擴增海纜登陸站計畫	16,800	-	16,800
5.支持數位韌性之陸海空多重寬頻網路與服務接取架構研究	31,885	-	31,885
6.資安驗證環境建置計畫	13,273	-	13,273
7.推動數位經濟發展之通訊傳播匯流政策及法制革新計畫	9,290	-	9,290
8.建立主動式防禦強化通傳網路防護韌性計畫	8,047	-	8,047
9.資安驗證環境建置計畫	5,700	-	5,700

資料來源：整理自數位部112年度單位決算及提供之資料。
綜上，數位部112年度部分工作計畫項下編列之採購案件，因期末審查會議或驗收等作業未能於年度結束前完成等因素，致相關經費需轉入下年度繼續執行，影響預算執行績效，進度控管措施有待強化。