數位發展部主管112年度單位決算評估報告目錄

頁次

壹、數位發展部	1

一、數位部112年度部分工作計畫預算實現率未達八成，允宜強化進度控管措施，以提升預算效益	1

貳、資通安全署	3

二、資安署資安人力遞補未如預期，致人事費賸餘數逾預算數5成，允宜妥為研謀因應	3

參、數位產業署	4

三、產業署賡續推動「跨域數位人才暨智慧學習整合推動計畫」，允宜落實培育人員就業動向追蹤，俾供培育課程研訂參考	4

數位發展部主管112年度單位決算評估報告

壹、數位發展部

一、數位部112年度部分工作計畫預算實現率未達八成，允宜強化進度控管措施，以提升預算效益

數位發展部(以下簡稱數位部)112年度「民主網絡之連結與創新」及「數位韌性之應用與強化」工作計畫決算數分別為1億7,509萬8千元及3億5,491萬7千元。辦理情形如下：

(一)「民主網絡之連結與創新」及「數位韌性之應用與強化」預算實現率未達八成

112年度「民主網絡之連結與創新」預算編列1億8,798萬2千元，決算數1億7,509萬8千元，其中實現數1億3,888萬4千元，實現率73.88%；「數位韌性之應用與強化」預算編列3億5,750萬9千元，決算數3億5,491萬7千元，其中實現數2億1,331萬元，實現率59.67%(詳表1)。

表1  112年度「民主網絡之連結與創新」及「數位韌性之應用與強化決算明細表                              單位:新臺幣千元；%

| 工作計畫 | 預算數 A | 決算數 |  |  | 實現率 B/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合計 | 實現數B | 應付保留數 |  |
| 民主網絡之連結與創新 | 187,982 | 175,098 | 138,884 | 36,214 | 73.88 |
| 數位韌性之應用與強化 | 357,509 | 354,917 | 213,310 | 141,607 | 59.67 |

資料來源：整理自數位部112年度單位決算。

(二)112年度部分案件辦理進度未如預期，需保留至下年度執行

「民主網絡之連結與創新」及「數位韌性之應用與強化」工作計畫應付保留金額共計1億7,782萬1千元，計有14案(詳表2)，原因概述如下：

1.期末審查會議與相關驗收作業未完成：包括「民主網絡之連結與創新」工作計畫項下之「5G NSA/SA網路性能評量暨分析整合委託研究」、「電信普及服務政策革新研究及調查計畫委託研究案」等2案；「數位韌性之應用與強化」工作計畫項下之「連結亞太強韌陸海空網路專案辦公室」等9案。

2.採購案件尚有未完成之辦理事項：「民主網絡之連結與創新」工作計畫項下「維持暨改善及優化偏鄉地區數位電視訊號服務採購案」應辦理事項尚未完成，以及「數位通傳資源管理系統委外建置案」尚待廠商完成系統開發與相關測試，並交付相關驗收文件。

3.地方政府尚未檢附執行成果：「民主網絡之連結與創新」工作計畫項下「補助南投縣政府辦理數位改善站維護」，因尚未陳報執行成果資料，故尚未撥付款項。

表2  112年度「民主網絡之連結與創新」及「數位韌性之應用與強化」應付保留明細表                           單位:新臺幣千元；%

| 案名 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 161,245 | 16,576 | 177,821 |
| 民主網絡之連結與創新合計 | 19,638 | 16,576 | 36,214 |
| 1.5G NSA/SA網路性能評量暨分析整合委託研究案 | 7,563 | - | 7,563 |
| 2.電信普及服務政策革新研究及調查計畫委託研究案 | 5,982 | - | 5,982 |
| 3.維持暨改善及優化偏鄉地區數位電視訊號服務採購案 | 5,993 | 3,150 | 9,143 |
| 4.補助南投縣政府辦理數位改善站維護案 | 100 | - | 100 |
| 5.數位通傳資源管理系統委外建置案 | - | 13,426 | 13,426 |
| 數位韌性之應用與強化合計 | 141,607 | - | 141,607 |
| 1.連結亞太強韌陸海空網路專案辦公室 | 8,565 | - | 8,565 |
| 2.強化台灣電腦網路危機處理暨協調中心計畫 | 9,500 | - | 9,500 |
| 3.建立主動式防禦強化通傳網路防護韌性計畫 | 38,547 | - | 38,547 |
| 4.鼓勵擴增海纜登陸站計畫 | 16,800 | - | 16,800 |
| 5.支持數位韌性之陸海空多重寬頻網路與服務接取架構研究 | 31,885 | - | 31,885 |
| 6.資安驗證環境建置計畫 | 13,273 | - | 13,273 |
| 7.推動數位經濟發展之通訊傳播匯流政策及法制革新計畫 | 9,290 | - | 9,290 |
| 8.建立主動式防禦強化通傳網路防護韌性計畫 | 8,047 | - | 8,047 |
| 9.資安驗證環境建置計畫 | 5,700 | - | 5,700 |

資料來源：整理自數位部112年度單位決算及提供之資料。

綜上，數位部112年度部分工作計畫項下編列之採購案件，因期末審查會議或驗收等作業未能於年度結束前完成等因素，致相關經費需轉入下年度繼續執行，影響預算執行績效，進度控管措施有待強化。

貳、資通安全署

二、資安署資安人力遞補未如預期，致人事費賸餘數逾預算數5成，允宜妥為研謀因應

資通安全署(以下簡稱資安署)112年度人事費預算編列 2億5,519萬6千元，決算數1億2,739萬6千元，占預算數49.92%。經查：

(一)相關人員遞補未如預期，致人事費賸餘數超過預算數5成

資安署112年度預算員額165人，包括法定編制員額 131人及聘用員額34人，迄年度結束法定實際進用人數145人，其中編制員額114人、聘用人員31人，人事費用剩餘數1億2,780萬元，占預算數之50.08%(詳表1)，該署表示刻正資訊資安專業人員取才不易，年度中缺員未能補實，致人事費節餘，業已積極遴補人力。

表1  112年度人事費決算數分析表             單位：新臺幣千元；%

| 人事費用 | 預算數A | 決算數B | 賸餘數A-B | 賸餘數/預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定編制人員待遇 | 124,466 | 75,141 | 49,325 | 39.63 |
| 約聘雇人員待遇 | 36,173 | 12,742 | 23,431 | 64.78 |
| 其他人事費 | 94,557 | 39,513 | 55,044 | 58.21 |
| 合計 | 255,196 | 127,396 | 127,800 | 50.08 |

說    明：其他人事費包括獎金、加班值班費、退休離職儲金等項。

資料來源：資安署。

(二)允宜妥為研議人員進用與培訓配套措施，俾充實及穩定資安專業人力

鑒於資安署主責國家資通安全政策規劃、計畫核議及督導考核、國家資通安全防護、演練與稽核業務及通訊傳播基礎設施防護等業務，為確保國家資訊安全，允宜視業務實需及時補足相關人員，俾穩定資安專業人力，助益國家資安政策強化發展；另為吸引更多專業人才投入從事資安工作，該署表示刻正規劃辦理資訊處理職系專長轉換訓練，並建立資安專職(責)人力職能基準，依其業務職掌分為策略面、管理面及技術面等3個面向，以提供完備資安職能培力措施。

綜上，資安署係資安專責機關，且面對全球複雜多元之資通環境，資安風險亦相對提高，允宜視業務需要，積極遞補妥適人力，並完備相關培訓措施，以充實及穩定之專業人力，俾資安業務順利推動。

參、數位產業署

三、產業署賡續推動「跨域數位人才暨智慧學習整合推動計畫」，允宜落實培育人員就業動向追蹤，俾供培育課程研訂參考

數位產業署(以下簡稱產業署)112年度「促進數位創新動能轉型升級」工作計畫之「推動資通訊數位服務升級與普及」分支計畫項下編列「跨域數位人才暨智慧學習整合推動計畫」(110至113年度)，計畫總金額3億2,088萬5千元，112年度預算編列委辦費6,071萬3千元，決算如數執行。經查：

(一)「跨域數位人才暨智慧學習整合推動計畫」辦理情形

截至112年度該計畫預算累計編列數2億5,688萬5千元，累計執行數2億4,459萬6千元，各分項計畫辦理情形如下：

1.跨域數位人才加速躍升分項計畫：推展產學研跨域數位人才實務專題培訓模式，建立知識與實務並重研習機制，媒合研習生至不同領域與產業單位實作演練，近年培育跨域數位人才分別為110年295人、111年228人及112年210名；精進跨域數位網路學院五大數位經濟領域課程，並維運線上課程平台，供研習生與一般民眾學習。

2.智慧學習產業整合輸出分項計畫：推動82家次業者參與3 場國際行銷活動，並鏈結國際組織；建立海外國際合作「英國EdTech Impact 平臺合作案」、「SEAMEO組織東協11 國合作案」及「泰國農業大學合作案」等3 案，拓增海外輸出契機。

(二)辦理跨域數位人才結訓人員就業流向調查追蹤，惟有效問卷回收率低於3成並逐年下降

產業署為追蹤跨域數位人才計畫研習生於畢業後實際就業動態，於委託契約中要求委辦機構辦理研習生流向追蹤調查，惟各年研習生就業流向問卷回收率分別為110年27.11%及111年23.14%，皆低於3成，恐未具有代表性，且逐年下降，允宜督促委辦機構精進問卷設計或調查方式，以確實掌握人才培育成效，俾適時調整培育課程內容等措施。

綜上，產業署推動跨年度之「跨域數位人才暨智慧學習整合推動計畫」，以業界產品服務之應用開發為專題，進行跨域人才複合應用整合能力培育，以厚植人才競爭力，允宜落實培育人員就業動向追蹤，以掌握計畫執行成效。

(分機：1930 芮家楨)

「跨域數位人才加速躍升計畫」原由經濟部工業局（於112年9月與經濟部相關業務整併後，更名改制為經濟部產業發展署）委託財團法人資訊工業策進會辦理，自111年8月27日移由產業署續辦。