經濟部主管112年度單位決算評估報告

經濟部主管包括經濟部、工業局(產業發展署)、國際貿易局及所屬(國際貿易署)、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、中小企業處(中小及新創企業署)、加工出口區管理處及所屬(產業園區管理局及所屬)、中央地質調查所(地質調查及礦業管理中心)及能源局(能源署)等10個機關，112年度主管歲入預算數197億9,573萬4千元，決算審定數172億3,183萬5千元，較預算減少25億6,389萬9千元(減幅12.95%)；主管歲出預算數2,139億8,082萬5千元(含動支第二預備金8,316萬3千元)，預算執行結果，決算審定數2,134億6,267萬1千元(預算執行率99.76%)及賸餘數5億1,815萬4千元。謹就經濟部主管112年度單位決算評析如下：

七、鑑於近3年全臺地層顯著下陷面積並未明顯改善，且迄112底清查納管水井經輔導取得水權狀占比僅2.64%，允宜審慎檢討計畫執行成效，並強化與地方政府協商改善地下水井管理方案

水利署112年度於「河川海岸及排水環境營造-地下水保育及水文觀測計畫」項下編列「地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫(110-113年)」2億4,800萬元，主要辦理推動地下水環境調查分析、精進監控預警技術及推動地下水補注等業務，經執行後決算數2億3,610萬7千元，預算執行率95.20%。經查：

(一)110至112年度全臺顯著下陷面積均超過200平方公尺，允宜審慎檢討計畫執行成效，並加強地下水管理機制

水利署自110年起推動「地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫(110-113年)」，迄112年度累計已編列預算數為6億8,200萬元，累計執行數6億4,556萬1千元(實現數及應付數分別為6億4,316萬9千元及239萬2千元)，已完成辦理臺灣地區約6,409.6公里水準網檢測、760口次地下水觀測井水質採樣、檢驗及分析、查察地下水管制區工廠1,737家、地層下陷防治教育宣導32場次及二維地電阻施測3,750公尺。

依據「地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫(110-113年)」目標，預計地下水位回升0.2公尺以上，全臺顯著下陷面積小於200平方公尺，按水利署說明略以，雲林中部4鄉鎮指標井近3年(110至112年度)平均最低地下水位回升約0.4公尺，其他地區指標井之地下水位，3年平均最低地下水位回升約1.2公尺，已達計畫目標。惟按水利署統計近3年全臺地層顯著下陷面積資料(詳表1)，均超過200平方公尺，其中110及112年度受乾旱事件影響，顯著下陷面積甚高逾600平方公尺，允宜詳實檢討計畫執行成效，並加強地下水抽取管理及推動地下水補注，俾緩解地層下陷及有效管理地下水之運用。

表1  110至112年度全臺地層顯著下陷面積         單位：平方公里

| 地區 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 地區 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺北 | - | - | - | 雲林 | 502.7 | 239.5 | 247.7 |
| 宜蘭 | - | - | - | 嘉義 | 132.8 | - | 241.1 |
| 桃園 | - | - | - | 高雄 | - | - | - |
| 苗栗 | - | - | - | 臺南 | - | - | - |
| 臺中 | - | - | - | 屏東 | - | 68.5 | 105.9 |
| 彰化 | 53.3 | 2.0 | 25.9 | 合計 | 688.8 | 310.0 | 620.6 |

資料來源：水利署提供。

(二)迄112年底取得水權狀水井數占比僅2.64%，且近10年度地下水仍呈超抽情形，允宜積極與地方政府研商改進方案，俾強化地下水井之管理

據111年度「綠色國民所得帳編製報告(環境與經濟帳)」，近10年度我國地下水仍呈超抽情形(詳表2)，超抽區域主要分布於「濁水溪沖積扇」、「嘉南平原」及「屏東平原」等，均屬地層顯著下陷面積較廣之地區。另審計部112年度中央政府總決算審核報告亦指出略以，增鑿水井利用地下水資源作為枯旱期間備援水源，惟地下水取用水量超逾年滲透量，且部分抗旱水井未檢測水質，又缺乏資訊系統管理抗旱水井資訊等尚待檢討改善，俾利運用地下水，以因應旱災挑戰。又依水利署統計，迄112年底清查納管水井數為33萬1,167口，經輔導取得水權狀水井數8,739口，占比僅2.64%，恐不利於地下水全面管理，詢據該署說明略以，地下水水權核發管理為地方政府權責，因早期未登記水井數量龐大，且民眾對於納管輔導仍有相當疑慮，地方政府考量行政執行量能，優先輔導抽用水量較大之工業水井取得水權；至抽用水量較小之農業水井，則採軟性勸導方式並配合簡政便民措施。

鑑於近3年全臺地層顯著下陷面積並未明顯改善，又迄112底清查納管水井僅2.64%經輔導取得水權狀，允宜強化地下水抽取運用及補注之控管，並加強與地方政府研商，強化改善地下水井管理方案。

綜上，水利署112年度編列「地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫(110-113年)」2億4,800萬元，經執行後決算數2億3,610萬7千元，鑑於近3年全臺地層顯著下陷面積均超過計畫目標值200平方公里，且迄112年底清查納管水井中僅2.64%經輔導取得水權狀，允宜審酌檢討計畫執行成效，並強化與地方政府研商，強化改善地下水井管理方案，俾有效運用地下水資源及緩解地層下陷。

表2  102至111年度地下水抽用及補注概況表     單位：百萬立方公尺

| 年度 | 抽用量 | 補注量 | 超抽量 | 年度/地下水區 | 抽用量 | 補注量 | 超抽量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 5,223.9 | 5,173.8 | 1,550.4 | 109 | 5,020.6 | 4,603.1 | 1,639.6 |
| 103 | 5,157.3 | 5,057.9 | 1,420.5 | 110 | 5,059.5 | 4,782.7 | 1,390.9 |
| 104 | 5,006.1 | 4,982.3 | 1,454.2 | 111 | 4,707.5 | 5,061.3 | 942.8 |
| 105 | 5,076.2 | 5,514.7 | 1,171.0 | 濁水溪沖積扇 | 1,760.5 | 1,380.7 | 379.8 |
| 106 | 5,146.1 | 5,124.8 | 1,441.2 | 嘉南平原 | 1,198.8 | 852.8 | 346.0 |
| 107 | 5,066.6 | 5,134.6 | 1,328.2 | 屏東平原 | 993.7 | 777.8 | 215.9 |
| 108 | 5,088.4 | 5,255.4 | 1,302.2 | 離島地區 | 10.1 | 9.4 | 1.1 |

說    明：超抽量係指各地下水超抽量之合計。另111年度僅列示超抽地區地下水抽用、補注及超抽情形。

資料來源：111年度綠色國民所得帳編製報告(環境與經濟帳)「實物資產帳－地下水」。

(分機：1922  羅玉姍）

配合行政院組織改造，經濟部組織法於112年6月7日總統華總一義字第11200046921號令修正公布全文；並經行政院112年7月19日以院授人組字第11220013061號令發布定自112年9月26日施行；所屬次級機關調整為商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署、水利署、智慧財產局、產業園區管理局、標準檢驗局、地質調查及礦業管理中心等10個三級機關。

包含實現數2,109億5,861萬8千元及應付保留數25億405萬3千元。

「地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫(110-113年)」迄112年底預計完成辦理臺灣地區5,450公里水準網檢測、450口次地下水觀測井水質採樣、檢驗及分析、查察地下水管制區工廠600家及地層下陷防治教育宣導15場次。