海洋委員會及所屬112年度單位決算評估報告
一、海洋委員會建置「海域遊憩活動一站式服務資訊平臺」，惟尚有部分臨海市縣相關資訊未納入，允宜賡續精進辦理
海洋委員會112年度「海洋業務-海洋資源作業」項下編列設備及投資預算數138萬6千元，決算數136萬元，執行率98.12%，係辦理「海域遊憩活動一站式服務資訊平臺」功能擴充等經費。
為彙整海域遊憩活動資訊，提供民眾查詢運用，海洋委員會於109年7月1日完成建置上線「海域遊憩活動一站式服務資訊平臺」；110年度以前瞻第3期特別預算經費辦理後續擴充維運及優化，並補助地方政府建置海域遊憩開放資料及海域活動線上申請系統；111年度介接國家海洋研究院「海域遊憩活動安全動態資訊系統」及開發「海洋驛站導覽線上預約系統」等；112年設置「海域遊憩活動一站式服務資訊平臺開放資料專區」及持續蒐集海域遊憩團體與平臺系統使用意見進行優化等。
按該平臺功能分為海域資訊及遊憩活動申請等2區，其中海域資訊係提供民眾查詢法令資訊、遊憩資訊、海況影像、海情海象、禁限海域、海洋驛站及海洋輻射等開放資料；洽據海洋委員會表示，迄112年底完成系統動態及靜態資訊擴充計3千筆，及規劃7項基本功能與5項主題式查詢功能，並完成擴充11市縣共569處海域遊憩景點資訊，瀏覽人數逾12萬人次。惟該平臺僅提供基隆市等13個臨海市縣海域遊憩景點資訊，尚乏新北市、新竹市、新竹縣、臺中市、澎湖縣及連江縣等6個臨海市縣相關資訊(占比31.58%)；洽據海洋委員會表示，將再持續協調該6市縣，俾平臺呈現完整遊憩景點資訊。
綜上，為彙整海域遊憩活動資訊，提供民眾查詢運用，海洋委員會於109年7月1日建置上線「海域遊憩活動一站式服務資訊平臺」，並持續進行優化及功能擴充，然迄112年底該平臺僅提供13個臨海市縣海域遊憩景點資訊，尚乏新北市、新竹市、新竹縣、臺中市、澎湖縣及連江縣等6個臨海市縣相關資訊，允宜賡續精進辦理，以便利民眾線上查詢完整海域遊憩資訊[1]。
[1] 截至113年12月6日止，查詢僅增加新北市遊憩景點資訊，餘5市縣尚未納入。