交通部主管112年度單位決算評估報告

二、交通部「大型車輛裝設主動預警輔助系統」計畫進度延遲，並將原裝設2,400輛修正為800輛，允宜追蹤裝設後交通事故改善情形，並運用研發成果帶動產業發展，以發揮實益

交通部112年度「交通科技研究發展」項下「大型車輛裝設主動預警輔助系統」預算數1億5,232萬5千元，實現數345萬5千元，保留數434萬5千元，合計決算數780萬元，占預算數5.12%，賸餘1億4,452萬5千元。經查：

(一)「大型車輛裝設主動預警輔助系統」計畫概述及變更情形

為提升大型車輛行車安全，交通部於110年推動「大型車輛裝設主動預警輔助系統」計畫，期程110至113年度，總經費3億3,000萬元（交通部負擔3億、行政院國家科學技術發展基金負擔3,000萬元），規劃完成8項主被動預警輔助系統之個別功能、3項整合系統之認驗證標準，協助國內業者整合為1套完整系統，預計於2,400輛高風險大型車輛裝設試運行，並評估成效。後交通部因實際執行後遭遇困難，經重新盤點將原訂112年底需完成總裝設數量2,400輛大型車裝設八合一整合系統，調整為完成800輛，並專注協助簽約研發團隊系統認驗證及試運行成效評估，以完成階段性任務作業，轉換訂定為國內產業標準，作為其他後進業者研發製造之參考依據，另影響經費需求，其中112年法定預算由1億5,232萬5千元，變為實支780萬、113年原定3,300萬元，降為995萬，經國科會112年7月31日同意計畫變更。

(二)近年大型車輛行車安全容待提升，允宜追蹤裝設後交通事故改善情形，並運用研發成果帶動產業發展

截至112年底交通部辦理該計畫進度延遲，尚未進行大型車裝設八合一整合系統裝設，據交通部說明，業於113年6月26日完成800輛大型車主動預警系統裝設作業，刻正實施試運行成效評估，將以設備產出資料評估裝設後對駕駛人行為影響，另於113年5日進行成效評估期中報告，預計於113年底前完成成效評估作業。

按該計畫除科技研發、裝設外，尚包括試運行及成效評估等後續效能驗證，藉以追蹤計畫效益發揮情形，據交通部統計，近5年(108至112年)每年大型車輛交通事故件數由108年度9,508件逐年增加至112年度為1萬943件、傷亡人數由108年度1萬1,743人概呈增加之勢，112年度提高至1萬3,599人(詳表1)，顯示大型車輛行車安全容待提升，允宜追蹤裝設後交通事故改善情形，並運用研發成果帶動ADAS(先進駕駛輔助系統)產業發展。

表1  108至112年度全國大型車輛涉入案件事故統計情形

| 年度 | 事故件數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 傷亡人數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 9,508 | 384 | 11,359 | 11,743 |
| 109 | 10,103 | 405 | 12,116 | 12,521 |
| 110 | 10,158 | 387 | 12,040 | 12,427 |
| 111 | 10,182 | 389 | 12,103 | 12,480 |
| 112 | 10,943 | 366 | 13,233 | 13,599 |

資料來源：交通部。

綜上，交通部為降低大型車輛交通事故，爰推動「大型車輛裝設主動預警輔助系統」計畫，惟因進度延遲而辦理計畫變更，將裝設輛數由2,400輛降至800輛，鑑於我國近年來大型車輛事故件數及傷亡情形並未有效降低，大型車輛行車安全容待提升，允宜追蹤裝設後大型車輛交通事故改善情形，並持續運用研發成果帶動產業發展，俾發揮實益。

（分機：8667 楊慧敏）

8項個別功能包括具駕駛人身份識別之數位式行車紀錄、環景(全週)顯示系統(行車視野輔助系統)、車前防撞警示輔助系統、車道偏離警示輔助系統、盲點警示系統、胎壓偵測系統、酒精鎖、疲勞偵測系統(防瞌睡系統)，3項整合系統包括完整系統、駕駛人狀態偵測次系統及車輛狀態偵測次系統。

交通部112年6月6日交路字第1120096671號函。