交通部主管112年度單位決算評估報告

# 六、公路局近年推動服務性路線需求反應式公共運輸服務，仍無法補足運輸服務缺口，允宜檢討改善，強化需求管理，以滿足基本民行，落實交通平權

交通部公路局及所屬(以下簡稱公路局)112年度於「公路公共運輸服務升級計畫（110-113年）」項下辦理推動服務性路線需求反應式公共運輸服務，補助核定數為3億7,817萬4千元，核銷數為1億1,645萬2千元(詳表1)，核銷數僅占核定數30.79%。經查：

(一)辦理推動服務性路線需求反應式公共運輸服務之執行情形

1.預算執行情形：部分地區公共運輸發展條件不佳，公車收益低，難吸引客運業者主動投入，營運之存續，高度仰賴政府營運虧損補貼政策，112年度公路局補助地方政府公共運輸不足地區之基礎營運費用，補助核定數為3億7,817萬4千元，核銷數為1億1,645萬2千元(詳表1)，核銷數僅占核定數30.79%，主要係因部分市縣未依規定期限提報結算資料所致。

2.計畫執行情形：由於客運業者長期仰賴虧損補貼，未能自主營運獲利，不利路線永續經營；另部分路線營運規劃，未符偏鄉民眾之需求，造成部分偏鄉公共運輸涵蓋率未達目標值，仍有偏鄉無幸福巴士運行(詳表2)，宜妥適規劃服務型態，進而建立永續經營之機制。

表1　公路局110至112年底止辦理推動服務性路線需求反應式公共運輸服務預算執行情形　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元

| 年度 | 核定數 | 核銷數 | 推動情形 | 績效指標/ 實際達成情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 312,269 | 129,413 | 補助120鄉鎮，推動322條幸福巴士路線，偏鄉公共運輸涵蓋率從88.33%提升至89.78%。 | 目標值89%/ 實際值89.78% |
| 111 | 301,613 | 147,879 | 補助152鄉鎮，推動399條幸福巴士路線，偏鄉公共運輸涵蓋率從89.78%提升至90.39%。 | 目標值90%/ 實際值90.39% |
| 112 | 378,174 | 116,452 | 補助173鄉鎮，推動436條幸福巴士路線，偏鄉公共運輸涵蓋率從90.39%提升至91.97%。 | 目標值91%/ 實際值91.97% |
| 合計 | 992,056 | 393,744 |  |  |

說　　明：辦理推動服務性路線需求反應式公共運輸服務，為「公路公共運輸服務升級計畫（110-113年）」項下之行動方案，未編列專項預算，依核定數核銷。

資料來源：公路局113年8月21日提供資料；本中心製表。

表2　截至112年底止公共運輸涵蓋率未達預定目標及尚無幸福巴士運行之偏鄉

| 市縣 | 偏鄉 |
| --- | --- |
| 公共運輸涵蓋率未達預定目標之偏鄉 |  |
| 新北市 | 石碇區、坪林區、平溪區 |
| 臺中市 | 和平區 |
| 臺南市 | 龍崎區、南化區、楠西區 |
| 高雄市 | 田寮區、那瑪夏區、甲仙區、桃源區 |
| 宜蘭縣 | 大同鄉 |
| 新竹縣 | 峨眉鄉、五峰鄉、尖石鄉 |
| 苗栗縣 | 獅潭鄉、南庄鄉、三灣鄉、泰安鄉 |
| 南投縣 | 魚池鄉 |
| 嘉義縣 | 阿里山鄉、番路鄉 |
| 屏東縣 | 霧臺鄉 |
| 花蓮縣 | 富里鄉、玉里鎮 |
| 臺東縣 | 太麻里鄉、鹿野鄉、卑南鄉、長濱鄉、大武鄉 |
| 合計 | 30個 |
| 尚無幸福巴士運行之偏鄉 |  |
| 新北市 | 石碇區、坪林區、烏來區 |
| 新竹縣 | 峨眉鄉 |
| 苗栗縣 | 獅潭鄉 |
| 花蓮縣 | 花蓮市、玉里鎮 |
| 臺東縣 | 太麻里鄉、鹿野鄉 |
| 合計 | 9個 |

說　　明：公路局明定公共運輸涵蓋率為績效指標，112年設定目標值為91%。

資料來源：公路局113年8月21日提供資料；本中心製表。

(二)偏鄉公共運輸涵蓋率雖達91.97%，仍出現運輸缺口，允宜強化需求管理，妥適規劃服務型態，滿足基本民行，落實交通平權

偏鄉地區乘客多為老人、學生及經濟弱勢族群，受限搭乘者，其運具替代性相對較少，多依賴市區公車或公路客運提供之公共運輸服務，公路局規劃藉由幸福巴士(含幸福小黃)，補足路網末端民行服務不足之處，迄112年底止，已於173鄉鎮(偏鄉62個)推動436條(偏鄉230條)幸福巴士(含幸福小黃)路線，其中幸福巴士已通車81個鄉鎮(偏鄉49個)推動252條(偏鄉179條)，幸福小黃已通車92個鄉鎮(偏鄉13個)推動184條(偏鄉51條)。公路局推動服務性路線需求反應式公共運輸服務多年，偏鄉公共運輸涵蓋率雖已提升至91.97%，仍出現運輸缺口，允宜強化需求管理，妥適規劃服務型態，以滿足基本民行，落實交通平權。

綜上，公路局112年度於「公路公共運輸服務升級計畫（110-113年）」項下辦理推動服務性路線需求反應式公共運輸服務，規劃藉由幸福巴士(含幸福小黃)，補足路網末端民行服務不足之處，惟仍無法補足運輸服務缺口，允宜掌握需求及旅次特性，強化需求管理，妥適規劃服務型態，以滿足偏鄉基本民行，落實交通平權。

(分機：1937鄧可容)

交通部公路局組織法已於112年6月7日公布，修正後公路總局更名為公路局，行政院公告於112年9月15日施行，爰使用改制後之組織名稱。