交通部主管112年度單位決算評估報告目錄 頁次
交通部主管112年度單位決算評估報告
一、近年我國交通事故死亡人數未能有效下降，且未達道安方案目標，另路口、高齡及行人等防制重點族群之實施成效容有提升空間，允宜持續檢討改善
交通部112年度「道路交通安全」預算數6億732萬9千元，實現數4億6,326萬6千元，保留數7,275萬3千元，合計決算數5億3,601萬9千元，占預算數88.26%，賸餘7,131萬元，主用於辦理道路交通秩序與交通安全改進方案(以下簡稱道安方案)相關事項。經查：
(一)近年交通事故死亡人數未能有效下降，且未達道安方案目標，仍待持續檢討改善
行政院自71年9月起陸續辦理各期道安方案，108至111年度辦理第13期道安方案，112年度起實施第14期道安方案(112-115年)，期可降低交通事故死亡人數，提升道路交通秩序與交通安全，第13期道安方案設定道路交通事故死亡人數目標由108年度之2,500人降至111年度2,300人以下，111年度經交通部滾動調整目標為2,813人以下；第14期改道安方案以零死亡為願景，設定每年至少降低5%為目標，112年度經交通部滾動調整目標為2,930人以下。
惟108至112年度我國整體交通事故死亡人數各為2,865人、2,972人、2,962人、3,064人及3,023人，均未達到滾動調整後目標，另部分年度雖較上年度略減，然概呈增加之勢，111及112年度更突破3千人（詳表1），再者審計部就「政府推動交通安全改善執行情形」進行重要施政議題之查核，分就道路交通管考、道路交通全工程等7大面向提出多項審核意見[1]，容待持續檢討相關措施之實施成效並滾動調整。
[1] 依112年度中央政府總決算審核報告第1冊頁乙-134至152，審計部選定「政府推動交通安全改善執行情形」進行重要施政議題之查核，分就道路交通安全管考、道路交通安全工程、道路交通安全監理、道路交通安全執法、道路交通安全教育、道路交通安全宣導及道路交通安全未來趨勢等7個層面各提出4項、1項、7項、3項、1項及2項審核意見。
表1 道安方案近年目標設定及達成情形 單位：人數
項目		108年	109年	110年	111年	112年
道路交通事故30日死亡人數	行政院頒 / 方案目標	108年2,500，至111年降為2,300以下				每年下降5%為目
	滾動調整後目標	2,500	2,500	2,500	2,813	2,930[2]
	實際數	2,865	2,972	2,962	3,064	3,023
[2] 據交通部提供資料，112年度道路交通事故30日死亡人數目標降低為2,930人係以111年度為3,085人計算基礎而得(3,085*95%)，後統計資料庫111年度為3,064人。

資料來源：交通部。
(二)針對路口、高齡及行人等重點防制族群之交通安全改善成效容有提升空間
交通部110至112年度將路口、高齡及行人等列為交通安全重點防制族群，期透過工程面、教育面、執法面推動各項措施降低前開族群之交通事故，如：為改善行人交通安全，於112年5月間由交通部統合中央相關部會提出「行人優先交通安全行動綱領」，繼而行政院於112年8月間通過「行人交通安全政策綱領(2023-2027年)」，惟前開重點防制族群族交通事故件數及受傷人數均逐年增加，另再以其交通事故死亡人數以觀，除行人交通事故死亡人數110至112年度逐年降低外，112年度高齡者及路口交通死亡人數各為1,277人及１,362人，雖較111年度略減，然仍分別高於110年度之1,148人及1,319人，顯示對該等重點防制族群之交通安全改善成效容待持續改善。
表1 110至112年度交通安全重點防制族群之交通事故統計
單位：人數
防制重點族群		110年度	111年度	112年度
高齡者(65歲以上)	件數	78,308	83,958	94,182
	受傷	60,235	63,767	71,754
	死亡	1,148	1,283	1,277
路口	件數	203,582	214,124	229,268
	受傷	274,709	288,255	311,857
	死亡	1,319	1,405	1,362
行人	件數	16,370	17,419	18,141
	受傷	15,589	16,763	17,280
	死亡	410	394	380

資料來源：交通部。
綜上，為提升道路交通安全，交通部推動各期道安方案，惟110至112年度交通事故死亡人數未能有效下降，且未達道安方案目標，另針對路口、高齡及行人等重點防制族群之交通安全改善成效容有提升空間，允宜持續檢討滾動調整，俾提升實施成效。

二、交通部「大型車輛裝設主動預警輔助系統」計畫進度延遲，並將原裝設2,400輛修正為800輛，允宜追蹤裝設後交通事故改善情形，並運用研發成果帶動產業發展，以發揮實益
交通部112年度「交通科技研究發展」項下「大型車輛裝設主動預警輔助系統」預算數1億5,232萬5千元，實現數345萬5千元，保留數434萬5千元，合計決算數780萬元，占預算數5.12%，賸餘1億4,452萬5千元。經查：
(一)「大型車輛裝設主動預警輔助系統」計畫概述及變更情形
為提升大型車輛行車安全，交通部於110年推動「大型車輛裝設主動預警輔助系統」計畫，期程110至113年度，總經費3億3,000萬元（交通部負擔3億、行政院國家科學技術發展基金負擔3,000萬元），規劃完成8項主被動預警輔助系統之個別功能、3項整合系統[3]之認驗證標準，協助國內業者整合為1套完整系統，預計於2,400輛高風險大型車輛裝設試運行，並評估成效。後交通部因實際執行後遭遇困難，經重新盤點將原訂112年底需完成總裝設數量2,400輛大型車裝設八合一整合系統，調整為完成800輛，並專注協助簽約研發團隊系統認驗證及試運行成效評估，以完成階段性任務作業，轉換訂定為國內產業標準，作為其他後進業者研發製造之參考依據，另影響經費需求，其中112年法定預算由1億5,232萬5千元，變為實支780萬、113年原定3,300萬元，降為995萬[4]，經國科會112年7月31日同意計畫變更。
[3] 8項個別功能包括具駕駛人身份識別之數位式行車紀錄、環景(全週)顯示系統(行車視野輔助系統)、車前防撞警示輔助系統、車道偏離警示輔助系統、盲點警示系統、胎壓偵測系統、酒精鎖、疲勞偵測系統(防瞌睡系統)，3項整合系統包括完整系統、駕駛人狀態偵測次系統及車輛狀態偵測次系統。
[4] 交通部112年6月6日交路字第1120096671號函。
(二)近年大型車輛行車安全容待提升，允宜追蹤裝設後交通事故改善情形，並運用研發成果帶動產業發展
截至112年底交通部辦理該計畫進度延遲，尚未進行大型車裝設八合一整合系統裝設，據交通部說明，業於113年6月26日完成800輛大型車主動預警系統裝設作業，刻正實施試運行成效評估，將以設備產出資料評估裝設後對駕駛人行為影響，另於113年5日進行成效評估期中報告，預計於113年底前完成成效評估作業。
按該計畫除科技研發、裝設外，尚包括試運行及成效評估等後續效能驗證，藉以追蹤計畫效益發揮情形，據交通部統計，近5年(108至112年)每年大型車輛交通事故件數由108年度9,508件逐年增加至112年度為1萬943件、傷亡人數由108年度1萬1,743人概呈增加之勢，112年度提高至1萬3,599人(詳表1)，顯示大型車輛行車安全容待提升，允宜追蹤裝設後交通事故改善情形，並運用研發成果帶動ADAS(先進駕駛輔助系統)產業發展。
表1 108至112年度全國大型車輛涉入案件事故統計情形
年度	事故件數	死亡人數	受傷人數	傷亡人數
108	9,508	384	11,359	11,743
109	10,103	405	12,116	12,521
110	10,158	387	12,040	12,427
111	10,182	389	12,103	12,480
112	10,943	366	13,233	13,599

資料來源：交通部。
綜上，交通部為降低大型車輛交通事故，爰推動「大型車輛裝設主動預警輔助系統」計畫，惟因進度延遲而辦理計畫變更，將裝設輛數由2,400輛降至800輛，鑑於我國近年來大型車輛事故件數及傷亡情形並未有效降低，大型車輛行車安全容待提升，允宜追蹤裝設後大型車輛交通事故改善情形，並持續運用研發成果帶動產業發展，俾發揮實益。
（分機：8667 楊慧敏）

三、「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」3年內修正計畫2次，追加經費及延長辦理期程，允宜督導地方政府撙節成本，並落實補助計畫管控機制
交通部112年度「偏遠地區交通建設」項下「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」預算數1億3,128萬4千元，決算數1億3,128萬4千元。經查：
(一)「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」概述
東港鹽埔漁港為第一類漁港，包括東港泊區及鹽埔泊區，為改善東港泊區長期旅客壅塞之問題，航港局[5]補助屏東縣政府辦理「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」，截至112年底止，該計畫修正計畫2次，原計畫經費由2億6,950萬元增加為4億3,111萬元(增幅59.97%)，辦理期程由109至111年延長為109至113年，說明如下(詳表1)：
[5] 交通部組織法及交通部航港局組織法已分別於112年6月7日修正及制定公布，施行日期經行政院定自同年9月15日施行。交通部航港局預算112年度以前係編列於交通部單位預算內，113年度起自交通部單位預算移出並編列單位預算。
1.原計畫：屏東縣政府為因應東港地區至小琉球長期客、貨運之成長需要，以行政院107年9月13日核定「東港鹽埔漁港漁港計畫」上位指導計畫，提報「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」，並經行政院109年7月核定，計畫總經費2億6,950萬元，辦理期程109至111年，用以建設跳港遊憩轉運站、北漁業用突堤碼頭工程及永久貨運碼頭規劃評估等項目。
2.第1次修正計畫：該計畫因受嚴重特殊傳染性肺炎(以下簡稱COVID-19)疫情影響、缺工及營建成本上漲等因素，及為提升旅運服務品質，一併檢討調整周邊服務環境，增列停車場排水溝、重新鋪設AC路面、全區監視系統、停車設備系統等項目，辦理第1次修正計畫，追加預算9,867萬5千元及辦理期程延展1年，並經行政院110年9月核定。
3.第2次修正計畫：為營造跳港遊憩轉運站整體性及精進優化國內交通船碼頭旅運服務設施環境，新增跳港遊憩轉運站室內裝修工程及海洋廣場公共廁所工程，辦理第2次修正計畫，追加預算6,293萬5千元及再延展1年辦理期程，並經行政院112年6月核定。
表1 「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」修正計畫概況表
        單位：新臺幣千元
計畫 / 修正	行政院核定年月	計畫經費負擔			期程		主要修正內容
		航港局	地方 / 政府	合計	起	訖
原計畫	109.07	229,700	39,800	269,500	109	111	-
第1次 / 修正計畫	110.09	311,078	57,097	368,175	109	112	跳港遊憩轉運站、戶外停車場、海洋廣場工程及觀海平台工程增加計畫預算及修正年期。
第2次 / 修正計畫	112.06	364,245	66,865	431,110	109	113	新增室內裝修及室外公共廁所工程。

資料來源：航港局；本中心整理。
(二)預算執行情形
「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」修正後總經費4億3,111萬元，其中航港局負擔3億6,424萬5千元部分(詳表1)，截至112年底累計預算數3億1,107萬8千元，並已全數執行完竣。另據航港局說明，110年度因受COVID-19疫情及缺工等因素流標而影響辦理進度，致預算執行率僅1.39%，其餘111及112年度預算執行率均為100%(詳表2)。
表2 「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」110至112年度預算執行情形
單位：新臺幣千元
項目		110年度	111年度	112年度
可支用預算數	以前年度保留	-	117,340	-
	年度預算	119,000	60,794	131,284
	合計A	119,000	178,134	131,284
預算執行情形	實現數B	1,660	178,134	131,284
	保留數	117,340	-	-
	預算執行率B/A	1.39%	100%	100%

說 明：該計畫109年度未編列預算。
資料來源：航港局；本中心整理。
綜上，「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」截至112年底累計預算數雖已全數執行，惟該計畫自109年7月經行政院核定後，於110年9月至112年6月即修正計畫2次，將原計畫經費由2億6,950萬元修正為4億3,111萬元，增加約6成經費，且辦理期程由109至111年修正為109至113年，延長1倍辦理期程，鑒於該計畫完成後，航港局將接續補助屏東縣政府於鹽埔漁港客貨運專區內辦理「鹽埔漁港貨運碼頭工程建設計畫」[6]，允宜督導地方政府撙節成本，並落實補助計畫管控機制，以使港埠建設如期如質完成，俾提升漁港使用效能。
[6] 行政院113年5月9日院臺交字第1131010062號函核定屏東縣政府提報「鹽埔漁港貨運碼頭工程建設計畫」。
(分機：8669 馬佳琪)

# 四、中央氣象署辦理「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」執行進度滯後，允宜審慎籌劃並積極辦理，俾利如期如質完成
交通部中央氣象署[7](以下簡稱氣象署)112年度「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」(以下簡稱南部海域計畫)之可支用預算數4億5,174萬3千元，實現數5,851萬6千元，占可支用預算數12.95%；歲出保留數3億9,322萬7千元，占可支用預算數87.05%(詳表1)。經查：
[7] 交通部中央氣象署組織法已於112年6月7日公布，中央氣象局改制為中央氣象署，施行日期經行政院定自112年9月15日施行，爰使用改制後之組織名稱。
(一)112年度可支用預算數逾8成保留至以後年度辦理，允宜積極辦理招標事宜，俾利如期如質完成
南部海域計畫原於109年經行政院核定，計畫期程110至113年度，總經費26億6,600萬元，辦理建置南部海域海纜觀測系統、維持既有海纜觀測系統設備及陸上站穩定維運等，據氣象署提供資料顯示，由於計畫規劃及執行未盡周妥，於111年8月3日提出第1次修正計畫[8]，將計畫期程從4年延長為6年(110至115年)，配合期程延長導致總經費需由26億6,600萬元調增至26億9,870萬元，該計畫於110至112年度執行期間，受疫情及通膨造成原物料上漲，暨受南海中菲情勢緊張等因素影響，歷經8次流(廢)標，致112年度可支用預算實現數僅5,851萬6千元，實現率為12.95%，歲出保留數3億9,322萬7千元，保留率高達87.05%(詳表1)，留待以後年度辦理；復於112年12月22日提出第2次修正計畫(草案)，預計將計畫期程再延至117年(110至117年)，及總經費再調高至27億6,410萬元[9]。鑑此，氣象署為降低地震與海嘯之危害，允宜積極辦理招標事宜，並落實期程管控機制，俾利如期如質完成計畫。
[8] 第1次修正計畫於112年1月30日奉行政院核定。
[9] 第2次修正計畫於113年5月27日奉行政院核定。
表1　氣象署110至112年度「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」預算執行情形表　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元
總經費	年度	可支用預算數			可支用預算執行概況
		以前年度	本年度	合計	實現數	實現率	歲出保留數	保留率
2,698,700	110年度	0	230,600	230,600	10,428	4.52%	220,172	95.48%
	111年度	220,172	234,399	454,571	36,743	8.08%	417,828	91.92%
	112年度	417,828	33,915	451,743	58,516	12.95%	393,227	87.05%

資料來源：110至112年度氣象署單位決算；本中心製表。
(二)計畫修正後與原規劃差異頗大，允宜引以為鑑，嗣後提報計畫時，應審慎籌劃
為順利完成海纜觀測建置案招標程序，第1次修正計畫，將海纜觀測系統架構，由節點式改為嵌入式系統，以降低建置費用，符合預算規模，惟嵌入式架構無法設置海洋觀測儀器，只能以安裝地震海嘯等相關儀器為主，已影響海洋學領域之研究[10]；第2次修正計畫(草案)，預計將海纜舖設規模，由原規劃舖設800公里長，設置6座測站，縮減為舖設200公里長，設置3座測站，南部海域計畫修改後與原規劃差異頗大，允宜引以為鑑，嗣後提報計畫時，應審慎籌劃。
[10] 依該計畫第1次修正計畫(核定本)第35至36頁，「本計畫選定之海底觀測站，除規劃安裝地震海嘯等相關儀器外，若能順帶安裝溫鹽深儀、水下聽音計、流速剖面儀等海洋觀測儀器，透由將此先進技術應用於臺灣外海，預期我國在地球物理、地震學領域將有跨躍性發展外，亦可增進海洋學領域之研究，…。…計畫修正，將觀測系統架構由節點式(Node)改為嵌入式(In-line)，以降低建置費用。但嵌入式架構無法設置前述海洋觀測儀器，只能以安裝地震海嘯等相關儀器為主，無法藉由此計畫協助海洋科學的發展。」
綜上，氣象署「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」，執行期間受疫情及通膨造成原物料上漲，暨受南海中菲情勢緊張等因素影響，歷經8次流(廢)標，致執行進度滯後，112年度可支用預算數逾8成保留至以後年度辦理，允宜積極辦理招標事宜，俾利如期如質完成，以降低地震與海嘯之危害；又為使計畫順利執行，提報修正計畫之結果，已與原規劃差異頗大，宜引以為鑑，嗣後提報計畫時，應審慎籌劃。
(分機：1937鄧可容)

五、觀光署重要景點計畫(109-112年度)部分國家風景區遊客人數未如預期，允宜賡續積極辦理重要景點計畫(113-116年度)，並滾動檢討預計效益達成情形
交通部觀光署及所屬[11](以下簡稱觀光署)112年度「國家風景區開發與管理-國家風景區建設計畫」項下「重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)」預算數28億8,363萬2千元(含觀光發展基金自償2億6,970萬元)，決算數28億6,703萬7千元(含觀光發展基金2億6,673萬1千元)，預算執行率99.42%。經查：
[11] 交通部觀光局於112年9月15日改制為交通部觀光署，本文均稱觀光署。
(一)預算編列及執行情形
觀光署自97年起，以4年為1期推動重要觀光景點建設計畫(下稱重要景點計畫)，持續建設13個國家風景區，以提升國家風景區服務品質，第4期重要景點計畫(109-112年度)[12]經行政院108年7月核定，計畫總經費130.29億元，由公務預算負擔119.59億元，觀光發展基金自償10.70億元，並已於112年屆期；據觀光署說明，該署及觀光發展基金於109至112年4年合計編列預算數117.94億元，實現數117.77億元，實現率99.86%，其下各國家風景區建設子計畫4年合計預算規模介於5.31億元至15.04億元間，實現率除馬祖國家風景區為97.47%外，其餘均為100%(詳表1)。
[12] 行政院108年7月11日院臺交字第1080016715號函核定。
馬祖國家風景區112年度保留數1,659萬5千元(詳表1)，主要係東引停車場新建工程因廠商進度遲延終止契約，惟廠商就工期計算尚有爭議向行政院公共工程委員會提出調解，故尚無法於112年底執行完畢進行結算驗收而予保留；另南竿北海南營區周邊工程因受冬季連續多日海象不佳影響工料進場，又於開挖整地時遇花崗岩質之堅硬岩盤等因素而無法於112年底執行完成而申請保留[13]。
[13] 據觀光署113年6月5日說明。
表1 重要景點計畫(109-112年)各國家風景區109至112年度累計預算編列及執行概況表　 單位：新臺幣千元
建設計畫	預算數A	實現數B	保留數	賸餘數	實現率B/A
東北角暨宜蘭海岸國家風景區	859,100	859,100	0	0	100.00%
北海岸及觀音山國家風景區	939,000	939,000	0	0	100.00%
參山國家風景區	993,800	993,800	0	0	100.00%
日月潭國家風景區	1,225,432	1,225,432	0	0	100.00%
阿里山國家風景區	1,504,100	1,504,100	0	0	100.00%
雲嘉南濱海國家風景區	898,000	898,000	0	0	100.00%
西拉雅國家風景區	530,900	530,899	0	1	100.00%
茂林國家風景區	637,416	637,416	0	0	100.00%
大鵬灣國家風景區	993,950	993,950	0	0	100.00%
東部海岸國家風景區	787,300	787,300	0	0	100.00%
花東縱谷國家風景區	906,700	906,700	0	0	100.00%
澎湖國家風景區	854,200	854,200	0	0	100.00%
馬祖國家風景區	663,925	647,110	16,595	220	97.47%
合計	11,793,823	11,777,007	16,595	221	99.86%

說 明：本表「預算數」為109至112年度4年累計法定預算數與修改分配預算數之合計數。
資料來源：觀光署；本中心整理。
(二)績效指標及達成情形
據觀光署說明，重要景點計畫(109-112年)設定預計4年內完成226處重要觀光景點服務設施、82處通用化設施，並吸引到訪國家風景區遊客人數(以下簡稱遊客人數)2億291萬人次，創造觀光價值4,333億元，經統計該4項績效指標達成率介於86.70%至113.41%，其中以遊客人數達成率86.70%最低(詳表2)，主要係受COVID-19疫情影響所致。
表2 重要景點計畫(109-112年)績效指標達成情形概況表
單位：處；萬人；億元
項次	績效指標	109-112年度
		建設計畫 / 目標值	實際數	差異數	達成率
1	重要觀光景點建設完成數	226	229	3	101.33%
2	通用化設施完成數	82	93	11	113.41%
3	遊客人數	20,291	17,592	(2,699)	86.70%
4	觀光產值	4,333	3,815	(518)	88.05%

資料來源：觀光署；本中心整理。
另經觀察13個國家風景區4年合計遊客人數績效指標之達成率介於50.43%至167.83%，查我國自112年5月1日起調降防疫等級，惟阿里山國家風景區、雲嘉南濱海國家風景區、西拉雅國家風景區、茂林國家風景區、東部海岸國家風景區及花東縱谷國家風景區等6個國家風景區，112年度遊客人數達成率較111年度減少3.17至44.05個百分點間，其中阿里山國家風景區及西拉雅國家風景區減少20個百分點以上(詳表3)，據觀光署說明，主要係因邊境管制解除，國人旅遊型態短期改以出國旅遊為主，致該區旅遊人數未如預期所致。
表3 重要景點計畫(109-112年)13個國家風景區遊客參訪人數達成情形概況表 單位：萬人
建設計畫	109-112年			109年 / 達成率	110年 / 達成率	111年 / 達成率A	112年 / 達成率B	差異 / B-A
	目標值	實際數	達成率
東北角暨宜蘭海岸國家風景區	1,985	1,001	50.43%	68.09%	33.33%	43.78%	56.60%	12.82%
北海岸及觀音山國家風景區	2,408	1,826	75.83%	86.10%	54.94%	68.60%	93.34%	24.74%
參山國家風景區	3,584	3,415	95.28%	106.73%	83.24%	89.87%	101.33%	11.46%
日月潭國家風景區	2,852	1,680	58.91%	66.76%	42.80%	53.34%	72.53%	19.19%
阿里山國家風景區	1,452	1,979	136.29%	85.19%	121.45%	189.92%	145.87%	-44.05%
雲嘉南濱海國家風景區	1,722	1,156	67.13%	83.02%	66.12%	68.36%	51.49%	-16.87%
西拉雅國家風景區	1,178	1,063	90.24%	89.76%	76.19%	109.15%	85.81%	-23.34%
茂林國家風景區	697	685	98.28%	111.05%	84.97%	101.14%	96.05%	-5.09%
大鵬灣國家風景區	460	772	167.83%	98.21%	108.77%	203.45%	255.93%	52.48%
東部海岸國家風景區	1,335	1,339	100.30%	140.12%	77.41%	93.73%	90.56%	-3.17%
花東縱谷國家風景區	2,046	2,179	106.50%	117.22%	82.78%	116.60%	109.38%	-7.22%
澎湖國家風景區	496	416	83.87%	93.39%	50.41%	91.20%	100.00%	8.80%
馬祖國家風景區	76	81	106.58%	121.05%	73.68%	115.79%	115.79%	0.00%
合計	20,291	17,592	86.70%	93.36%	69.55%	90.23%	93.55%	3.32%

說 明：本表目標值為重要景點計畫(109-112年)所列目標值；達成率=實際數/目標值。
資料來源：觀光署：本中心整理。
綜上，重要景點計畫(109-112年度)已於112年度屆期，該計畫總計編列117.94億元已近全數執行完竣，在績效指標達成情形部分，該計畫整體遊客人數達成率自111年起回升，惟13個國家風景區中共計有阿里山國家風景區等6個國家風景區112年度遊客人數預計目標達成率較111年度減少，主要係COVID-19疫情趨緩各國開放邊境，國人改以國外旅遊所致，故觀光署辦理重要景點計畫尚有精進空間，允宜賡續積極辦理重要景點計畫(113-116年度)所訂建設項目並滾動檢討辦理情形，以順利達成計畫目標。
(分機：8669 馬佳琪)

# 六、公路局近年推動服務性路線需求反應式公共運輸服務，仍無法補足運輸服務缺口，允宜檢討改善，強化需求管理，以滿足基本民行，落實交通平權
交通部公路局及所屬[14](以下簡稱公路局)112年度於「公路公共運輸服務升級計畫（110-113年）」項下辦理推動服務性路線需求反應式公共運輸服務，補助核定數為3億7,817萬4千元，核銷數為1億1,645萬2千元(詳表1)，核銷數僅占核定數30.79%。經查：
[14] 交通部公路局組織法已於112年6月7日公布，修正後公路總局更名為公路局，行政院公告於112年9月15日施行，爰使用改制後之組織名稱。
(一)辦理推動服務性路線需求反應式公共運輸服務之執行情形
1.預算執行情形：部分地區公共運輸發展條件不佳，公車收益低，難吸引客運業者主動投入，營運之存續，高度仰賴政府營運虧損補貼政策，112年度公路局補助地方政府公共運輸不足地區之基礎營運費用，補助核定數為3億7,817萬4千元，核銷數為1億1,645萬2千元(詳表1)，核銷數僅占核定數30.79%，主要係因部分市縣未依規定期限提報結算資料所致。
2.計畫執行情形：由於客運業者長期仰賴虧損補貼，未能自主營運獲利，不利路線永續經營；另部分路線營運規劃，未符偏鄉民眾之需求，造成部分偏鄉公共運輸涵蓋率未達目標值，仍有偏鄉無幸福巴士運行(詳表2)，宜妥適規劃服務型態，進而建立永續經營之機制。
表1　公路局110至112年底止辦理推動服務性路線需求反應式公共運輸服務預算執行情形　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元
年度	核定數	核銷數	推動情形	績效指標/ / 實際達成情形
110	312,269	129,413	補助120鄉鎮，推動322條幸福巴士路線，偏鄉公共運輸涵蓋率從88.33%提升至89.78%。	目標值89%/ / 實際值89.78%
111	301,613	147,879	補助152鄉鎮，推動399條幸福巴士路線，偏鄉公共運輸涵蓋率從89.78%提升至90.39%。	目標值90%/ / 實際值90.39%
112	378,174	116,452	補助173鄉鎮，推動436條幸福巴士路線，偏鄉公共運輸涵蓋率從90.39%提升至91.97%。	目標值91%/ / 實際值91.97%
合計	992,056	393,744

說　　明：辦理推動服務性路線需求反應式公共運輸服務，為「公路公共運輸服務升級計畫（110-113年）」項下之行動方案，未編列專項預算，依核定數核銷。
資料來源：公路局113年8月21日提供資料；本中心製表。
表2　截至112年底止公共運輸涵蓋率未達預定目標及尚無幸福巴士運行之偏鄉
市縣	偏鄉
公共運輸涵蓋率未達預定目標之偏鄉
新北市	石碇區、坪林區、平溪區
臺中市	和平區
臺南市	龍崎區、南化區、楠西區
高雄市	田寮區、那瑪夏區、甲仙區、桃源區
宜蘭縣	大同鄉
新竹縣	峨眉鄉、五峰鄉、尖石鄉
苗栗縣	獅潭鄉、南庄鄉、三灣鄉、泰安鄉
南投縣	魚池鄉
嘉義縣	阿里山鄉、番路鄉
屏東縣	霧臺鄉
花蓮縣	富里鄉、玉里鎮
臺東縣	太麻里鄉、鹿野鄉、卑南鄉、長濱鄉、大武鄉
合計	30個
尚無幸福巴士運行之偏鄉
新北市	石碇區、坪林區、烏來區
新竹縣	峨眉鄉
苗栗縣	獅潭鄉
花蓮縣	花蓮市、玉里鎮
臺東縣	太麻里鄉、鹿野鄉
合計	9個

說　　明：公路局明定公共運輸涵蓋率為績效指標，112年設定目標值為91%。
資料來源：公路局113年8月21日提供資料；本中心製表。
(二)偏鄉公共運輸涵蓋率雖達91.97%，仍出現運輸缺口，允宜強化需求管理，妥適規劃服務型態，滿足基本民行，落實交通平權
偏鄉地區乘客多為老人、學生及經濟弱勢族群，受限搭乘者，其運具替代性相對較少，多依賴市區公車或公路客運提供之公共運輸服務，公路局規劃藉由幸福巴士(含幸福小黃)，補足路網末端民行服務不足之處，迄112年底止，已於173鄉鎮(偏鄉62個)推動436條(偏鄉230條)幸福巴士(含幸福小黃)路線，其中幸福巴士已通車81個鄉鎮(偏鄉49個)推動252條(偏鄉179條)，幸福小黃已通車92個鄉鎮(偏鄉13個)推動184條(偏鄉51條)。公路局推動服務性路線需求反應式公共運輸服務多年，偏鄉公共運輸涵蓋率雖已提升至91.97%，仍出現運輸缺口，允宜強化需求管理，妥適規劃服務型態，以滿足基本民行，落實交通平權。
綜上，公路局112年度於「公路公共運輸服務升級計畫（110-113年）」項下辦理推動服務性路線需求反應式公共運輸服務，規劃藉由幸福巴士(含幸福小黃)，補足路網末端民行服務不足之處，惟仍無法補足運輸服務缺口，允宜掌握需求及旅次特性，強化需求管理，妥適規劃服務型態，以滿足偏鄉基本民行，落實交通平權。
(分機：1937鄧可容)

七、鐵道局辦理增設台鐵平鎮臨時站建設計畫累計預算實現率落後，允宜改善強化進度控管，俾如期完工啟用
鐵道局截至112年底「鐵路建設計畫」項下「增設台鐵平鎮臨時站建設計畫」累計預算數6,728萬元、累計實現數5,002萬5千元、累計預算實現率74.35%。經查：
(一)增設台鐵平鎮臨時站建設計畫概述
交通部早期為解決都會區之通勤運輸需求，93年間交由臺鐵局推動「臺鐵捷運化」，其中增設鳳鳴站及平鎮站原為規劃範圍，後因政策或計畫變更之故，納入「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」增設之車站8站，包括將原有桃園、內壢、中壢三座地面車站改建為地下車站，並增設鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮5座車站，計畫期程109年9月至119年12月間[15]，另行政院為順應早日通車啟用之民意訴求，爰增設鳳鳴臨時站[16]及平鎮臨時站，其中「增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫」於109年8月間經行政院核定，期程109至115年度、總經費4億9,716萬元。
[15] 該計畫於109年9月間核定，交通部已於113年8月間函報第1次修正計畫，擬將計畫總額由1,047.93億元提高為1,817.01億元、完工期限由119年12月延長至123年12月，截至113年10月底尚待行政院核定。
[16] 據交通部113年11月30日「增設鳳鳴車站啟用典禮」新聞稿，新增設臺鐵鳳鳴站已於113年11月底啟用。
(二)截至112年底累計預算實現率74.35%，容待檢討改善
截至112年底該計畫因土建工程CJ18標-平鎮臨時站之預付款需配合工程進度始可核銷轉正所致，故累計預算數6,728萬元、累計實現數5,002萬5千元、累計預算實現率74.35%，執行情形未盡理想，鐵道局已督促廠商積極趲趕工進並辦理估價驗計價，允宜強化進度控管。
綜上，臺鐵平鎮站係列入「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」擬增設車站，惟因前開建設計畫為時較久，為順應及早通車啟用之民意，鐵道局爰進行「增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫」，並預計於115年間完工啟用，惟截至112年底累計預算實現率74.35%，執行情形容有改善空間，允宜強化進度控管積極趕辦，俾如期完工啟用。
（分機：8667 楊慧敏）