國立故宮博物院112年度決算評估報告目錄
頁次
國立故宮博物院112年度決算評估報告
國立故宮博物院(以下簡稱故宮)112年度歲入決算數4億4,473萬4千元，較預算數4億230萬6千元，增加4,242萬8千元(預算達成率110.55%)；歲出決算數18億1,041萬7千元，較預算數18億4,643萬1千元，減少3,601萬4千元(預算執行率98.05%)。
故宮文物藝術發展基金(以下簡稱故宮文物基金)112年度決算賸餘3,464萬1千元，較預算賸餘5,636萬1千元，減少2,172萬元(約減38.54%)。謹就故宮及故宮文物基金112年度決算評估如下：
壹、國立故宮博物院
一、故宮為提升文物安全，112年度建置南部院區無線射頻辨識(RFID)文物管理系統，允宜整合並優化文物管理作業，以增進典藏管理效能
故宮112年度「文物安全、管理與修護」計畫下編列文物修護預算136萬7千元，全數執行完畢。經查：
(一)近年故宮文物修護預算幾近全數執行完畢
故宮108至112年度文物修護預算數介於123萬6千元至337萬5千元間，決算數介於121萬8千元至322萬7千元間，執行率最高係112年度100%，最低係108年度95.61%(詳表1)，幾近全數執行完畢。
表1 故宮108至112年度文物修護預算編列與執行概況表
單位：新臺幣千元；%
項目	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
預算數	3,375	2,122	2,520	1,236	1,367
決算數	3,227	2,096	2,505	1,218	1,367
執行率	95.61	98.77	99.40	98.54	100.00

資料來源：故宮提供，本中心整理。
(二)故宮112年度辦理「文物檢測與修復在故宮」特展，並建置南部院區無線射頻辨識(RFID)文物管理系統
故宮於112年3月31日至6月11日辦理「文物檢測與修復在故宮」特展，旨在公開分享如何利用科學研析與修復技術，探究文物保存狀況並延續文物生命；其中「陶瓷修復」單元展示之文物中，包含近年不慎破損之3件瓷器[1]，分別為110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損，另111年5月19日整理文物時，由於人員作業過程疏失，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。
[1] 參據故宮官網首頁/最新消息/112年3月30日「文物檢測與修復在故宮」特展開幕，看科技與藝術的精采合作(113年12月5日查詢)。
為降低文物受擠壓風險，故宮於112年度辦理瓷器文物包裝改善之研究與試作，並持續檢討精進，據以作為未來文物「一物一盒」之施行方式；又為優化文物庫房管理工作並提升文物安全，故宮於112年2月修正「國立故宮博物院典藏文物管理作業要點」，完成相關文物通報、調查及對外說明等標準作業程序，亦於112年底建置南部院區無線射頻辨識(RFID)文物管理系統。允宜透過資訊技術輔助典藏管理，持續整合並優化文物管理作業，俾達提升典藏管理效能，確保文物安全之目標。
綜上，近年故宮間有文物受損情事，鑑於故宮已於112年度建置南部院區無線射頻辨識(RFID)文物管理系統，允宜持續整合並優化文物管理作業，以提升典藏管理效能及保障文物安全。

二、迄112年底，「新故宮計畫」歷經3次修正計畫，惟112年度保留數占可支用預算數比率仍逾2成，允宜確實控管工程辦理進度，以提升計畫執行成效
故宮112年度辦理「新故宮計畫」編列6億7,188萬7千元，決算數9億6,885萬7千元(含執行以前年度保留數)。經查：
(一)迄112年底，「新故宮計畫」歷經3次修正，修正後計畫期程屆期日延至116年度，總經費增為107.47億元
為強化故宮北院與南院軟硬體設施及服務品質，並推動故宮公共化及營造世界級觀光亮點，行政院106年核定「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」(以下簡稱新故宮計畫)，計畫期程107至112年度，總經費101億元，主要係辦理圖書文獻大樓與研究大樓整建工程、故宮國寶文物修復展示館建置計畫工程等。惟本計畫因部分項目遇有推動困難、配合工程先期規劃結果、原物料價格上漲等因素，分別於108、110、111年辦理修正計畫，第3次修正後，計畫期程屆期日延至116年度，總經費增為107.47億元(詳表1)。
表1 「新故宮計畫」歷年修正計畫概況表
計畫核定 / 情形	核定日期	計畫 / 總經費 / (億元)	期程	修正原因
原核定	106年12月6日	101	107至112年度	-
第1次修正	108年8月27日	87.82	107至112年度	停辦推動困難、有其他相似計畫之項目。
第2次修正	110年5月7日	87.82	107至115年度	依據工程先期規劃結果，調整計畫經費分配及計畫期程。
第3次修正	111年12月30日	107.47	107至116年度	受原物料價格上漲影響，工程經費不足，爰調增經費與工期。

資料來源：故宮提供，本中心整理。
(二)112年度決算保留數比率偏高，允宜按計畫期程強化控管執行進度，以達計畫預期目標
「新故宮計畫」112年度決算數為9億6,885萬7千元，惟其中保留數2億1,913萬5千元，占可支用預算數之22.62%，尤以故宮國寶文物修復展示館建設計畫保留比率最高，達35.29%(詳表2)，預算執行進度容待加強。詢據故宮表示，「新故宮計畫」保留數逾2成之原因，主要係因圖書文獻大樓及研究大樓整建工程、故宮國寶文物修復展示館建置計畫工程依契約規定支付之工程預付款尚未轉正所致，另故宮獨立展櫃設計製作案，因配合故宮北部院區整擴建計畫空間需求調整細部設計，致計畫期程較預期延後。允宜強化控管工程執行進度，並依合約及實際執行情形儘速辦理會計帳務轉正相關作業，以達計畫預期目標。
表2 112年度「新故宮計畫」預、決算情形概況表
單位：新臺幣千元；%
分項計畫	可支用 / 預算數	決算數				保留數占可支用預算數之比率
		實現數	應付數	保留數	合計
故宮北部院區整(擴)建計畫	420,580	380,231	0	40,349	420,580	9.59
故宮國寶文物修復展示館建設計畫	465,737	301,049	311	164,377	465,737	35.29
博物館群國際觀光網絡系統建置計畫	82,540	68,131	0	14,409	82,540	17.46
合計	968,857	749,411	311	219,135	968,857	22.62

資料來源：故宮提供，本中心整理。
綜上，迄112年底，「新故宮計畫」歷經3次修正計畫，調增總經費且多次延後完工期程，鑑於112年度「新故宮計畫」決算保留數比率仍逾2成，允宜強化控管工程執行進度，並依合約及實際執行情形儘速辦理會計帳務轉正相關作業，以達計畫預期目標。

貳、故宮文物藝術發展基金
三、故宮文物基金112年度購藏文物預算全數未予執行，鑑於該年度收支決算已轉絀為餘，除賡續增進業務績效，允宜妥善規劃文物收購計畫，以兼顧豐富文物典藏及健全基金財務收支
故宮文物基金112年度編列文物收購預算1,200萬元，全數未予執行。經查：
(一)108至112年度文物收購預算執行情形容待改善，其中109、111及112年度全數未予執行
故宮108至112年度編列收購文物之可用預算數最高者係108年度3億278萬1千元，最低者係111年度991萬4千元，惟決算數占可用預算數之比率介於0%至41.72%之間，執行率偏低，容待改善(詳表1)。又故宮108至112年度每年均由文物收購預算項下調整28萬8千元至178萬6千元間不等之數額，用以辦理「故宮數位巡展推廣示範計畫」展覽所需設備、購置資通訊設備(汰換原有大陸廠牌設備)、進行商品庫房屋頂防水修繕工程等，然該等業務項目屬年度例行業務，宜於預算籌編階段就所需經費納編預算辦理。
表1 108至112年度故宮文物基金收購文物預、決算情形表
單位：新臺幣千元；%
年度	可用預算數				決算數
	以前年度保留數	本年度預算數	調整數	合計	金額	占可用預算數之比率
108	184,452	120,000	-1,671	302,781	126,315	41.72
109	88,140	90,000	-704	177,436	0	0.00
110	0	40,000	-288	39,712	13,586	34.21
111	0	11,700	-1,786	9,914	0	0.00
112	0	12,000	-898	11,102	0	0.00

說 明：108至112年度調整數主要係分別調整支應於辦理「故宮數位巡展推廣示範計畫」展覽所需設備、汰換資訊設備、商品庫房屋頂防水修繕工程等。
資料來源：故宮提供，本中心整理。
(二)故宮文物基金112年度收支決算已轉絀為餘，允宜研謀善策持續增進業務績效並妥為規劃文物收購計畫
詢據故宮表示，故宮文物基金108與110年度購藏預算執行率欠佳，且109、111、112年度均未執行文物收購預算，主要係因文物購藏前依「國立故宮博物院藏品徵集辦法」[2]辦理，採三級三審制，文物徵集遇有適合標的，須先經資料蒐集、辨別真偽、確認來源及合理鑑價等過程，續行預審、初審、複審三階段審查，再經議價程序，執行期程不易掌握，致影響執行成效；又考量故宮文物基金受COVID-19疫情影響而產生虧損，為撙節支出，爰自111年5月起暫停未進入審查程序之文物購藏案，致111及112年度可用預算數全數未執行。
[2] 「國立故宮博物院藏品徵集辦法」適用於民國58年6月6日至112年8月30日，該法廢止後，自112年8月31日起適用「國立故宮博物院藏品徵集作業要點」。
揆故宮文物基金收支概況，其自109年度起由餘轉絀，109至111年度決算短絀各為4,041萬2千元、4,626萬2千元及3,567萬8千元，惟112年度已轉絀為餘，決算賸餘為3,464萬1千元(詳表2)。允宜研謀善策持續增進業務績效，並妥為規劃文物收購計畫，以兼顧豐富文物典藏與健全基金財務收支。
表2 108至112年度故宮文物基金收支餘絀決算數概況表
單位：新臺幣千元
項目	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
業務收入	564,296	137,153	116,238	143,597	310,694
業務成本與費用	509,327	199,183	170,874	184,321	286,350
業務餘絀	54,969	-62,030	-54,636	-40,724	24,344
業務外收入	62,777	21,619	8,390	5,046	10,297
業務外費用	0	1	16	0	0
業務外餘絀	62,777	21,618	8,374	5,046	10,297
本期餘絀	117,746	-40,412	-46,262	-35,678	34,641

資料來源：故宮提供，本中心整理。
綜上，故宮文物基金112年度購藏預算全數未執行，主要係該基金受COVID-19疫情影響而產生虧損，為撙節支出，爰自111年5月起暫停未進入審查程序之文物購藏案，惟故宮文物基金112年度已轉絀為餘，允宜研謀善策持續增進業務績效，並妥為規劃文物收購計畫，以兼顧豐富文物典藏與健全基金財務收支。
 (分機：1941 方淑玄)