衛生福利部主管112年度單位決算評估報告

七、因應智慧醫療需求等而推展虛擬健保卡，惟截至112年底7成餘曾參與虛擬健保卡之醫療院所已未賡續提供服務，允宜檢討改善

中央健康保險署(下稱健保署)112年度「健保業務」預算數23億2,420萬元，辦理健保財務收支管理及監控、健保政策規劃與推展等業務，其中辦理虛擬健保卡相關業務之預算數為564萬6千元、決算數526萬7千元，執行率93.29%(詳表1)。

表1  112年度健保署公務預算推動虛擬健保卡相關業務之預決算表

單位：新臺幣千元

| 112年度公務預算之預算科目 | 預算數 | 決算數 |
| --- | --- | --- |
| 科技業務 | 3,650 | 3,400 |
| 健保業務 | 1,996 | 1,867 |
| 小計 | 5,646 | 5,267 |

資料來源：健保署提供。

健保署自108年起開發建置虛擬健保卡系統、實務導入醫療院所，111年度起正式推展虛擬健保卡。惟審計部於112年度中央政府總決算審核報告指出，醫療院所欲以虛擬健保卡提供醫療服務，須投入成本修改更新醫療資訊系統、購置電腦設備等，並安裝軟體工具，以便就醫流程數位化，然小型地區醫院或基層醫療因成本考量等較無意願推動；另配合推動之醫療院所因民眾仍多持實體健保卡、醫護人員須交替使用虛擬與實體健保卡而影響診間系統穩定，爰退出或未實際提供虛擬健保卡服務。

截至112年底曾參與虛擬健保卡之醫療院所累計達1,268家，惟迄112年底仍提供虛擬健保卡服務者僅330家(占曾參與虛擬健保卡之醫療院所之26.03%，即有逾7成未再提供服務)，占全國特約醫療院所及居家護理機構合計2萬2,823家之1.45%(詳表2)。由於提供虛擬健保卡服務之醫療院所占比甚低，該署對於醫療院所推動虛擬健保卡面臨之困難，宜有具體因應作為，以提高虛擬健保卡使用成效。

表2  112年底醫療院所提供虛擬健保卡服務表       單位：家；%

| 類別 | 全國特約院所家數 | 提供虛擬健保卡服務家數 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 醫學中心 | 25 | 17 | 68.00 |
| 區域醫院 | 83 | 48 | 57.83 |
| 地區醫院 | 367 | 93 | 25.34 |
| 基層醫療 | 21,610 | 140 | 0.65 |
| 居家照護 | 738 | 32 | 4.34 |
| 合計 | 22,823 | 330 | 1.45 |

說    明：地區醫院含牙醫醫院，基層醫療包含西醫診所、中醫診所及中醫醫院（健保特約類別為診所）與牙醫診所。

資料來源：審計部112年度中央政府總決算審核報告(第2冊)。

綜上，健保署112年度賡續辦理虛擬健保卡業務，惟持續提供虛擬健保卡服務之醫療院所家數仍微，允宜積極檢討改善。

（分機：1925 賴欣憶）