全民健康保險基金、管制藥品製藥工廠作業基金114年度預算評估報告

一一、112年度管制藥品自製率3成、整體國內製造率5成，仍與115年度自製率7成目標有間，允宜積極辦理新產線開發與建置，俾達目標

製藥工廠基金114年度預算案編列銷貨成本6億2,371萬2千元，較113年度預算數5億5,571萬1千元增加6,800萬1千元，增幅12.24%。經查：

(一)112年度管制藥品自製率31%、整體國內製造率54%，115年度自製率目標為71%

製藥工廠基金設立之主要宗旨，係控管上游高成癮性之第1、2級管制藥品，並辦理國內第1、2級管制藥品之輸入、輸出、製造、品管、銷售、保管及製造方法之研究等業務；又管制藥品具重要性與獨特性，製藥工廠具有配合國防戰備需要之責，爰提升管制藥品自製率有其必要。

依據製藥工廠基金提供之108至112年度品項製造情形表(詳表1)，其中112年度管制藥品委製率及自製率分別為23%及31%，國內整體製造率合計54%。據製藥工廠說明，該廠115年度自製率之目標為71%。

表1  製藥工廠基金108至112年度品項製造情形表 單位：新臺幣千元

| 年度 | 委製品項 |  | 輸入品項 |  | 自製品項 |  | 國內製造率A+C | 存貨評價、盤餘絀、出售下腳收入等與存貨相關之餘絀 | 銷貨成本合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 銷貨 成本 | 比率 A | 銷貨 成本 | 比率 B | 銷貨 成本 | 比率 C |  |  |  |
| 108 | 131,772 | 22% | 369,125 | 62% | 94,510 | 16% | 38% | -3 | 595,404 |
| 109 | 121,274 | 22% | 325,364 | 59% | 103,919 | 19% | 41% | 0 | 550,557 |
| 110 | 126,527 | 24% | 280,368 | 52% | 128,233 | 24% | 48% | 0 | 535,128 |
| 111 | 128,897 | 24% | 280,985 | 52% | 133,059 | 25% | 48% | 55 | 542,996 |
| 112 | 133,438 | 23% | 258,865 | 46% | 173,465 | 31% | 54% | 0 | 565,768 |

資料來源：製藥工廠。

(二)允宜依規劃之產品研發與量產時程積極辦理，俾提升自製及整體國內製造率

製藥工廠近年為提高自製率，陸續辦理短期產線開發計畫，且該廠新建廠房於107年12月通過GMP評鑑後，迄112年底已增加2種生產劑型及5項自製產品；中長期產線開發計畫則持續進行，預計再增加2種產線(膠囊劑產線及貼片劑產線)及增加自製5項產品，該廠宜積極依前揭計畫辦理新產線開發及建置事宜，以持續擴增自製產能，並提升國內整體製造率。

綜上，112年度製藥工廠管制藥品自製率及整體國內製造率分別為31%及54%，惟距115年度自製率達7成之目標仍遙；允宜依計畫積極辦理新產線開發及建置事宜，以擴增自製產能，及早實現國藥國造之目標。

包括注射劑產線及液劑產線。