臺灣菸酒股份有限公司112年度營業決算評估報告目錄

頁次

一、自製菸酒產品銷售收入呈現下降趨勢，市占率亦逐年降低，允宜妥為研謀因應	1

二、部分自製酒類允宜研謀加強去化，俾減少存貨及損失	3

三、固定資產擴充改良計畫112年度執行率僅8成餘，且保留數逾2億元，允宜落實進度控管，俾達成計畫目標	5

臺灣菸酒股份有限公司112年度營業決算評估報告

臺灣菸酒股份有限公司（以下簡稱臺灣菸酒公司）主要任務係產銷各類菸酒，提供優良產品，滿足消費者需求，並追求卓越發展及善盡社會責任。該公司112年度決算營業收入549億6,440萬元，扣除營業成本439億9,519萬9千元及營業費用50億6,932萬5千元，營業利益為58億9,987萬6千元，加計營業外收入13億7,202萬3千元、扣除營業外費用1億8,959萬2千元及所得稅費用12億7,099萬9千元後，本期淨利為58億1,130萬8千元，較111年度淨利減少8,072萬4千元。謹就臺灣菸酒公司112年度營業決算評估如下：

一、自製菸酒產品銷售收入呈現下降趨勢，市占率亦逐年降低，允宜妥為研謀因應

臺灣菸酒公司主要係製造並銷售菸類及酒類產品，112年度決算自製商品銷售收入計468億5,574萬2千元，其中自製菸類238億2,571萬元、啤酒類165億2,477萬8千元及酒類65億525萬4千元。經查：

(一)110至112年度自製菸酒產品銷售收入持續下降，且多未達預算目標

該公司112年度決算自製產品銷售收入為468億5,574萬2千元，收入達成率為84.97%，且較111年度483億395萬2千元減少14億4,821萬元(減幅2.99%)。復查該公司近3年度(110至112年度)自製產品銷售收入，除菸類產品112年度為238億2,571萬元，達成預算目標(237億9,400萬元)外，其餘自製酒類產品銷售收入持續下降，均未達預算目標(詳表1)；其中，啤酒類與酒類產品112年度決算收入達成率各為72.82%、75.16%，均未達八成，且啤酒類112年度決算收入165億2,477萬8千元，較111年度176億4,581萬5千元之減幅為6.35%，而酒類112年度決算收入65億525萬4千元，較111年度69億3,994萬4千元之減幅亦為6.26%。以上，自製菸酒產品銷售收入概呈下降趨勢，允宜檢討並妥善規劃因應。

表1 臺灣菸酒公司110至112年度自製菸酒產品銷售收入預、決算統計表                               單位：新臺幣千元；%

| 自製產品品項 | 110年度 |  |  | 111年度 |  |  |  | 112年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 決算數 | 達成率 | 預算數 | 決算數 | 達成率 | 預算數 |  | 決算數 | 達成率 |
| 菸類 | 26,525,500 | 24,197,084 | 91.22 | 24,450,500 | 23,718,193 | 97.00 | 23,794,000 |  | 23,825,710 | 100.13 |
| 啤酒類 | 23,120,000 | 17,856,906 | 77.24 | 22,350,000 | 17,645,815 | 78.95 | 22,693,630 |  | 16,524,778 | 72.82 |
| 酒類 | 8,902,000 | 7,301,102 | 82.02 | 8,390,700 | 6,939,944 | 82.71 | 8,655,000 |  | 6,505,254 | 75.16 |
| 合計 | 58,547,500 | 49,355,092 | 84.30 | 55,191,200 | 48,303,952 | 87.52 | 55,142,630 |  | 46,855,742 | 84.97 |

資料來源：臺灣菸酒公司提供。

(二)近年度臺灣菸酒公司自製之台灣啤酒及菸品市占率逐年流失，允宜妥為研謀因應

108至112年度臺灣菸酒公司自製之台灣啤酒及菸品市占率逐年流失，以自有品牌台灣啤酒為例，其市占率逐年下降，由108年度之57.9%，逐年降低至112年度之45.7%，且已連續2年低於5成(詳表2)；主要係其市場逐年為外國競爭品牌取代所致。另在菸品方面，該公司之自製菸品市占率亦由108年度之22.11%，逐年下降至112年度之18.31%(詳表3)，且連續3年低於2成；據該公司表示係消費者單一品牌忠誠度降低、健康意識抬頭及國內外菸品市場競爭嚴峻等因素所致。鑑於台灣啤酒市占率已連續2年低於5成，菸品市占率亦連續3年低於2成，顯示該公司恐面臨嚴峻之市場競爭、消費轉型與生產效率等問題，允宜妥為研謀因應。

表2 108至112年度國內主要啤酒品牌市場占有率一覽表  單位：%

| 品牌 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台灣啤酒 | 57.9 | 54.8 | 51.4 | 48.8 | 45.7 |
| 海尼根 | 13.9 | 14.6 | 14.3 | 13.7 | 13.2 |
| 台灣麒麟 | 11.6 | 13.3 | 16.4 | 18.3 | 19.2 |
| 青島 | 2.5 | 2.0 | 1.4 | 0.7 | 0.0 |
| 其他 | 14.0 | 15.3 | 16.5 | 18.5 | 21.9 |

資料來源：臺灣菸酒公司提供。

表3 108至112年度國內主要香菸品牌市場占有率一覽表  單位：%

| 品牌 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 傑太日菸 | 44.92 | 47.32 | 47.73 | 48.37 | 49.79 |
| 臺灣菸酒 | 22.11 | 20.67 | 19.89 | 19.47 | 18.31 |
| 帝國菸草 | 9.76 | 9.18 | 9.18 | 9.16 | 8.86 |
| 英美菸草 | 9.47 | 10.35 | 10.90 | 11.03 | 11.10 |
| 菲利浦莫里斯 | 8.08 | 7.45 | 7.56 | 7.37 | 6.96 |

資料來源：臺灣菸酒公司提供。

綜上，臺灣菸酒公司近3年度自製菸酒產品銷售收入多未達預算目標，且銷售額持續下滑，而台灣啤酒市占率已低於5成，菸品亦低於2成，允宜衡酌公司營運策略，妥善規劃因應。

二、部分自製酒類允宜研謀加強去化，俾減少存貨及損失

臺灣菸酒公司112年度資產負債表中「存貨-備抵存貨跌價損失」科目期末餘額為19億6,178萬4千元，占本期淨利(58.1億元)之33.77%，亦較111年度之19億950萬9千元增加5,227萬5千元。查該公司因長期產銷失衡滯銷之部分酒品，致備抵存貨跌價損失金額可觀，該等滯銷酒品主要為白蘭地、紹興酒及花雕酒等酒類產品，分述如下：

(一)白蘭地、紹興酒及花雕酒等酒品發生存貨跌價損失狀況明顯

該公司白蘭地及花雕酒自108年度迄今發生存貨跌價損失之比率幾皆為100% (詳附表1)，至紹興酒則由108年度之67%，逐年增至111年度之97%，112年度則略降至78%。上述酒類產品多項減損比率長期維持100%，顯示存在滯銷風險，鑒於該等存貨已無帳面價值，亦衍生相關倉儲成本，允宜改進並妥慎研擬生產及銷售策略。

表1 臺灣菸酒公司108至112年度部分酒品半製品存貨量值及備抵存貨跌價損失表                 單位:新臺幣千元；公石；%

| 名稱 | 年度 | 數量(公石) | 存貨金額 | 備抵存貨跌價損失 | 備抵存貨跌價損失占存貨金額比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白蘭地 | 108 | 48,617 | 1,845,441 | 1,845,441 | 100 |
|  | 109 | 48,128 | 1,826,841 | 1,826,841 | 100 |
|  | 110 | 35,914 | 1,361,364 | 1,361,364 | 100 |
|  | 111 | 35,276 | 1,337,047 | 1,321,518 | 98.84 |
|  | 112 | 34,361 | 1,302,172 | 1,302,172 | 100 |
| 紹興酒 | 108 | 98,072 | 296,606 | 199,625 | 67.30 |
|  | 109 | 82,600 | 241,620 | 228,502 | 94.57 |
|  | 110 | 76,062 | 225,181 | 214,553 | 95.28 |
|  | 111 | 65,229 | 194,584 | 188,871 | 97.06 |
|  | 112 | 54,937 | 159,186 | 123,723 | 77.72 |
| 花雕酒 | 108 | 49,973 | 177,692 | 177,692 | 100 |
|  | 109 | 45,675 | 162,407 | 162,407 | 100 |
|  | 110 | 41,614 | 147,969 | 147,969 | 100 |
|  | 111 | 38,561 | 137,114 | 137,114 | 100 |
|  | 112 | 35,586 | 126,535 | 126,535 | 100 |

資料來源，臺灣菸酒公司提供。

(二)滯銷酒品半製品存貨允宜加強去化

1.白蘭地：112年度存貨數量及金額為3.4萬公石及13.02億元；據該公司表示鑒於全球白蘭地市場下滑，為提升產品特色，除已有之台灣凍頂白蘭地外，持續積極開發深具臺灣特色之水果白蘭地(如玉山CRAFTSMAN荔枝白蘭地)，強調臺灣風土意象，以提升品牌價值，另辦理品評推廣活動，藉由品飲專家之講解，提升消費者對該公司白蘭地之品牌印象。

2.紹興酒：112年度存貨數量及金額為5.5萬公石及1.59億元；據該公司表示現有庫存量經辦理分級及去化管理，已予減量，除積極推廣狀元紅、女兒紅產品之喜宴異業結盟及內、外銷市場外，亦推廣餐飲通路及客製化酒品，同時開發紹興酒香食品，加速去化庫存；另考量高年份紹興酒半製品需求，辦理量產試作，整體規劃重新投產事宜。

3.花雕酒：112年度存貨數量及金額為3.6萬公石及1.27億元；據該公司稱，執行原酒分級管理，挑選優質甕酒，開發高年份禮盒產品，一般原酒則調和至暢銷產品，或供酒香料理使用，結合各地方節慶活動，辦理花雕酒料理推廣，以加速去化庫存；另考量花雕酒半製品需求，辦理重新投產事宜。

綜上，上述白蘭地、紹興酒及花雕酒等酒品112年度存貨備抵跌價損失金額龐大，且多項備抵存貨跌價損失占存貨金額比率長期維持100%，顯示存在滯銷風險，允宜積極研謀改善對策並妥慎研擬生產及銷售策略，以有效減少存貨及損失。

三、固定資產擴充改良計畫112年度執行率僅8成餘，且保留數逾2億元，允宜落實進度控管，俾達成計畫目標

臺灣菸酒公司112年度固定資產建設改良擴充計畫可用預算數13億1,710萬1千元，決算數10億7,200萬4千元，執行率81.39%，保留數2億1,037萬6千元，轉入113年度繼續執行。經查：

(一)112年度固定資產建設改良擴充之一般計畫，部分工程執行進度落後

臺灣菸酒公司112年度固定資產建設改良擴充之一般建築及設備計畫中「房屋及建築」、「機械及設備」之執行率各為82.11%、79.41%(詳表1)。而轉入113年度執行之保留數為1億6,093萬5千元，主要包含3項計畫(詳表2)，其中「臺北菸廠多元捲菸機組」，主要係菸害防制法修正通過後，加熱菸成為合法菸品，該公司為掌握加熱菸商機，即進行相關設備採購，惟因國外設備交貨期需時約1年，致112年度編列之預算全數未執行，需待設備交貨後始能進行驗收付款；另「南投酒廠威士忌生產設備」因「南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫」土建案之生產工廠施工進度延後，致影響設備進場組裝期程；至「南投酒廠卸麥芽倉、儲倉及輸送設備」案則因申辦建照送審等相關作業延誤，及配合風華再現土建案之地下管溝及自辦工程之管架等施作，執行進度亦未達預期目標。

表1 臺灣菸酒公司112年度一般建築及設備計畫執行情形表

單位：新臺幣千元；%

| 項目名稱 | 可用預算數 A | 決算數 B | 執行率 C=B/A*100 | 保留數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 986,833 | 791,277 | 80.18 | 160,935 |
| 土地改良物 | 3,547 | 3,547 | 100.00 | 0 |
| 房屋及建築 | 34,196 | 28,079 | 82.11 | 3,647 |
| 機械及設備 | 910,121 | 722,700 | 79.41 | 156,786 |
| 交通及運輸設備 | 16,033 | 15,199 | 94.80 | 502 |
| 什項設備 | 22,936 | 21,752 | 94.84 | 0 |

資料來源：臺灣菸酒公司提供。

表2 臺灣菸酒公司112年度一般建築及設備之主要保留項目執行情形表                            單位：新臺幣千元；%

| 主要保留項目 | 可用預算數 A | 決算數 B | 執行率 C=B/A*100 | 保留數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺北菸廠多元捲菸機組1套 | 36,345 | 0 | 0 | 36,345 |
| 南投酒廠威士忌生產設備 | 122,451 | 32,512 | 26.55 | 89,939 |
| 南投酒廠卸麥牙倉、儲倉及輸送設備 | 31,543 | 26,811 | 85.00 | 4,732 |

資料來源：臺灣菸酒公司提供。

(二)固定資產建設改良擴充專案計畫之執行延宕多年，允宜落實進度控管

臺灣菸酒公司112年度固定資產擴充改良計畫辦理2項專案計畫，惟部分專案計畫執行進度落後(詳表3)，保留數則為4,944萬1千元，概述如下:

- 「南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫」112年度執行率85.03%，該計畫自108年度推動以來，因工程多次流標、COVID-19疫情及營建成本上漲等因素，致2度修正計畫將期程延至114年度，計畫經費亦增加逾3億元，為避免工程再出現進度落後狀況，允宜加強進度控管。

- 「台北啤酒工場土地開發暨興建企業總部投資計畫」執行期程原為108至113年度，惟因涉及都市計畫變更，經與臺北市政府溝通仍無法簽訂協議，嗣該公司依行政院112年6月21日會議指示撤回都市計畫變更案，財政部並於112年10月17日函復同意停辦本案專案計畫，爰本案將不再推動。

表3  臺灣菸酒公司112年度固定資產建設改良擴充專案計畫執行情形表                        單位：新臺幣千元；%

| 計畫項目 | 可用預算數 A | 決算數 B | 執行率 C=B/A*100 | 保留數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫 | 330,268 | 280,727 | 85.00 | 49,441 |
| 台北啤酒工場土地開發暨興建企業總部投資計畫 | 100 | 0 | 0.00 | 0 |

資料來源：臺灣菸酒公司提供。

綜上，臺灣菸酒公司固定資產擴充改良計畫112年度執行率僅8成，且保留數達2億餘元，允宜針對執行落後案件積極研議改善措施，並加強進度控管，以達計畫目標。

(分機：1913 許福添)