台灣糖業股份有限公司112年度營業決算評估報告目錄                                          頁次

一、112年度決算淨利主要仰賴出售土地收益挹注，多角化經營成效未彰，允宜積極檢討提升營運績效	1

二、近年渡假村及旅館之營運多連年虧損，允宜研謀改進	2

三、多項固定資產建設改良擴充計畫之執行未達預計目標，允宜檢討成本效益分析機制及強化計畫控管，以如期如質達成計畫效益	4

台灣糖業股份有限公司112年度營業決算評估報告

台灣糖業股份有限公司(以下簡稱台糖公司)112年度決算營業收入302億322萬7千元、營業成本236億4,095萬3千元、營業費用43億2,960萬元、營業外收入45億2,716萬3千元、營業外費用24億2,905萬5千元、所得稅利益6,804萬6千元，本期淨利43億9,882萬7千元，較預算淨利51億8,977萬4千元減少7億9,094萬7千元(減幅15.24%)。謹就112年度決算評析如下：

一、112年度決算淨利主要仰賴出售土地收益挹注，多角化經營成效未彰，允宜積極檢討提升營運績效

台糖公司112年度決算營業收入302.03億元、營業成本236.41億元、營業費用43.3億元，營業利益22.32億元，較預算增加9.81億元，惟本期淨利43.99億元，較預算減少7.91億元，主要係「其他營業外收入-處分投資性不動產利益」未如預期(詳表1)。

揆台糖公司近年(110至112年度)營業利益預算達成率雖達169.18%至191.65%，惟9個事業部中，畜殖與精緻農業事業連年營業虧損，生物科技、休閒遊憩、商品行銷、油品及砂糖等5個事業部營業利益均不高，最高之砂糖部門112年度營業利益僅2.7億元，而土地開發及資產營運部門合計營業利益介於15.34億元至26.8億元，占整體營業利益之113.21%至143.46%間(詳表2)；復以近年「其他營業外收入-處分投資性不動產利益」介於10.22億元至23.47億元間(詳表1)，顯見該公司獲利主要仰賴土地收益之貢獻，多角化經營成效未彰。

綜上，台糖公司早期以砂糖及糖業產品產銷為主，為推動轉型及多角化經營，陸續成立生物科技、精緻農業、油品、畜殖、休閒遊憩、商品行銷等多個事業部；然該公司經營績效仍取決於當年度出售土地收益多寡，部分事業部連年虧損或營業利益有限，允宜積極提升多角化經營績效。

表1  台糖公司110至112年度損益預、決算概況表  單位：新臺幣億元

| 項目 | 110年度 |  |  | 111年度 |  |  | 112年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 決算數 | 達成率 | 預算數 | 決算數 | 達成率 | 預算數 | 決算數 | 達成率 |
| 營業利益 | 7.07 | 13.55 | 191.65 | 10.35 | 17.51 | 169.18 | 12.51 | 22.32 | 178.42 |
| 本期淨利 | 44.48 | 39.08 | 87.86 | 46.45 | 24.28 | 52.27 | 51.90 | 43.99 | 84.76 |
| 其他營業外收入-處分投資性不動產利益 | 40.87 | 23.47 | 57.43 | 41.15 | 10.22 | 24.84 | 45.41 | 10.83 | 23.85 |

資料來源：彙整自台糖公司預、決算書。

表2  台糖公司110至112年度事業別營業損益概況表

單位：新臺幣億元

| 事業部 | 110年度決算 | 111年度決算 | 112年度決算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 畜殖 | -2.57 | -5.61 | -4.33 |
| 精緻農業 | -1.79 | -1.32 | -1.21 |
| 生物科技 | 0.11 | 0.05 | 0.06 |
| 休閒遊憩 | -0.47 | 0.55 | 0.86 |
| 商品行銷 | 1.43 | 0.98 | 0.98 |
| 油品 | 1.58 | 1.24 | 0.99 |
| 砂糖 | 1.93 | 1.84 | 2.70 |
| 土地開發 | 10.71 | 16.53 | 13.24 |
| 資產營運 | 4.63 | 8.59 | 13.56 |
| 全公司合計(A) | 13.55 | 17.51 | 22.32 |
| 土地開發及資產營運小計(B) | 15.34 | 25.12 | 26.80 |
| 土地開發及資產營運占比(100%*B/A) | 113.21 | 143.46 | 120.07 |

說    明：上表所列事業部別營業利益加總數與全公司合計數存有差異，係為利比較，僅列示112年度存續事業部營業利益，未列入物流中心、停車場、運輸等未隸屬事業部之單位及110年度結束營業之環保事業部等。

資料來源：台糖公司提供。

二、近年渡假村及旅館之營運多連年虧損，允宜研謀改進

台糖公司112年度決算休憩事業部營業收入9億3,898萬8千元、營業成本及費用8億5,344萬4千元，營業利益8,554萬4千元，較112年度預算2,776萬7千元，增加5,777萬7千元。茲說明如下：

(一)休憩事業部108至112年度逾6成營業收入來自轄下渡假村及旅館，其中除台北會館108及112年度獲營業利益外，其餘均連年虧損，營運績效欠佳

112年度休憩事業部營業收入9億3,898萬8千元、營業利益8,554萬4千元，為近5年(108至112年度)最高，其營業收入逾6成來自轄下渡假村及旅館(詳表1)，包括尖山埤渡假村、池上牧野渡假村、台糖長榮酒店及台糖台北會館，其中除台北會館109至111年度受Covid-19疫情影響而營業虧損，108及112年度獲營業利益外，其餘渡假村及旅館近5年均營業虧損，112年度營業虧損率介於6.59%至15.16%間(詳表1)，營運績效欠佳。

表1  台糖公司108至112年度休閒遊憩事業部營業損益概況表

單位：新臺幣千元；%

| 項目 |  | 休憩事業部(A) | 渡假村及旅館 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 尖山埤渡假村(B) | 池上牧野渡假村(C) | 台糖長榮酒店(D) | 台糖台北會館(C) | 小計 (F=B+C+D+E) | 占比(F/A) |
| 108 年度 | 營業收入 | 896,340 | 136,630 | 14,451 | 407,084 | 65,520 | 623,685 | 69.58 |
|  | 營業利益 | 15,318 | -28,241 | -14,741 | -15,059 | 12,039 | -46,002 |  |
|  | 營業利益率 | 1.71 | -20.67 | -102.01 | -3.70 | 18.37 | -7.38 |  |
| 109 年度 | 營業收入 | 749,248 | 121,438 | 21,965 | 332,178 | 30,039 | 505,620 | 67.48 |
|  | 營業利益 | -49,492 | -23,263 | -8,248 | -40,822 | -17,263 | -89,596 |  |
|  | 營業利益率 | -6.61 | -19.16 | -37.55 | -12.29 | -57.47 | -17.72 |  |
| 110 年度 | 營業收入 | 682,869 | 93,448 | 21,116 | 296,081 | 24,586 | 435,231 | 63.74 |
|  | 營業利益 | -47,686 | -35,784 | -6,780 | -59,367 | -19,608 | -121,539 |  |
|  | 營業利益率 | -6.98 | -38.29 | -32.11 | -20.05 | -79.75 | -27.93 |  |
| 111 年度 | 營業收入 | 832,269 | 113,828 | 27,643 | 348,819 | 32,912 | 523,202 | 62.86 |
|  | 營業利益 | 55,497 | -34,914 | -6,368 | -29,144 | -12,522 | -82,948 |  |
|  | 營業利益率 | 6.67 | -30.67 | -23.04 | -8.36 | -38.05 | -15.85 |  |
| 112 年度 | 營業收入 | 938,988 | 132,281 | 26,110 | 396,991 | 57,385 | 612,767 | 65.26 |
|  | 營業利益 | 85,544 | -18,498 | -3,958 | -26,180 | 5,957 | -42,680 |  |
|  | 營業利益率 | 9.11 | -13.98 | -15.16 | -6.59 | 10.38 | -6.97 |  |

說    明：1.占比係渡假村及旅館之營業收入小計數/休憩事業部營業收入。

2.各年度渡假村及旅館之營業收入及營業利益小計數存有尾差。

資料來源：彙整自台糖公司提供資料。

(二)尖山埤渡假村及池上牧野度假村各僅48.85%及54.55%，有待持續研謀提升

台糖公司渡假村及旅館除台北會館112年度住房率80.21%，為近5年最高外，然台糖長榮酒店112年度住房率72.2%仍低於Covid-19疫情前之108年度(81.24%)，至尖山埤渡假村及池上牧野度假村 112年度住房率雖有成長，惟各僅48.85%及54.55%(詳表2)，未盡理想，有待持續研謀提升住房率。

表2  台糖公司108至112年度渡假村及旅館住房率概況表   單位：%

| 年度 營業據點 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尖山埤渡假村 | 43.03 | 37.09 | 29.41 | 43.68 | 48.85 |
| 池上牧野渡假村 | 20.55 | 37.15 | 40.36 | 55.13 | 54.55 |
| 台糖長榮酒店 | 81.24 | 58.64 | 57.81 | 70.65 | 72.20 |
| 台糖台北會館 | 77.22 | 23.10 | 21.64 | 41.22 | 80.21 |

資料來源：彙整自台糖公司提供資料。

綜上，台糖公司休憩事業部逾6成營業收入來自轄下渡假村及旅館，其中除台北會館108及112年度獲營業利益外，其餘均連年虧損，而尖山埤渡假村及池上牧野度假村112年度住房率雖有成長，惟仍僅四至五成餘，允宜研謀提升渡假村及旅館營運績效，以改善虧損情形。

三、多項固定資產建設改良擴充計畫之執行未達預計目標，允宜檢討成本效益分析機制及強化計畫控管，以如期如質達成計畫效益

台糖公司112年度固定資產建設改良擴充計畫可用預算數56億7,121萬元，決算數31億5,431萬7千元，執行率55.62%。茲說明如下：

(一)112年度固定資產建設改良擴充受「農業循環豬場改建投資計畫」統包商缺工及履約爭議影響，致預算執行率欠佳，有待強化進度管控，以達成預期效益目標

1.台糖公司112年度固定資產建設改良擴充計畫執行率僅55.62%，主要係「農業循環豬場改建投資計畫」(下稱改建計畫)因統包商缺工及其與下統包履約爭議未解，致改建計畫可用預算數44億3,849萬元，執行結果決算數20億元，執行率僅45.06%。

2.按改建計畫於109及113年度間2度修正，將投資總額由107.41億元增為124.46億元，辦理期程由2.5年改為6.5年，預計延至114年6月完工，且報酬率由4.81%降為3.97%，淨現值由12億2,670萬5千元減為2億451萬8千元，投資收回年限則由18.99年增為19.91年。該公司允宜加強控管進度，俾如期如質完工，達成預期改建效益目標。

(二)迄112年底，多項投資計畫已屆預計收回年限，卻仍未達原預期目標，先期分析評估亟待檢討改進

按「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」第3點及第4點規定略以，投資計畫之成本效益分析，應以內部報酬率法及淨現值法為主，收回年限法為輔，且投資計畫之內部報酬率大於資金成本率且淨現值為正者方可投資。台糖公司截至112年底已完成專案計畫中，屆預計收回年限而投資效益卻未達目標者包含「生物科技工廠投資計畫(第一期)」等10項計畫，事前評估雖符合前揭規定，惟實際執行之報酬率及淨現值均遠低於預計數；其中「生物科技工廠投資計畫(第一期)」實際報酬率與原預計目標甚差距達14.23個百分點，而「購併美國加州GS蘭園計畫」、「臺南市文化中心西側綜合商業設施開發計畫」及「尖山埤水庫風景區開發後續計畫」實際淨現值更為負值，報酬率亦低於資金成本率(詳表1)，顯見台糖公司辦理重大投資計畫之成本效益分析有待加強。

綜上，台糖公司固定資產建設改良擴充計畫雖依相關規定辦理事前評估，惟迄112年底多項投資計畫已屆預計收回年限，卻未達原預期報酬率，甚且部分計畫淨現值為負值，重大投資計畫之事前評估分析容未盡周妥，允宜檢討改進成本效益分析機制，並加強控管現行執行落後之計畫，俾如期如質完工及達成預期效益目標。

表1 迄112年底，台糖公司屆預計收回年限而投資效益未達目標之專案計畫概況表                           單位：新臺幣億元；%

| 計畫名稱 | 投資總額 | 預計收 回年月 | 內部報酬率 |  |  | 資金成本率 |  | 淨現值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 差異 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 差異 |
| 生物科技工廠投資計畫(第一期) | 9.75 | 101年 3月 | 19.25 | 5.02 | -14.23 | 7.98 | 4.70 | 10.21 | 0.50 | -9.71 |
| 加油站事業投資計畫(第二期) | 2.55 | 105年 12月 | 11.07 | 5.77 | -5.30 | 7.75 | 4.70 | 2.20 | 0.41 | -1.79 |
| 加油站事業投資計畫(第一期) | 7.72 | 102年 9月 | 11.62 | 5.50 | -6.12 | 8.75 | 4.70 | 5.09 | 1.98 | -3.11 |
| 蝴蝶蘭擴產外銷計畫 | 2.80 | 100年 3月 | 12.7 | 4.08 | -7.90 | 8.75 | 4.70 | 0.78 | 0.03 | -0.75 |
| 購併美國加州GS蘭園計畫 | 2.14 | 98年 9月 | 10.23 | 3.40 | -6.83 | 7.75 | 4.70 | 0.90 | -0.50 | -1.40 |
| 臺南市文化中心西側綜合商業設施開發計畫 | 24.68 | 103年 9月 | 11.38 | 4.20 | -7.18 | 9.00 | 符合 | 19.21 | -0.35 | -19.56 |
| 尖山埤水庫風景區開發後續計畫 | 2.28 | 110年 5月 | 9.14 | 4.10 | -5.04 | 7.75 | 4.70 | 0.58 | -0.02 | -0.60 |
| 台糖協助改善學生宿舍環境計畫(第二期) | 5.63 | 112年 4月 | 9.99 | 5.40 | -4.59 | 6.00 | 4.70 | 1.00 | 0.55 | -0.45 |
| 台中市崇德路綜合大樓開發計畫 | 8.37 | 106年 11月 | 11.33 | 5.52 | -5.81 | 8.25 | 4.70 | 2.93 | 1.67 | -1.26 |
| 台糖協助改善學生宿舍環境計畫(第一期) | 5.34 | 112年 11月 | 10.20 | 5.10 | -5.10 | 7.98 | 4.70 | 0.95 | 0.41 | -0.54 |

說    明：據台糖公司說明略以，內部報酬率、資金成本率及淨現值係112年度之數據，表列計畫均持續經營。

資料來源：台糖公司提供。

(分機：8653 江穗美)

「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」第3點規定：「投資計畫之成本效益分析，應以內部報酬率法及淨現值法為主，收回年限法為輔，並作風險與不定性分析。…。」同要點第4點規定：「投資計畫之內部報酬率大於資金成本率且淨現值為正者方可投資。但屬配合政府重大政策、具有經濟效益或推動永續發展者，不在此限。」